Приложение

к ведомственной целевой программе

«Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж на 2010-2012 годы»

Система программных мероприятий

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  |  |  | 2012 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес объекта | Объем финансирования |  | Адрес объекта |  |  | Объем финансирования |  | Адрес объекта | Объем финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование строительства блочно-модульных и газовых котельных | 1.ул.Острогожская, 75,77,79,81,81а 2.ул.Рылеева, 22б 3.ул.Державина, 65 | 421 331 368 |  | 1. ул. Помяловского, 27 2. ул. Мало-Терновая, 9 3. ул. Матросова, 2а 4. пер. Туркменский, 14а 5. ул. Чапаева, 115 6. ул. Краснознаменная, 74 7. ул.Дорожная, 44а |  |  | 400 400 400 400 400 400 440 |  |  |  |
| 2. | Прочие работы и услуги (проведение освидетельствова-ния, экспертизы и т.д.) | 1.п.Семилукские Выселки, ул.Б.Советская, 35к 2. КНС и канализационная сеть в п. 1 Мая | 40 67 |  | 1. пос. Краснолесный, ул. Генерала Лохматикова, 27к (котельная) 2. ул.Лескова, 43к (ул. Державина, 65) 3.ул. Острогожская, 77к 4. ул. Помяловского, 27 5. ул. Мало-Терновая, 9 6. ул. Матросова, 2а 7. пер. Туркменский, 14а 8. ул. Чапаева, 115 9. ул. Краснознаменная, 74 10. ул. 9 Января, 48к 11. пр.Острогожский, 1к 12. пос. Краснолесный от блочно-модульной котельной ул. Генерала Лохматикова, 27к (тепловые сети) 13. п.Семилукские Выселки ул.Советская, 53 |  |  | 15 50 185 40 40 40 40 40 40 70 70 78 30 |  | ул.Дорожная, 44а | 60 |
| 3. | Проектирование реконструкции ПНС | 1. ул. Новосибирская Парк «Южный» | 364 |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 4. | Строительство блочно-модульных и газовых котельных | 1. пос.Таврово МОУ СОШ №7 2. пос.Краснолесный ул.К.Маркса, 8 3. ул. 9 Января, 48 4. пер.Острогожский, 1к 5. пос.Краснолесный, ул.Г.Лохматикова, 27 | 5 088 988 10 162 8 125 30 500 |  | 1. пос. Краснолесный ул.К.Маркса, 8 2. ул. Острогожска, 77к |  |  | 792 6 842 |  | 1. ул. Дорожная, 44а | 11 785 |
| 5. | Строительство тепловых сетей |  |  |  | 1. пос. Краснолесный от блочно-модульной котельной ул. Генерала Лохматикова, 27к 2. ул.Солнечная, 23, 27 3. ул.Л.Рябцевой, 48/1 |  |  | 12 100 210 63 |  | 1. ул.Солнечная, 23, 27 2. ул.Л.Рябцевой, 48/1 | 8 910 3 850 |
| 6. | Строительство водозабора и водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | г.м.Масловка строительство 2-й очереди центрального водоснабжения в с.Масловка городского округа город Воронеж | 6 422 |
| Итого по годам |  |  | 56 454 |  |  |  |  | 23 585 |  |  | 31 027 |
| Всего по строительству |  |  | 111 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переключение потребителей теплоснабжения на гарантированный теплоисточник | 1. ул. Солнечная,2 2. ул.45Стр. Дивизии, 265-271 3. Московский пр-т, 28-30 4. ул. Ленина, 65 5. ул. Плехановская, 42 6. ул. Ворошилова, 10, 12 |  | 6 087 8 3 447 9 653 2 956 2 540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт тепловых сетей | 1. ул .Третьякова 2. ул. Острогожская, 75-81 3. ул. Донецкая 4. ул. Новосибирская, 43, 45 5.ул. Пешестрелецкая, 79а |  | 2 271 138 173 99 547 | 1. ул. Суворова, 116, 116а 2. ул. Б. Хмельницкого, 79 |  |  | 1900 1 642 |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт канализационных сетей | 1. ул. Чебышева |  | 1 194 | - |  |  | - |  | - | - |
| 4. | Капитальный ремонт башни «Рожновского» и водопровода от башни до скважины | 1. г.м. Масловка ул. Совхозная (пос. Зареченский) |  | 700 | - |  |  | - |  | - | - |
| 5. | Капитальный ремонт системы водоснабжения (перебуривание и ликвидационный тампонаж скважины питьевого назначения) | 1. г.м. Масловка ул. Полякова |  | 1 408 |  |  |  |  |  | - | - |
| 6. | Капитальный ремонт системы водоснабжения (перебуривание скважины) | 1. г.м. Малышево, ул. Школьная |  | 100 | 1. пос. Малышево |  |  | 1 681 |  |  |  |
| 7. |  | - |  | - | 1. ул. Солнечная, 10 |  |  | 292 |  | - | - |
| 8. | Переключение потребителей водоснабжения на гарантированный источник водоснабжения | 1. ул. Ворошилова, 10 |  | 395 | 1. ул. Свободы, 77а 2. ул. Ворошилова, 10 3. ул. Пешестрелецкая, 54 |  |  | 420 199 136 |  | - | - |
| 9. | Проектирование и перевод квартир на поквартирное отопление | 1. пос. Краснолесный, ул. Октябрьская, 35 |  | 497 | - |  |  | - |  | - | - |
| Итого по годам |  |  |  | 32 213 |  |  |  | 6 270 |  |  | - |
| Всего по реконструкции и капитальному ремонту |  |  |  | 38 483 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе |  |  |  | 88 667 |  |  | 29 855 |  |  |  | 31 027 |
|  |  |  |  | 149 549 |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. директора департамента ЖКХ							 			                 А.Н. Слесарев