
            УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
городского округа город Воронеж
от___28.02.2012___ № __464-р______
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципальному казенному учреждению

 городского округа город Воронеж
 «Районная дирекция единого заказчика

жилищно-коммунального хозяйства Советского района»
на 2012 год и  плановый период 2013 и 2014 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы: Организация мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.
2. Характеристика работы:
	№

п/п
	Наименование
 работы
	Содержание работы
	Планируемый результат выполнения работы

	
	
	
	Текущий финансовый 
год
(2012 год)
	Первый год планового 

периода
(2013 год)
	Второй год  планового 

периода
(2014 год)

	1.
	Организация мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

	.
	1.1.Подготовка задания и разработка докумен-тации, подготовка сметной документации в соответствии с требо-ваниями Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размеще-нии заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  заключение муници-пальных контрактов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, связанных с ремонтом и содержанием объектов внешнего благоустройства
	1. Проведение мониторинга состояния объектов внешнего благоустройства, составление дефектных ведомостей на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

2.Реализация функций муниципального заказчика в сфере обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере объектов внешнего благоустройства:

-изучение рынка цен на товары, работы, услуги в целях обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

-разработка сметной документации на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

- разработка заданий на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере объектов внешнего благоустройства.
3. Заключение гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере  внешнего благоустройства.

4. Проведение вышеуказанных мероприятий осуществляется в рамках  реализации следующих  муниципальных и ведомственных целевых программ:
	Исполнение плана мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

	Исполнение плана мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства


	Исполнение плана мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства



	
	1.2.Озеленение
	ДМЦП «Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы», в том числе:
	Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда, создание новых объектов озеленения

	
	
	1. Обустройство видовых мест на территории района с устройством газонов и цветников:

	

	
	
	-устройство цветников;
	3327,44 м2
	3327,44 м2
	3327,44 м2

	
	
	-устройство газонов;
	5000 м2
	5000 м2
	5000 м2

	
	
	2. Реконструкция зеленого фонда:
	

	
	
	- вырубка старовозрастных, фаутных и усыхающих зеленых насаждений, 
-обрезка насаждений
	1600 шт.

750 шт.
	1600 шт.

750 шт.
	1600 шт.

750 шт.

	
	
	3. Стрижка газонов и иные уходные работы:
	

	
	
	стрижка кустарника;

- живая изгородь

-одиночные кустарники
	34180,55 м2

1430  шт.
	34180,55 м2

1430  шт.
	34180,55 м2

1430  шт.

	
	
	-покос травы на газонах.
	382686 м2
	
	

	
	
	4. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий
	1005 м3
	1005 м3
	1005 м3

	
	1.3.Прочие мероприятия
	ВЦП «Чистый город на 2012-2014 годы»:

	Обеспечение санитарного состояния территории  городского округа. 

Улучшение эстетического облика и благоустройства территории района


	
	
	- отлов безнадзорных животных;
	680 шт.
	640 шт.
	600 шт.

	
	
	- подготовка общегородских  и  районных праздничных мероприятий. 
	3шт.
	3шт.
	3шт.

	
	
	Уличное освещение ТОГМ Шилово
	228637 кВт
	228637 кВт
	228637 кВт


3. Основание для досрочного прекращения муниципального задания: 
- реорганизации или ликвидации Учреждения;

- исключения муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных работ.

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

	№

п/п
	Формы контроля
	Периодичность
	Структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

	1
	Предоставление отчета о выполнении муниципального задания
	ежемесячно

ежегодно
	Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж


5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

5.1Форма отчета об исполнении муниципального задания:

	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
	Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

	
	
	


5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания ежемесячно предоставляется учреждением в срок до 10 числа, следующего за отчетным 
периодом и ежегодно в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом   в  департамент городского хозяйства администрации городского 
округа город Воронеж. 

5.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: К отчетам о выполнении муниципального 
задания прикладывается следующая информация:

Пояснительная записка о выполнении муниципального задания с указанием причин в случае отклонения от запланированных результатов.
Количество жалоб от населения, юридических лиц и вышестоящих организаций и  принятые по результатам их рассмотрения меры.

Сведения о кредиторской задолженности учреждения, в том числе просроченной кредиторской задолженности с указанием причин ее   

образования. 
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы: Осуществление контроля за проведением работ на объектах внешнего благоустройства

2. Характеристика работы:
	№

п/п
	Наименование

 работы
	Содержание работы
	Планируемый результат выполнения работы

	
	
	
	очередной финансовый год

(2012 год)
	первый год планового 

периода

(2013 год)
	второй год  планового 

периода

(2014 год)

	1
	Осуществление контроля за проведением работ на объектах внешнего благоустройства
	В рамках качественной и своевременной реализации мероприятий,  указанных в разделе 1 настоящего задания, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1.Осуществление контроля за выполнением подрядными организациями договорных обязательств осуществляется по следующим направлениям:
- выявление соответствия (несоответствия)   выполненных работ проектно-сметной документации,  СНиП, ГОСТ, ВСН, СанПиН,  указанных в заключенных гражданско-правовых договорах; 
- контроль сроков выполняемых работ и оказываемых услуг (в т.ч. промежуточных);
- контроль над своевременным устранением подрядчиками выявленных недостатков и дефектов.

2. Согласование технических решений.

3. Подписание актов на скрытые работы, актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2,КС-3).
4. Применение мер по взысканию штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
	Приемка выполненных работ в установленные сроки в соответствии с заключенными договорами
	Приемка выполненных работ в установленные сроки в соответствии с заключенными договорами
	Приемка выполненных работ в установленные сроки в соответствии с заключенными договорами


3. Основание для досрочного прекращения муниципального задания: 
- реорганизации или ликвидации Учреждения;

- исключения муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных работ.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
	№

п/п
	Формы контроля
	Периодичность
	Структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

	1
	Предоставление отчета о выполнении муниципального задания
	ежемесячно
ежегодно
	Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж


5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
	Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

	
	
	


5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания ежемесячно предоставляется учреждением в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом и ежегодно в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом   в  департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж. 

      5.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
 К отчетам о выполнении муниципального задания прикладывается следующая информация:
  Пояснительная записка о выполнении муниципального задания с указанием причин в случае отклонения от запланированных результатов.
             Количество жалоб от населения, юридических лиц и вышестоящих организаций и  принятые по результатам их рассмотрения меры.

             Сведения о кредиторской задолженности учреждения, в том числе просроченной кредиторской задолженности с указанием причин ее образования. 
Первый заместитель главы администрации 

по развитию городского хозяйства- 

директор департамента дорожного 

хозяйства и благоустройства городского 

округа город Воронеж                                                                                                                                                                                      С.А. Крючков

