

Утверждено
 распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от___05.03.2012__ № _578-р__
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальному казенному учреждению городского округа город Воронеж

«Районная дирекция единого заказчика

жилищно-коммунального хозяйства Центрального района»

на 2012 год и  плановый период 2013 и 2014 годов
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы: Организация мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства.

2. Характеристика работы:
	№

п/п
	Наименование
работы
	Содержание работы
	Планируемый результат выполнения работы

	
	
	
	Текущий финансовый
год (2012 год)
	Первый год планового

периода (2013 год)
	Второй год  планового

периода (2014 год)

	1
	Организация мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

	1.1


	Подготовка задания и разработка документации, подготовка сметной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку товаров, оказание услуг и выполнение работ, связанных с ремонтом и содержанием объектов внешнего благоустройства
	1.Проведение мониторинга состояния объектов внешнего благоустройства, составление дефектной ведомости.

2. Реализация функций муниципального заказчика в сфере обеспечения размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в соответствие с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

-изучение рынка цен на товары, работы, услуги в целях обоснования начальной (максимальной) цены контракта; 

- разработка сметной документации;
- подготовка заданий на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. Заключение гражданско-правовых договоров.
	Исполнение плана мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

	Исполнение плана мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства


	Исполнение плана мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства



	1.2
	Содержание и ремонт дорог (улиц), тротуаров, площадей, внутриквартальных и внутридворовых проездов, нанесение дорожной разметки
	ВЦП «Чистый город на 2012-2014 годы»
	Обеспечение санитарного состояния территории  городского округа.

	
	
	Механизированная и ручная уборка (ул.Плехановская, Ф.Энгельса, м/р-н Б.роща.), 
в том числе:
-механизированная уборка;
-ручная уборка.
	67 268 кв.м.

33  80 кв.м.
	67 268 кв.м.

33 980 кв.м.
	67 268 кв.м.

33 980 кв.м.

	1.3
	Озеленение


	1.ВЦП «Чистый город на 2012-2014 годы»   
	Улучшение санитарного состояния территории и окружающей среды на территории городского округа.

	
	
	Покос травы (в парках, на газонах и обочинах вдоль дорог) - пр.Революции, ул.Ломоносова, ул.Мира, газон у «Ротонды», ул.Ленина, ул.20 лет ВЛКСМ, ул.Пятницкого, ул.Декабристов, бульвар по ул.Орджоникидзе, газон у Северной и Чернавской мостовых развязок, бульвар «Есенинская аллея», сквер «Советский», газон у 3-й городской больницы, Петровская набережная, склон по ул.Ст.Разина (без ВГУИТ), ул.Кольцовская,31, ул. Феоктистова.
	13 464 кв.м.
	13 464 кв.м.
	13 464 кв.м.

	
	
	2.ДМЦП «Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы» 
	Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда, создание новых объектов озеленения.

	
	
	Обустройство видовых мест на территории района с устройством газонов и цветников-  пр. Революции, пл.ВГУ, Привокзальная площадь, сквер Никитина, ул.Театральная, ул.Феоктистова, бульвар «Есенинская аллея»,  ул.Плехановская, пересечение ул.Ленина и ул.Урицкого, ул.Ст.Разина, сквер «Победы», сквер «Советский»,  ул.Мира, бульвар по ул.К.Маркса, ул.Кольцовская, Чернавская мостовая развязка.
	9 544 кв.м.
	9 544 кв.м.
	9 544 кв.м.

	
	
	Реконструкция зеленого фонда с вырубкой старовозрастных, фаутных и усыхающих зеленых насаждений, обрезка насаждений - территория Центрального района:
- вырубка деревьев;
- обрезка деревьев;
- обрезка и стрижка кустарника, в т. ч.:
   - обрезка отдельно стоящего кустарника;
   - обрезка кустарника «живая изгородь».
	154 шт.
         100шт.
133шт.

3 937 кв.м.
	154 шт.

100шт.

133 шт.

3 937 кв.м.
	154 шт.

100шт.

133 шт.

3 937 кв.м.

	
	
	Стрижка газонов и иные уходные работы - бульвар «Кольцовский, сквер Дома офицеров, бул. К.Маркса, сквер привокзальной площади, Адмиралтейская пл., склон по ул.Ст.Разина (ВГУИТ), сквер у пам. Платонову А.П.
	39 890 кв.м.
	39 890 кв.м.
	39 890 кв.м.

	1.4.
	Прочие мероприятия
	1.ВЦП «Чистый город на 2012-2014 годы»
	Улучшение эстетического облика и благоустройства территории района, санитарного состояния территории.

	
	
	Изготовление, приобретение и установка скамеек и урн (на 2012 г. сквер «Победы», сквер «Помяловского»):
- скамейки;
- урны.
	13 шт.
10 шт.
	13 шт.

10 шт.
	13 шт.

10 шт.

	
	
	Отлов безнадзорных животных - территория Центрального района.
	854 шт.
	854 шт.
	854 шт.

	
	
	Содержание и ремонт нагорных лестниц (на 2012 год ул.Смоленская, ул.Бунакова).
	2 объекта
	2 объекта
	2 объекта

	
	
	Прочие работы (ремонт плиточного покрытия тротуаров, малых архитектурных форм и т.д.)  - (объект-территория Центрального района).
	1 объект

	1 объект


	1 объект



	
	
	2.ДМЦП «Экологическая безопасность городского округа город Воронеж на 2010-2014 годы»
	Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды

Улучшение состояния водных объектов

	
	
	Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий - территория Центрального района.
	846 куб.м.
	846 куб.м.
	846 куб.м.

	
	
	Содержание мест отдыха у воды – ул.Дарвина (р-н ост. «Профкурсы»).
	1 объект


	1 объект


	1 объект




3. Основание для изменения или досрочного прекращения муниципального задания: 
3.1. Задание может быть изменено учредителем в течение срока выполнения в случаях:

- изменения объема бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение выполнения задания;

- изменения объемов выполнения работ в связи с производственной необходимостью.
3.2. Задание может быть досрочно прекращено в случаях:

- реорганизации или ликвидации Учреждения;

- изменения типа Учреждения;

- исключения муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных работ.

Досрочное прекращение задание или его изменение осуществляется на основании распоряжения администрации городского округа.
4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
	№

п/п
	Формы контроля
	Периодичность
	Структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

	1.
	Предоставление отчета о выполнении муниципального задания
	ежемесячно

ежегодно
	Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж


5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
	Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

	
	
	


5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:
Отчет о выполнении муниципального задания ежемесячно предоставляется учреждением в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, и ежегодно в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом,   в  департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж. 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
К отчетам о выполнении муниципального задания прикладывается следующая информация:

Пояснительная записка о выполнении муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных результатов.
Количество жалоб от населения, юридических лиц и вышестоящих организаций и  принятые по результатам их рассмотрения меры.

Сведения о кредиторской задолженности учреждения, в том числе просроченной кредиторской задолженности с указанием причин ее образования. 
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы: Осуществление контроля за проведением работ на объектах внешнего благоустройства

2. Характеристика работы:
	№

п/п
	Наименование

работы
	Содержание работы
	Планируемый результат выполнения работы

	
	
	
	очередной финансовый год

(2012 год)
	первый год планового 

периода

(2013 год)
	второй год  планового 

периода

(2014 год)

	2.
	Осуществление контроля за проведением работ на объектах внешнего благоустройства

	2.1
	Осуществление контроля выполнения договорных обязательств подрядными организациями в части объемов, качества и сроков выполняемых работ, оказываемых услуг, применение к ним мер по взысканию штрафных санкций при несоблюдении условий, установленных контрактами (договорами)
	В рамках качественной и своевременной реализации мероприятий,  указанных в разделе 1 настоящего задания, предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1.Осуществление контроля за выполнением подрядными организациями договорных обязательств осуществляется по следующим направлениям:
- выявление соответствия (несоответствия)   выполненных работ проектно-сметной документации,  СНиП, ГОСТ, ВСН, СанПиН,  указанных в заключенных гражданско-правовых договорах; 
- контроль сроков выполняемых работ и оказываемых услуг (в т.ч. промежуточных);
- контроль над своевременным устранением подрядчиками выявленных недостатков и дефектов.

2. Согласование технических решений.

3. Подписание актов на скрытые работы, актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2,КС-3).
4. Применение мер по взысканию штрафных санкций при несоблюдении условий, установленных договорами.
	Приемка выполненных работ в установленные  договором сроки
	Приемка выполненных работ в установленные договором сроки
	Приемка выполненных работ в установленные договором сроки


3. Основание для изменения или досрочного прекращения муниципального задания: 
3.1. Задание может быть изменено учредителем в течение срока выполнения в случаях:

- изменения объема бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение выполнения задания;

- изменения объемов выполнения работ в связи с производственной необходимостью.
3.2. Задание может быть досрочно прекращено в случаях:

- реорганизации или ликвидации Учреждения;

- изменения типа Учреждения;

- исключения муниципальной работы из ведомственного перечня муниципальных работ.

Досрочное прекращение задание или его изменение осуществляется на основании распоряжения администрации городского округа.

4. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
	№

п/п
	Формы контроля
	Периодичность
	Структурные подразделения администрации городского округа, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания

	1
	Предоставление отчета о выполнении муниципального задания
	ежемесячно

ежегодно
	Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж


5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
	Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год
	Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
	Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

	
	
	


5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

Отчет о выполнении муниципального задания ежемесячно предоставляется учреждением в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, и ежегодно в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом,   в  департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж. 

5.3.Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
К отчетам о выполнении муниципального задания прикладывается следующая информация:

Пояснительная записка о выполнении муниципального задания с указанием причин отклонения от запланированных результатов.
Количество жалоб от населения, юридических лиц и вышестоящих организаций и  принятые по результатам их рассмотрения меры.

Сведения о кредиторской задолженности учреждения, в том числе просроченной кредиторской задолженности с указанием причин ее образования. 
Первый заместитель главы администрации – директор департамента

городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж




                            
С.А. Крючков
