# Утверждена

# распоряжением

# администрации городского

# округа город Воронеж

# от _31.05.2012_N _1093-р__

# ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

# "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,

# С КОТОРЫХ СНЯТ СТАТУС ОБЩЕЖИТИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

# НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ,

# НА 2012 - 2013 ГОДЫ"

## Паспорт

## ведомственной целевой программы

## "Капитальный ремонт многоквартирных домов,

## с которых снят статус общежития, расположенных

## на территории городского округа г. Воронеж,

## на 2012 - 2013 годы"

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств - структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж | Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Наименование программы | "Капитальный ремонт многоквартирных домов, с которых снят статус общежития, расположенных на территории городского округа город Воронеж, на 2012 - 2013 годы" |
| Исполнители основных мероприятий программы | Муниципальное казенное учреждение "Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства" (МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ"), специализированные организации (на конкурсной основе), муниципальное казенное предприятие «Воронежский жилищно-коммунальный комбинат (МКП "ВЖКК") |
| Цель и задачи программы | Целью программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в многоквартирных домах городского округа город Воронеж ,с которых снят статус общежития. Задачи ведомственной целевой программы: - создание условий для эксплуатации многоквартирных домов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"; - увеличение срока службы многоквартирных домов и их конструктивных элементов; - снижение эксплуатационных расходов; - повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам |
| Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия программы: - проведение МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" технического обследования конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда; - проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Сроки реализации программы | 2012 - 2013 годы |
| Объемы финансирования программы | ## Объем финансирования из бюджета городского округа г. Воронеж в сумме 32 404 тысяч рублей, в том числе: ## на 2012 год – 13 100 тысяч рублей; ## на 2013 год – 19 304 тысяч рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ожидаемые результаты реализации программы: - снижение нерациональных затрат на содержание и ремонт внутридомовых систем и коммуникаций; - повышение уровня безопасности и качества проживания граждан в многоквартирных домах; - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для граждан; - обеспечение сохранности жилищного фонда; - проведение капитального ремонта 7 многоквартирных домов |

## 1. Характеристика проблемы

## Для решения задач, повышающих надежность функционирования системы жизнеобеспечения в многоквартирных домах, с которых снят статус общежития (далее - многоквартирные дома), приведения технических характеристик инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей безопасное и комфортное проживание граждан, устранения сверхнормативного износа жилищного фонда, стимулирования эффективного и рационального хозяйствования, максимального использования финансовых ресурсов, во исполнение требований Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" по выполнению обязанностей бывшим наймодателем производить капитальный ремонт разработана настоящая ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов, с которых снят статус общежития, расположенных на территории городского округа г. Воронеж, на 2012 - 2013 годы" (далее - Программа).

## Данные многоквартирные дома находятся в технически неудовлетворительном состоянии. Средний износ многоквартирных домов составляет более 50%. Капитальный ремонт зданий и инженерных сетей бывшими собственниками многоквартирных домов не проводился более 20 лет, в результате чего конструкции и инженерные сети пришли в негодность и требуют капитального ремонта.

## 2. Основная цель и задачи Программы

## Основной целью Программы является создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан в многоквартирных домах городского округа город Воронеж.

## Задачи ведомственной целевой Программы:

## - создание условий для эксплуатации многоквартирных домов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

## - увеличение срока службы многоквартирных домов и их конструктивных элементов;

## - снижение эксплуатационных расходов;

## - повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

## 3. Ожидаемые результаты реализации и индикаторы оценки

## результативности Программы

## Реализация ведомственной целевой Программы позволит:

## - снизить нерациональные затраты на содержание и ремонт внутридомовых систем и коммуникаций;

## - повысить уровень безопасности и качества проживания граждан в многоквартирных домах;

## - повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг для граждан;

## - обеспечить сохранность жилищного фонда;

## - провести капитальный ремонт 7 многоквартирных домов.

### Индикаторы оценки результативности Программы

| Наименование показателя | Индикатор достижения показателя, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, приведенные в соответствие требованиям нормативно-технической документации, обеспечивающей безопасное и комфортное проживание в них граждан | 2012 год | 2013 год | Итого |
|  | 2 | 5 | 7 |

## 4. Программные мероприятия

## Исходя из действующих в настоящее время нормативных документов, регулирующих деятельность, связанную с содержанием объектов жилищного фонда, для реализации данной ведомственной целевой программы необходимо:

## - проведение МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" технического обследования конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда;

## - проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

## Сроки реализации программы - 2012 - 2013 годы.

## Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, с указанием адреса, видов работ, ориентировочной стоимости и сроков указан в приложении к Программе.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

## Кадровое обеспечение ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов, с которых снят статус общежития, расположенных на территории городского округа г. Воронеж, на 2012 - 2013 годы" будет осуществлено исполнителями программы: муниципальным казенным учреждением "ГорДЕЗ ЖКХ" и муниципальным казенным предприятием "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат".

## Техническое обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществлено муниципальным казенным учреждением "ГорДЕЗ ЖКХ", а также специализированными подрядными организациями, определенными на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

## Организационное обеспечение ведомственной целевой программы будет осуществляться департаментом городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж и другими заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж.

## Финансовое обеспечение ведомственной целевой Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

## Объемы финансирования Программы на 2012 - 2013 годы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

## Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 32 404 тысяч рублей, в том числе:

## на 2012 год – 13 100 тысяч рублей;

## на 2013 год – 19 304 тысяч рублей.

## Объемы финансирования Программы рассчитаны в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. В стоимость работ входят:

## - расходы на обследование конструктивных элементов и внутренних инженерных систем;

## - затраты на материалы;

## - стоимость выполнения работ, связанных с проведением капитального ремонта.

## 6. Система управления реализацией Программы

## Общее руководство, координацию и контроль хода реализации ведомственной целевой программы, мониторинг индикаторов оценки результативности ведомственной целевой программы в течение всего периода ее реализации осуществляет департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

## Техническое обследование конструктивных элементов и внутренних инженерных сетей объектов жилищного фонда, проектно-сметные работы, технический надзор за проведением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, согласование актов выполненных работ осуществляет муниципальное казенное учреждение "ГорДЕЗ ЖКХ".

## Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов выполняют специализированные подрядные организации. Выбор данных подрядных организаций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

## Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж ежегодно до 1 марта представляет отчет о реализации ведомственной целевой программы в экономическое управление департамента экономики и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (по форме согласно приложению N 4 к Порядку о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж, утв. постановлением главы городского округа г. Воронеж от 10.03.2009 N 136).

## На основании представленных отчетов экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж до 1 июня каждого года подготавливает и представляет главе городского округа город Воронеж информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ за отчетный год.

## В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам оценки результативности главой городского округа город Воронеж может быть принято одно из следующий решений:

## - о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы;

## - о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программных мероприятий;

## - об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;

## - об объемах финансирования ведомственной целевой программы;

## - о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.

## По ведомственной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель бюджетных средств - департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж подготавливает и до 1 марта текущего года представляет в экономическое управление департамента экономики и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж доклад о выполнении ведомственной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

## Доклад должен содержать информацию о результатах реализации ведомственной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Заместитель директора

департамента городского хозяйства -

руководитель управления ЖКХ                                                       А.Н. Слесарев