






УТВЕРЖДЕН
  














распоряжением администрации

 







городского округа город Воронеж









от 05.06.2012  № 1111-р
ПЛАН

 мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Воронеж 
 ко Дню города 15 сентября 2012 года 
Железнодорожный  район

	№

п/п
	Адрес, наименование    объекта
	Наименование работ
	Объем

работ
	Срок

исполнения


	Исполнитель
	Ответственный

за выполнение



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Благоустройство магистральных улиц

	 -праздничное оформление района

	1
	Ленинский пр.; транспортная развязка по ул. Остужева; ул.Б.Хмельницкого; ул.Ст.Большевиков; ул. Переверткина
	-масляная окраска бортового камня
	6640 кв.м.
	до 01.09.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	2
	Ленинский пр.; ул.Остужева; развязка по ул.Остужева; ул.Б.Хмельницкого
	-масляная окраска опор наружного освещения и контактной сети
	1102,6 кв.м.
	до 01.09.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А

	3
	Ленинский пр., ост. «Рокоссовского», «Суворова» (4 шт.); ул.Б.Хмельницкого, ост. «Завод Тельмана» (1шт.)
	-окраска  павильонов ожидания общественного транспорта
	80,4  кв.м.
	до 01.09.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А

	4
	Ленинский пр.: ост. «Димитрова»,    ост.«Серафимовича», ост. «Минская»
	- масляная окраска ограждений, турникетов
	624 кв.м.
	до 01.09.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Ленинский пр.,  ул.Остужева
	-ремонт тумб под флагштоки;
-масляная окраска флагштоков
	29,4 кв.м
35,6 кв.м
	до 30.04.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А

	6
	Ленинский пр.,  ул.Остужева
	- монтаж, демонтаж флагов (2 раза)
	147 шт.
(за 1 раз)
	до 30.04.12г.
до 01.09.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А

	7
	Ленинский пр. -  ул.25 Января
	-известковая побелка ограждения Казанского кладбища (2 раза)
	413 кв.м
(за 1 раз)
	до 30.04.12г.
до 01.09.12г.
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А

	- уходные  работы за зелеными насаждениями

	1
	Ленинский пр.; территория у ТЦ «Магнит»; ул.Остужева;  развязка Северного мостового перехода; проезд от ул.Переверткина до  ул.25 Января; ул.Б.Хмельницкого; ул.Молодежная; ул.Остужева (дорога на Тамбов); ул.Землячки;  ул. Переверткина,  ул.Ст.Большевиков; ул.Димитрова, ул.Панфилова; ул.Минская; ул.25 Января; территория у ДК «Электроника»; ул.З. Космодеьянской; ул.Куйбышева; Планетная; ул.Калининградская;  въезды в г.м.Репное, Сомово, Краснолесный
	-выкашивание газонов 
(3 раза)
	 253,1 тыс.кв.м
 ( за 1 раз)
	май-сентябрь
	МКП «Комбинат
благоустройства   Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.А.

	2
	Ленинский проспект; проезд по ул.Остужева до ул.25 Января;  ул.Остужева; ул.Димитрова (от Ленинского пр. до ул.Ст.Большевиков);  ул.Молодежная; территории воинских захоронений в г.м. Репное, Сомово
	-стрижка кустарника
 (3 раза)
	2835 кв.м
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Магистральные и второстепенные улицы района;  улицы г.м.  Краснолесный; внутриквартальные проезды, улицы сектора индивидуальной застройки
	- удаление и обрезка аварийных, сухостойных деревьев
	 364 шт.
	I-III кварталы
	
	

	2. Реконструкция и обустройство видовых мест, транспортных развязок

	1
	Ленинский пр., 
ост. «Димитрова»
	- подготовка почвы с внесением  растительной земли
	60 кв.м
	май
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	
	
	- посадка цветов, уходные работы 
	3528 шт.
	май -сентябрь
	
	

	2
	Сквер у озера по Ленинскому пр.
	-окраска ограждения (балясины)
	
	апрель -май
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	
	
	- восстановление работы фонтана
	1 ед.
	 май,  август
	Управа района
	

	
	
	- очистка акватории озера
	2100 кв.м.
	июнь-август
	Управление по охране окружающей среды, МКП «Экоцентр»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	
	
	- устройство цветников
	30 кв.м.
	май-июнь
	
	

	
	
	- выкашивание газонов
	2900 кв.м.
	май-август
	
	

	
	
	- стрижка кустарника 


	290 кв.м.
	май -август
	
	

	
	ул. Остужева, 6д, 
сквер «Аллея Славы»
	- вырубка сухостойных  деревьев
	9 шт.
	март-апрель
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	
	восстановление модульного цветника перед стелой и в форме «звезда»  с декоративной отсыпкой: 
- выемка грунта, внесение растительной  земли;

- посадка луковичных;

- посадка цветов однолетних
	
	
	
	

	
	
	
	84 кв.м.

250 шт.

4092шт.
	май 

май

май
	
	

	
	
	-восстановление цветников на 15 пластинах
	240 кв.м.
	май-июнь
	
	

	
	
	-стрижка кустарника (3 раза)
	2072 кв.м. (за 1 раз)
	май-август
	
	

	
	
	-выкашивание  газонов (3 раза )
	3700 кв.м. (за 1 раз)
	май-август
	МКП «Комбинат благоустройства Железнодорожного района»


	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.А

	4
	Поворот с Ленинского пр. на ул.Остужева и бульвар  «Остужевский»
	Восстановление цветочной композиции в форме «Жар-птица»:
- подготовка почвы с внесением
растительной земли;

- монтаж корзин;

- ремонт, окраска метал.  конструкции; 

- восстановление газона;

- посадка цветов, уходные работы

	37 кв.м.

37 шт.

5 кв.м

140 кв.м.

6395 шт.
	май

-//-

-//-

-//-

май-сентябрь
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Восстановление модульного цветника:
-выемка грунта, внесение растительной земли;

-установка бордюрной ленты;

-посадка декоративного кустарника (туя);

- посадка луковичных;

-посадка цветов, уходные работы 
	54  кв.м.

28 п.м.

1 шт.

750 шт.

2648 шт.
	май

-//-

-//-

-//-

май-сентябрь
	
	

	
	
	-стрижка кустарника (3 раза)
	290 кв.м.  (за 1 раз)
	май-сентябрь
	
	

	
	
	-масляная окраска турникета
	117 кв.м.
	август
	
	

	
	
	- выкашивание газонов (3 раза)
	1890 кв.м.
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	МКП «КБУ   Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.А

	5
	Территория транспортной развязки Ленинский пр. - ул. Остужева 
	-восстановление альпийских горок (посадка 3920 шт. цветов)
	80 кв.м.
	май
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	
	
	-восстановление цветника около стелы (посадка 6860 шт. цветов)
	140 кв.м.
	май
	
	

	
	
	-стрижка кустарника (3 раза)
	1575 кв.м.
	май-сентябрь
	
	

	
	
	-выкашивание газонов
	22400 кв.м.
	май-сентябрь
	МКП «Комбинат
 благоустройства   Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	Сквер «Добролюбова»,
Ленинский пр., 156д
	-подготовка почвы с внесением растительной земли
	108 кв.м.
	май
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	
	
	- посадка туй шаровидных
	3 шт.
	май
	
	

	
	
	-посадка цветов
	5400 шт.
	май-сентябрь
	
	

	
	
	- масляная окраска турникета
	80 п.м.
	август
	
	

	
	
	- стрижка кустарника (3 раза)
	269 п.м.
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	
	

	
	
	-выкашивание газонов (3 раза)
	1000 кв.м.
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	МКП «Комбинат
 благоустройства   Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.А

	7
	Сквер «Героев»,
Ленинский пр.,167 д
	- подготовка почвы с внесением растительной земли
	45 кв.м.
	май
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	
	
	-посадка цветов
	2210 шт.
	май-сентябрь
	
	

	
	
	- масляная окраска турникета
	23 п.м.
	август
	
	

	
	
	-стрижка кустарника (3 раза)
	113 кв.м.
	май-сентябрь
	
	

	
	
	-выкашивание газонов (3 раза)
	1194 кв.м.
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	МКП «Комбинат
 благоустройства   Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.А

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	Сквер около управы Ленинский проспект,157
	-выемка грунта с внесением растительной земли
	104 кв.м.
	 май
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ 
Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Позднышев В.Б.

Дейников А.А.

	
	
	-устройство декоративной отсыпки
	7  кв.м.
	май
	
	

	
	
	- посадка кустарника
	247 шт.
	май
	
	

	
	
	- посадка цветов однолетних
	4357 шт.
	май
	
	

	
	
	-посадка цветов многолетних
	106 шт.
	май
	
	

	
	
	-уходные работы 
	200 кв.м
	май-сентябрь
	
	

	
	
	-стрижка кустарника (3 раза)
	418 кв.м
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	
	

	
	
	-выкашивание газонов (3 раза)
	250 кв.м
(за 1 раз)
	май-сентябрь
	МКП «КБУ   Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Абрамов В.Н.

Дейников А.

	       3. Благоустройство придомовых территорий

	1
	ул.Остужева 22,28,36,50; ул.Одинцова,2, 15,19, 21, 21а,25,27; ул.А.Троицкого,8; ул.Сосновая, 24, 24а, 24б,24в;  ул. Переверткина, 18, 24;  ул.Димитрова 79; ул.Калининградская, 102, 108, ул.Б.Хмельницкого, 30а,50а, 66; ул. Сомовская, 21б;  ул.Переверткина,6,8,10; ул.Одинцова,9,13 


	- обрезка кустарника
	2460 п.м.
	август
	ОАО «УК Железнодорожного района», ООО «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»,ТСЖ «Березка», ООО УК «Союз»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	ул.Одинцова,2;ул.Одинцова,9,13  ул.Артамонова 16; ул.Б.Хмельнцикого,29, 31,33,37, 39,43,50б, 54б;  ул.Калининградская  102,108; ул.Сосновая д24а,24б,24в; ул.Минская д.1а; ул.Остужева д1а,28,44; ул.25 Января, 2,28,30,26, 22, 70; Ленинский пр., 215,151, 153,159,167,129, 133; ул.Переверткина, 44,46,38, 33,35; ул.Димитрова, 79; ул.Ст.Большевиков 16 
	- покос травы
	12000 кв.м
	июль-август

	ОАО «УК Железнодорожного района», ООО «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»,ООО УК «Союз»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	3
	ул.Минская,65,67,63а,69а; ул.Ст.Большевиков,1; ул.З.Космодемьянской,13,15ул.Переверткина,6,58; ул.25Января,72; ул.Б.Хмельницкого,65а; ул.Остужева, 42; Ленинский проспект,143,195
	- удаление сухостоя


	21 шт.
	август
	ООО « УК Союз», ОАО «УК Железнодорожного района», ООО «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	4
	ул.Минская,53,55,57,59,61,6363а,65,67,67б,69, 69а, 69б, 69в,71,71а,73,75,75а, 77,79, 8183, Ленинский проспект,151, 153, 159, 161, 163,167,169
	- очистка опор освещения
	120 шт.
	август
	ООО « УК Союз», ОАО «УК Железнодорожного района», ООО «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	5
	ул.25Января,8а; ул.Б.Хмельницкого, 19а, 68; ул.Артамонова,30а, ул.Боровская,1, ул.Минская,53,55,57,59,61,63,63а,65,67,67б,69,69а,69б,69в,71,71а,73,75,75а,77,79,81,83


	- окраска бордюрного камня известковым  раствором
	2800 п.м.
	 август
	ООО « УК Союз»,
ООО УК «Родник»,

ТСЖ «Железнодорожник»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	6
	ул.Б.Хмельницкого,54
	- окраска  ограждений  
	1 шт.
	август
	ОАО «УК Железнодорожного района»
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	7
	ул. Артамонова,30а,
ул.Б.Хмельницкого,68
	устройство клумб
	60 кв.м
	август
	ТСЖ «Железнодорожник»
	

	8
	ул. Калининградская 102,108; ул.Электровозная 4,8; ул.Сосновая 24б,24в; ул.Речная5; пер.Санаторный 4а; ул.Артамонова 6а,12а,16; ул.Паравозная,61; ул.Б.Хмельницкого, 32,42, 54б; ул.25 Января, 8,18,28,48,70; ул.Переверткина,44; ул.М.Одинцова 11; Ленинский пр., 130; ул.Серафимовича 41а
	- ремонт  и окраска  элементов детского оборудования 
	25
площадок
	август
	ОАО «УК Железнодорожного района», ООО «УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района»,
ТСЖ «Железнодорожник»
	

	9
	ул. Гаршина, 6,10;  ул.Ст.Большевиков, 2;              
 ул.Б Хмельницкого, 19а, 68; ул. Боровская, 1; пер.Серафимовича, 14; ул.Артамонова, 7,24, 30а, 34а, 34б,38,38Б; ул.З.Космодемьянской, 9,9а; Ленинский пр-т,125, 142,145, 146, 173/1/2, 171, 179, 181, 144а,  27;  ул. Переверткина, 6,8,10, 37, 39,52, 24А, 31, 31а, 42,51, 49;  ул.25 Января, 6а, 8а,12, 24, 34а, 4б,52а; ул.Остужева,13, 24,30,34, 46; ул.Суворова, 65, 116, 116а; ул.Димитрова, 27; ул.Минская,29;49,51,53,55, 57,  63, 63а, 65,67, 69, 69а, 69б, 69в, 71, 71а, 73, 75, 75а,  77, 79, 81, 83; ул.Арх. Троицкого, 3, 5; Калининградская, 100, 100а; ул.Богатырская, 30, 34, 34а,36; ул.Электровозная,2, 6,12а;   ул.Урывского, 3,9, 13,  15, 15а; ул. Сомовская, 21б
	- вырубка поросли
	4800 пог.м
	июнь-август
	ООО УК Стройтехника, ТСЖ «Гранит», ТСЖ «Норма», ТСЖ  «Железнодорожник»,  ТСЖ «Виктория”, ООО РУК «Северо-Восток», ООО  УК «Родник», ТСЖ «Авангард»,ТСЖ «Росток”, ТСЖ «Артемида», ВАТД «Домостроитель», ТСЖ «Сахалинец», ООО УК «Русский Дом», ТСЖ “Тверское»,ТСЖ «Березка», ТСЖ  «Радуга», ТСЖ «Надежда» и др.
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4. Благоустройство территорий промышленных предприятий

	1
	ул. Остужева, 45
ОАО «Эпром»
	- окраска бордюрного камня;
- кронирование деревьев;

- очистка отмосток вокруг здания;

- очистка водоприемных колодцев
	140 п.м
40 шт.

270 кв.м

12 шт.
	до 28.08.12
	ОАО «Эпром»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	2
	Ленинский проспект, 119
ДО АО «Газпроектинжиниринг»
	- посадка голубой ели;
- установка цветочного панно;

- завершение облицовки фасада корпуса №1;

- ремонт асфальтового покрытия;

- уборка прилегающей территории;

-  посадка цветов в вазоны;

- обустройство газонов
	1 шт.
1 шт.

50 кв.м

100 кв.м

400 кв.м

7 шт.

310 кв.м
	10.09.12
31.08.12

 30.06.12

  30.06.12

30.09.12

30.09.12

30.09.12
	ДО АО «Газпроект-инжиниринг»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	3
	Ленинский пр-т, 119А  
ОАО «ВЗПП-Сборка»
	- замена оконных блоков на пластиковые в корп. № 17 (северная сторона);
- восстановить алюминиевую обшивку на 
фасаде корп.№17;

- ремонт ступеней после зимней эксплуатации на центральной и западной проходной;

- покраска металлического ограждения у центральной проходной;

- обеспечение работы фонтана в праздничные дни;

- оформление праздничных декораций над центральной проходной;
	2 шт.
600 кв.м
250 кв.м

300 п.м

1 шт.

-


	30.06.12
30.09.12
30.06.12

30.06.12

30.09.12

31.12.12


	ОАО «ВЗПП-Сборка»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	- уборка прилегающей территории и уход за цветниками и зелеными насаждениями;

- очистка и промывка металлического ограждения корпусов № 17 и № 9а от объявлений и рекламы;

- покраска фасада корп. № 9а (южная сторона);

- оформление разрешения на разбивку клумбы и разметку проезжей части (для обеспечения постоянного свободного проезда на территорию  предприятия (на западной проходной: ул.Ст.Большевиков);

-разбивка газона и разметки, согласно разрешения, на въезде у западной проходной
	8000 кв.м

400 п.м

450 кв.м

-

500 кв.м
	постоянно 

постоянно 

30.09.12

30.06.12

30.06.12
	
	

	4
	Ленинский пр., 119А, 
ЗАО «ВЗПП-Микрон»
	- ремонт металлического ограждения, окраска;
- ремонт кирпичной кладки основания металлического забора по Ленинскому пр.;

- стрижка газона внутри забора по Ленинскому пр., уборка мусора;

- окраска ворот по ул. Старых Большевиков;

-стрижка кустарников по ул. Ст. Большевиков
	440 кв.м
245 кв.м

2130 кв.м

12 кв.м

20 шт.
	31.08.12
31.08.12

31.08.12

31.07.12

30.09.12
	ЗАО «ВЗПП-Микрон»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	5
	Ленинский пр.,160,
ЗАО «Гидрогаз»
	- уборка прилегающей территории от мусора;
- кронирование деревьев;

- покраска бордюрного камня;
- обустройство цветника перед центральной проходной;

- покос газонов перед АБК-1
	300 кв.м
8 шт.

70 п.м
	31.08.12
30.06.12

30.06.12
	ЗАО «Гидрогаз»
	

	
	
	
	24 кв.м

120 кв.м
	30.06.12

31.08.12
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Ленинский пр., 160
ОАО «НИИПМ»
	- ремонт покрытия подъездных дорог;
- ремонт входной группы;

- обустройство клумб, цветников;

- обустройство газонов;

- ремонт и окраска ограждения;

- посадка деревьев и кустарников;

- стрижка кустарников;

- ремонт заводского стенда;

- ремонт цоколя здания
	60 кв.м
1 ед.

400 кв.м

4000 кв.м

200 п.м

6 шт.

750 п.м

80 кв.м

160 кв.м
	15.08.12
01.09.12

09.05.12

01.05.12.

01.05.12.

01.09.12

01.09.12

01.08.12

01.05.12
	ОАО «НИИПМ»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	пер. Б.Хмельницкого, 1а, ВВРЗ - филиал ОАО «Вагонреммаш»
	- переоборудование рекламного панно на торце дома № 42 на тему «Воронежскому ВРЗ - 100 лет»;
- замена декоративных элементов «цветы в плошках», посвященных 100-летию завода;

- очистка газонов, уборка сушняка, кронирование кустарников; 

- вывоз мусора;

- ремонт и побелка бордюрного камня в парке им. Тельмана;

- покраска сцены эстрады, урн, лавочек, столбов освещения, окраска спортивных элементов, заборов, качелей в парке им. Тельмана;

- ремонт освещения на фасаде территории парка завода;

- установка новой эмблемы завода «левая сторона»
	4 шт.
36 шт.

1500 кв.м

60 куб.м

200 п.м

400 кв..м

22 шт.

2 шт.
	31.01.12
31.05.12

30.09.12

30.09.12

30.04.12

30.06.12

30.06.12

30.04.12
	ВВРЗ - филиал ОАО «Вагон-реммаш»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	управления на правую сторону въезда в завод;

- частичный ремонт тротуара;

- переоборудование рекламного стенда на склоне и художественное исполнение по тематике: «100-летие завода»;

- ремонт и окраска ступеней лестницы склона  
	3 шт.

300 кв.м

-

55 кв.м
	31.05.12

31.05.12

31.05.12

31.05.12
	
	

	8
	ул.Б.Хмельницкого,51А,
ОАО ХК «Мебель Черноземья»
	- обустройство газонов;
- обустройство цветника;


	500 кв.м
80 кв.м


	31.05.12 
-//-
	ОАО ХК «Мебель Черноземья»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	9
	ул. Б. Хмельницкого, 60, Главный материальный  склад ЮВЖД
	- опилка  деревьев на прилегающей территории
	
	01.05.12
	 ЮВЖД
-филиал  ОАО «РЖД»
	

	10
	ул. Б. Хмельницкого,77 а, 
СМТ № 7 филиал ОАО «РЖД-Строй»
	- ремонт и окраска забора
	4300 кв.м
	01.06.12
	СМТ № 7 филиал ОАО «РЖД-Строй»
	

	11
	ул. Димитрова,83,
ОАО «172 ЦАРЗ»
	- покраска бордюрного камня;
- штукатурка и покраска ограждения завода;

- стрижка газона;

- ремонт остановочного павильона;

- посадка кустарника
	500 п.м
300кв.м

500 кв.м

1 шт.

100 шт.
	01.05.12
30.04.12

20.08.12

31.03.12

31.05.12
	ОАО «172 ЦАРЗ»
	

	12
	ул. Ст. Большевиков 
ФГУП «НИИЭТ»
	- облицовка фасада;
- замена оконных блоков;

- ремонт тротуара;

- ремонт забора по ул. Старых Большевиков
	400 кв.м
6 шт.

100 кв.м

180 п.м
	31.07.12
31.08.12

15.06.12

31.05.12
	ФГУП «НИИЭТ»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	ул. Планетная,26,
ОАО «Видеофон»
	- покраска остановочного павильона;
- покраска бордюрного камня;

- восстановление газона;

- уборка прилегающей территории
	1 шт.
250 п.м

1350 кв.м

10 т. кв.м
	31.05.12
31.05.12

31.05.12

30.09.12
	ОАО «Видеофон»


	

	14
	ул. Землячки,21 
ОАО «Химоптторг»
	- посадка деревьев;
- обустройство клумбы;

- обивка  и покраска 2 воздуховодов;

- покраска бордюрного камня;

- окраска урн;

- окраска беседки для курения.
	6 шт.
12 кв.м

24 кв.м

150 п.м

4 шт.

25 кв.м
	21.05.12
21.05.12

17.05.12

12.06.12

25.07.12

25.07.12
	ОАО «Химопт-торг»

	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	15
	ул. Землячки, 1
ООО «ПромИнвест»


	- кронирование деревьев, стрижка кустарников, удаление сухостоя;
- покраска бордюров автодороги, цветников;

- посадка цветов в вазоны и на клумбах;

- облицовка металлопрофилем цоколя информационного стенда;

- окраска въездных ворот;

- окраска остановочного павильона;

- окраска металлического ограждения
	50 шт.
100 п.м

300 кв.м

15 кв.м

80 кв.м

1 шт.

100 п.м
	31.05.12
31.05.12

30.06.12

31.05.12

30.06.12

31.05.12

30.06.12
	ООО «ПромИнвест»

	

	16
	ул. Витрука, 4
ООО «Юнайтед Бейкерс»
	- обустройство газонов (рыхление, покос травы)
	600 кв.м

	постоянно

	ООО «Юнайтед Бейкерс»
	

	17
	ул.Никитина,149, г.м.Краснолесный
ОАО «Графское»
	- засыпка грунтом и планировка участка по ул. Никитина;
- ремонт и покраска цеха № 1
	200 кв.м
100 кв.м
	30.06.12
30.08.12
	ОАО «Графское»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	    5. Благоустройство территорий транспортных предприятий

	1
	ул. Серафимовича, 32
МКП МТК «Воронежпассажиртранс»


	- уборка тротуара и дворовых территорий;
- очистка заездного «кармана»;

- уборка озелененных участков на прилегающей территории;

- обрезка деревьев и кустарника;

- вывоз мусора и веток от обрезки деревьев;

- покраска бордюрного камня;

- окраска урн
	27 000 кв.м
60 кв.м

500 кв.м

60 шт.

30 куб.м

1500 п.м

6 шт.
	31.08.12
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
	МКП МТК «Воронежпассажир-транс»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	2
	Деповской тупик,1
Локомотивное депо «Отрожка»
	- устройство асфальтового покрытия на внутренней территории;
- устройство клумб (завоз чернозема)
	6000 кв.м
30 т
	01.06.12
01.06.12
	Локомотивное депо «Отрожка»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	     6. Благоустройство территорий предприятий потребительского рынка

	1
	 ул. Остужева, 3, 
магазин «Хозтовары»
	-реконструкция здания магазина (пристройка) 
	250 кв.м
	30.12.12
	ООО «Россиянка»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	2
	Ленинский пр., ост. Димитрова, киоск 
	-косметический ремонт остановочного навеса
	  1 ед. 
	01.05.12
	ИП Чижикова
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	3
	Ленинский пр., 150, магазин
«Охотник и рыболов»
	- оформление фасада магазина;
- асфальтирование прилегающей территории;

- укладка тротуарной плитки 
	1 ед.
60 кв.м 

20 кв.м2
	30.04.12
01.09.12

01.09.12
	ООО «Охотник и рыболов»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Ленинский пр., 150,
магазин «Юнитон»
	- оформление фасада магазина, входной группы;
- укладка тротуарной плитки 
	 1 ед.
30 кв.м
	01.09.12
	ООО «Юный техник»
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	
	
	- асфальтирование прилегающей территории

- установка урн
	60 кв.м

2 ед.
	
	
	

	5
	Ленинский пр., 174 г
магазин «Дельта»
	- обустройство автопарковки; 
- укладка бордюрного камня;

- укладка асфальтового покрытия 
	220 кв.м
70 кв.м

220 кв.м
	01.10.12
	ИП Бондарев
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	6
	Ленинский пр., 174 д
магазин «Русавто»
	-  реконструкция здания
- монтаж рекламной вывески 

- укладка тротуарной плитки 

- укладка асфальтового покрытия 

- установка наружного освещения с заменой ламп накаливания на энергосберегающие
	 1 ед.

47 кв.м

60 кв.м
	01.03.12
01.08.12

01.07.12

01.07.12

01.06.12
	ООО «Экэнерг»

	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	7
	ул.Б.Хмельницкого,54
киоск
	- ремонт фасада (замена сайдинга);
- ремонт  крыши остановочного навеса; 

- косметический ремонт скамеек и опорных столбов
	14 кв.м
1 ед.


	01.09.12
	ИП Чулков В.М.
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	8
	ул. Минская, 17/1 
павильон, киоск 
	- косметический ремонт фасада;.
- восстановление тротуарной плитки;
	1 ед.
4 кв.м
	01.06.12
	ФЛ Гришин В.Н.
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	ул. Минская, 17/1
киоск, совмещенный с остановочным павильоном
	-косметический ремонт киоска и навеса остановочного павильона
	1 ед.
	01.09.12
	ИП Еленский 
	Болдырев А.Г.
Дудкин Ю.П.



	   7. Благоустройство территорий учреждений здравоохранения

	1
	ул.З.Космодеьянской,19
ОВЛ «Солнце»
	-покраска скамеек, урн;
- стрижка кустарника
	4 шт.
100 п.м.
	август
	Главный врач ЛПУ МБУЗ «ГКБ № 11»,

	

	2
	ул.Минская,9
Отделение диагностики 
	- покраска бордюрного камня
	120 п.м.
	август
	 руководители учреждений
	Зеленченко Е.В.


	3
	ул.З.Космодемьянской,17
Поликлиника №12
	- выкашивание газонов;
- покраска бордюрного камня
	95 кв.м.
200 п.м.
	август
	
	

	4
	ул.Остужева,1
ОВЛ «Воронежец»
	- стрижка кустарника
	40 п.м.
	август
	
	

	5
	ул.Переверткина,41
Женская консультация
	- устройство клумб;
- выкашивание газонов;

- стрижка кустарника
	10 кв.м.
40 кв.м.
30 п.м.
	июль-август
август

август
	
	

	6
	ул.Переверткина,16а
Поликлиника №9
	- выкашивание газонов;
- стрижка кустарника
	3000 кв.м.
170 п.м.
	август
август
	
	

	7
	ул.Грузинская,39
Городская больница № 11
	- покраска контейнеров для ТБО;
- покраска бордюрного камня;

- удаление сухостоя
	4 шт.
200 п.м.

15 шт.
	август
август

август
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	ул.Артамонова,4а, пол. отделение ст.Отрожка
	- покраска бордюрного камня;

	20 п.м

	август
	
	

	     8. Благоустройство территорий учреждений культуры

	1
	ул. Куйбышева, 23а
МБУК Культурный 

центр «Октябрь»
	-покраска бордюров
-посадка цветов
	30 п.м.
50 шт.
	май, август
май, июнь
	МБУК Культурный 
центр «Октябрь»
	Зеленченко Е.В.
Пешков А.В. Руководители

учреждений

	2
	г.м. Репное, пер.Садовый, 14
МКУК Дом культуры «Репное»  
	-покраска бордюрного камня
-окапывание зелёных насаждений
	60 п.м.
6 кв.м
	июнь
май
	МБУК Дом культуры «Репное»  
	

	3
	п.Боровое, ул.Героев России, 2д ,  МБУК Дом культуры «Боровое»
	-обустройство клумб
-обрезка деревьев

-покос травы
	40 кв.м
17 шт.

350 кв.м
	май
апрель

май-август
	МБУК Дом культуры «Боровое»
	

	4
	 г.м. Сомово, 
ул. Конституции, 7а

МБУК Дом культуры «Восток»
	-посадка цветов
-посев газона

-покраска металлических конструкций детской площадки
	400 шт.
300 кв.м

6 шт.
	май-июнь
апрель, июль

апрель
	МБУК Дом культуры «Восток»
	

	5
	г.м. Краснолесный, ул. ген. Лохматикова, 13
МБУК Дом культуры «Краснолесье»
	-рыхление газонов
-высадка цветов

-покраска входных дверей

-уборка сухостоя
	20 кв.м
200 шт.

10 кв.м

300 кв.м
	Май, август
май, август

апрель

июнь
	МБУК Дом культуры «Краснолесье»
	Зеленченко Е.В.
Пешков А.В.

Руководители

учреждений

	6
	г.м. Краснолесный, ул. Лохматикова, 29 МБОУ ДОД Детская школа искусств №3
	-высадка цветов
-покос травы

-стрижка кустарника


	150 шт.
200 кв.м

15 кв.м
	май - июнь
май-сентябрь

август
	МБОУ ДОД Детская школа искусств №3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	г.м. Сомово, ул. Дубовая, 6
МБОУ ДОД Детская школа искусств №4
	-покраска бордюров
-высадка цветов

-выкашивание газонов
	30 п.м.
150 шт.

150 кв.м
	май
май

июль
	МБОУ ДОД Детская школа искусств №4
	

	8
	Ленинский пр., 207
МБОУ ДОД Детская школа искусств №5 
	-покраска бордюров
-посадка цветов

-посадка деревьев

-посадка кустарника
	20 п.м.
100 шт.

4 шт.

40 шт.
	май, сентябрь
май

март-апрель

март-апрель
	МБОУ ДОД Детская школа искусств №5 

	

	9
	ул. Куйбышева, 23а Библиотека №5
	-высадка цветов
	50 шт.
	май- июнь
	Библиотека №5

	

	10
	г.м.Сомово, ул.Сухумская, 1 Библиотека №8
	-высадка цветов
	40 шт.
	май 
	Библиотека №8

	

	12
	г.м. Краснолесный, ул.  Лохматикова, 29 
Библиотека №12
	-обрезка кустарника
-посадка цветов
	100 кв.м
60 шт.
	май, сентябрь
май, сентябрь
	Библиотека №12

	

	13
	 ул. Переверткина, 49 Библиотека №17
	-покос травы

	250 кв.м

	май-сентябрь
	Библиотека №17

	

	14
	ул. Артамонова, 38 Библиотека №20
	-разбивка клумб

	4 кв.м
	май

	Библиотека №20

	

	9.Благоустройство территорий  учреждений образования

	1
	Ленинский пр.,197а
МБОУ СОШ №19
	-ремонт фасада;
-установка ограждения
	480 кв.м
440 п.м.
	апрель- август
апрель-июнь
	МБОУ СОШ №19
	Зеленченко Е.В.
Боброва Л.Б., 

Руководители учреждений

	
	ул.Куйбышева,23
МБОУ СОШ №36
	- установка ограждения;
- установка ограждения   палисадника
	120 п.м.
110 п.м.
	апрель-июнь
	МБОУ СОШ №36
	

	3
	ул.Б.Хмельницкого,58а
МБОУ СОШ №71


	- установка ограждения
	290 п.м.
	апрель-июнь
	МБОУ СОШ №71
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ул.Минская,23
МБОУ Гимназия №9
	-установка ограждения
	718 п.м.
	апрель-июнь
	МБОУ Гимназия №9
	

	5
	ул.Переверткина,25
МБОУ лицей № 3
	- установка ограждения;
-ремонт входной группы
	180 п.м.
1 ед.
	апрель-июнь
апрель- август
	МБОУ лицей № 3
	

	6
	ул.Платонова,6
МБОУ СОШ №64
	-установка ограждения
	300 п.м.
	апрель-июнь
	МБОУ СОШ №64
	

	7
	ул.Ленинградская,1
Воронежский юридический техникум» 
	-устройство  клумб, цветников;
- замена бордюрного камня;

- стрижка кустарника;

- ремонт и покраска забора
	75 кв.м.
150 п.м.

1500 п.м.

860 п.м.
	май 
август 

май-сентябрь

июль
	Воронежский юридический техникум»
	

	8
	пер.Серафимовича,1а
«Профессиональный лицей № 2 »
	-ремонт и покраска забора ;

- покос травы;

- уборка прилегающего сквера 
	225 п.м.
450 кв.м

330 кв.м
	 июнь

май-сентябрь

-//-
	ГОБУ НПО «Профессиональный лицей № 2 »
	

	9
	ул.Димитрова,77
Воронежский

энергетический техникум 
	-обрезка  кустарника;
-устройство газонов;

- устройство цветников;

- покраска бордюров
	20 п.м.
200 кв.м

 200 кв.м

90 п.м.
	июнь-август
	Воронежский
энергетический техникум


	

	    10. Благоустройство территорий, прилегающих к детским спортивным школам, комплексам, клубам, стадионам

	1
	ул.Переверткина,5
СДЮСШОР № 14


	-покраска бортового камня;
-выкашивание газонов;

- покраска урн
	300 п.м.
200 кв.м

5 шт.
	июнь-август
	СДЮСШОР № 14

	Зеленченко Е.В.
Пешков А.В. 

Руководители учреждений

	2
	ул.Нариманова,1а
Стадион «Локомотив»
	- уборка территории
	0,3 га
	постоянно
	Стадион «Локомотив»
	

	     11. Благоустройство строительных объектов

	1
	Жилой дом поз.3, 4 ул.Артамонова, 22а
	- ремонт ограждения
	25п.м.
	01.09.12г.
	ОАО ДСК
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

Скочко А.И.

	2
	Жилой дом поз.10 ул.Артамонова, 34в
	- установка ограждения

	250п.м.

	01.09.12г.

	ОАО ДСК

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	Жилой дом поз.2 ул.Артамонова, 38в
	- уборка строительного мусора;
- оборудование площадки для мойки колес;
	6000 куб.м
1 шт.
	20.05.12г.
25.05.12г.
	ООО «Горстрой»

	

	4
	Жилой дом 
ул. Одинцова, 25а
	- ремонт ограждения;
- оборудование площадки для мойки колес
	10п.м.
1шт
	25.05.12г.
	ООО «Эко-строй»
	

	5
	Жилой дом 
ул.Переверткина, 10а
	-устройство подъездных путей;
- вывоз строительного мусора;

- ремонт ограждения
	10п.м
500куб.м

6п.м.
	25.06.12г.
25.06.12г.
10.06.12г.
	ООО «Парнас-2001»
	

	6
	Комплекс жилых домов Ленинский пр., 124-126
	- ремонт ограждения;
- очистка ограждения от несанкционированной рекламы
	18п.м
10п.м.

70кв.м
	20.06.12г.
01.06.12г.
25.06.12г.
	ЗАО ФК «Аксиома»
	

	7
	Жилой дом поз.13,15,22,23, ул.Урывского, 17а
	- ремонт ограждения;
- покос травы
	5п.м.
80кв.м.
	01.06.12г.
	ЗАО СМП «Электронжил-соцстрой»
	

	8
	Жилой дом поз.9
ул.Комсомольская
	- ремонт ограждения;
- оборудование площадки для мойки колес
	9п.м.
1шт
	25.05.12г.
	ЗАО СМП «Электронжил
соцстрой»
	

	9
	Жилой дом поз.24ул.Минская, 69д
	- установка ограждения;
- уборка строительного мусора
	50п.м.
3000куб.м.
	01.07.12г.
01.09.12г.
	ЗАО «ВМУ-2»
	

	10
	Жилой дом поз.2,3,4
ул.Ф.Тютчева, 95а
	- ремонт ограждения

	50п.м.

	01.09.12г.

	ЗАО «ВМУ-2»
	

	11
	Жилой дом ул.Серафимовича, 22а
	- очистка ограждения от несанкционированной рекламы;
- покос травы;

- вывоз мусора
	13п.м.
110кв.м.

20куб.м.
	01.06.12г.
25.05.12г.

25.05.12г.
	ООО «Стройинвест-Лайн»
	

	12
	Комплекс жилых домов по ул.Переверткина, 1п
	- ремонт ограждения;
- очистка ограждения;

- вывоз мусора
	25п.м.
15п.м.

5000куб.м
	01.06.12г.

	ООО «Выбор»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	        12. Благоустройство улиц частного сектора

	1
	ул. Молодежная, ул. Фурманская,
ул. Спартаковская, ул. Набережная,

ул. Грибоедова, ул. Механическая
	- обрезка деревьев

	60 шт.
	май- август
	Председатели комитетов ТОС и жители улиц
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	2
	ул. Суворова, пер. Молодежный,
ул. Богучарская, пер. Морской,

пер. Серафимовича, ул. Калининградская,

пер. Инютинский, ул. Нариманова
	- разбивка клумб и посадка цветов 
 
	125 кв. м.
	май

	Председатели комитетов ТОС и жители улиц
	

	4
	 пер. Молодежный, ул. Спартаковская,
ул. Фурмановская, ул. Набережная
	- вырезка поросли 

	25 шт.
	май
	Председатели  ТОС и жители улиц
	

	5
	ул.Куликовская, ул.Багратиона,
ул.Токарная, пер.Флотский,

ул.Добрый путь,  пер.Доблести
	- стрижка кустарников

	140 п.м.
	май
	Председатели комитетов ТОС и жители улиц
	

	6
	 ул. Багратиона 
	- установка детских игровых  элементов
	7  ед.
	май 
	 ТОС «Куликовский»
	

	7
	ул. Нахимовская — подготовка улицы к конкурсу на лучшее благоустройство
	-ямочный ремонт дороги
	110  м2
	июль – август 
	Председатель комитета ТОС «Нахимовский»
Савенко П.М.,

жители улицы


	

	
	
	-уборка территории
	1700 м2
	август 
	
	

	
	
	- разбивка цветников
	30 шт.
	май
	
	

	
	
	- ремонт и покраска ограждений
	400 м2
	май- август
	
	

	       13. Благоустройство объектов культурно-патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники)

	1
	ул.Молодежная
Воинское захоронение №10
	- стрижка кустарника;
- выкашивание газонов
	616 кв.м.
	май-сентябрь
	МКУ «РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного 
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	2
	г.м. Репное, ул.Репненская,82
Мемориал погибшим односельчанам
	- стрижка кустарника;
- выкашивание  газонов
	440 кв.м.
260 кв.м.
	май-сентябрь
	района»; МПК «КБ Железнодорожного района», территориальные отделы
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.

	3
	г.м. Сомово, воинские захоронения №11,22
	- стрижка кустарника;
- выкашивание газонов
	32 кв.м.
150 кв.м.
	май-сентябрь
	
	Болдырев А.Г.
Дейников А.А.


Коминтерновский район

	№ п/п
	Адрес
	Исполнитель
	Виды работ
	Объем работ
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Благоустройство территорий предприятий  потребительского рынка

	1
	Московский пр., 82
	Магазин «Олимп»
	Ремонт фасадной части, входной группы, установка урны
	20 м2
	01.06.12
	Проскурякова Надежда Сергеевна

	2
	Московский пр., 32
	Магазин «Спецодежда»
	Замена  витражей, обрезка деревьев, окраска урн, покраска бордюра
	
	
	Жданкина Л.М.

	3
	Московский пр., остановка «Электросигнал»
	ГУП «Роспечать»
	Замена остановочного комплекса
	
	01.09.12
	Нестеров Л.П.

Тиминский Ю.И.

	4
	ул. Машиностроителей, 23
	Магазин «Квартал» ООО «Стерх»
	Косметический ремонт фасада,

облицовка входной группы природным камнем
	
	01.07.12
	Сапронова Людмила Дмитриевна

	5
	ул. Машиностроителей, 25
	Магазин «Семь дней»
	Облицовка фасада здания керамогранитом и фундамента гранитом
	50 м2
25 м2
	01.07.12
	Токарева Н.Г.

	6
	Бульвар Победы, 51 а
	Магазин «Белая береза»
	Укладка тротуарной плитки,
 ремонт фасадной части,

обустройство детской площадки,
 посадка деревьев,
 щебенение  подъездного пути
	100 м2
80 м2
10шт.
6шт.
40 м2
	01.06.12
	Нижников Дмитрий Валерьевич

	7
	Московский пр., 54
	ЗАО «Холод» киоск «Мороженое»
	Замена киоска по архитектурному решению, укладка тротуарной плитки,

покраска урны
	20.0 м2
	01.09.12
	Шмыгалев Анатолий Петрович

	8
	Московский пр., 9
	ООО «Снежинка»,  Кафе «Итальянский дворик»
	Косметический ремонт забора летней площадки (штукатурка, покраска),

благоустройство контейнерной площадки, озеленение газов,

установка вазонов 
	50 п.м.
200 м2
4 шт.
	
	Косинов Сергей Николаевич

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Московский пр., 58
	Магазин № 137 ОАО Центрторг
	Укладка тротуарной плитки
	75 м2
	01.09.12
	Голомазов А.Ф.

	10
	Московский пр., 68
	Магазин «Трек»
	Укладка тротуарной плитки,

установка бордюрного камня,

установка урн
	50 м2
30 п.м.
2 шт.
	01.06.12
	Деревякин И.В.

	11
	ул. 45 Стрелковой дивизии, 127
	павильон
	Ремонт фасада и крыши павильона, ремонт тротуарной плитки
	
	01.09.12
	Бибилов А.А.

	12
	Московский проспект, ост. «проспект Труда»
	ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж»
	Замена киоска, благоустройство газона (посев травы)
	40 шт.
	01.09.12


	Тимофеев И.А.

	13
	ул. Хользунова, 113
	ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж»
	Замена киоска, благоустройство газона (посев травы)
	50 шт.
	01.09.12


	Тимофеев И.А.

	14
	ул. Генерала Лизюкова, 29
	ЗАО «Холод» киоск Мороженое»
	Установка ограждения, покраска урны 
	
	
	Шмыгалев Анатолий Петрович

	15
	Московский проспект  – ул. 45 стрелковой дивизии; Московский проспект – ул. Беговая, Московский проспект, 92, 125, 137, Московский проспект  ост. «ОКБ», ул. Маршала Жукова,3, ул. Генерала Лизюкова, 16, 61, 95, 101, ул. Хользунова, 42, 76, 96, ул. Хользунова – ул. Новгородская, ул. Вл. Невского у д. № 12.

ост. киоски:  проспект Труда, 48, проспект Труда, 50, ул. 45  
	киоски

ООО «РП - Воронеж»
	покраска киосков, 

восстановление наружного освещения киосков, 

перенос киосков согласно схеме,

покраска урн 
	31шт.
31шт.
3шт.
31шт.
	01.09.12

01.09.12

30.08.12

01.08.12

31.08.12
	Кобец А.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	стрелковой дивизии, ост. «Гормолзавод», ул. 9 Января, ост. «Аптека», ост. «Торпедо»,  ост. «Общежитие» и т.д. Всего 31 торговое предприятие
	
	
	
	
	

	16
	ул. Генерала Лизюкова, 85
	Магазин «Жасмин»
	Покраска фасада здания,

покраска бордюров, 

покраска урн,

обустройство газона
	15 п.м.
2 шт.
	01.09.12
	Башкиров Владимир Витальевич

	17
	ул. Маршала Жукова, 3
	Магазин «Жасмин»
	Покраска фасада здания,

покраска бордюров, 

покраска урн,

обустройство газонов
	15 п.м.
2 шт.
	01.09.12
	Башкиров Владимир Витальевич

	18
	ул. Генерала Лизюкова, 16
	Окна «Биплан»
	Ремонт и покраска входной  группы
	
	01.06.12
	Селиванова Лариса Александровна

	19
	ул. Хользунова, 44
	Кафе  «Робин Сдибин»
	Укладка тротуарной плитки, 

организация заездного кармана,

обустройство газонов 
	220 м2
50 м2
700 м2
	01.06.12
	

	20
	ул. Владимира Невского, 29
	ООО «Шестое небо»
	Замена бордюрного камня,

Благоустройство газонов 
	250 п.м.
2500 м2
	
	

	21
	ул. Владимира Невского, 55, остановка «Храм»
	Павильон «Урарту»
	Ремонт входных групп,

Установка нового ограждения, 

Ремонт фасада, 

Обновление плиточного покрытия,

благоустройство газона
	50 п.м.
10 м2
6 м2
	01.09.12
	Мамедов В.Ф.

	22
	Московский пр., 129/1
	ООО «Торговый центр «Московский»
	Ремонт и покраска газонных дорожек и  ограждений,

нанесение дорожной разметки,

ремонт тротуарной плитки и т.д.
	40 м2
3500 п.м.
1200 м2
60 м2
	01.09.12
	Белозерова Ирина Александровна

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23
	ул. Генерала Лизюкова, 60
	ТЦ «Аксиома», ООО «ПРОГРЕСС К»
	Ремонт и покраска подпорной стены,

асфальтирование подъездных путей , 

покраска металлического забора по периметру ТЦ, нанесение разметки мест стоянки машин и пешеходных переходов на парковках и  т.д. 
	
	01.09.12
	Лобанова Галина Николаевна

	24
	Бульвар Победы, 23 б
	ТРК «Арена»


	Посев травы,

посадка кустарника,

благоустройство клумбы,

установка беседки, мостика,
	5780 м2
1560 п.м.
113 м2
1шт.
	01.09.12
	Лесников Ю.В.

	
	
	
	Оформительные работы  зоны «Пляж»,

спортивной и детской площадок, сцен и парковки ((клумбы, вазоны, газоны),

установка ограждения,

установка металлических урн, клининг,

оформление остановки
	1 шт.
20 п.м.
2 шт.
20 м2
	
	

	25
	ул. Новгородская, у д.  121 остановка «Новгородская»
	киоск
	Установка остановочного навеса и благоустройство территории
	
	01.08.12
	Асташов Андрей Николаевич

	26
	ул. Генерала Лизюкова, 4
	ресторан «Макдонолс»
	Модернизация системы обслуживания автомобилей, организация альпийской горки, клумб на газоне
	
	01.08.12
	Абрамова Оксана Владимировна

	27
	ул. Шишкова, 72
	Гипермаркет «О КЕЙ»
	Укладка асфальтового покрытия, 

установка бордюрного камня, 

благоустройство газонов, 

ремонт плитки,

организация клумб, 

установка урн, установка шлагбаума, дорожных знаков, нанесение дорожной разметки,

 покраска фасада здания
	500 м2
150 п.м.
1000 м2
10 м2
60 м2
1000 м2
	01.09.12
	Лунева Ирена Юрьевна

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	28
	ул. Лидии Рябцевой, 45
	магазин «Магнит», ЗАО «Тандер»
	Облицовка фасада металлопрофилем, 

Ремонт и  асфальтирование подъездных путей
	180 м2
1000 м2
	01.09.12
	Гудыма Александр Николаевич

	29
	проспект Труда, 31
	магазин «Магнит», ЗАО «Тандер»
	Облицовка фасада металлопрофилем, 

Ремонт и  асфальтирование подъездных путей 
	180 м2
270 м2
	01.09.12
	Гудыма Александр Николаевич

	30
	ул. Хользунова, 25
	магазин «Магнит», ЗАО «Тандер»
	Ремонт и  асфальтирование подъездных путей
	395 м2
	01.09.12
	Гудыма Александр Николаевич

	31

	ул. 9 Января, 272-278
	ООО «ВИЦ-Инвест»
	Обустройство газона, 

Установка бордюрного камня,

Восстановление асфальтового покрытия, 

Организация альпийской горки,

Модернизация фонтанной установки 
	500 м2
60 м2
60 м2
	
	Цихончик  Сергей Павлович

	32
	ул. Хользунова, 3
	Парикмахерская «Анатолия» 
	Укладка тротуарной плитки и установка бордюрного камня, 

облицовка фасада здания
	20 м2
50 м2
	01.06.12
	Пастушнова А.А.

	33
	пер. Свободы, 2 б
	Павильон 
	Реконструкция крыши, облицовка фасада сайдингом
	180 м2
70 м2
	01.09.12
	Брагин Виктор Васильевич

	34
	ул. Хользунова, 96
	Магазин «Крем карамель»
	Установка ограждения, 

Установка банера
	12 м2

	01.06.12
	Захарова Марина Сергеевна

	35
	ул. Беговая, 183
	Автомойка
	Укладка асфальтового покрытия


	72 м2
	01.06.12
	Дегтев Максим Валерьевич

	36
	ул. Генерала Лизюкова, 17
	Магазин «Пионер»
	Облицовка здания металлопрофилем
	40 м2
	01.06.12
	Бардина Ольга Леонидовна

	37
	Московский пр., 21 а, 25б
	Рынок «Клинический ООО «Ферзь»
	организация  газонов,

укладка тротуарной плитки,  
	60 м2
1000 м2
	01.09.12
	Дорошенко Юрий Иванович

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1

	38
	Московский пр., 145 б
	Культурно-оздоровительный  комплекс  закусочная  ООО «Ника»
	Укладка тротуарной плитки,     

организация газона, посадка цветов, посев газонной травы, 

посадка деревьев,

установка детской площадки
	200 м2
120 шт.
	01.08.11
	Шония Эльдар Инверович

	39
	ул. Антонова – Овсеенко, 25 а
	Отель «Токио»
	Обустройство парка с элементами японского сада, организация водоема с фонтанами, мостикам, установка домика, повадка кустарника, деревьев, установка лавочек, декоративных элементов в японской тематике
	
	01.09.12
	Щедухина Наталья Николаевна


	2. Благоустройство территорий, прилегающих к промышленным предприятиям

	1
	ОАО завод «Водмашоборудование»

пр. Труда, 111
	Уборка и вывоз мусора с территории завода и прил. территории
	
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждения
	
	апрель-сентябрь
	

	
	
	Очистка мусора вдоль забора по пер. Комбикормовый
	500 м2
	постоянно
	

	
	
	Обрезка кустарника вдоль забора по ул. Еремеева
	100 м2
	август
	

	
	
	Уборка территории завода
	
	постоянно
	

	2
	ОАО «ВНИИКП»

пер. Комбикормовый
	Очистка мусора закрепленных территорий и его вывоз: пер. Комбикормовый
	500 м2
	два раза в неделю
	Предприятие

	
	
	Очистка бордюров и их покраска вдоль пер. Комбикормового и производственных помещений экспериментальной базы
	200 м2
	август
	

	
	
	Очистка территорий и уборка вокруг компрессорной и 4-го склада
	
	ежемесячно
	

	
	
	Уборка территории
	500 м2
	еженедельно
	

	3
	ЗАО «Плаза»

Ул. Электросигнальная, 1а

	Уборка прилегающей территории:

Ремонт асфальтового покрытия, восстановление дорожной разметки
	
	постоянно

01.06.12
	Предприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	ОАО «Хлебозавод № 7»       ул. 45 Стр. дивизии, 259
	Уборка и вывоз мусора с территории завода и прилегающей территории:
	800 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюрного камня: ул. 45 Стр. дивизии,259
	
	август
	

	5
	ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»

пр. Труда, 91
	Уборка прилегающей территории: пр. Труда, 91
	350 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Вывоз мусора, листвы: пр. Труда, 91
	
	постоянно
	

	
	
	Покраска бордюрного камня: пр. Труда, 91
	150 м2
	август
	

	
	
	Приобретение посадочного материала (цветочной рассады) и разбивка клумб: пр. Труда, 91
	
	июнь
	

	
	
	Очистка территории от карантинных растений и мусора: пр. Труда, 91
	
	постоянно
	

	
	
	Ремонт и очистка ливнеприемников: пр. Труда, 91
	
	4 кварталы
	

	6
	ОАО «Электросигнал»

ул. Электросигнальная, 1
	Уборка и вывоз мусора с территории завода и прилегающей территории: ул. Электросигнальная, ул. Дружинников
	600 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюров: ул. Электросигнальная,

 ул. Дружинников
	
	сентябрь
	

	7
	ОАО «Тяжмехпресс»

ул. Солнечная, 31
	Уборка территории и вывоз мусора с закрепленной территории:  ул. Солнечная, 31
	680 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждения, опор уличного освещения: ул. Солнечная, 31
	250 м2
	август
	

	
	
	Поддерживать порядок, обустройство братской могилы летчиков на Коминтерновском кладбище: Московский пр.
	
	август
	

	8
	ОАО «Связьстрой-1» и филиалы

ул. 45 Стр. дивизии, 232
	Уборка территории и вывоз мусора с закрепленной территории: ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая, ул. Жемчужная
	2400 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждения, опор уличного освещения:  ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая
Подрезка кустарника, покос травы
	
	 август,
по мере необходим.
	

	9
	ЗАО «ВКЗ» 

ул. Дружинников, 1
	Уборка территории и вывоз мусора с закрепленной территории: ул. Дружинников, ул. Текстильщиков

Покраска бордюрного камня, ограждений: ул. Дружинников
	250 м2
	постоянно

август
	Предприятие

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	ЗАО «Промтекстиль»

ул. Текстильщиков, 5


	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории по  ул. Солнечная, ул. Текстильщиков
	3000 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Очистка прилотковой зоны по ул. Текстильщиков, Солнечная
	
	август
	

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев:  ул. Солнечная, ул. Текстильщиков
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждений: ул. Солнечная, ул. Текстильщиков, Дружинников.
	
	август
	

	
	
	Благоустройство территории по ул. Солнечной: организация парковки, установка ограждение, обустройство зеленой зоны.
	
	до 01.09.12
	

	
	
	Благоустройство территории по ул. Дружинников, 26: организация парковки,  обустройство зеленой зоны.
	
	до 01.06.12
	

	11
	ФГУП «Воронежское протезно-ортопедическое

предприятие»

ул. Беговая, 203
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. Беговая
	200 м2
	постоянно


	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Беговая
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений: ул. Беговая
	
	август
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: ул. Беговая
	
	постоянно
	

	12
	ОАО «Молочный комбинат «Воронежский»

ул. 45 стр. дивизии, 259
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. 45 Стр. дивизии
	4000 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. 45 Стр. дивизии.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений:  ул. 45 Стр. дивизии
	
	 август
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: ул. 45 Стр. дивизии
	
	постоянно
	

	13
	ЗАО «Янтарь», ОАО «Холод»

Московский пр., 1

	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории по Московскому пр., ул. Еремеева.
	200 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: Московский пр., ул. Еремеева.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений: Московский пр.
	
	август
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: Московский пр.
	
	постоянно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	ОАО «Автоген»

Московский пр., 26
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. Карпинского, ул. Л.Рябцевой.
	150 м2
	постоянно
	

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Карпинского, ул. Л.Рябцевой.
	
	август
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюрного камня
	
	август
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей.
	
	постоянно
	

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Краснодонская.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений:  ул. Краснодонская.
	
	август
	

	15


	ФГУП «Воронежлеспроект»

Московский пр, 64
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: Московский пр., ул. 45 стр. дивизии
	600 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждений: Московский пр., ул. 45 стр. дивизии.
	
	постоянно
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: Московский пр., ул. 45 стр. дивизии. 
	
	постоянно
	

	
	
	Ремонт фасада и забора
	
	2-4 кв.
	

	16
	ЗАО Компания «АВА»

ул. 45 Стр. дивизии, 232
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая.
	400 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений: ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая.
	
	август
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая.
	
	постоянно
	

	
	
	Разбивка клумб, высадка цветов: ул. 45 Стр. дивизии, ул. Беговая.
	
	постоянно
	

	17
	ОАО «ЭНИКмаш-В»

ул. Солнечная,33
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. Солнечная

Рыхление газонов

Подрезка кустарника

Покраска бордюрного камня
	1000 м2

1000 м2

1000м.п.

100 м.п.
	постоянно

постоянно

август

 август
	Предприятие

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18
	ОАО ПКФ «КНГ» 
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. 9 Января, ул. Краснодонская
	3000 м2
	август
	

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. 9 Января, ул. Краснодонская.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждений, урн: ул. 9 Января, ул. Краснодонская.
	
	постоянно
	

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: 
ул. 9 Января, ул. Краснодонская.
	
	постоянно
	

	19
	ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура»

ул. Краснодонская, 27
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. Краснодонская.
	800 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Краснодонская.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений:  ул. Краснодонская.
	
	август
	

	20
	ЗАО «Фруктовые воды»

ул. Газовая, 26
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. Газовая.
	300 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Участие совместно с управой Коминтерновского района в подготовке ко дню города.
	
	август
	

	21
	ЗАО ПК «Ангстрем»

ул. Торпедо, 43
	Уборка территории и вывоз мусора с закрепленной территории: ул. Торпедо, ул.Загородная, ул. Урицкого
	2000 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Торпедо, ул. Загородная, ул. Урицкого.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждений: ул. Торпедо, ул. Загородная, ул. Урицкого.
	
	август
	

	
	
	Разбивка клумб, высадка цветов: ул. Торпедо, ул. Загородная, ул. Урицкого.
	
	август
	

	22
	ООО «Промвентиляция»

ул. Солнечная, 8
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: ул. Солнечная, ул. Машиностроителей.
	800 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Солнечная, ул. Машиностроителей.
	
	 август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждений: ул. Солнечная, ул. Машиностроителей.
	
	август
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Очистка стен, опор  освещения  от листов объявлений, надписей: ул. Солнечная, ул. Машиностроителей.
	
	постоянно
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений: пр. Труда
	
	август
	

	
	
	Покос травы на газонах, вырубка поросли
	
	июнь, июль, август
	

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. Краснодонская.
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений: ул. Краснодонская.
	
	август
	

	
	
	Совместное участие с управой Коминтерновского района в подготовке ко дню города
	
	августа
	

	3. Благоустройство территорий транспортных  предприятий

	23
	ОАО «Автомобилист-10»

ул. А.-Овсеенко, 2
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории ул. А-Овсеенко.
	2000 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев: ул. А-Овсеенко 
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня,  ограждений: ул. А-Овсеенко.
	
	август
	

	24
	ЗАО АК «Полет»

пр. Труда, 123
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории: Пр. Труда, 123 
	150 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Обрезка кустарников, деревьев:  Пр. Труда, 123 
	
	август
	

	
	
	Покраска бордюрного камня, ограждений, урн, ворот:  Пр. Труда, 123
	70 м.п.
	август
	

	
	
	Очистка прилотковой зоны
	50 м.
	
	

	25
	Филиал автовокзалов и пассажирских автостанций ОАО АТ «Воронежавтотранс», 

Московский проспект, 17
	Уборка территории и вывоз мусора с прилегающей территории по Московскому проспекту
	600 м2
	постоянно
	Предприятие

	
	
	Разбивка клумб, высадка цветов, оформление газонов по Московскому проспекту.
	200 м2
	июнь
	

	
	
	Совместное участие с управой Коминтерновского района в подготовке ко дню города
	
	август
	

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4. Благоустроительные работы на сдаточных строительных объектах

	1
	ООО «ИФС «СТЭЛ»

Ул. 45 Стр. Дивизии, 104
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	395 м2
80 м2

410 м2
	июнь-июль  
	Начальник участка Турищев А. Н.

	2
	ООО «ИФС «СТЭЛ»

Ул. 45 Стр. Дивизии, 106
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

 Озеленение устройство газонов.
	530 м2
280 м2

430 м2
	август- сентябрь

 
	Начальник участка Турищев А. Н.

	3
	ООО «ИФС «СТЭЛ»

Ул. 45 Стр. Дивизии, 234 (1 очередь строительства)
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек.

Озеленение устройство газонов.
	1300 м2
340

234 м2
	сентябрь 
	Начальник участка Николаев А. А. 



	4 
	ООО предприятие «ИП К. И. Т.»Б. Победы, поз. 4/1
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	1450 м2

430 м2

1050 м2
	июль  
	Начальник участка  Дубовик  Д. В.  

	5
	ООО предприятие «ИП К. И. Т.»Б. ул. А. Овсеенко, поз. 1 
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	1200 м2

340 м2

450 м2
	август  
	Прораб 

Шерстников А. Ю.

	6 
	ООО «Вектор-3»,

 ул. А. Овсеенко, 7Б
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	5400 м2
700 м2
2800 м2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	ЗАО «Воронеж Дом»

Московский пр., 11/2
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	750 м2
430 м2
1800 м2
	июль-август 
	Прораб 
Сенчуков В. П.

	8
	ЗАО «Воронеж Дом»

Ул. Шукшина, 21а, поз. 5
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	550 м2
320 м2
600 м2
	август  
	Прораб 
Сенчуков В. П

	9.
	ООО «Стройцентр», ул. Хользунова, 102 В
	Подъездные пути, внутриквартальные проезды, дороги, 

Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 

Озеленение устройство газонов.
	760 м2

760 м2
560 м2
	август 
	Прораб 
Брагин Ю. В. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	5. Благоустройство объектов социальной сферы

	Учреждения образования

	1
	МБОУ СОШ №№ 6 (Беговая,120) 
	Установка и реконструкция

ограждения
	130 п.м.
	до 01.09.12г.
	Шульженко С.В.

	2
	МБОУ СОШ № 87 (Хользунова,78)
	
	600 п.м.
	до 01.08.12г.
	Зарьянов В.А.

	3
	Гимназия № 2(Моск.проспект,121)
	
	200 п.м.
	до 01.08.12г.
	Сарычева Г.К.

	4
	МБОУ СОШ № 43 (ул. Лизюкова, 26)
	
	45 п.м.
	до 01.08.12г.
	Ковалев В.П.

	5
	МБОУ СОШ № 85 (ул. Жукова, 2)
	
	780 п.м.
	до 20.07.12г.
	Г.А.Клепикова

	6
	МБОУ СОШ № 88  (ул. Жукова, 6а)
	
	552 п.м.
	до 01.07.12г.
	Петриенко С.Е.

	7
	МБОУ СОШ № 57 (ул. 9 Января,134)
	Покраска ограждения
	350 кв.м. 
	до 20.05.12г.
	Меркулова Л.И.

	8
	Гимназия № 10 (ул. Хользунова, 70)
	
	280п.м. 
	до 01.07.12г.
	Соломаха И.В.

	9
	ЦДОД «Созвездие» (ул. Хользунова,106)
	
	50 п.м. 
	до 01.08.12г.
	Плешков Е.И.

	10
	МБОУ МУК № 1 
	
	30 п.м.
	до 01.08.12г.
	Харитонов С.В.

	11
	МБОУ СОШ № 1 (ул. Вл. Невского,75)
	
	470 п.м.
	до 01.07.12г.
	Минаков В.В.

	12
	МБОУ СОШ с УИОП № 8 (Московский пр., 16)
	
	200 п.м.
	до 01.08.12г.
	Родионова Т.Ю.

	13
	МБОУ гимназия № 2 (Московский пр.,,121)
	Ремонт фасада
	770 кв.м.
	до 01.07.12г.
	Сарычева Г.К.

	14
	Гимназия № 10 ( ул. Хользунова, 70)
	
	100 кв.м.
	до 01.08.12г.
	Соломаха И.В.

	15
	МБОУ СОШ № 95 (ул.В.Невского, 42)
	
	120 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Киселев В.Н.

	16
	МБОУ СОШ № 18 (ул. Л.Рябцевой, 51)
	
	754 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Каширская Н.А.

	17
	МБОУ Гимназия № 2(Московский пр.,121)
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия
	50 кв.м.
	до 01.08.12г.
	Сарычева Г.К.

	18
	Все учреждения образования
	Обустройство газонов
	2500 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Зам.по АХЧ

	19
	Все учреждения образования
	Разбивка клумб, цветников
	1470кв.м.
	май-август
	Зам.по АХЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	20
	Все учреждения образования
	Обрезка кустарников
	2125 п.м.
	май - август
	Зам.по АХЧ

	21

	Все учреждения образования
	Покос травы
	62150 кв.м.
	май- август
	Зам.по АХЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольные образовательные учреждения

	1
	МБДОУ № 22 (Солнечная, 30)
	Покраска ограждения
	30 п.м. 
	до 01.08.11г.
	Гридасова Г.П.

	2
	МБДОУ № 28 (Торпедо, 34а)
	
	50 п.м. 
	до 01.06.12г.
	Тестова Л.А.

	3
	МБДОУ № 39 Машиностроителей, 31
	
	60 п.м.
	до 01.09.12г.
	Ситникова Н.В.

	4
	МБДОУ № 59 (45 Стр.дивизии, 26)
	
	50 п.м. 
	до 20.07.11г.
	Рязанцева Л.М.

	5
	МБДОУ № 60 (п.Автогенный, 19а)
	
	70 п.м. 
	до 01.06.11г.
	Салохина Г.И.

	6
	МБДОУ № 110 (Торпедо, 13)
	
	50 п.м.
	до 01.08.12г.
	Хрячкова А.И.

	7
	МБДОУ № 147 (Лизюкова, 30)
	
	400 п.м.
	до 25.09.12г.
	Панова Е.Н.

	8
	МБДОУ № 151 (Новгородская, 123)
	
	100 п.м.
	до 01.06.12г.
	Струкова В.П.

	9
	МБДОУ № 160 (Моск.пр-т,10)
	
	40 п.м.
	до 01.06.12г.
	Гамаюнова И.Н.

	10
	МБДОУ № 185 (45 Стр.дивизии, 281)
	
	405 п.м.
	до 01.09.12г.
	Недорезова О.В.

	11
	МБДОУ № 166 (Хользунова, 90)
	Установка, ремонт

ограждения
	1070 п.м.
	до конца года
	Тарабрина Л.И.

	12
	МБДОУ № 138 (Лизюкова,41)
	Ремонт фасада
	463 кв.м.
	до 01.07.12г.
	Маслова И.В.

	13
	МБДОУ № 147 (Лизюкова, 30)
	Ремонт цоколя
	264 кв.м.
	до 25.09.12г.
	Панова Е.Н.

	14
	МБДОУ № 161 (60 лет ВЛКСИ,17)
	Укладка тротуарной плитки
	20 кв.м.
	до 01.09.11г.
	Зверева И.П.

	15
	МБДОУ № 144 (Б.Победы, 11)
	
	38 кв.м.
	до 01.07.12г.
	Новицкая С.Ф.

	16
	МБДОУ № 110 (Торпедо, 13)

МБДОУ № 138 (Лизюкова,41)

МБДОУ № 144 (Б.Победы, 11)

МБДОУ № 147 (Лизюкова, 30)

МБДОУ № 151 (Новгородская, 123)

МБДОУ № 161 (60 лет ВЛКСИ,17)

МБДОУ № 166 (Хользунова, 90)

МБДОУ № 185 (45 Стр.дивизии, 281)
	Ремонт теневых навесов
	3

11

3

3

12

6

12

6
	до 01.08.12г.

до 01.07.12г

до 01.07.12г

до 01.09.11г.

до 01.06.12г.

до 01.07.12г.

до 10.10.12г.

до 01.08.12г.
	Хрячкова А.И.

Маслова И.В.

Новицкая С.Ф.

Панова Е.Н.

Струкова В.П.

Зверева И.П.

Тараблина Л.И.
Недорезова О.В.

	17
	МБДОУ № 135 (60 Армии, 13)

МБДОУ № 144 (Б.Победы, 11)

МБДОУ № 147 (Лизюкова, 30)

МБДОУ № 151 (Новгородская, 123)
	Установка спортивного и игрового оборудования
	5

3

3

1
	до 01.06.12г.

до 01.07.12г

до 01.08.11г.

до 01.06.12г.
	Пустовалова А.А.

Новицкая С.Ф.

Панова Е.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МБДОУ № 171 (п.Партизанкий, 2)

МБДОУ № 193 (В.Невского, 48)
	
	3

4
	до 01.09.12г.

до 01.07.12г.
	Струкова В.П.

Кузнецова Е.С.

Варфоломеева И.К.

	18
	Все учреждения 
	Обустройство газонов
	4400 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Зам.по АХЧ

	19
	Все учреждения 
	Разбивка клумб, цветников
	2290 кв.м.
	май-август
	Зам.по АХЧ

	20
	Все учреждения 
	Обрезка кустарников
	4300 п.м.
	май – август
	Зам.по АХЧ

	21
	Все учреждения 
	Покос травы
	27440 кв.м.
	май- август
	Зам.по АХЧ

	6. Благоустройство объектов здравоохранения

	1
	МБУЗ ГО г.Воронеж «Городская поликлиника № 11» Детская поликлиника № 8 (Машиностроителей,76)
	Установка ограждения
	30 п.м.
	до 20.08.12г.
	Иванов А.В.

	
	
	Ремонт цоколя
	25 п.м.
	до 20.08.12г.
	

	2
	ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 2» 45 Стр.дивизии,64
	Покраска ограждения
	200 п.м.
	выполнено
	Авдеев С.А.

	3
	БУЗ ВО ВОКБ № 1

Московский проспект, 151
	Ремонт и окраска ограждения
	2700 кв.м.
	01.09.12г.
	Щукин А.В.

	
	
	Ремонт фасада
	300 кв.м.
	01.09.12г.
	

	
	
	Ремонт цоколя
	1200 кв.м.
	01.09.12г.
	

	
	
	Ремонт асфальтового покрытия
	1025 кв.м.
	30.06.12г.
	

	
	
	Укладка тротуарной плитки
	114 кв.м. 
	01.09.12г.
	

	4
	КУЗ ВО ВОКПТД им. Похвисневой

Ул.Шишкова, 58
	Ремонт цоколя
	30 кв.м.
	10.06.12г.
	Леликова В.Д.

	
	
	Ремонт фасада
	30 кв.м.
	10.05.12г.
	

	
	
	Установка ограждения
	200п.м.
	10.10.12г.
	

	
	
	Ремонт асфальтового покрытия
	20 кв.м. 
	10.05.12г.
	

	5
	МБУЗ ГО г.Воронеж «Стоматологическая поликлиника  6»
	Посадка деревьев
	3 шт.
	10.10.12г.
	Гончарова Л.Я.

	6
	Все учреждения здравоохранения
	Обустройство газонов
	103300кв.м.
	01.09.12г.
	Зам.по АХЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	Все учреждения здравоохранения
	Разбивка клумб, цветников
	700 кв.м.
	май-август
	Зам.по АХЧ

	8
	Все учреждения здравоохранения
	Обрезка кустарников
	1900 п.м.
	май – август
	Зам.по АХЧ

	9
	Все учреждения здравоохранения
	Покос травы
	3700 кв.м.
	май- август
	Зам.по АХЧ

	7.Благоустройство территорий ВУЗов, ССУЗов

	1
	ГОБУ СПО ВО «Воронежский профессионально-педагогический колледж»  п.Ученический,1
	Кронирование деревьев
	20 шт.
	до 10.10.12г.
	Шеншин В.Е.

	
	
	Ремонт и окраска ограждения
	80 п.м.
	до 01.09.12г.
	

	
	
	Частичный ремонт цоколя
	30 кв.м.
	до 01.09.12г.
	

	
	
	Укладка тротуарной плитки 
	20 кв.м.
	до 01.09.12г.
	

	2
	ГОБУ СПО ВО «Воронежский профессионально-технологический колледж», ул. 9 Января, 270
	Кронирование деревьев
	21 шт.
	21.04.12г.
	Ларин В.И.

	
	
	Ремонт и покраска ограждения
	по периметру
	10.05.12г.
	

	3
	ВФ МГЭИ, Московский проспект, 26
	Ремонт и окраска ограждения
	110 п.м.
	до 01.07.12г.
	Попова М.К.

	4
	ГОБУ СПО ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический  колледж», Московский проспект, 22
	Окраска ограждения
	180 п.м.
	до 10.08.12г.
	Воропаев Н.И.

	5
	Воронежская государственная академия искусств ул. Лизюкова, 42
	Установка и окраска ограждения
	177 п.м.
	до 01.09.12г.
	Семенов В.Н.

	
	
	Ремонт фасада
	740 кв.м.
	до 01.09.12г.
	

	6
	Все ВУЗы, ССУЗы
	Обустройство газонов
	4050 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Зам.по АХЧ

	7
	Все ВУЗы, ССУЗы
	Разбивка клумб, цветников
	255 кв.м.
	май-август
	Зам.по АХЧ

	8
	Все ВУЗы, ССУЗы
	Обрезка кустарников
	560 п.м.
	регулярно
	Зам.по АХЧ

	9
	Все ВУЗы, ССУЗы
	Покос травы
	3100 кв.м.
	регулярно
	Зам.по АХЧ

	8.Благоустройство объектов культуры

	1
	Все учреждения культуры
	Обустройство газонов
	500 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Зам.по АХЧ

	2
	Все учреждения культуры
	Разбивка клумб, цветников
	110 кв.м.
	май-август
	Зам.по АХЧ

	3
	Все учреждения культуры
	Обрезка кустарников
	130 п.м.
	май – август
	Зам.по АХЧ

	4

	Все учреждения культуры
	Покос травы
	2000 кв.м.
	май- август
	Зам.по АХЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.Благоустройство территории жилых домов

	ООО «Жилстройсервис»

	1
	Бульвар Победы, 51а
	Посадка кустарника, установка ограждений
	100 шт.,    

 288 п/м
	май-август
	ООО «Жилстройсервис»

	2
	Бульвар Победы, 49
	Посадка деревьев
	5 шт.
	май
	-//-

	3
	ул. Миронова, 43
	установка ограждений
	210п/м
	август
	-//-

	4
	ул. Миронова, 45
	Посадка деревьев, 
установка ограждений
	5шт., 

188п/м
	май-август
	-//-

	ТСЖ «Ученический»

	1
	Московский пр., 82
	Установка детской площадки, Уборка КГО с черной пожарной лестницы
	1 шт.
	май-август
	ТСЖ «Ученический»

	2
	пер. Ученический, 5
	Планировка газона, посев травы
	20 кв.м.
	май
	-//-

	3
	ул. Хользунова, 3
	Уборка территории футбольного поля;

Установка и покраска ограждений;

Уборка мусора из подвала
	600 кв.м. 

100 кв.м.

1000кв.м.
	май
	-//-

	ООО УК «Городок»

	1
	Б. Победы,1, ул. Жукова, 22, Московский пр., 125
	Посадка кустарника
	300 шт.
	май-август
	ООО УК «Городок»

	2
	Бульвар Победы, 1,6,21, ул. Жукова, , 6,9,4,8
	Удаление сухостоя
	5 шт.
	май
	

	3
	Московский пр.,   141,125,

ул. Вл. Невского, 51,57,55, 61, 67,71,31
	Кронирование деревьев, очистка поросли у стволов деревьев
	42 шт.
	Май
	-//-

	4
	Территория 33 жилых домов
	Уборка озелененных территорий
	10,8 га
	Май-август
	-//-

	5
	Территория 33 жилых домов
	Вывоз мусора
	263 м3
	май-август
	-//-

	6
	Московский пр.,  109,105,  ул. Жукова, 6,18, 22,  

ул. Вл.Невского, 31, Бульвар Победы, 16,26,18
	Очистка прилотковых зон
	0,5 км
	май-август
	-//-

	7
	Московский пр., 109,141, ул. Жукова, 12,12б,

Бульвар Победы, 8, ул. Вл. Невского, 31
	Ремонт детских площадок
	5 шт.
	июнь
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Территория 33 жилых домов
	Уборка дворовых территорий
	17 га
	май-август
	-//-

	9
	Московский пр., 111, ул. Жукова, 4,8
	Окраска поручней
	12 м.
	Май
	-//-

	10
	Московский пр., 101,105,109
	Очистка контейнерных площадок
	3 шт.
	Май
	-//-

	11
	Московский пр.,109,109/1, ул. Вл. Невского, 31
	Покраска малых арх. форм
	11 шт.
	май-июнь
	-//-

	12
	Территория 33 жилых домов
	Очистка опор освещения
	50 шт.
	май
	-//-

	13
	ул. Жукова, 12, ул. Вл.Невского, 37, 

ул. 60 Армии, 37
	Очистка подвалов и лестничных клеток
	2200 м2
	май
	-//-

	14
	Бульвар Победы, 21, ул. Жукова, 9,

Московский пр., 105,109,125
	Снос аварийных деревьев
	6 шт.
	май-август
	-//-

	15
	Московский пр., 141, ул. Вл.Невского, 31,

Бульвар Победы, 16
	Обрезка кустарника
	350 м/п
	май
	-//-

	ТСЖ «Сосна»

	1
	ул. 9 Января, 298а, 298, 300, 300\1, 300\2, 300\3, 300\4, 300\5, 300б
	Очистка опор освещения от наглядной агитации и их покраска
	15 шт.
	Май
	ТСЖ «Сосна»

	
	
	Обрезка деревьев и кустарников
	10 шт.
	май
	-//-

	
	
	Установка ремонт оборудования детских спортивных площадок
	6 площадок
	май-август
	-//-

	
	
	Покраска детского и спортивного оборудования 
	6 площадок
	май-июнь
	-//-

	
	
	Уборка и покраска контейнеров и контейнерных площадок
	28 контейнеров,  2 площадки
	май-июнь
	-//-

	
	
	Уборка придомовой территории от мусора

	27414,5 м2
	май-август
	-//-

	
	
	Очистка и покраска бордюров
	4526 м/п
	май-июнь
	-//-

	
	
	
	
	
	

	
	
	Изготовление, установка ограждений
	120 м/п
	май-август
	-//-

	
	
	Покраска ограждений
	120 м/п
	август
	-//-

	
	
	Завоз на детские площадки песка в песочницы и его планировка
	6 м3
	май
	-//-

	
	
	Вывоз мусора
\
	20 м3
	май
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО УК «Стройтехника»

	1
	Территория 32 жилых домов
	Посадка деревьев
	183
	май
	ООО УК «Стройтехника»



	
	
	Посадка кустарников
	78
	май
	

	
	
	Рыхление газонов
	4,5 га
	май
	

	
	
	Удаление сухостоя
	1
	май
	

	
	
	Кронирование деревьев
	
	май
	

	
	
	Уборка озелененной территории
	9,5 га
	май
	

	
	
	Вывоз мусора
	412 м3
	май
	

	
	
	Ремонт окраска малых архитектурных форм
	28 шт.
	май-август
	

	
	
	Очистка прилотковой зоны
	12600 м
	май-июнь
	

	
	
	Ремонт цоколей
	
	май-август
	

	
	
	Ремонт фасадов
	1
	май-август
	

	
	
	Ремонт детских площадок
	1
	май-август
	

	
	
	Уборка дворовой территории
	33\140000 ед.\м2
	май-август
	

	
	
	Ремонт турникетов покраска
	1600 м\п
	июнь
	

	
	
	Очистка контейнерных площадок
	33 шт.
	май-август
	

	
	
	Окраска урн
	53 шт.
	май
	

	
	
	Очистка и окраска опор освещения
	50 шт.
	май
	

	
	
	Завоз песка
	60 т.
	май
	

	
	
	Завоз чернозема
	30 т.
	май
	

	ООО УК «РЭП-101»

	1
	ул. Лизюкова, 12, 34, 61 бульвар Победы, 4,6, 17, ул.  60 Армии, 15,  ул. Жукова, 3,  пр. Труда, 4,6,8,19, 8б, пер. Автогенный, 21,  ул. Лидии Рябцевой, 30
	Установка штакетника, лавочек
	Согласно заявкам
	май-август
	ООО УК «РЭП-101»

	
	
	
	
	
	

	2
	ул. Лизюкова, 47, 53, 31, Московский пр., 91, 127, пр. Труда, 8а, 8в, ул. Геращенко, 4, ул. Карпинского, 13, ул. Ведунская, 20, ул. Брянская, 91, ул. Остроухова, 3, ул. Еремеева, 33, 39,  ул. Шишкова, 71,  65
	Установка лавочек
	Согласно заявкам
	май-август
	-//-


Левобережный район

	№ п/п
	Наименование объектов
	Виды работ
	Объем
	Срок
исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Благоустройство магистральных улиц

	Ленинский пр.
	Замена бортовых камней
	2097 м.п.
	август.
	Башилов В.С.

	Ленинский пр., пл. Брусилова, сквер «Защитников Воронежа», ул. Волгоградская
	Покраска турникетного ограждения
	544 м2
	август 
	Башилов В.С.

	Ленинский пр., ул. Новосибирская, ул. Лебедева, ул. Волгоградская, ул. Димитрова
	Обрезка и вырубка аварийных деревьев
	230 шт.
	август
	Башилов В.С.

	пл. Брусилова, сквер «Защитников Воронежа»
	Восстановление чугунного ограждения
	4 секции
	май
	Башилов В.С.

	2. Реконструкция и обустройство видовых мест, транспортных развязок

	Ленинский пр., д. 93 (управа), Ленинский пр., д. 94 (мемориал), площадь Брусилова, пересечение Ленинского пр. и ул. Брусилова, у храма Успения Божией Матери, сквер фонтана «Рыбка», въезд в город со стороны Ростовской трассы, сквер «Защитников Воронежа», ул. Брусилова (склоны) 
	- устройство цветников 
- уходные работы
	1093 м2
	 май 
по 30.09.12г.
	Башилов В.С.

	Ленинский пр., пл. Брусилова, разворотное кольцо ГИБДД, сквер «Защитников Воронежа», бульвар Ростовский
	- устройство вертикального озеленения
- уходные работы
	18 ед.
	июль

по 30.09.12г.
	Башилов В.С.

	Ленинский пр., д. 8/1
	Устройство архитектурной подсветки
	13 свети-льников
	август 
	Башилов В.С.


	Ленинский пр., сквер «Защитников Воронежа», ул. Димитрова
	Стрижка кустарника
	2750 м.п.
	май - сентябрь 
	Башилов В.С.

	3. Благоустройство придомовых территорий 

	Ленинский пр., д. 8/1
	Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней
	2191 м2 асфальт. покрытия, 234 м.п. борт. камня
	август
	Башилов В.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. Новосибирская, д. 35,37
	Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней
	1545 м2 асфальт. покрытия, 566 м.п. борт. Камня
	август 
	Башилов В.С.

	ул. Туполева, д. 33
	Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней
	794 м2 асфальт. покрытия, 230 м.п. борт. Камня
	август 
	Башилов В.С.

	ул. Менделеева, д. 5
	Ремонт асфальтобетонного покрытия, замена бортовых камней
	1350 м2 асфальт. покрытия, 187 м.п. борт. камня
	август 
	Башилов В.С.

	ул. Баррикадная, 5,19,34,5а,7а, ул. Туполева, 2, 3,3а, 3б, 3в, 15а, 39,41,43, ул. Писарева, д. 1а, 3а,  ул. Иркутская, 23,  ул. Ржевская, 6, ул. Писарева, 17а, 17б, 17в, ул. Димитрова, 155, ул. Рижская, 4,8, ул. Окружная, 3,  ул. Клинская, 2, 5,9,  ул. Чебышева, 11,14,16, ул. Новосибирская, 61, ул. Волгодонская, 6, 35,10,24а, гидроузел, 1,2, ул. Ростовская, 46/6,69,  ул. с. Таврово, ул. Карабельная, 26,  ул. Волгоградская, д. 29,31, ул. Майская, д. 3А, ул. Цимлянская, д. 3
	Установка детского игрового оборудования
	32 компл.
	июль 
	Башилов В.С.

	Ленинский пр., 8/1
	Устройство ограждения
газонов штакетной изгородью
	130 м/п

	май
	Черноусов И.С.

	
	Ремонт отмостки
	180 кв.м.
	
	Черноусов И.С.

	
	Сан. обрезка деревьев
	7
	
	Черноусов И.С.

	
	Завоз чернозема
	24 кв.м.
	
	Черноусов И.С.

	
	Завоз песка
	6 куб.м.
	
	Черноусов И.С.

	ул. Ленинградская, 136б
	Ремонт цоколя
	240 кв.м.
	15.06.12
	Черноусов И.С.

	
	Ремонт входных групп
	8шт.
	
	Черноусов И.С.

	
	Устройство ограждения газонов штакетной
изгородью
	160  м/п

	
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. Циолковского,  9
	Сан. обрезка деревьев
	9шт.
	
	Черноусов И.С.

	
	Установка  детского оборудования
	4 эл.
	
	Черноусов И.С.

	
	Завоз чернозема
	18 куб.м.
	
	Черноусов И.С.

	ул. Циолковского, 11
	Завоз песка.
	8 куб.м.
	25.06.12
	Черноусов И.С.

	
	Вырубка поросли
	320  кв.м.
	
	Черноусов И.С.

	
	Ремонт дворового оборудования
	4 эл.
	
	Черноусов И.С.

	
	Устройство ограждения газонов штакетной изгородью
	110  м/п

	
	Черноусов И.С.

	
	Санитарная обрезка деревьев
	12
	
	Черноусов И.С.

	ул. Димитрова, 70, 72

	Устройство ограждения детской площадки.
	55 м/п

	20.06.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 104/1
	Ремонт и покраска дворового оборудования. 

Устройство ограждения газонов.
	6 эл.

140 м/п
	01.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. ,11

	Ремонт и покраска дворового оборудования 

Устройство ограждения газонов
	7 эл.

95 м/п
	01.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 20/1

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 

Устройство ограждения газонов
	5 эл

80 м/п
	09.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 20/4

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 

Устройство ограждения газонов
	6 эл

110 м/п
	15.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 39
	Устройство ограждения газонов
	140 м/п
	15.07.12
	Черноусов И.С.

	Наб. Авиастроителей, 26
	Устройство ограждения детской площадки.
	65 м/п
	20.07.12
	Черноусов И.С.

	ул. Парашютистов, 10

	Устройство ограждения газонов.
	128 м/п
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. Г. Стратосферы,  15

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 

Устройство ограждения газонов 

Завоз песка.
	4 эл

75 м/п

6 тн
	20.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 94

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 

Устройство ограждения газонов 

Завоз песка.
	7 эл

98 м/п

6 тн
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	ул. Кулибина, 13

	Устройство ограждения газонов Завоз песка.
	65 м/п

3 тн
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 88

	Ремонт и покраска дворового оборудования.
Завоз песка.
	5 эл

5 тн
	05.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Ленинградская,  1 10

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 
Устройство ограждения газонов Завоз песка.
	4 эл

95 м/п

5 тн
	05.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 63

	Ремонт и покраска дворового оборудования.
Устройство ограждения газонов Завоз песка
	7 эл
110м/п

6 тн
	10.08.12
	Черноусов И.С.

	Наб. Авиастроителей, 22

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 
Устройство металлического ограждения газонов 
Завоз песка. 
Установка беседки 
Устройство контейнерной площадки.

	9эл
201 м/п
10  тн
1
1
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. Г.Стратосферы, 9

	Ремонт и покраска дворового оборудования. 
Устройство ограждения газонов 
Завоз песка. 
Устройство контейнерной площадки.
	5 эл
65 м/п
5 тн
1
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 113
	Устройство ограждения газонов
	120 м/п
	01.06.12
	Черноусов И.С.

	Ильича , 53
	Устройство ограждения газонов
	118 м/п
	20.07.12
	Черноусов И.С.

	Ильича,  53
	Сан.обрезка деревьев
	7 шт
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ильича, 142
	Устройство ограждения газонов
	86  м/п
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 24/1

	Устройство ограждения газонов, покраска. 
Ремонт скамеек.
	230 м/п
10шт
	27.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 26/1

	Устройство ограждения газонов, покраска. 
Ремонт скамеек.
	230 м/п
10шт
	27.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 28/1
	Устройство ограждения газонов, покраска
	60 м/п
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 30

	Устройство ограждения газонов, покраска. 
Ремонт скамеек.
	150 м/п
5 шт
	15.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 30-34
	Ремонт и покраска дворового оборудования
	10  эл
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 43
	Устройство ограждения газонов, покраска
	20 м/п
	15.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 45
	Вырубка и опиловка деревьев
	11 шт.
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 45а

	Ремонт и покраска металлического ограждения
	6  м/п

	05.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 51-53
	Ремонт и покраска дворового оборудования
	10  эл
	20.07.12
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	Ленинский пр. 49
	Ремонт и покраска штакетника
	60 м/п
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 61
	Ремонт и покраска штакетника
	120 м/п
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 61а
	Устройство газонов
	120 кв.м.
	28.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 65

	Ремонт и покраска металлического ограждения
	10 м/п

	20.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 71-73
	Ремонт и покраска скамеек
	5 шт
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 75
	Установка штакетника
	50  м/п
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 77
	Устройство клумбы
	4 кв.м.
	15.06.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 79
	Ремонт и покраска штакетника
	15  м/п
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 81

	Установка и покраска металлического ограждения 
Покраска дворового оборудования
	6 м/п

6 эл
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	пер. Ольховый 3
	Установка скамеек
	5 шт
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	пер. Ольховый 5
	Ремонт и покраска скамеек
	5 шт
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	пер. Ольховый 7
	Обрезка кустарника
	53  м/п
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	пер. Ольховый 9
	Устройство ограждения газонов, покраска
	30  м/п
	28.08.12
	Черноусов И.С.

	пер. Ольховый 11-13
	Покраска дворового оборудования
	10  эл
	28.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Парашютистов 4-10

	Ремонт и покраска металлического ограждения 
Покраска дворового оборудования
	8  м/п

4эл.
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Кулибина 1а, 5, 15а, 11б, 11а, 9, 7б.
	Вырубка и санитарная обрезка деревьев.
	23 шт
	01.06.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 18
	Устройство металлического ограждения
	20 м/п
	01.06.12
	Черноусов И.С.

	ул. Г.Стратосферы 228, 22а, 10, 9, 18, 5

	Вырубка и санитарная обрезка деревьев 
Завоз песка 
Ремонт  дворового оборудования
	18шт
12 тн
6эл
	25.07.12
	Черноусов И.С.

	ул. Ленинградская 55

	Устройство ограждения контейнерной площадки 
Сан. обрезка деревьев
	1 шт

6 шт
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. Ленинградская 126, 134

	Вырубка деревьев 
Завоз песка
Вырубка поросли
	1 шт

6 тн

26 кв.м.
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Ленинградская, 59/7
	Устройство ограждения контейнерной площадки 
Завоз песка 
Ремонт и покраска дворового оборудования.
	1 шт
4тн

6 эл
	05.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Г.Стратосферы, 16

	Устройство ограждения контейнерной площадки. 
Ремонт и покраска дворового оборудования
	1 шт
8эл
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Г.Стратосферы,  1 1

	Устройство ограждения контейнерной площадки
	1 шт

	25.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Меркулова 4, 4/1, 46

	Вырубка и санитарная обрезка деревьев 
Завоз песка 
Ремонт и покраска дворового оборудования
	2шт
8тн
4эл
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. П.Осипенко 24а
	Устройство контейнерной площадки.
	1 шт.
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Брусилова 3
	Устройство ограждения газонов, покраска 
Ремонт  дворового оборудования
	150м/п
5эл
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр., 97/4

	Устройство ограждения газонов, покраска
	140 м/п
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 103

	Устройство ограждения газонов, покраска Благоустройство контейнерной площадки 
Устройство клумбы 
Установка скамеек
	100 м/п
1 шт
18  кв.м.

4шт
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	Ленинский пр. 105/1

	Устройство ограждения газонов, покраска 
Установка скамеек 
Ремонт и покраска дворового оборудования
	100  м/п
4шт
7 эл
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 88

	Устройство ограждения газонов, покраска 
Установка скамеек 
Ремонт и покраска дворового оборудования
	75  м/п

2  шт
5 эл
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 84

	Устройство ограждения газонов, покраска 
Ремонт входной группы.
	75 м/п
1 шт
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	Спортивная  Набережная 19

	Устройство металлического ограждения газонов, покраска. Установка скамеек.
	80 м/п
4 шт
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 68
	Устройство ограждения газонов, покраска
	90 м/п
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 94/5
	Устройство ограждения газонов, покраска
	85м/п
	15.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 108

	Устройство ограждения газонов, покраска 
Установка скамеек
	90м/п
3 шт
	15.08.12
	Черноусов И.С.

	ул.  Ильича 150,61

	Устройство ограждения газонов, покраска 
Вырубка и сан. обрезка деревьев 
Ремонт и покраска дворового оборудования 
Установка скамеек

	190м/п
5 шт
8эл
4 шт
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. Ст. Большевике в 92

	Вырубка и сан. обрезка деревьев
 Ремонт и покраска дворового оборудования
	2 шт
5 эл
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Ильича 146, 65, 142
	Вырубка и сан. обрезка деревьев.
	6 шт
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Ленинградская 9, 11, 16, 18
	Вырубка и сан. обрезка деревьев.
	9 шт
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	ул. Димитрова 8
	Устройство контейнерной площадки.
	1шт
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 39

	Устройство ограждения газонов, покраска 
Установка детской площадки.
	250 м/п
1 шт
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Наб.  Авиастроителей 28

	Устройство металлического ограждения газонов, покраска. Установка скамеек
	100 м/п
3
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Наб.  Авиастроителей 42
	Ремонт  ограждения детской площадки
	60 м/п
	25.08.12
	Черноусов И.С.

	Наб. Авиастроителей 18

	Ремонт металлического ограждения контейнерной площадки. 
Ремонт и покраска дворового оборудования
	15 м/п
6  эл
	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Наб. Авиастроителей 26

	Вырубка и сан. обрезка деревьев 
Ремонт и покраска штакетной изгороди
	3 шт
30 м/п
	05.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 11
	Благоустройство контейнерной площадки.
	1шт

	01.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 7/4
	Вырубка и сан. обрезка деревьев
	10  шт
	20.08.12
	Черноусов И.С.

	Ленинский пр. 3, 3/2
	Сан. обрезка деревьев

Завоз песка

Установка скамеек
	3 шт

6 тн

2 шт
	
	Черноусов И.С.

	г.м. Никольское
	Уборка, вывоз КГМ

Покраска контейнерных площадок, покраска контейнеров
	120 куб.м.

8/20 шт.


	31.05.12
	Пономарева Н.В.

	
	Опиловка деревьев
	10 шт.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	400 м/п
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Установка газонных ограждений

Покраска детского оборудования

Установка скамеек
	30 м/п

10 шт.

2 шт.
	
	

	4. Реконструкция парков и скверов
	
	
	
	

	5. Благоустройство территорий промышленных предприятий

	ул. Циолковского, 27  ОАО «ВАСО» 
	Ремонт и благоустройство ДОЛ «Салют»
	15,5 га
	июнь
	Зубарев В.Ю.

	
	Ремонт и благоустройство базы отдыха «Сосновый бор»
	9,6 га
	июнь
	Зубарев В.Ю.

	
	Содержание территорий в надлежащем санитарно-эпидемиологическом состоянии
	12000 м²
	постоянно
	Зубарев В.Ю.

	
	Покраска бордюрного камня
	550 м.
	апрель 
	Зубарев В.Ю.

	
	Опиловка сухих деревьев
	28 шт.
	март
	Зубарев В.Ю.

	
	Обрезка кустарника
	450 шт.
	апрель
	Зубарев В.Ю.

	
	Благоустройство газонов по ул. Циолковского
	1000 м2
	апрель- сентябрь
	Зубарев В.Ю.

	
	Очистка прилотковой зоны
	 
	еженедельно
	Зубарев В.Ю.

	
	Уборка закрепленной территории
	9000 м2
	еженедельно
	Зубарев В.Ю.

	
	Сбор и вывоз прошлогодней листвы
	 
	апрель
	Зубарев В.Ю.

	
	Подсеивание газонной травы
	 
	апрель
	Зубарев В.Ю.

	Ленинский пр-т, 2;   ОАО «Воронежсинтезкаучук»
	Ремонт автодорог 
	 
	май-сентябрь
	Куклинов В.А.

	
	Ремонт бытовых комнат, комнат приема пищи, кабинетов 
	 
	январь-декабрь
	Куклинов В.А.

	
	Замена оконных блоков
	 
	апрель-сентябрь
	Куклинов В.А.

	
	Ремонт лестниц
	 
	май-сентябрь
	Куклинов В.А.

	
	Ремонт крыш
	 
	май-сентябрь
	Куклинов В.А.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Замена дверных блоков
	 
	май-сентябрь
	Куклинов В.А.

	
	Озеленение территории 
	 
	май-сентябрь
	Куклинов В.А.

	
	Уборка озелененных территорий 
	15 000 кв.м.
	апрель- сентябрь
	Куклинов В.А.

	
	Кронирование деревьев 
	96 ед.
	апрель
	Куклинов В.А.

	
	Покраска бордюрного камня 
	4000 м.п.
	апрель
	Куклинов В.А.

	
	Очистка контейнерных площадок 
	23 шт.
	апрель
	Куклинов В.А.

	
	Вывоз мусора 
	120 куб.м.
	еженедельно
	Куклинов В.А.

	ул. Волгоградская,39 ЗАО  «Воронежстальмост»
	Благоустройство прилегающей территории
	17 150 кв.м.
	постоянно
	Боровиков А.В.

	
	Обрезка деревьев
	20 шт.
	I-III квартал 
	Боровиков А.В.

	
	Уборка прилотковой зоны
	1650 кв.м.
	еженедельно
	Боровиков А.В.

	
	Посев газона
	320 кв.м.
	апрель 
	Боровиков А.В.

	
	Уборка газонов по ул. Волгоградской
	 
	постоянно
	Боровиков А.В.

	
	Текущий ремонт стелы завода с окраской конструкций
	 
	апрель 
	Боровиков А.В.

	
	Текущий ремонт автобусной остановки у завода с окраской 
	1 шт
	апрель 
	Боровиков А.В.

	
	Ремонт дорог внутри завода 
	 
	II-III квартал
	Боровиков А.В.

	
	Окраска бордюров
	3800 м.п.
	II-III квартал
	Боровиков А.В.

	пер. Монтажный; ОАО НВП «ПРОТЕК»
	Реконструкция производственного корпуса № 2, в т.ч. 
	 
	 
	Яковлев С.А.

	
	− общестроительные  и отделочные работы
	 
	2012
	Яковлев С.А.

	
	− электротехническая часть работ
	 
	2012
	Яковлев С.А.

	
	− монтаж систем охранной, пожарной сигнализаций и оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения
	 
	2012
	Яковлев С.А.

	
	Итого:
	1476 м²
	 
	

	ул. Ростовская. 41; ЗАО «ВШЗ»
	Благоустройство сквера между заводом и микрорайоном по ул. Ростовская
	10 га
	апрель
	Шкуматов И.Д.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Благоустройство сквера напротив поликлиники №19
	2,5  га
	апрель-май
	Шкуматов И.Д.

	
	Покраска бордюрного камня
	3000 м.п.
	апрель
	Шкуматов И.Д.

	
	Благоустройство сквера у заводоуправления
	2 га
	апрель
	Шкуматов И.Д.

	
	Уборка закрепленной территории
	2500 м
	еженедельно
	Шкуматов И.Д.

	
	Сбор и вывоз прошлогодней листвы
	
	апрель
	Шкуматов И.Д.

	
	Очистка прилотковой зоны 
	
	апрель
	Шкуматов И.Д.

	
	Опиловка сухих деревьев
	23 шт.
	март- апрель
	Шкуматов И.Д.

	ул. Чебышева, 13; ЗАО «Рудгормаш»
	Уборка дворовой территории
	16500 кв.м.
	апрель
	Можаитов А.Р.

	
	Очистка прилотковой зоны с вывозом песка
	210 кв.м.
	апрель
	Можаитов А.Р.

	
	Покраска бордюрного камня
	250м.
	апрель, сентябрь
	Можаитов А.Р.

	
	Вывоз мусора
	22 куб.м.
	апрель
	Можаитов А.Р.

	
	Вскопка газонов
	30 кв.м.
	апрель
	Можаитов А.Р.

	ул. Димитрова, 106; ООО «Воронежские дрожжи»
	Уборка на территории предприятия и прилегающей территории
	1,0 га
	постоянно
	Джан Шади

	
	Очистка прилотковой зоны
	180 м.п.
	апрель
	Джан Шади

	
	Покраска контейнеров для мусора и очистка заводской площадки
	5 шт.
	апрель
	Джан Шади

	
	Уборка асфальтированной территории предприятия
	1,5 га
	еженедельно
	Джан Шади

	
	Покраска бордюров
	625 м.п.
	апрель
	Джан Шади

	
	Вывоз мусора
	15 куб.м.
	постоянно
	Джан Шади

	
	Посадка цветов
	200 кв.м.
	апрель-май
	Джан Шади

	
	Покос травы 
	 
	июнь-сентябрь
	Джан Шади

	
	Содержание клумб
	 
	май-сентябрь
	Джан Шади

	
	Строительство очистных сооружений
	 
	2012-2013гг.
	Джан Шади

	
	Реконструкция цеха сушеных дрожжей
	 
	2012-2013гг.
	Джан Шади

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ул. П.Осипенко, 5; ОАО  «Хлебозавод № 2»
	Благоустройство прилегающей территории
	 
	апрель-сентябрь
	Демченко В.И.

	
	Помощь в проведении ремонта общественных мест
	 
	постоянно
	Демченко В.И.

	
	Социально-культурные мероприятия
	 
	постоянно
	Демченко В.И.

	ул. Димитрова,110; ОАО «Золотой колос»
	Благоустройство прилегающей территории
	 
	II-III квартал
	Борисенко И.А.

	
	Устройство газона
	 
	II-III квартал
	Борисенко И.А.

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	 
	II-III квартал
	Борисенко И.А.

	
	Ремонт кровли 
	 
	II-III квартал
	Борисенко И.А.

	
	Озеленение территории (устройство клумб, цветников)
	 
	II-III квартал
	Борисенко И.А.

	
	Ремонт въездных ворот
	 
	II-III квартал
	Борисенко И.А.

	ул. Туполева, 5; ООО «Хладокомбинат»
	Уборка территории 
	5000 кв.м
	еженедельно
	Батищев В.В.

	
	уборка территории, прилегающей к периметру
	4000 кв.м.
	еженедельно
	Батищев В.В.

	
	Обрезка кустарников
	50 кв.м.
	март- апрель
	Батищев В.В.

	
	Покраска бордюрного камня, фундаментов
	500 кв.м.
	апрель
	Батищев В.В.

	
	Посадка цветов
	200 шт.
	май, июнь
	Батищев В.В.

	
	Покраска садово-паркового инвентаря
	20шт.
	апрель- май
	Батищев В.В.

	
	Благоустройство территории парка отдыха работников предприятия
	5000 кв.м.
	апрель- май
	Батищев В.В.

	
	Вывоз мусора 
	24 куб.м.
	апрель
	Батищев В.В.

	
	Уборка территории, прилегающей к киоскам предприятия по 
г. Воронежу
	1000 кв.м.
	ежедневно
	Батищев В.В.

	ул. Арзамасская, 2; Филиал ОАО «МРСК Центра»  «Воронежэнерго»
	Устройство ограждения сквера энергетиков
	 
	август
	Клейменов И.П.

	
	Уборка территории
	860 кв.м.
	ежедневно
	Клейменов И.П.

	
	Уборка дворовой территории
	3 150 кв.м.
	ежедневно
	КлейменовИ.П.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Уборка прилегающей территории 
	7000 кв.м.
	ежедневно
	Клейменов И.П.

	
	Кронирование деревьев
	10 шт.
	апрель
	Клейменов И.П.

	
	Вывоз мусора
	112 куб.м.
	апрель
	Клейменов И.П.

	
	Покраска бордюров
	1200 м.п.
	 апрель, сентябрь
	Клейменов И.П.

	ул. Лебедева, 2; Филиал ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация»
	Очистка прилегающей территории от мусора, листвы, посторонних предметов
	4 га.
	апрель
	Назаров Н.Р.

	
	Удаление сухостоя, посадка новых деревьев 
	20 шт.
	март- май
	Назаров Н.Р.

	
	Посадка кустарника 
	40 шт.
	апрель
	Назаров Н.Р.

	
	Посев газона 
	0,5 га
	апрель
	Назаров Н.Р.

	
	Посадка семян цветов и рассады на травяных газонах, в сквере.
	13 кг
	апрель
	Назаров Н.Р.

	
	Покраска бордюров 
	5000 м
	апрель
	Назаров Н.Р.

	
	Обрезка кустарника в сквере и на подъезде по ул. Лебедева
	1000 п.м.
	апрель
	Назаров Н.Р.

	
	Проведение ямочного ремонта асфальтового покрытия дорог на прилегающей территории
	0,4 га
	2-3 квартал
	Назаров Н.Р.

	ул. Меркулова, 7а; ОАО «Воронежская энергобытовая компания»                           
	Ремонт фасада административного здания ОАО «ВЭСК»
	1000 м²
	май-август
	Севергин Е.М.

	
	Благоустройство прилегающей территории: Устройство клумбы
	250 кв.м.
	май
	Севергин Е.М.

	
	Удаление сорной растительности
	
	апрель-май
	Севергин Е.М.

	
	Засыпка земли
	
	апрель-май
	Севергин Е.М.

	
	Культивация
	
	апрель-май
	Севергин Е.М.

	
	Посев семян газонной травы
	
	апрель-май
	Севергин Е.М.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ОАО «СГ-ТРАНС» − «Воронежская база сжиженного газа»
	Благоустройство подъездной дороги
	500 м²
	III квартал
	Копылов В.С.



	ул. Монтажный проезд, 20; ООО «Завод «Инсайт»
	Ямочный ремонт подъездного пути
	300 м²
	май-июнь
	Рубцов В.И.

	
	Освещение придорожной территории
	4 столба
	апрель-май
	Рубцов В.И.

	
	Вырубка кустарников и побелка деревьев
	 
	апрель-май
	Рубцов В.И.

	
	Капитальный ремонт помещений
	260 м²
	январь-август
	Рубцов В.И.

	ООО «Левобережные очистные сооружения»
	Проведение ямочного ремонта дорожного полотна по ул. Балашовской
	 
	март, май, июль
	Житарюк И.С.

	
	Уборка территории вдоль дороги от ООО «ЛОС» до АГНС по ул. Балашовской
	 
	апрель
	Житарюк И.С.

	
	Покраска ограждения, бордюров, автомобильной стоянки у КПП №1 
	 
	апрель
	Житарюк И.С.

	
	Разбивка клумб и газонов у КПП №1 с посадкой цветов и газонной травы
	 
	май
	Житарюк И.С.

	
	Озеленение территории очистных сооружений п. Масловка, с посадкой саженцев и декоративных кустарников
	 
	апрель
	Житарюк И.С.

	
	Ремонт дорожного полотна в районе очистных сооружений п. Масловка (у автомобильного моста)
	 
	май-июнь
	Житарюк И.С.

	
	Покраска бордюрного камня вдоль автомобильных дорог на территории предприятия
	 
	апрель-май
	Житарюк И.С.

	
	Уборка территории, прилегающей к водосбросному лотку в водохранилище и прилегающей к месту сброса акватории водохранилища 
	 
	апрель, июнь, август
	Житарюк И.С.

	
	Установка знаков зоны санитарной охраны на ограждении скважин по ул. Полякова п. Масловка и ул. Совхозная п. Зареченский
	 
	май
	Житарюк И.С.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Покраска забора и уборка прилегающей территории КНС-1 по ул. Лебедева, 6
	 
	апрель, август
	Житарюк И.С.

	
	Уборка прилегающей территории очистных сооружений п. Масловка со стороны железной дороги
	 
	II квартал
	Житарюк И.С.

	
	Устройство забора из металлопрофиля на очистных сооружениях п. Масловка со стороны железной дороги
	 
	май-июнь
	Житарюк И.С.

	
	Устройство ограждения скважины на ул. Полякова п. Масловка в соответствии с проектом ЗСО
	 
	III-IV квартал
	Житарюк И.С.

	
	Уборка территории водоохранной зоны в районе выпуска Масловских очистных в р. Тавровка
	 
	май-июнь
	Житарюк И.С.

	
	Уборка территории в зоне ЗСО скважин на ул. Полякова п. Масловка и ул. Совхозная п. Зареченский
	 
	апрель
	Житарюк И.С.

	
	Покраска технологических сооружений и оборудования
	 
	апрель-ноябрь
	Житарюк И.С.

	
	Посадка декоративных кустарников на территории ООО «ЛОС»
	 
	апрель, октябрь
	Житарюк И.С.

	
	Устройство противопожарной полосы с южной стороны ООО «ЛОС»
	 
	май, июль
	Житарюк И.С.

	
	Оказание помощи лабораторией ООО «ЛОС» незащищенным слоям населения
	 
	2012
	Житарюк И.С.

	
	Оказание помощи незащищенным слоям населения спецтехникой ООО «ЛОС»  
	 
	2012
	Житарюк И.С.

	
	Оказание материальной помощи незащищенным слоям населения
	 
	2012
	Житарюк И.С.

	ЗАО  «Зареченский»
	Асфальтирование пром. зоны и прилегающих территорий
	2500 м²
	II квартал
	Алименко И.А.  

	
	Реконструкция и ремонт общежития 
	450 м²
	III квартал
	Алименко И.А.  

	
	Реконструкция и ремонт административного здания (клуб, контора)
	1055 м²
	IV квартал 2012г.
	Алименко И.А.  

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ВТФ «Мостоотряд-81» − филиал ОАО «Мостотрест» -, ул. Мопра, 12а
	Реконструкция производственно-комплектовочной базы в                г. Воронеже:
	 
	 
	Якименко С.Г.

	
	− проектные работы и реконструкция здания бытового корпуса
	 
	 2012г.
	Якименко С.Г.

	
	− реконструкция котельной на ПКБ  
	 
	 2012г.
	Якименко С.Г.

	
	− строительство блочной подстанции
	 
	2012г.
	Якименко С.Г.

	ул. Мопра, 12а
	Уборка прилегающей территории
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	
	Покраска бордюров
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	
	Окраска урн
	 
	май
	Якименко С.Г.

	
	Устройство газонов и клумб
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	пер. Мостостроителей, 3
	Уборка прилегающей территории
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	
	Покраска бордюров
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	
	Окраска урн
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	ул. Циолковского, 42 и 42а
	Уборка основной и прилегающей территории
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	
	Обрезка и вырубка сухостоя
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	
	Покраска бордюров
	 
	апрель
	Якименко С.Г.

	ул. Димитрова,112; ОАО «Стальконструкция»
	Уборка территории предприятия, вывоз мусора, побелка деревьев
	300 м²
	к 20 апреля
	Сидоров С.А.

	 
	Уборка прилегающей территории (перед проходной вдоль забора и до Ростовской трассы): очистка тротуара и зеленой зоны, покраска бордюра, вывоз мусора, обрезка кустарника
	200 м²
	к 20 апреля 
	Сидоров С.А.

	
	Уборка прилегающей территории, вывоз мусора
	500 м²
	к 1 сентября
	Сидоров С.А.

	ул. Чебышева,36и; ООО «Воронежская Строительная Биржа»
	Асфальтирование дорог
	4000 м²
	сентябрь
	Романенко М.Н.

	ул. Димитрова, 134; ЗАО «Воронеж-Терминал»
	Уборка и вывоз мусора с прилегающей территории
	8 куб.м.
	апрель
	Головащенко И.Н.

	
	Планирование территории (засыпка ям)
	 
	апрель-май
	Головащенко И.Н.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Удаление сухостоя и вырубка отдельных кустарников
	 
	апрель-май
	Головащенко И.Н.

	
	Подметание тротуаров
	 
	ежедневно
	Головащенко И.Н.

	
	Покраска бордюров
	 
	апрель
	Головащенко И.Н.

	
	Уборка озелененных территорий
	 
	по мере необходимости
	Головащенко И.Н.

	
	Очистка контейнерных площадок
	 
	апрель
	Головащенко И.Н.

	ул. Волгоградская, 30; ООО «Сфера»
	Посев газона
	0,02 га.
	апрель
	Кочарян А.С.

	
	Удаление сухостоя
	8 ед.
	апрель
	Кочарян А.С.

	
	Кронирование деревьев
	20 ед.
	апрель
	Кочарян А.С.

	
	Уборка озелененных территорий
	0,8 га.
	апрель- май
	Кочарян А.С.

	
	Очистка прилотковой зоны
	400 м.п.
	апрель
	Кочарян А.С.

	
	Вывоз мусора
	130 куб.м.
	апрель
	Кочарян А.С.

	
	Уборка дворовых территорий
	5000 кв.м.
	2 квартал
	Кочарян А.С.

	
	Очистка контейнерных площадок
	2 шт.
	2 квартал
	Кочарян А.С.

	
	Окраска урн
	10шт.
	апрель
	Кочарян А.С.

	
	Покраска бордюрного камня
	400 м.п.
	апрель
	Кочарян А.С.

	ул. Димитрова, 147 –  прилегающая территория по ул. Димитрова и кладбищенская дорога; ФГКУ Комбинат «Красное знамя» Росрезерва
	Уборка крупного мусора и сухих веток вдоль дороги
	8 куб.м.
	апрель
	Сморчков А.И.

	
	Уборка мусора и сухих веток вдоль забора и лесопосадки 
	15 куб.м.
	апрель
	Сморчков А.И.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Уборка мусора и сухих веток 
	8 куб.м.
	апрель
	Сморчков А.И.

	
	Уборка мусора
	6 куб.м.
	2-3 квартал
	Сморчков А.И.

	
	Обрезка кустарника
	50 м.
	2 квартал
	Сморчков А.И.

	
	Покраска бордюров
	200 м.
	апрель
	Сморчков А.И.

	ул. Ильюшина, 8; ООО «УМК-Воронеж»
	Уборка прилегающей территории
	2 400 кв.м.
	в течении года 
	Леонов С.С.

	
	Уборка производственной территории от мусора
	20 т. кв.м.
	постоянно
	Леонов С.С.

	
	Подготовка и проведение предупредительных противопаводковых мероприятий
	20 000 кв.м.
	2 квартал
	Леонов С.С.

	ул. Чебышева, 5; ООО «МК-3 Сельэлектро»
	Очистка прилегающей территории от мусора
	180 кв.м.
	2-3 квартал
	Кривоносов В.А.

	
	Уборка дворовых территорий от мусора
	90 кв.м.
	2 квартал
	Кривоносов В.А.

	
	Вывоз мусора 
	6 куб.м.
	апрель
	Кривоносов В.А.

	
	Покраска бордюрного камня
	85 м.п.
	апрель
	Кривоносов В.А.

	
	Другие виды работ
	 
	2012г.
	Кривоносов В.А.

	ул. Волгоградская, 40А; ЗАО «Доброга»
	Очистить прилегающую территорию от прошлогодней листвы
	150 кв.м.
	апрель
	Самородский И.А.

	
	Очистить прилегающую часть дороги от грязи и песка
	100 кв.м.
	2 квартал
	Самородский И.А.

	
	Покраска бордюрного камня вдоль фирмы «Доброга» 
	120 м.
	апрель
	Самородский И.А.

	ул. Ильюшина, 5; ООО «Компания «МЭЙКО»  
	Улучшить разъяснительную работу в коллективе по вопросам поддержания надлежащего санитарного состояния
	 
	постоянно
	Шамилова Т.Ю.

	
	Провести уборку территории производственной площадки
	4 300 кв.м.
	апрель
	Шамилова Т.Ю.

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Приобрести уборочный инвентарь
	10 шт.
	март- апрель
	Шамилова Т.Ю.

	
	Обустроить площадку под контейнеры для ТБО
	83 кв.м.
	апрель
	Шамилова Т.Ю.

	
	Произвести ремонт контейнеров
	3 шт.
	апрель
	Шамилова Т.Ю.

	
	Благоустроить имеющуюся площадку для отдыха
	304 кв.м.
	2 квартал
	Шамилова Т.Ю.

	
	Валка сухостойных деревьев, стрижка кустарников, посадка цветочной рассады
	1500 кв.м.
	2 квартал
	Шамилова Т.Ю.

	пер. Отличников, 1; ООО «Стройоптторг»
	Уборка прилегающей территории
	 
	апрель
	Мегельбей Р.Г.

	
	Покраска защитного барьера
	 
	апрель
	Мегельбей Р.Г.

	ул. Ильюшина, 6г; ООО «Металлопрофиль»
	Уборка мусора после зимы
	450 кв.м.
	апрель
	Кузнецов Д.Ю.

	
	Посев травы на газонах
	320 кв.м.
	апрель
	Кузнецов Д.Ю.

	
	Уборка асфальта от пыли и мусора
	400 кв.м.
	постоянно
	Кузнецов Д.Ю.

	ул. Волгоградская, 46а; ЗАО «Восток-Спец-Сервис»
	Приведение в надлежащий порядок территории 
	 
	2 квартал
	Смольянов С.Н.

	
	Покраска бордюра 
	 
	постоянно
	Смольянов С.Н.

	
	Покраска световых столбов
	 
	апрель
	Смольянов С.Н.

	
	Наведение порядка на стояночных площадках
	 
	постоянно
	Смольянов С.Н.

	Ленинский пр-т, 96а; ОАО «ВАПСК»
	Озеленение (посадка цветов и кустарников)
	80 кв.м.
	апрель-май
	Образцов Н.Н.

	
	
	
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	6. Благоустройство территорий транспортных предприятий

	пер. Отличников, 2 – прилегающая территория; «Юго-Восточная дирекция по управлению терминально-складским комплексом» – структурное подразделение «Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом»  Филиал ОАО «РЖД» -                     

	
	Уборка прилегающей территории
	3 000 кв.м.
	2 квартал
	Селиванов А.С.

	
	Покраска бордюров
	500 м.п.
	апрель
	Селиванов А.С.

	ул. Коммунистическая,28; Железнодорожная станция "Придача"  
	Вырубка кустарника, обрезка деревьев
	 
	март- апрель
	Селиванов А.С.

	
	ремонт фасада здания
	1 шт.
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	ремонт покрытия подъездных путей
	30 м.
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	укладка тротуарной плитки на тротуарной дорожке от платформы к ж.д. переходу
	 
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	Обустройство туалета для общего пользования в здании станции
	1 ед.
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	Разбивка клумб, цветников и обустройство газонов
	70 м.п.
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	Ремонт и покраска ограждений
	24 м.п.
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	Оборудование навеса на пешеходном переходе (пешходный мост)
	1 шт.
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	
	Обустройство наружного освещения на автомобильной площадке и на подходах  к станции
	 
	2-3 квартал
	Судоль К.В.

	7. Благоустройство территорий предприятий потребительского рынка

	I. Благоустройство 

	1. Асфальтирование территории
	
	
	
	

	Автомоечный комплекс

ул. Новосибирская,1д
	Асфальтирование территории, укладка бордюрного камня
	1200 кв.м

600 п.м.
	15.06.12
	Руководитель предприятия, отдел потребительского рынка и предпринимательства

	1,2
	3
	4
	5
	6

	Ярмарка «РК», ул. Новосибирская,32б и 32б.
	Асфальтирование территории
	400 кв.м.
	15.06.12
	-«-

	Магазин «Двушечка», ул. Менделеева,21
	Асфальтирование территории
	200 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	Магазин «Капитан Моторс», ул. Г. Стратосферы,11
	Асфальтирование

Укладка бордюрного камня
	120 кв.м.

60 п.м.
	01.06.12
	-«-

	Торговый павильон «Робин Сдобин»

ул. Ростовская,38
	Асфальтирование  территории
	120 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	Торговый павильон  «Робин Сдобин»

ул. Новосибирская, ост. Ростовская
	Асфальтирование территории
	90 кв.м.
	15.06.12
	-«-

	2. Обустройство газонной части
	
	
	
	

	автомоечный комплекс, ул. Новосибирская,1д
	Обустройство газона
	600 кв.м
	01.07.12
	-«-

	Кафе «Славянская трапеза», Ленинградская,134
	Обустройство газона
	300 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	Автомоечный комплекс, ул. Чебышева, Машмет
	Обустройство газона
	200 кв.м.
	15.06.12
	-«-

	Магазин «Мир вкуса», Ленинский проспект,43
	Обустройство газона
	200 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	3. Укладка тротуарной плитки
	
	
	
	

	Магазин «Жалюзи», ул. Брусилова,3
	Укладка тротуарной плитки
	40 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	Торговый павильон «Русский аппетит»

ул. Циолковского,22
	Укладка тротуарной плитки
	80 кв.м.
	15.06.12
	-«-

	Магазин «Продукты»,  Ленинский проспект,96а
	Укладка тротуарной плитки
	40 кв.м.
	01.07.12
	-«-

	Магазин «Портьеры», Ленинский проспект,107
	Укладка тротуарной плитки
	80 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	Торговый ряд киосков, ул. Новосибирская, ост. Ростовская
	Укладка тротуарной плитки
	80 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	Магазин «Мебель на заказ», Ленинский проспект,80/1
	Укладка тротуарной плитки
	20 кв.м.
	25.05.12
	-«-

	Аптека «Здоровый город», Ленинский проспект,11
	Укладка тротуарной плитки
	60 кв.м.
	25.05.12
	-«-

	Магазин «Вина Финагории», Ленинский проспект,22/1
	Укладка тротуарной плитки
	30 кв.м.
	01.07.12
	-«-

	Аптека, Ленинский проспект,16
	Укладка тротуарной плитки
	60 кв.м. 
	01.07.12
	-«-

	II. Конкурсные объекты

	Автоцентр,  ул. Новосибирская,1д
	
	
	
	

	Автомойка,  ул. Чебышева, кольцо Машмет
	
	
	
	-«-

	Сеть магазинов Ленинский проспект,79
	Обустройство газонной части
	800 кв.м.
	01.07.12
	-«-

	1,2
	3
	4
	5
	6

	III. Соглашения

	Торговый киоск ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж»

Ленинский проспект,22/1
	Ремонт козырька остановочного навеса
	1,5 кв.м.
	01.04.12
	-«-

	Торговый киоск ИП Воронов С.Б.

ул. Циолковского,123
	Реконструкция торгового киоска, укладка тротуарной плитки
	20 кв.м.
	01.04.12
	-«-

	Торговый павильон «Путина»

ул. Циолковского,123
	Реконструкция торгового павильона, 

укладка тротуарной плитки
	20 кв.м.
	01.06.12
	-«-

	ООО «Выбор»

ул. Циолковского,129
	Реконструкция торговых рядов, замена ограждения
	
	01.07.12
	-«-

	Торговый киоск ИП Васильева О.В.

ул. Циолковского,113/4
	Строительство торгового киоска, укладка тротуарной плитки
	.

60 кв.м.
	01.04.12
	-«-

	Торговый киоск

ИП Васильева О.В.

ул. Новосибирская, ост. Ростовская
	Строительство торгового киоска, укладка  тротуарной плитки
	30 кв.м.
	01.04.12
	-«-

	Закусочная ООО магазин «Набережный»

ул. Ильича,59
	Ремонт фасада здания, обустройство клумбы
	80 кв.м.
	01.05.12
	-«-

	Магазин «Мебельхозторг

ул. Циолковского,113/4
	Оформление  фасадной части здания, оборудование козырька
	160 кв.м
	01.04.12
	-«-

	Магазины «Продукты»

Ленинский проспект,96а
	Реконструкция помещения, оформление вывески, укладка тротуарной плитки
	15 кв.м.
	01.04.12
	-«-

	Магазин  «7 гномов»

Ленинский проспект,20/1
	Реконструкция дополнительного входа, оформление вывески
	
	01.06.12
	-«-

	ООО ТД «Златко»

Ленинский проспект,22/1
	Реконструкция киоска с остановочным навесом
	
	01.06.12
	-«-

	Торговый павильон ИП Богданов С.Ф.

Саврасова,2
	Реконструкция торгового павильона, оформление вывески, укладка тротуарной плитки
	60кв. м.
	01.05.12
	-«-

	ЗАО «Сегодня Пресс Воронеж» Ленинский пр.,45
	Помывка, покраска киоска
	
	01.05.12
	-«-

	1,2
	3
	4
	5
	6

	ЗАО «Сегодня Пресс Воронеж» Ленинский пр.,1
	Помывка, покраска киоска
	
	01.05.12
	-«-

	ЗАО «Сегодня Пресс Воронеж» Ленинский пр.,18
	Помывка, покраска киоска
	
	01.05.12
	-«-

	ЗАО «Сегодня Пресс Воронеж»  Г. Стратосферы,1
	Помывка, покраска киоска
	
	01.05.12
	-«-

	Торговый киоск ИП Васильева О.В.

Новосибирская, ост. Саврасова
	Строительство торгового киоска, укладка тротуарной плитки
	60 кв. м.
	01.05.12
	-«-

	Магазин «Александра» Ленинский пр.,17
	Ремонт фасадной части здания
	
	01.07.12
	-«-

	Магазин «Спецодежда» Новосибирская,66
	Реконструкция помещения, оформление вывески
	
	01.05.12
	-«-

	Магазин «Цветик Семицветик» Ленинский пр.,11
	Замена входной группы
	
	01.06.12
	-«-

	ЗАО «Робин Сдобин» 
Ростовская,38
	Укладка асфальтирование, покраска урны, монтаж остановочного навеса
	80 кв.м.
	01.05.12
	-«-

	Магазин-салон

Брусилова,3
	Реконструкция помещения, оформление вывески, укладка тротуарной плитки
	20 кв.м.
	01.05.12
	-«-

	Магазин «Автозапчасти» Ленинский пр.,70
	Ремонт фасада здания, ремонт порогов
	
	01.08.12
	-«-

	8. Благоустройство территорий учреждений здравоохранения
	
	
	
	

	9. Благоустройство территорий учреждений культуры
	
	
	
	

	

	10. Благоустройство территорий учреждений образования

	МДОУ №1, с. Никольское
	Покос травы
	0,05 га.


	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. заведующей по АХЧ

	
	Покраска игрового оборудования
	5 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных) площадок покраска 
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,15 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	30 м.п.
	
	

	
	Завоз песка
	3 м3
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МДОУ №2, ул. Ленинградская, 50б
	Покос травы
	0,13 га
	
	

	
	Приобретение игрового оборудования
	10 ед.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	20 ед.
	
	

	
	Ремонт ограждений (покраска)
	5 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	
	Завоз песка
	2,5 м3
	
	

	МДОУ № 5, Ленинградская, 128.
	Вывоз мусора
	10 куб..


	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	100 м2
	
	

	
	Ремонт цоколя здания
	100 м2
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МДОУ № 7, Ленинский пр.-т., 13
	Вывоз мусора
	5 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	6 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,2 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	30 м.п.
	
	

	МДОУ №  8, Ленинградская, 36б.
	Вывоз мусора
	2 куб.м.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	12 ед.
	
	

	
	Ремонт входной группы
	2 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,5 га
	
	

	
	Обрезка кустарника
	80
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	3 шт.
	
	

	МДОУ № 12, Ленинский пр.-т., 63а.
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	300 ед.
	01.05.12.-25.11.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Вывоз мусора
	6 куб.м.
	
	

	
	Ремонт ограждения
	35 м.п.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонт теневого навеса
	1 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,5 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Покраска игрового оборудования
	12 ед.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	МДОУ № 16, ул. Димитрова, 116/2
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	40 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Вывоз мусора
	6 куб.м.
	
	

	
	Посев травы
	0,1 га
	
	

	
	Ремонт теневых навесов
	1 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,7га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	150 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	5 шт.
	
	

	
	Завоз песка
	33 м
	
	

	МДОУ № 27, ул. Танеева, 1
	Рыхление газонов 
	0,002 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	5 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт теневого навеса
	1 ед.
	
	

	
	Устройство пешеходных дорожек
	12 м2
	
	

	
	Ремонт игрового оборудования
	15 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МДОУ № 31, ул. Ростовская, 52а
	Покос травы
	0,15 га
	
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	100 ед.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	10 ед.
	
	

	
	Устройство разбивка  клумб
	8 шт.
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	100 м3
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонт покраска игрового оборудования
	20 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,7 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	500 м.п.
	
	

	МБДОУ № 36, ул. Менделеева, 2а
	Покос травы
	0,12 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка деревьев, кустарников)
	30 дер./
200куст.
	01.05.12.-25.08.12
	

	
	Устройство разбивка  клумб
	2  шт.
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	100 м3
	
	

	
	Ремонт покраска игрового оборудования
	10 ед.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	1 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Посев травы
	0,003га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	13 шт.
	
	

	МБДОУ № 44, 

ул. Героев Стратосферы, 2б
	Покос травы
	0,01га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Покраска игрового оборудования
	15 ед.
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	30 ед.
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	150 м2
	
	

	
	Вывоз мусора
	10 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	15 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	5 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,9 га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	6 шт.
	
	

	МБДОУ № 50, ул. Ростовская, 52/4
	Покос травы
	0,1 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	130 ед.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Уборка озелененной территории
	0,02га
	
	

	
	Вывоз мусора
	4 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	25 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	12 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	180 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	6 шт.
	
	

	МБДОУ № 52, ул. Небольсина,13а
	Покос травы
	0,18 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	1000 ед.
	01.05.12-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	250 м2
	
	

	
	Ремонт ограждения
	
	
	

	
	Вывоз мусора
	1 куб.м.1
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	10 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	300 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	12 шт.
	
	

	МБДОУ № 56, ул. Азовская, 55
	Покос травы
	0,11га
	
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,35 га
	
	

	
	Ремонт кровли теневых навесов
	170 м2
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	130 м.п.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	5 шт.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	10 шт.
	
	

	МБДОУ № 71, ул. Чебышева, 2б
	Покос травы
	0,15га
	01.05.12-25.11.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	100 ед.
	
	

	
	Ремонт ограждения
	
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Капитальный ремонт отдельно стоящего здания  МБДОУ (открытие 2-х групп)
	400 м2
	
	

	
	Вывоз мусора
	8 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	45 ед.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	1200 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	15 шт.
	
	

	МБДОУ № 76, Ленинский пр.-т., 90
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	6 шт.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт игрового оборудования и теневых навесов
	14 ед.
	
	

	
	Устройство дорожек на прогулочной площадке
	60 м2
	
	

	
	Установка игрового оборудования
	8 ед.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	60 м.п.
	
	

	МБДОУ № 79, ул. Ярославкая, 26
	Покос травы
	0,12га
	
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Вывоз мусора
	8 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	20 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,3 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	50 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МДОУ № 82, ул. Димитрова, 128
	Покос травы
	0,15 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	5 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,4 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	40 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБДОУ № 87, ул. Ростовская, 56/3
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	60 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	15 ед.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонт входной группы
	1 ед.
	
	

	
	Изготовление и установка лавочек
	4 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,35 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	70 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	8 шт.
	
	

	МБДОУ № 88, ул. Баррикадная, 43
	Рыхление газонов 
	0,01га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	30 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт ограждения
	50 м.п.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	10 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	3 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	5 шт.
	
	

	МБДОУ №  95, ул. В. Донская, 38
	Рыхление газонов 
	0,02га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	10 ед.
	
	

	
	Установка игрового оборудования
	8 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	950 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	3 шт.
	
	

	МБДОУ № 101,ул. Волгоградская, 28
	Покос травы
	0,13 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	100 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,8 га
	
	

	
	Ремонт ограждения
	35 м.п.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	40 ед.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Посадка деревьев
	15 шт.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Устройство (разбивка) клумб
	15 шт.
	
	

	МБДОУ № 126  Масловка, 
ул. Полякова, 5
	Покос травы
	0,21га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Уборка озелененной территории
	0,2га
	
	

	
	Ремонт отмостки
	30 м2
	
	

	
	Ремонт входной группы
	1
	
	

	
	Ремонт оргаждения
	40 м2
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	150 м2
	
	

	
	Установка игрового оборудования
	3ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	5 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	30 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	4 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,3 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	100 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	МБДОУ № 130, ул. Иркутская, 25
	Покос травы
	0,22 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка  деревьев, кустарников)
	20 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Уборка озелененной территории
	0,15 га
	
	

	
	Ремонт ограждения
	250 м2
	
	

	
	Вывоз мусора
	7 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	15 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	140 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	5 шт.
	
	

	МБДОУ № 133, ул. Баррикадная, 5а
	Покос травы
	0,2 га
	
	

	
	Ремонт ограждения
	15 м.п.
	
	

	
	Уборка озелененной территории
	0,6 га
	
	

	
	Вывоз мусора
	7 куб.м.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	40 ед.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	500 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	10 шт.
	
	

	МБДОУ № 139, ул. Новосибирская, 31а
	Покос травы
	0,1 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	45/60 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Ремонт (покраска) игрового оборудования
	9 ед.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	30 ед.
	
	

	
	Ремонт ограждений (покраска)
	15 м.п.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	350 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	6 шт.
	
	

	МБДОУ № 140, пер. Ольховый, 15
	Покос травы
	0,1га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	40 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	5 куб.м.
	
	

	
	Посев травы
	0,1 га
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	900 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	МБДОУ № 142, ул. Глинки, 11
	Покос травы
	0,25 га
	
	

	
	Вывоз мусора
	5 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	28 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,8 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	8 шт.
	
	

	МБДОУ № 175, ул. Ильича, 59а.
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	40 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Вывоз мусора
	7 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	50 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	14 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,8 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	800 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	МБДОУ № 179

ул. героев Стратосферы, 3а
	Покос травы
	0,1 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	1/500 ед.
	
	

	
	Ремонт фасада
	150 м2
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	30 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	9 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,4 га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	6 шт.
	
	

	МБДОУ № 183, ул. Рижская, 8а
	Покос травы
	0,1 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	100  м2
	
	

	
	Ремонт игрового оборудования (покраска)
	15 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	3 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	10 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,5 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	850 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	5 шт.
	
	

	МБДОУ № 192, ул. Азовская, 22а

	Покос травы
	0,1 га
	
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	2 ед.
	
	

	
	Ремонт теневых навесов
	100 м2
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,4 га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБДОУ № 196, ул. Новосибирская, 51
	Покос травы
	0,15 га
	
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	30 ед.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Вывоз мусора
	10 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	5 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	3 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	220 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	12 шт.
	
	

	МДОУ № 198

ул. Наб. Авиастроителей, 30
	Покос травы
	0,05 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. зав. по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	20 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	12 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	10 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	10 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	800 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	10 шт.
	
	

	МБДОУ № 180, ул. Туполева 
	Покос травы
	0,1га
	01.05.12.-25.08.12
	

	
	Вывоз мусора
	4 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	5 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	2 шт.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	240 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	6 шт.
	
	

	МБДОУ № 68, ул. Г. Сратосферы,13
	Покос травы
	0,05 га
	01.05.12.-25.08.12
	

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	30 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	2 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	3 ед.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	20 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБДОУ № 42, ул. Туполева, 13а
	Капитальный ремонт  (ввод в эксплуатацию 14-ти группового детского сада)
	
	25.03.12.-01.09.12
	

	МБОУ СОШ № 2, ул. Танеева, 4
	Покос травы
	0,3 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Ремонт входной группы
	
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска спортивного оборудования
	9 ед.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	150 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	МОУ СОШ № 3, пер. Гвардейский, 50
	Покос травы
	0,2 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Устройство ограждения
	480 м.п.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,4 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	100 м.п.
	
	

	
	Покраска спортивного оборудования
	10 ед.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	МБОУ СОШ № 10

с. Никольское, ул. Глинки, 19
	Покос травы
	0,5га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	50 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	2 куб.м.
	
	

	
	Устройство ограждения
	300 м.п.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	2,8 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	300 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	1 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 15

ул. Циолковского, 12а
	Покос травы
	0,12 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	250 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	6 куб.м.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,5 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Посадка деревьев
	20 шт.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	1 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 22

Ленинский пр., 102
	
	
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	50 ед.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	2 ед.
	
	

	
	Ремонт спортивных площадок (покраска )
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	10 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	3 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 30, ул. Туполева, 20
	Покос травы
	0,25 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	60 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	12 куб.м.
	
	

	
	Устройство ограждения
	280 м.п.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	2,2 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	300 м.п.
	
	

	
	Ремонт входной группы
	1 ед.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 33, ул. Цимлянская, 2
	Покос травы
	0,03 га
	
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	20 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	40 м.п.
	
	

	
	Устройство ограждения
	480 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	3 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 54, ул. Окружная, 3
	Покос травы
	0,15 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Обрезка деревьев
	20 шт.
	
	

	
	Уборка озелененной территории
	0,15 га
	
	

	
	Ремонт ограждения
	
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,8га
	
	

	
	Ремонт асфальтового покрытия
	100 м2
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	30 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	10 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 60, Ленинский пр., 109
	Устройство ограждения
	25 м.п.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	3 ед.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонт спортивных площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Устройство клумб
	2 ед.
	
	

	
	Устройство ограждения
	380 м.п.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,2 га
	
	

	
	Побелка стволов деревьев
	25 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 61

ул. Ростовская, 48/4
	Покос травы
	0,2 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Вывоз мусора
	6 куб.м.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,5 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	250 м.п.
	
	

	
	Посадка деревьев
	3 шт.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	3 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 67

ул. Циолковского, 5
	Покос травы
	0,2 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Ремонт входной группы
	1 ед.
	
	

	
	Уборка озелененной территории
	0,02 га
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,3 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 69, ул. Туполева, 40
	Покос травы
	0,15 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	100 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	30 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	30 ед.
	
	

	
	Ремонт цоколя
	м2
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	50 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	3 шт.
	
	

	
	Завоз земли
	15 м3
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	МБОУ СОШ № 77

Масловка, пер. Звездный, 2.
	Покос травы
	0,02 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	4 ед.
	
	

	
	Ремонт спортивных площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,9 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	350 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	10 шт.
	
	

	
	Устройство ограждения
	180 м.п.
	
	

	
	Устройство пешеходных дорожек
	100 м2
	
	

	
	Покраска цоколя
	стр.
	
	

	
	Посев травы
	600 м2
	
	

	
	Уборка территории братской могилы
	
	
	

	МБОУ СОШ № 79, ул. В. Донская, 22а
	Покос травы
	0,15 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	50 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	5 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	15 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	2 ед./га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	100 м.п.
	
	

	
	Устройство ограждения
	460 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	1 шт.
	
	

	МБОУ СОШ № 91, ул. Черепанова, 18
	Покос травы
	0,24 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка (кронирование)  деревьев, кустарников)
	50 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	10 куб.м.
	
	

	
	Покраска вазонов
	15 шт.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6


	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,9 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	100 м.п.
	
	

	
	Ремонт контейнерной площадки
	1 ед.
	
	

	
	Посадка деревьев
	15 шт.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	5 шт.
	
	

	
	Покраска контейнеров
	2 шт.
	
	

	
	Завоз песка
	30 м3
	
	

	
	Завоз земли
	10 м3
	
	

	
	Покраска вазонов
	15 шт.
	
	

	МОУ СОШ № 96, с. С. Выселки, 
 ул. Большая Советская, 35б
	Покос травы
	0,15 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	5 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	300 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	5 шт.
	
	

	
	Уборка территории братской могилы
	
	
	

	МОУ СОШ № 97

ул. Новосибирская, 67
	Покос травы
	0,21 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	
	
	
	

	
	Уборка озелененной территории
	0,05 га
	
	

	
	Вывоз мусора
	5 куб.м.
	
	

	
	Ремонт спортивных площадок (покраска) 
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	1,0 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	МБОУ гимназия  № 5

ул. Полины Осипенко, 4
	Покос травы
	0,05 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Обрезка кустарника, деревьев
	16 шт.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,4га
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Покраска бордюрного камня
	100 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБОУ гимназия № 7

ул. Ростовская, 36
	Покос травы
	0,1 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка  деревьев, кустарников)
	20 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	20 куб.м.
	
	

	
	Ремонт ограждения
	30 м.п.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,2 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	50 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБОУ гимназия им. А. Платонова, ул. Наб. Авиастроителей, 30а.
	Покос травы
	га.
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Установка вазонов
	15 шт.
	
	

	
	Вывоз мусора
	3 куб.м.
	
	

	
	Ремонт детских (спортивных)площадок покраска 
	2 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,6 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	500 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	12 шт.
	
	

	МБОУ лицей  № 2, 

Ленинский пр.-т., 47
	Покос травы
	0,015 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка деревьев)
	350 ед.
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	415 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	7 шт.
	
	

	МБОУ лицей  № 6

Ленинский пр.-т., 115а.
	Рыхление газонов 
	0,06 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка   деревьев, кустарников)
	31 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	24 куб.м.
	
	

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	58 ед.
	
	

	
	Ремонт спортивных площадок покраска 
	1 шт.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,5 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	МБОУ ООШ  № 7

 Таврово, ул. Тавровская, 57
	Покос травы
	0,05га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Удаление сухостоя (опиловка деревьев)
	10 ед.
	
	

	
	Вывоз мусора
	2,5 куб.м.
	
	

	
	Ремонт малых архитектурных форм (покраска)
	3 ед.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,2 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	100 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	4 шт.
	
	

	
	Уборка территории братской могилы
	
	
	

	МОУ ВСШ № 14 ул. Новосибирская 
	Покос травы
	0,1 га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Уборка озелененной территории
	0,2га
	
	

	
	Вывоз мусора
	6 куб.м.
	
	

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,25 га
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	200 м.п.
	
	

	
	Ремонт ограждения
	50 шт.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	8 шт.
	
	

	МУ УПК  № 2, ул. Кулибина, 4
	Покос травы
	0,055га
	
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,4 га
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	1 шт.
	
	

	МУ ЦДОД , ул. Туполева, 25
	
	
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

Руковод.  филиалов

	1,2
	3
	4
	5
	6

	
	Покраска бордюрного камня
	250 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	14 шт.
	
	

	МУ ЦТ «Радуга»
ул. П. Осипенко, 6
	Покос травы
	0,15га
	01.05.12.-25.08.12
	Руководитель ОУ.

Зам. директора по АХЧ

	
	Уборка дворовых территорий  (от мусора)
	0,2га
	
	

	
	Ремонт фасада
	
	
	

	
	Покраска бордюрного камня
	150 м.п.
	
	

	
	Устройство (разбивка) клумб
	2 шт.
	
	

	11. Благоустройство территорий, прилегающих к детским спортивным школам, комплексам, клубам, стадионам

	ООО « СОК  Шинник»
	благоустройство   территории:

- обустройство газона, посадка деревьев

- оборудование нового ограждения

- оборудование комплексной спортивной площадки с покрытием
	150 кв.м.

22х44 м.
	01.09.12

01.09.12

2012 год
	ООО « СОК  Шинник»

	Стадион  «Шинник»
	- ремонт ограждения
	174 м.
	апрель - май  
	 МБОУ ДОД СДЮСШОР № 15

	СКЦ «Согдиана»
	- благоустройство   территории
	500 кв.м.
	апрель - май  
	СКЦ «Согдиана»

	12. Благоустройство строительных объектов
	
	
	
	

	13. Благоустройство улиц частного сектора

	ул. 17 Сентября
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия
	480 кв.м.
	май
	

	
	Удаление сухостоя
	24 куб.м.
	апрель
	

	
	Вывоз КГМ
	60 куб. м.
	апрель
	

	
	Оформление газонов
	258 кв.м.
	июнь
	

	
	Опиловка деревьев
	32 куб.м.
	июль
	

	
	Покос травы
	420 кв.м.
	июнь-август
	

	
	Установка новых почтовых ящиков
	43 шт.
	май
	

	14. Благоустройство объектов культурно-патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники и т.д.)
	
	
	
	


Ленинский  район
	№

п/п
	Наименование объектов
	Виды работ
	Объем
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Благоустройство магистральных улиц

	1
	ул. Кирова, ул. 20 лет Октября
	Устройство газонов
	1140 кв. м
	10.09.12 г.
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района»,

директор – Плетнев С.В.

Управа района – начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию территории комитета ЖКХ 

Путилин В.Н.

	2
	Магистральные улицы 
	Выкашивание газонов
	406570 кв. м
	30.09.12 г.
	

	3
	ул. Ворошилова ближняя, ул. Краснознаменная, Петровская набережная, ул. Донбасская, 2.
	Стрижка кустарника
	2888 кв. м
	30.09.12 г.
	

	4
	улицы: Плехановская, Кольцовская, Донбасская, 20-летия Октября, Грамши, Чапаева, Ф. Энгельса, Матросова, Ворошилова, 9 Января, Революции 1905 года, Куцыгина, Колесниченко, Краснознаменная
	Удаление и опиловка деревьев
	26/42 шт.
	01.09.12 г.
	

	5
	ул. Кирова, пл. Ленина (от д.1 по ул. Кирова до ул. Станкевича – 1 сторона), ул. Ворошилова (ближняя) 
	Окраска бордюрного камня
	1021 кв. м
	07.09.12 г.
	


	6
	ул. Плехановская, д. 51, 39, 35, 15, 13, 

ул. Кирова, 2, 4, 28, ул. 20-летия Октября поворот на ул. Моисеева
	Окраска ограждения
	1620 кв. м
	07.09.12 г.
	---«---

	7
	ул. Ворошилова (ближняя), ул. 20-летия Октября, ул. Петровская набережная
	Окраска световых опор
	665 кв. м
	07.09.12 г.
	

	8
	у Цирка
	Установка форм вертикального озеленения
	1 шт.
	07.09.12 г.
	

	2. Реконструкция и обустройство видовых мест, транспортных развязок

	1
	пл. Ленина, у памятника Ленину, театр оперы и балета, ул. Ворошилова, 12, ул. Ворошилова (рабатка), ул. Донбасская (рабатка), ул. 20-летия Октября, транспортная развязка с ул. Грамши, у 
	Устройство цветников
	963 кв. м
	15.06.12 г. (уходные работы до 30.09.12 г.)
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района»,

директор – Плетнев С.В.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	цирка, транспортная развязка ул. Краснознаменная – ул. Острогожская – ул. Матросова, ул. Ворошилова (пересечение с ул. Матросова), ул. 20 лет Октября, 115, ул. Кирова, 8 – 10, пересечение ул. 9 Января и ул. Кольцовская
	
	
	
	Управа района – начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию территории комитета ЖКХ  Путилин В.Н.

	2
	ул. Ворошилова (рабатка)
	Устройство газонов
	60 кв. м
	10.09.12 г.
	

	3
	Транспортная развязка Грамши – Петровская набережная
	Окраска бордюрного камня
	1079 кв. м
	07.09.12 г.
	

	3. Благоустройство придомовых территорий

	ОАО «УК Ленинского района»

	
	Жилищный фонд
	Санитарная уборка дворовых территорий
	320/1013,46

ед./тыс. м2
	постоянно
	ОАО «УК Ленинского района» - директор Школин Н.И.

Управа района – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с управляющими организациями по вопросам эксплуатации жилищного фонда комитета ЖКХ – Ревин А.В.     (по всем пунктам раздела)


	
	ул. Колесниченко,31(2), Колесниченко,29 (5), пер. Вишневый 9,11,13(3шт), Острогожская,67 б (3), 20- летия Октября,105/2 (1)
	Удаление сухостоя
	12 шт.
	июнь, июль, август
	ООО «ЭП№2,3,4»

	
	ул. Матросова,139 а (5), пл. Ленина,4 (2), Моисеева,3 (1)

Куцыгина,6 (2)
	Кронирование деревьев (опиловка)
	10 шт.
	июнь, июль, август
	ООО «ЭП№2,3,4»

	
	ул. Моисеева,11 (20), Кольцовская,68 (3), Кольцовская,72 (2),
Красноармейская,33/13(3), Кольцовская,39(15), Пушкинская,36 (50), 121 Стрелковой дивизии,4 (200), Колесниченко,57(50),
Красноармейская,77 (10), Чапаева,112 (2)
	Ремонт цоколей
	10/365 стр./м/п
	июнь, июль, август
	ООО «ЭП№2,3,4»


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ул. Пушкинская,36(3), 121 Стрелковой дивизии,4 (4),
Колесниченко,31(4), 20 лет Октября,46 (1)
	Ремонт приямков
	12 шт.
	июнь, июль, август
	ООО «ЭП№2,3,4»


	
	ул. Пушкинская,36 (10), Плехановская,47 (15), Матросова,139 а(10), Ворошилова,55(4), 121 Стрелковой дивизии,4(100)
	Ремонт отмостки
	139 кв. м
	июнь, июль, август
	ООО «ЭП№2,3,4»


	
	ул. Колесниченко,29 (п.1,2,3), Колесниченко,31 (п.1,2,3,4,5), Чапаева,132 (п.4), Матросова,127 (п.1) Моисеева,65 (п.1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	Ремонт входных групп
	12 шт.
	июнь, июль,
 август
	ООО «ЭП№2,3,4»

	
	ул. Кольцовская,56 (50), Ворошилова,45(100)

Ворошилова,55(70)
	Ремонт ограждений
	220 м/п
	июнь, июль, август
	ООО «ЭП№2,3,4»

	ООО «СФГ-сервис»

	1
	ул. Войкова, 6
	Покраска урн
	7 шт.
	27.08.12г.
	ТСЖ «Планета»

И.И. Панарина

	2
	ул. 40 лет Октября, 10
	Установка ограждения у детской площадки

Покраска урн
	35 м/п

2 шт.
	01.06.12г.
27.08.12г.
	---«---

	3
	ул. Кропоткина, 5
	Установка ограждения вокруг газонов

Покраска урн
	150 м/п

1 шт.
	01.06.12г.
27.08.12г.
	---«---

	4
	ул. Кропоткина, 13-А
	Покраска урн
	2 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	5
	ул. Бакунина, 41
	Покраска урн
	1 шт.
	27.08.12г.
	ТСЖ «Три богатыря»

	6
	ул. Бакунина, 43
	Покраска урн
	1 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	7
	ул. Бакунина, 45
	Покраска урн
	1 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	8
	ул. 40 лет Октября, 8
	Посадка кустарника

Посадка цветов

Покраска урн
	360 шт.

45 шт.

5 шт.
	20.05.12г.
20.05.12г.
27.08.12г.
	ООО «СФГ-сервис»

И.И. Панарина

	ООО УК «Выбор»

	1
	ул. Кропоткина, 11а
	Посадка цветов

Покраска урн
	20 шт.

4 шт.
	21.08.12г.
27.08.12г.
	ТСЖ «Застава»

И.И. Панарина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ул. Кропоткина, 9А
	Покраска урн
	2 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	3
	ул. Кропоткина, 9Б
	Покраска урн
	2 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	4
	ул. Кропоткина, 7
	Покраска урн
	2 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	5
	ул. 40 лет Октября, 14
	Покраска урн
	5 шт.
	27.08.12г.
	---«---

	6
	ул. Кропоткина, 2
	Покраска урн

Покраска забора
	4 шт.

45 м/п
	27.08.12г.
27.08.12г.
	ТСЖ «Застава-1»

И.И. Панарина

	7
	ул. Кропоткина, 15
	Покраска урн
	2 шт.
	27.08.12г.
	ТСЖ «Кропоткина-15»

И.И. Панарина

	8
	ул. Ф. Энгельса, 63
	Покраска урн
	3 шт.
	27.08.12г.
	ТСЖ «Луч» И.И. Панарина

	9.
	ул. 40 лет Октября, 12
	Установка ограждения у детской площадки

Покраска урн
	55 м/п

3 шт.
	01.06.12г.
27.08.12
	ТСЖ «Комфорт»

И.И. Панарина

	4. Реконструкция парков, скверов

	1
	Сквер им. Пушкина, 

бульвар «Красноармейский»
	Устройство цветников

Уходные работы
	112 кв. м
	15.06.12 г.  
до 30.09.12 г. 
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района»,

	2
	Бульвар Красноармейский, сквер Луч, сквер у моста Виадук, сквер Молодежный, сквер Кирова, сквер Куцыгина, сквер Пушкина
	Выкашивание газонов
	53430 кв. м
	30.09.12 г.
	директор – Плетнев С.В.

Управа района – начальник отдела по благоустройству и ССТ комитета ЖКХ Путилин В.Н.

	3
	Сквер им. Пушкина, бульвар Красноармейский, сквер «Луч», сквер Кирова, сквер Молодежный, сквер у моста Виадук
	Стрижка кустарника
	2212 кв. м
	30.09.12 г.
	

	4
	Сквер им. Пушкина
	Окраска ограждения
	80 кв. м
	07.09.12 г.
	

	5. Благоустройство промышленных предприятий

	1
	ФБУ «Воронежский ЦСМ»

ул. Станкевича, 2


	Уборка прилегающей территории
	400 кв. м
	31.08.12г.
	Чудинов И.Д.

Управа района – начальник отдела экономического анализа комитета экономического развития и предпринимательства Нарольская Л.В.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	60 м/п
	31.08.12г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ОАО «Воронежская макаронная фабрика», пер. Свечной, 1
	Уборка территории
	500 кв. м
	31.08.12г.
	Никишина Т.В.
 

	
	
	Покраска бордюрного камня
	60 м/п
	31.08.12г.
	

	3
	ООО «162 КЖИ»

ул. 121 Стрелковой дивизии, 11
	Уборка закрепленных территорий и вывоз мусора
	3 000 кв. м/
 50 куб. м
	еженедельно
	Простакова Н.А.

Управа района ---«---

	
	
	Посадка кустарников и клумб
	24 шт./ 5 шт.
	20.05.12г.
	

	
	
	Ремонт фасадов и ограждений
	70 кв. м
	06.06.12г.
	Рымко И.Н.

	
	
	Ремонт козырьков и установка новых из поликарбоната
	3 шт./
2 шт.
	20.06.12г.
	Чернышов В.И.
Простакова Н.А.

	
	
	Ямочный ремонт на подъездных и внутренних дорогах комбината
	30 кв. м
	04.07.12г.
	Рымко И.Н.

	
	
	Покраска и ремонт ограждений комбината
	250 кв. м /
70 кв. м
	12.07.12г.
	Рымко И.Н.
Простакова Н.А.

	
	
	Очистка контейнерных площадок и прилотковой зоны
	3 шт. /
0,05 кв. м
	ежедневно
	Простакова Н.А.
Бойченко С.А.


	4
	МКП «Воронежтеплосеть»

ул. Кольцовская, 78
	Уборка территории  (ул. Кольцовская, 78)
	250 кв. м
	август 
	Лопатина О.И.
Управа района 

	
	
	Покраска бордюрного камня
	120 м/п
	август 
	

	
	
	Уборка территории (ул.Бахметьева, 8)
	450 кв. м
	август 
	

	5
	ОАО «Электроприбор»

ул. 20-летия Октября, 59
	Уборка прилегающей территории
	1 000 кв. м
	31.08.12г.
	Максименков Н.В.
Управа района 

	
	
	Ремонт фасада здания
	50 м
	31.07.12г.
	

	6
	ОАО «Хлебозавод №1»

ул. Ф. Энгельса, 88
	Покраска фасада здания
	75 кв. м
	31.07.12г.
	Корольков Д.И.


Управа района 

	
	
	Уборка прилегающих территорий
	400 кв. м
	Ежедневно
	Копылова Л.И.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	200 м/п
	15.08.12г.
	Корольков Д.И.

	7
	ООО ВКК «Дон»

ул. Чапаева, 1а
	Уборка прилегающей территории и вывоз мусора
	0,12 га /70 куб. м
	еженедельно
	Савчук Н.В.
Управа района 

	
	
	Покраска бордюрного камня
	100 м/п
	17.08.12г.
	

	
	
	Обрезка и окапывание деревьев и кустарников
	30 шт./15 шт.
	28.05.12г.
	

	
	
	Реставрация и покраска забора
	60 м
	03.08.12г.
	

	
	
	Стрижка газонной травы
	0,12 га
	постоянно
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Бизнес-Комплекс «Этажи»

ул. 9 Января, 68-б
	Ремонт лавок
	5 шт.
	01.06.12г.
	Смирнова Ю.В.
Управа района 

	
	
	Покраска бордюрного камня
	500 м/п
	01.07.12г.
	

	
	
	Уборка прилегающей территории
	1 000 кв. м
	01.09.12г.
	

	9
	ОАО «Воронежский опытно-механический завод» (ул.121 Стрелковой дивизии, 9)
	Кронирование деревьев
	4 шт.
	30.06.12г.
	Бурдейный А.И.
Управа района 

	
	
	Покраска бордюрного камня
	420 м/п
	31.08.12г.
	

	
	
	Разбивка клумбы и посадка цветов
	98 кв. м
	30.05.12г.
	

	
	
	Покос травы на газонах
	480 кв. м
	30.08.12г.
	

	
	
	Покраска входной группы
	300 кв. м
	30.08.12г.
	

	
	
	Восстановление тротуарной дорожки вдоль фасада здания
	700 кв. м
	30.08.12г.
	

	
	
	Оштукатуривание фасада зданий цехов с уличной стороны
	220 кв. м
	30.08.12г.
	

	
	
	Покрытие фасада цехов с уличной стороны металлопрофилем
	350 кв. м
	30.08.12г.
	

	10
	ГУП ВО «Воронежская областная типография» (ул.20лет Октября, 73а)
	Покраска деревьев
	9 шт.
	30.08.12г.
	Дьяков Д.С.
Управа района 

	
	
	Покраска фундамента здания
	70 кв. м
	30.08.12г.
	

	11
	ОАО «Комбинат мясной Воронежский» (ул.Ворошилова, 10)
	Покраска бордюрного камня
	40 кв. м
	30.08.12г.
	Роганов И.Ю.
Управа района 

	
	
	Рыхление клумб и полив цветов
	20 кв. м
	постоянно
	

	12
	Воронежский ф-л ОАО «Верофарм» (ул.Кольцовская, 80)
	Уборка прилегающей территории
	700 кв. м
	постоянно
	Рачинский В.Е.
Управа района 

	
	
	Покос травы на газонах
	13000 кв. м
	по необход.
	

	6. Благоустройство территорий предприятий потребительского рынка

	1
	ул. Кольцовская, д.56

маг. «Ксения»
	Ремонт ступеней
	5 кв. м
	29.07.12 г.
	Бунин Д.Г. собственник

Управа района – председатель комитета экономического развития и предпринимательства Морылев Ю.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ул.Донбасская, д.24

маг. «Металлопрофиль»
	Укладка тротуарной плитки

Ремонт цоколя
	45 кв. м

20 м/п
	01.07.12.г.
	Тонких В.Н. собственник

Управа района ---«---

	3
	ул. 20-летия Октября, д.119
	Посадка деревьев
	12 шт.
	20.06.12 .
	Зарубайко Ю.А. директор

Управа района ---«---

	4
	ул.Кирова, д.10 

аптека «Здоровый город» 
	Плиточное мощение  тротуара
	100 кв. м
	01.07.12 г.
	Певгова И.И. управляющая

Управа района ---«---

	5
	ул. Плехановская, д.17 

часовой салон «Банзай»
	Ремонт фасада
	12 кв. м
	01.07.12 г.
	И.П. Стекольщикова С.В.

Управа района ---«---

	6
	ул. Крапоткина, д.15

салон «Магри»
	Посадка кустарника
	10 шт.
	01.07.12 г.
	И.П.Коровин Г.В.

Управа района ---«---

	7
	ул. Кирова, д.3

кафе «Вилка»
	Установка деревьев в плошках

Озеленение околоствольных кругов
	2 шт.

3 шт.
	01.06.12 г.
	ООО « 2 А» Кочегаров А.Н.

Управа района ---«---

	8
	ул. Кольцовская, д.39

маг. «Оптика»
	Обустройство газона

Устройство клумбы
	150 кв. м

20 кв. м
	15.08.12 г.
	ООО «Монокль» Лачинен Л.О.

Управа района ---«---

	9
	ул. Кольцовская, д.58

маг. «Бельпостель»
	Обустройство газона
	230 кв. м
	15.08.12 г.
	Знова Оксана Анатольевна 
Управа района ---«---

	10
	ул. Кольцовская, д.35

ОАО «Галерея Чижова»
	Обустройство газона
	250 кв. м.
	15.08.12 г.
	Управляющая Золотарева Н. В.
Управа района ---«---

	11
	ул. Кирова, д.3

маг. «Селла»
	Озеленение приствольных кругов
	4 шт.
	01.06.12 г.
	И.П. Решетов Д.Ю.

Управа района ---«---

	12
	ул. Плехановская, д.11

киоск «Калейдоскоп»
	Устройство клумбы
	5 кв. м
	01.07.12 г.
	И.П.Минаков А.И.

Управа района ---«---

	13
	Пересечение 

ул. Революции 1905 г.,
ул. Куколкина, 33,
киоск «Калейдоскоп»
	Устройство клумбы
	4 кв. м
	01.07.12 г.
	И.П.Крутских В.Н.

Управа района ---«---

	14
	ул. 20-летия Октября, 119а, 

Рынок «1000 мелочей» ООО «Торговый Комплекс»
	Устройство клумбы
	5 кв. м
	25.05.2012 г.
	Прыткова Р.Н.

директор

Управа района ---«---

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7. Благоустройство территорий учреждений здравоохранения

	

	1
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» 

ул. Челюскинцев, 136
	Уборка территории от мусора
	200 кв. м


	постоянно
	Проценко Л.А.

Управа района – ответственный начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Ковалев С.В.

Гл. врач МБУЗ «ГП № 10»

Порядина В.Т.

	
	Детская стоматологическая поликлиника № 1

ул. Ворошилова, 37
	
	500 кв. м
	
	Колтунова Т.В.

Управа района ---«---

	2
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Уборка озеленённых территорий
	0,05 га
	постоянно
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 8», ул. Чапаева, 112
	
	2,5 га
	
	Акиньшина Н.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 8» – Отделение реабилитации-

ул. Матросова, 6
	
	0,02 га
	
	Щеглова Н.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 8» - Отделение ВОП, 

ул. 121 Стр. Дивизии, 16
	
	0,02
	
	Кленина Е.В.

Управа района ---«---

	3
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Рыхление газонов
	0,02 га
	май
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	4


	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Покраска бордюрного камня
	40 м/п
	май,  июль
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	
	Детская стоматологическая поликлиника № 1

ул. Ворошилова, 37
	
	450 м/п
	
	Колтунова Т.В.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 8», ул. Чапаева, 112
	
	925 м/п
	
	Акиньшина Н.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 8» – Отделение реабилитации-

ул. Матросова, 6
	
	40 м/п
	
	Щеглова Н.А.

Управа района ---«---

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МБУЗ «ГП № 8» - Отделение ВОП, 

ул. 121 Стр. Дивизии, 16
	
	50 м/п
	
	Кленина Е.В.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - ул. Красноармейская, 19
	
	426 м/п
	
	Текунов П.П.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - ф-л детской поликлиники № 3,ул.Матросова,6
	
	212 м/п
	
	Подтележникова Е.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» -  ЛДК–ул. 20-летия Октября, 82
	
	244 м/п
	
	Пушилина Г.С.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» -  п-ка 6–ул.20-лет Октября, 94
	
	310 м/п
	
	Лукин С.В.

Управа района ---«---

	
	АУЗ ВО «ВОККДЦ», пл. Ленина
	
	50 м/п
	
	Соловьев А.А.

Управа района ---«---

	5
	АУЗ ВО «ВОККДЦ», пл. Ленина
	Ремонт, покраска цоколя
	3 кв. м
	июнь-август
	Соловьев А.А.

Управа района ---«---

	6
	МБУЗ «ГП № 8», ул. Чапаева, 112
	Ремонт входной группы
	15 шт.
	июнь-август
	Акиньшина Н.А.

Управа района ---«---

	7
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Вывоз мусора
	0,5 куб. м
	
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	8
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Очистка контейнерных площадок
	1 шт.
	
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	9
	МБУЗ «ГП № 10» - ул. Красноармейская, 19
	Обустройство и поддержание цветников
	34 шт.
	май-июль
	Текунов П.П.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - ЛДК–ул. 20-летия Октября, 82
	
	22 шт.
	
	Пушилина Г.С.

	10
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4»,  ул. Челюскинцев, 136
	Обустройство газонов
	2 шт.
	май-июнь
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	11
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4», ул. Челюскинцев, 136
	Помывка фасадов
	5 кв. м
	май-июнь
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	
	Детская стоматологическая поликлиника № 1

ул. Ворошилова, 37
	
	55 кв. м
	
	Колтунова Т.В.

Управа района ---«---

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Очистка, пешеходных дорожек
	20 кв. м
	по мере необходимости
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	
	АУЗ ВО «ВОККДЦ», пл. Ленина
	Ремонт тротуарной плитки
	25 кв. м
	
	Соловьев А.А.

Управа района ---«---

	13
	«Клиническая стоматологическая 

поликлиника № 4» ул. Челюскинцев, 136
	Покраска урн
	7 шт.
	май-июнь
	Проценко Л.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 8»

ул. Чапаева, 112
	
	2 шт.
	
	Акиньшина Н.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» -

ул. Красноармейская, 19
	
	4 шт.
	
	Текунов П.П.

Управа района ---«---

	14
	МБУЗ «ГП № 10» - ф-л. детской поликлиники № 3
, ул. Матросова,6
	
	2 шт.
	
	Подтележникова Е.А.
Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» -  

ЛДК– ул. 20-летия Октября, 82
	
	5 шт.
	
	Пушилина Г.С.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - 

поликлиника 6 –ул.20-лет Октября, 94
	
	2 шт.
	
	Лукин С.В.

Управа района ---«---

	15
	МБУЗ «ГП № 10» -

ул. Красноармейская, 19
	Посев травы
	95 кв. м
	май-июль
	Текунов П.П.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - ф-л детской поликлиники № 3,ул. Матросова,6
	
	40 кв. м
	
	Подтележникова Е.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - ЛДК–ул. 20-летия Октября, 82
	
	65 кв. м
	
	Пушилина Г.С.

Управа района ---«---

	16
	МБУЗ «ГП № 10» - ф-л детской поликлиники № 3,ул.Матросова,6
	Окраска скамеек
	2 шт.
	май-июнь
	Подтележникова Е.А.

Управа района ---«---

	
	МБУЗ «ГП № 10» - 

ЛДК–ул. 20-летия Октября, 82
	
	3 шт.
	
	Пушилина Г.С.

Управа района ---«---

	17


	АУЗ ВО «ВОККДЦ», пл. Ленина
	Окраска столбиков ограждения
	12 шт.
	июнь
	Соловьев А.А.

Управа района ---«---

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8. Благоустройство территорий учреждений культуры

	1
	ГУК «Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. Никитина» 

пл. Ленина, 2
	Обустройство газонов, высадка цветов
	50 кв. м
	август-сентябрь
	Смирнова Л.М.

Управа района – начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Ковалев С.В.

	
	
	Элементы декоративного вида
	3 шт.
	
	

	2
	Воронежский государственный театр оперы и балета, 

пл. Ленина, 7
	Уборка прилегающей территории
	1400 кв. м
	июнь-август
	Непомнящий Игорь Михайлович

Управа района ---«---

	
	
	Ремонт входной группы
	150 кв. м
	июнь-август
	

	3
	ГУК «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В. Г. Короленко», ул. Свободы, 8
	Ремонт фасада здания
	60 кв. м
	июль-август
	Бережная Милена Анатольевна

Управа района ---«---

	
	
	Обустройство цветочной клумбы
	9 кв. м
	июль-август
	

	4
	Филиал – библиотека №1 МУК Централизованная библиотечная система,

 ул. Кирова, 28
	Уборка прилегающей территории 
	270 кв. м
	июнь-август
	Паринова Юлия Николаевна

Управа района ---«---

	5
	Филиал-библиотека № 32 МУК Централизованная библиотечная система,

 ул. Плехановская, 15 
	Устройство клумбы
	2 шт.
	июнь-август
	Ахмедова Мария Хаганиевна

Управа района ---«---

	
	
	Уборка прилегающей территории
	250 кв. м
	июнь-август
	

	6
	ГУК «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина», ул. Плехановская, 3 
	Обустройство и уход за газонами  перед зданием
	50 кв. м
	июнь-август
	Казимиров Константин Иванович

Управа района ---«---

	
	
	Установка мусорной урны
	1 шт.
	июнь-август
	

	7
	ГУК «Воронежский областной краеведческий 

музей», ул. Плехановская, 29
	Уборка прилегающей территории
	430 кв. м
	июнь-август
	Вычерова Е. А.
Управа района ---«---

	8
	Филиал-библиотека № 40 МУК Централизованная библиотечная система,

 ул. Острогожская, 67 б
	Уборка прилегающей территории
	120 кв. м
	июль-август
	Лавлинская Алла Викторовна

Управа района ---«---

	9
	МБУДОД «Детская школа искусств № 13 городского округа город Воронеж», 

ул. Острогожская, 37
	Обустройство клумбы
	20 кв. м
	июль-август
	Маркелов Ю.Г.

Управа района ---«---

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	Воронежское государственное художественное училище, ул. Б. Стрелецкая, 20
	Уборка прилегающей территории
	970 кв. м
	июнь-август
	Гулевский Сергей Петрович

Управа района ---«---

	11
	ГУК  «Областной центр народного творчества», ул. Кольцовская, 56 б
	Обустройство газона
	200 кв. м
	июнь-август
	Галюк Вера Викторовна

Управа района ---«---

	12
	Воронежский государственный цирк им. А.Л. Дурова, 
	Уборка прилегающей территории
	1500 кв. м
	июнь-август
	Бирюков Борис Константинович

	13
	ул. Моисеева ,2
	Укладка тротуарной плитки 
	720 кв. м
	июнь-август
	Управа района ---«---

	14
	МУДОД «Детская школа искусств № 11 городского округа город Воронеж» 

ул. Пушкинская, 39
	Укладка тротуарной плитки
	100 кв. м
	июнь-август
	Грабовский Сергей Викторович

Управа района ---«---

	15
	Городская специальная библиотека искусств им. А.С. Пушкина, ул. Куцыгина, 6
	Уборка прилегающей территории
	350 кв. м
	июнь-август
	Тупиков Валерий Васильевич

Управа района ---«---

	9. Благоустройство территорий учреждений образования

	1. 
	МБДОУ «Центр развития ребенка – Дет. сад №103» ул. Революции 1905 года, 72
	Асфальтирование дорожек 
	20 кв. м
	август
	Завхоз Пронина Г.В.

Управа района –

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Ковалев С.В.
Начальник отдела образования Ленинского района – Хвостовский В.Т.

(по всем пунктам раздела)

	2. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Высадка рассады цветов, оформление клумб
	40 кв. м
	август 
	Завхоз Мусина Л. А.

	3. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 86»

ул. Красноармейская, 33
	Высадка рассады цветов, оформление клумб
	40 кв. м
	август
	Завхоз

	4. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего 

вида № 49» пер. Алтайский, д.28
	Высадка цветов
	75 шт.
	август 
	Завхоз

Нигаматова Н.И.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	5. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего 

вида № 67»
	Высадка цветов
	100 шт.
	август
	Завхоз Полебезьева Л. В.

	6. 
	МБДОУ «Дет. сад № 83»

ул. Фр. Энгельса, д.39
	Высадка цветов
	35 шт.
	август 
	Александрова Л.В.

	7. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида 

№ 100», ул. 20-летия Октября,52
	Высадка цветов
	50 шт.
	август
	Завхоз Маликова Т.Ф


	8. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 98» ул. Куцыгина, 30а, 30б,
	Высадка, полив и обрезка кустарника
	30 шт.
	август 
	Завхоз Башмакова В.С.

	9. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-

Дет. сад №73» ул. Ульяновская 31
	Косметический ремонт  теневых авесов(побелка)
	6 шт.
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	10. 
	МБОУ СОШ № 12 Ул. 20-летия Октября, 93
	Мытье окон
	100 шт.
	август 
	Зам. дир. по АХР Федичкин А. Ю

	11. 
	МБОУ СОШ № 35 Плехановская, 39
	Мытье окон
	30 шт.
	август
	Зам. дир. по АХР Яковлева Е.П.

	12. 
	МБОУ СОШ № 40 Ул. Краснознаменная,74
	Мытье окон
	50 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР Черных И. А.

	13. 
	МБОУ СОШ № 44 Пер.Острогожский,1А
	Мытье окон
	30 шт.
	август
	Зам. директора по АХР -Филатова А.И

	14. 
	МБОУ СОШ № 45 Ул. 9 Января, 46
	Мытье окон
	30 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР  Гридина Е.А.

	15. 
	МБОУ СОШ № 48 III Интернационала, 33
	Мытье окон
	25 шт.
	август
	Зам. директора по АХР Сергатских Л.В

	16. 
	МБОУ СОШ № 50 пер. Туркменский, 14а
	Мытье окон
	20 шт.
	август 
	Завхоз Прасолова М. Р.

	17. 
	МБОУ СОШ № 63 ул. Пирогова, 21
	Мытье окон
	20 шт.
	август
	Завхоз Вишневский В. С.

	18. 
	МБОУ СОШ № 65 ул. Матросова, 2а
	Мытье окон
	80 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР Игнатюк А. С.

	19. 
	МБОУ ВСОШ № 6 ул. Державина, 65
	Мытье окон
	45 шт.
	август
	Зам. директора по АХР Околенов В. В

	20. 
	МБОУ ДОД ЦРТДиЮ  (ул. Пушкинская. 20)
	Мытье окон
	20 шт.
	август 
	Зам. дир. по АХР Застрожнова Г.А

	21. 
	МБДОУ «Дет. сад для детей раннего возраста №30
	Мытье окон
	10 шт.
	август
	Завхоз Санникова Т. И.

	22. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 35»
	Мытье окон
	20 шт.
	август
	Завхоз Бобрешова Л. Д.

	23. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №38»пер.Острогожский,д.1
	Мытье окон
	20 шт.
	август
	Завхоз Числова М.А.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	24. 
	МБДОУ «Дет. сад обще-развивающего вида № 67»
	Мытье окон
	15 шт.
	август 
	Завхоз Полебезьева Л. В.

	25. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»
	Мытье окон
	20 шт.
	август
	Завхоз, п.воспитателя

	26. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 86»
	Мытье окон
	20 шт.
	август 
	

	27. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 98» 

Куцыгина 30а, 30б,
	Мытье окон
	25 шт.
	август
	Завхоз Башмакова В.С.

	28. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 143»
	Мытье окон
	25 шт.
	август 
	Завхоз Денисова Л. Д.

	29. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 174»
	Мытье окон
	30 шт.
	август
	Завхоз Синицина Н. И.

	30. 
	МБОУ СОШ № 13 К.Либкнехта, 50
	Обновление клумб
	200 кв. м
	август 
	Зам.директора по ВР, кл.рук.

	31. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Обновление цветочных клумб
	100 кв. м
	август
	Заведующая, завхоз

Мусина Л. А.

	32. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 20» ул. Красноармейская, д.17а
	Обновление цветочных клумб
	70 кв. м
	август 
	Ст. воспитатель Шахова Л.Н.

	33. 
	МБДОУ «Дет. сад для детей раннего возраста № 25» Пл. Ленина,3
	Обновление цветочных клумб
	70 кв. м
	август
	Завхоз Алфимова Л.П.

	34. 
	МБДОУ «Дет. сад для детей раннего возраста № 30»
	Обновление цветочных клумб
	40 кв. м
	август 
	Завхоз Санникова Т. И.

	35. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 35»
	Обновление цветочных клумб
	60 кв. м
	август
	Завхоз Бобрешова Л. Д.

	36. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №38»пер.Острогожский,1
	Обновление цветочных клумб
	100 кв. м
	август 
	Завхоз Числова М.А.

	37. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 143»
	Обрезка  кустарников
	50 шт.
	август
	Завхоз Денисова Л. Д.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	38. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 174»
	Обрезка  кустарников
	55 шт.
	август 
	Завхоз Синицина Н. И.


	39. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида 178»

Пер. Балтийский, д.76
	Обрезка  кустарника
	30 шт.
	август
	Завхоз Золотухина Ю.Н.

	40. 
	МБДОУ «Дет. сад обще-развивающего вида № 67»
	Обрезка кустарника                          
	50 шт.
	август 
	Завхоз Полебезьева Л. В.

	41. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-Дет. сад №73»

ул. Ульяновская 31
	Обрезка кустарника                          
	150 шт.
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	42. 
	МБОУ СОШ № 38 Ул. Ф. Энгельса, 76
	Обрезка кустарников
	20 шт.
	август 
	Щипановский А.Н. зам.дир. по АХР

	43. 
	МБОУ СОШ № 44 Пер.Острогожский,1А
	Обрезка кустарников
	20 шт.
	август
	Зам. директора по АХР -Филатова А.И

	44. 
	МБОУ СОШ № 45 Ул. 9 Января, 46
	Обрезка кустарников
	20 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР  Гридина Е.А.

	45. 
	МБОУ СОШ № 48 III Интернационала, 33
	Обрезка кустарников
	56 шт.
	август
	Зам. директора по АХР Сергатских Л.В

	46. 
	МБОУ СОШ № 50 пер. Туркменский, 14а
	Обрезка кустарников
	25 шт.
	август 
	Завхоз Прасолова М. Р.

	47. 
	МБОУ СОШ № 63 ул. Пирогова, 21
	Обрезка кустарников
	15 шт.
	август
	Завхоз Вишневский В. С.

	48. 
	МБОУ СОШ № 65 ул. Матросова, 2а
	Обрезка кустарников
	30 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР Игнатюк А. С.

	49. 
	МБОУ ВСОШ № 6 ул. Державина, 65
	Обрезка кустарников
	30 шт.
	август
	Зам. директора по АХР Околенов В. В

	50. 
	МБДОУ «Центр развития ребенка – Дет. сад №103» Ул. Революции 1905 года, 72
	Обрезка кустарников
	100 м
	август 
	Завхоз Пронина Г.В.

	51. 
	МБОУ СОШ № 13

К. Либкнехта, 50
	Оформление центрального входа 
	20 м/п
	август
	директор школы, зам. директора по АХР Попова Н.Ф.

	52. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №9» ул.Моисеева, д.11 и д.3
	Покраска бордюрного камня
	30 м/п
	август 
	завхоз

Паркина Т.В.

	53. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №38» пер.Острогожский,д.1
	Покраска бордюрного камня
	100 м/п
	август
	 Завхоз Числова М.А.

	54. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Покраска бордюрного камня
	90 м/п
	август 
	Завхоз

Мусина Л. А.

	55. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-Дет. сад №73»

ул. Ульяновская 31
	Покраска бордюрного камня
	400 м/п
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	
	2
	3
	4
	5
	6

	56. 6
	МБОУ СОШ № 35

Плехановская, 39
	Покраска бордюрного камня
	10 шт.
	август 
	Зам.дир. по АХР

Яковлева Е.П.

	57. 
	МБОУ СОШ № 35 Плехановская, 39
	Покос травы
	500 кв. м
	август 
	Зам.дир. по АХР Яковлева Е.П.

	58. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-Дет. сад №73»

ул. Ульяновская31
	Покос травы
	500 кв. м
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	59. 
	МБДОУ «Дет. сад обще-развивающего вида № 67»
	Покраска бордюрного камня
	25 м/п
	август 
	Завхоз Полебезьева Л. В.

	60. 
	МБОУ СОШ № 12

Ул. 20-летия Октября, 93
	Покраска бордюрного камня
	200 м/п
	август
	Зам.дир. по АХР

Федичкин А. Ю.

	61. 
	МБОУ СОШ № 14

ул.Черняховского,2
	Покраска бордюрного камня
	250 м/п
	август 
	Зам. директора по АХР Захарова А. Т.

	62. 
	МБОУ СОШ № 27

Ул. 20 лет Октября,
	Покраска бордюрного камня
	60 м/п
	август
	Зам. директора по АХР Фомичева В. А

	63. 
	МБОУ СОШ № 34

Ул. Чапаева, 115
	Покраска бордюрного камня
	80 м/п
	август 
	Зам. директора по АХР Струкова Л. М

	64. 
	МБОУ СОШ № 38

Ул. Ф. Энгельса, 76
	Покраска бордюрного камня
	80 м/п
	август
	Щипановский А.Н.

зам.дир. по АХР

	65. 
	МБОУ СОШ № 48

III Интернационала, 33
	Покраска бордюрного камня
	80 м/п
	август 
	Зам. директора по АХР Сергатских Л.В

	66. 
	МБОУ СОШ № 50

пер. Туркменский, 14а
	Покраска бордюрного камня
	45 м/п
	август
	Завхоз

Прасолова М. Р.

	67. 
	МБОУ СОШ № 63

ул. Пирогова, 21
	Покраска бордюрного камня
	100 м/п
	август 
	Завхоз

Вишневский В. С.

	68. 
	МБОУ СОШ № 65

ул. Матросова, 2а
	Покраска бордюрного камня
	150 м/п
	август
	Зам. директора по АХР Игнатюк А. С.

	69. 
	МБОУ ВСОШ № 6

ул. Державина, 65
	Покраска бордюрного камня
	100 м/п
	август 
	Зам. директора по АХР Околенов В. В

	70. 
	МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

(ул. Пушкинская. 20)
	Покраска бордюрного камня
	60 м/п
	август
	Зам. директора по АХР Застрожнова Г.А

	
	2
	3
	4
	5
	6

	71. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 143»
	Покраска бордюрного камня
	160 м/п
	август 
	Завхоз

Денисова Л. Д.

	72. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 174»
	Покраска бордюрного камня
	200 м/п
	август
	Завхоз

Синицина Н. И.

	73. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида №178»

Пер. Балтийский, д.76
	Покраска бордюрного камня
	150 м/п
	август 
	Завхоз Золотухина Ю.Н.

	74. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Покраска веранды
	1 ед.
	август
	Завхоз

Мусина Л. А.

	75. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Покраска забора
	100 кв. м
	август 
	Завхоз

Мусина Л. А.

	76. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-Дет. сад №73»

ул. Ульяновская31
	Покраска игрового оборудования
	12 шт.
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	77. 
	МБОУ СОШ № 14

ул.Черняховского, 2
	Покраска малых архитектурных форм
	8 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР Захарова А. Т.

	78. 
	МБДОУ «Дет. сад для детей раннего возраста № 30»
	Покраска малых архитектурных  форм
	3 шт.
	август
	Завхоз Санникова Т. И.

	79. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 35»
	Покраска малых архитектурных  форм
	5 шт.
	август 
	Завхоз Бобрешова Л. Д.

	80. 
	МБДОУ «Дет. сад № 83»ул. Фр. Энгельса, д.39


	Покраска малых архитектурных  форм
	3 шт.
	август
	Александрова Л.В.

	81. 
	МБОУ СОШ № 12

Ул. 20-летия Октября, 93
	Покраска малых архитект. форм (спорт. снарядов)
	12 шт.
	август 
	Зам.дир. по АХР

Федичкин А. Ю.

	82. 
	МБОУ СОШ № 13

К.Либкнехта, 50
	Покраска малых архитект. форм (спорт. снарядов)
	10 шт.
	август
	Зам.дир. по АХР Попова Н.Ф.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	83. 
	МБОУ СОШ № 27

Ул. 20 лет Октября,
	Покраска малых архитект. форм (спорт. снарядов)
	8 шт.
	август 
	Зам. директора по АХР Фомичева В. А

	84. 
	МБОУ СОШ № 34

Ул. Чапаева, 115
	Покраска малых архитект. форм (спорт. снарядов)
	10 шт.
	август
	Зам. директора по АХР Струкова Л. М.

	85. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 86»

Ул. Красноармейская, 33
	Покраска малых архитект.форм
	4 шт.
	август 
	Завхоз

	86. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 20» ул. Красноармейская, д.17а
	Покраска малых архитектурных форм
	8 шт.
	август
	Ст. воспитатель Шахова Л.Н.

	87. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №38» пер.Острогожский,д.1
	Покраска малых архитектурных форм
	2 шт.
	август 
	 Завхоз Числова М.А.

	88. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 49» пер. Алтайский, д.28
	Покраска малых архитектурных форм
	6 шт.
	август
	Завхоз

Нигаматова Н.И.

	89. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Покраска малых архитектурных форм
	6 шт.
	август 
	Воспитатели, п. воспитателя, родители

	90. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 100», 20-летия Октября,52
	Покраска малых архитектурных форм
	4 шт.
	август
	Завхоз Маликова Т.Ф

	91. 
	МБДОУ «Центр развития ребенка – Дет. сад №103» Ул. Рев-ции 1905 г, 72
	Покраска полов на верандах
	350 кв. м
	август 
	Завхоз Пронина Г.В

	92. 
	МБОУ СОШ № 38

Ул. Ф. Энгельса, 76
	Покраска спорт. площадки
	1 шт.
	август
	Щипановский А.Н. – зам.дир. по АХР

	93. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 98» Куцыгина30а, 30б,
	Поливка и обновление клумб
	12 шт.
	август 
	Завхоз Башмакова В.С.

	94. 
	МБДОУ «ЦРР «Аленушка» - Дет. сад №3» ул. Куцыгина,37
	Посадка декоративных растений и цветов
	15000 шт.
	август
	 Заместитель заведу-ющей по АХР Севостьянова И.В.

	95. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 49» пер. Алтайский, д.28
	Посадка кустарника
	25 шт.
	август 
	Завхоз

Нигаматова Н.И.

	
	2
	3
	4
	5
	6


	96. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-Дет. сад №73»

ул. Ульяновская 31
	Посадка кустарника
	10 шт.
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	97. 
	МБДОУ «Дет. сад № 83»ул. Фр. Энгельса, д.39
	Посадка кустарника
	10 шт.
	август 
	Александрова Л.В.

	98. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 100», 20-лет.Окт.,52
	Посадка кустарника
	20 шт.
	август
	Завхоз Маликова Т.Ф.

	99. 
	МБДОУ «Центр развития ребенка – Дет. сад №103» Ул. Рев-ции 1905 года, 72
	Посадка цветов
	100 шт.
	август 
	Завхоз Пронина Г.В

	100. 
	МБДОУ «Центр развития ребёнка-Дет. сад №73»

ул. Ульяновская 31
	Посадка цветочной рассады
	200 шт.
	август
	Завхоз Масленникова Л.В.,  зам.по УВР Аксенова Н.В

	101. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 49» пер. Алтайский, д.28
	Прополка и рыхление цветников
	20 кв. м
	август 
	Завхоз

Нигаматова Н.И.

	102. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 100», 20-лет.Окт.,52
	Прополка и рыхление цветников
	20 кв. м
	август
	Завхоз Маликова Т.Ф

	103. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 143»
	Разбивка  клумб и  цветников
	30 кв. м
	август 
	Завхоз

Денисова Л. Д.

	104. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 174»
	Разбивка  клумб и  цветников
	25 кв. м
	август
	Завхоз

Синицина Н. И.

	105. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида 178»

Пер. Балтийский, д.76
	Разбивка  клумб и  цветников

Посадка цветов  
	80 кв. м
	август 
	Завхоз Золотухина Ю.Н.

	106. 
	МБОУ СОШ № 12

Ул. 20-летия Октября, 93
	Разбивка газонов, посадка цветов
	300 кв. м
	август
	Зам.дир. по АХР

Федичкин А. Ю.

	107. 
	МБОУ СОШ № 14

ул. Черняховского, 2
	Разбивка газонов, посадка цветов
	200 кв. м
	август 
	Зам. директора по АХР 
Захарова А. Т.

	108. 
	МБОУ СОШ № 27

Ул. 20 лет Октября,
	Разбивка газонов, посадка цветов
	200 кв. м
	август
	Зам. директора по АХР
 Фомичева В. А

	109. 
	МБОУ СОШ № 34

Ул. Чапаева, 115
	Разбивка газонов, посадка цветов
	150 кв. м
	август 
	Зам. директора по АХР 
Струкова Л. М.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	110. 
	МБОУ СОШ № 35

Плехановская, 39
	Разбивка газонов, посадка цветов
	200 кв. м
	август
	Зам.дир. по АХР

Яковлева Е.П.

	111. 
	МБОУ СОШ № 38

Ул.Ф.Энгельса, 76
	Разбивка газонов, посадка цветов
	200 кв. м
	август 
	Щипановский А.Н.

зам.дир. по АХР

	112. 
	МБОУ СОШ № 40

Ул. Краснознаменная, 74
	Разбивка газонов, посадка цветов
	200 кв. м
	август
	Зам. директора по АХР Черных И. А.

	113. 
	МБОУ СОШ № 44

Пер.Острогожский,1А
	Разбивка газонов, посадка цветов
	300 кв. м
	август 
	зам. директора по АХР -Филатова А.И

	114. 
	МБОУ СОШ № 45

Ул. 9 Января, 46
	Разбивка газонов, посадка цветов
	300 кв. м
	август
	Зам. директора по АХР  Гридина Е.А.

	115. 
	МБОУ СОШ № 48

III Интернационала, 33
	Разбивка газонов, посадка цветов
	150 кв. м
	август 
	Зам. директора по АХР Сергатских Л.В

	116. 
	МБОУ СОШ № 50

пер. Туркменский, 14а
	Разбивка газонов, посадка цветов
	200 кв. м
	август
	Завхоз

Прасолова М. Р.

	117. 
	МБОУ СОШ № 63

ул. Пирогова, 21
	Разбивка газонов, посадка цветов
	100 кв. м
	август 
	Завхоз

Вишневский В. С.

	118. 
	МБОУ СОШ № 65

ул. Матросова, 2а
	Разбивка газонов, посадка цветов
	300 кв. м
	август
	Зам. директора по АХР Игнатюк А. С.

	119. 
	МБОУ ВСОШ № 6

ул. Державина, 65
	Разбивка газонов, посадка цветов
	100 кв. м
	август 
	Зам. директора по АХР Околенов В. В

	120. 
	МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

(ул. Пушкинская. 20)
	Разбивка газонов, посадка цветов
	100 кв. м
	август
	Зам. директора по АХРЗастрожнова Г.А

	121. 
	МБДОУ «Центр развития ребенка – Дет. сад №103» ул. Революции 1905 года, 72
	Разбивка цветников
	10 шт.
	август 
	Завхоз Пронина Г.В.

	122. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида № 100», 20-лет.Октября,52
	Ремонт забора
	5 м/п
	август
	Завхоз Маликова Т.Ф

	123. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 98» Куцыгина,30а, 30б,
	Ремонт и окраска малых архитектурных форм
	8 шт.
	август 
	Завхоз Башмакова В.С.

	124. 
	МБОУ СОШ № 13 К. Либкнехта, 50
	Ремонт и покраска забора
	300 м/п
	август
	директор школы, зам.дир. по АХР

	
	2
	3
	4
	5
	6

	125. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №38» пер.Острогожский,д.1
	Ремонт и покраска спортивных площадок
	1 шт.
	август 
	Завхоз Числова М.А.

	126. 
	МБДОУ«Дет. сад для детей раннего возраста № 25» Пл.Ленина,3
	Ремонт малых архитектурных форм
	2 шт.
	август
	Завхоз

Алфимова Л.П.

	127. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида  № 80»

ул. Плехановская, 47
	Ремонт малых архитектурных форм
	3 шт.
	август 
	Завхоз

Мусина Л. А.

	128. 
	МБОУ СОШ № 35 Плехановская, 39
	Ремонт цоколя 
	5 шт.
	август
	Зам.дир. по АХР Яковлева Е.П.

	129. 
	МБДОУ «Центр развития ребенка – Дет. сад №103» Ул. Рев-ции 1905 года, 72
	Скашивание травы
	1000 кв. м
	август 
	Завхоз Пронина Г.В

	130. 
	МБОУ СОШ № 14

ул.Черняховского,2
	Строительство спорт. площадки
	1 шт.
	август
	Зам. директора по АХР 
Захарова А. Т.

	131. 
	МБДОУ «Дет. сад общеразвивающего вида №9» ул.Моисеева, д.11 и 3
	Уборка игровых участков и прилег.  к забору террит.
	100 кв. м
	август 
	Завхоз

Паркина Т.В.

	132. 
	МБОУ СОШ № 38, ул. Ф. Энгельса, 76
	Уборка спорт. площадки
	200 кв. м
	август
	Щипановский А.Н. зам.дир. по АХР

	133. 
	МБДОУ «Дет. сад обще-развивающего вида № 49» пер. Алтайский, д.28
	Уборка территории прогулочной площадки 
	600 кв. м
	август 
	Завхоз

Нигаматова Н.И.

	134. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 20» ул. Красноармейская, д.17а
	Уборка хозяйственной зоны
	20 кв. м
	август
	Завхоз Бухтоярова В.В.

	135. 
	МБДОУ «Дет. сад № 83»ул. Фр. Энгельса, д.39
	Установка малых архитект. форм
	10 шт.
	август 
	Александрова Л.В.

	136. 
	МБДОУ «Дет. сад обще-развивающего вида № 49» пер. Алтайский, д.28
	Установка малых архитектурных форм
	3 шт.
	август
	Завхоз

Нигаматова Н.И.

	137. 
	МБОУ СОШ № 34, ул. Чапаева, 115
	Установка нового забора
	-
	август 
	Зам. директора по АХР 
Струкова Л. М

	138. 
	МБОУ СОШ № 65, ул. Матросова, 2а
	Установка нового забора
	-
	август
	Зам. директора по АХР 
Игнатюк А. С.

	139. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 20» ул. Красноармейская, д.17а
	Художественное оформление игровых площадок
	5 шт.
	август 
	Ст. воспитатель Шахова Л.Н.

	
	2
	3
	4
	5
	6

	140. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида № 20» ул. Красноармейская, д.17а
	Художественное оформление теневого навеса
	12 кв. м
	август
	Воспитатель Шашина Л.А.

	141. 
	МБОУ СОШ № 48

III Интернационала, 33
	Частичная покраска забора
	100 м/п
	август 
	Зам. директора по АХР Сергатских Л.В

	142. 
	МБДОУ «Дет. сад комбинир. вида №178»

Пер. Балтийский, д.76
	Частичная покраска прогулочных веранд
	90 кв. м
	август
	Завхоз Золотухина Ю.Н.

	143. 
	МБОУ СОШ № 40, ул. Краснознаменная,74
	Частично покраска фасада
	100 кв. м
	август 
	Зам. директора по АХР Черных И. А.

	10. Благоустройство территорий, прилегающих к детским спортивным школам, комплексам, клубам, стадионам

	1
	СОК «Энергия»

ул. Ворошилова ,1а
	Уборка территории 

от мусора
	1000 кв. м


	постоянно
	Управа района –

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Ковалев С.В. (по всем пунктам раздела)  Качко А.Г.

	
	СК «Юность»  ул. Ворошилова ,1
	
	350 кв. м
	
	Гущин Д.В.

	
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	
	300 кв. м
	
	Никулина И.И

	
	Стадион «Чайка»  ул. Краснознаменная, 101
	
	920 кв. м
	
	Еремин Ю.Н.

	
	ООО «Вайц.и сын»  ул. Острогожская, 93а
	
	500 кв. м
	
	Кутьев Д.В.

	
	ССК Профсоюзов  ул. Острогожская, 101
	
	200 кв. м
	
	Мочалов А.С.

	
	Стрелков.комплекс ул. Моисеева, 2а
	
	170 кв. м
	
	Мельникова М.С

	2
	ООО «Вайц.и сын» ул. Острогожская, 93а
	Уборка озеленённых территорий
	1 га
	постоянно
	Кутьев Д.В.

	
	ССК Профсоюзов  ул. Острогожская, 101
	
	1 га
	
	Мочалов А.С.

	
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	
	0,5 га
	
	Еремин Ю.Н.


	3
	Стадион «Чайка»

ул. Краснознаменная,101
	Уборка от мусора фут-больного поля и трибун
	1,32 га
	постоянно
	Еремин Ю.Н.

	4
	Стадион «Чайка»

ул. Краснознаменная,101


	Прочесывание ковра футбольного поля
	0,72 га
	постоянно
	Еремин Ю.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5
	СОК «Энергия» ул. Ворошилова ,1а
	Покос травы
	30 кв. м
	
	Качко А.Г

	
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	
	300 кв. м
	по мере
	Никулина И.И

	
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	
	2000 кв. м
	необходи-
	Еремин Ю.Н.

	
	ООО «Вайц.и сын» ул. Острогожская, 93а
	
	300 кв. м
	мости
	Кутьев Д.В.

	
	ССК Профсоюзов  ул. Острогожская, 101
	
	250 кв. м
	
	Мочалов А.С.

	6
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная,101
	Покраска опор освещения
	20 шт.
	май, август
	Еремин Ю.Н.

	7
	СОК «Энергия» ул. Ворошилова ,1а
	Покраска бордюрного камня
	180 м/п
	
	Качко А.Г

	
	СК «Юность» ул. Ворошилова ,1
	
	80 м/п
	май, август
	Гущин Д.В.

	
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	
	22 м/п
	
	Никулина И.И

	8
	СОК «Энергия» ул. Ворошилова ,1а
	Ремонт фасада
	2 ед.
	май-июль
	Качко А.Г

	
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	
	1 ед.
	
	Еремин Ю.Н.

	9
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	Ремонт, покраска цоколя
	1 шт.
	май-июнь
	Еремин Ю.Н.

	
	СК «Юность» ул. Ворошилова ,1
	
	1 шт.
	май-июль
	Качко А.Г

	10
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	Ремонт входной группы
	1 шт.
	май
	Еремин Ю.Н.

	11
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	Ремонт, покраска парапета
	1 ед.
	май-июнь
	Никулина И.И

	12
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	Вывоз мусора
	5 куб. м
	май-август
	Еремин Ю.Н.

	13
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	Количество техники
	2 ед.
	-
	Еремин Ю.Н.

	14
	СОК «Энергия» ул. Ворошилова ,1а
	Очистка контейнерных площадок
	1 шт.
	по мере

необходи-мости
	Качко А.Г

	
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	
	1 шт.
	
	Еремин Ю.Н.

	
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	
	1 шт.
	
	Никулина И.И

	15
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	Кронирование деревьев
	10 шт.
	май
	Еремин Ю.Н.

	16
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	Обустройство  и содержание цветников
	4 шт.
	май-июль
	Никулина И.И

	
	ООО «Вайц.и сын» ул. Острогожская, 93а
	
	2 шт.
	
	Кутьев Д.В.

	17
	СОК «Энергия» ул. Ворошилова ,1а
	Удаление посторонних надписей и несанкцио-

нированной рекламы 

с фасадов и ограждения

зданий
	---


	по мере

необхо-

димости
	Качко А.Г.

	
	СК «Юность» ул. Ворошилова ,1
	
	
	
	Гущин Д.В.

	
	Корт «Чайка» ул.Краснознаменная101а
	
	
	
	Никулина И.И

	
	Стадион «Чайка» ул. Краснознаменная, 101
	
	
	
	Еремин Ю.Н.

	
	Стрелков.комплекс ул. Моисеева, 2а
	
	
	
	Мельникова М.С

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11. Благоустройство строительных объектов, АГК

	1.
	ул. Ворошилова,43
	Асфальтовое покрытие

Обустройство тротуара:

- плиточное мощение

- асфальтирование

Обустройство газона

Устройство цветника
	1120 кв. м

1110 кв. м

430 кв. м

1951 кв. м

20 кв. м
	до 15.09.12г.
	Управа района –

начальник отдела по градостроительству, архитектуре и земельным 
отношениям  Томашевская О.В. (по всем пунктам раздела) Цибань А.И.

	2.
	ул. Челюскинцев,101
	Асфальтовое покрытие 

(по ул. 5 Декабря)
	---
	до 15.09.12г.
	Витухин Б.Т.

	3.
	ул. Краснознамённая,27
	Асфальтовое покрытие

Плиточное мощение

Обустройство газона
	860 кв. м

40 кв. м

120 кв. м
	до 15.09.12г.
	Корчагин К.В.

	4.
	ул. Лётчика Демьянова,30
	Асфальтовое покрытие

Плиточное мощение

Обустройство газона
	1300 кв. м

800 кв. м

540 кв. м
	до 15.09.12г.
	Чернышов В.Л.

	7.
	ул. 9 Января- ул. Никитинская
	Асфальтовое покрытие

Плиточное мощение
	510 кв. м

54 кв. м
	до 15.09.12г.
	Галин Ю.Л.

	8.
	ул. Краснознамённая,171
	Асфальтовое покрытие

Плиточное мощение
	340 кв. м

30 кв. м
	до 15.09.12г.
	Гребёнкин Н.Т.

	9.
	ул. Кирова,6
	Покраска ограждения
	520 кв. м
	до 15.09.12г.
	Гребёнкин Н.Т.

	10.
	АГК «Прибор», ул. 20-летия Октября, 59
	Покраска ворот
	11 кв. м
	до 15.09.12г.
	Предсдатель Радчук А.С.



	2
	АГК «Прибор», ул. Волоколамская
	Покраска ворот и ограждения въезда

Обустройство газонов
	35 кв. м

15 кв. м
	до 15.09.12г.
	

	3
	АГК «Прибор», ул. Карамзина
	Асфальтирование въезда
	120 кв. м
	до 15.09.12г.
	

	4
	ПАГК «Сокол»,ул. Кривошеина, 7а
	Покраска ворот
	10 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель Наталевич Л.И.

	5
	ГСК «Совет»

пер. Кленовый, 34
	Покраска ворот и ограждения въезда

Обустройство газонов
	25 кв. м

20 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель Коган Л.И.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	АГК «Мотор»

ул. Броневая, 10а
	Покраска ворот и ограждения въезда


	17 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель Серезевский В.Г.

	7
	ГСК «Мотор-2»

ул. Броневая, 18а
	Покраска ворот
	9 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель Пустовой С.Г.

	8
	ГСК «Металлист»

ул. Кривошеина, 27а
	Покраска ворот и ограждения въезда


	30 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Ситников В.А.

	9
	ПАГК «Связист»

ул. Острогожская, 67е
	Покраска ворот и ограждения въезда


	20 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Мамеев А.Ф.

	10
	ПГСК «Мир»

ул. Острогожская, 69в
	Покраска ворот и ограждения въезда


	15 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Тимофеев А.И.

	11
	АГК «Звезда», ул. Волнухина, 40-а
	Покраска ворот
	10 кв. м
	до 15.09.12г.
	И.о. председателя

Гаранин Е.С.

	12
	ГСК«Стрела-2», ул. Волнухина, 38-а
	Покраска ворот
	12 кв. м
	до 15.09.12г.
	

	13
	ГСК «Сотрудник»

ул. 40 лет Октября, 4
	Покраска ворот боксовых гаражей
	75 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Золототрубов А.П.

	14
	ПАГК «Витязь»

ул. Херсонская, 21б
	Покраска ворот и ограждения въезда

Обустройство газона
	23 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Беляев А.А.

	15
	ПГСК «Ротор»

ул. Острогожская, 85а
	Покраска ворот и ограждения въезда


	16 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Базовкин Б.И.

	16
	ПАГК «Коммунальник»

ул. Летчика Колесниченко, 31а
	Покраска ворот боксовых гаражей
	140 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Воинов С.А.

	17
	ГСК «Монтажник»

ул. Кривошеина, 9е
	Покраска ворот
	10 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Кротков Е.Н.

	18
	ГСК «Ямская слобода»

ул. 9 Января, 54а
	Покраска ворот
	13 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Ратных В.М.

	19
	ГСК «Ямская слобода»

ул. Пограничная, 2а
	Покраска ворот 

Обустройство газона
	13 кв. м

300 кв. м
	до 15.09.12г.
	

	20
	ПАГК «Витязь-98»

ул. 121 Стрелковой дивизии, 11
	Покраска ворот боксовых гаражей
	400 кв. м
	до 15.09.12г.
	Председатель

Чернышов В.И.

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	
	
	
	
	
	

	21
	ПГК «Стрела»

ул. Карельская, 98
	Покраска ворот и ограждения въезда


	18 кв. м


	до 15.09.12г.
	Председатель

Лященко В.В.

	12. Благоустройство улиц частного сектора

	1.
	Придомовые территории улиц частного сектора
	Вывоз КГО, посадка цветов, покос травы,
покраска штакетников,
побелка фасадов
	---
	в течение всего периода
	Жители частного сектора

Управа района – начальник отдела по взаимодействию с органами ТОС комитета ЖКХ Королева Л.Ю.

	2.
	Улицы частного сектора
	Обустройство клумб

Проведение субботников 
	---
	---«---
	Королева Л.Ю.

	3.
	ул. Волоколамская, Острогожская, Чапаева.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	582 куб. м
	10.09.12г.
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района»,

директор – Плетнев С.В.

Управа района – начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию территории комитета ЖКХ 

Путилин В.Н.

	4.
	ул. Чернышевский бугор, ул. Возрождения, ул. Иртышская, ул. Бархатный бугор спуск на Коперника, ул. Красных партизан спуск на Коперника, ул. Одоевского, ул. Бархатный бугор спуск на пер. Корабельный
	Ремонт нагорных лестниц
	7 шт.
	15.09.12г.
	

	5.
	пер. Муравьева
	Установка поручня 
	15 м/п
	15.09.12г.
	

	6.
	ул. Маяковского, напротив д. 44
	Ремонт ливневой канализации
	27 м/п
	15.09.12г.
	

	13. Благоустройство объектов культурно-патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники и т.д.)

	1.
	ул. 20-летия Октября, у мемориального комплекса «Чижовский плацдарм»

 
	Устройство цветочных композиций: «Воронеж – город воинской славы», 

«Герб города Воронежа»
	    60 кв. м
	15.06.12 г. (уходные работы до 30.09.12 г.) 
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Ленинского района», директор – Плетнев С.В.

Управа района – начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию территории комитета ЖКХ Путилин В.Н.


Советский район
	№

п/п
	Наименование объектов
	Виды работ
	Объем
	Срок исполнения
	Ответственный

исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.Благоустройство магистральных улиц

	1
	 ул. Л. Шевцовой (от ул. Перхоровича до ул. Краснозвездная)
	-замена бордюрного камня

-устройство газона
	1584 пог. м

4179 кв. м
	август-сентябрь
	Первый заместитель руководителя управы района по жилищно-коммунальному хозяйству, экономическому развитию и предпринимательству

А.И. Мешков

	2
	ул. Краснозвездная

(от ул.Л. Шевцовой до ул. Путиловская)
	-замена бордюрного камня

-устройство газона
	445 пог. м

1378 кв. м
	август-
	-//-

	3
	ул. Шендрикова
	- -устройство газона
	1429 кв.
	июль
	-//-

	4
	ул. Путиловская


	-замена бордюрного камня

-устройство газона
	858 пог. м

3632 кв. м
	июль
	-//-

	5
	ул. Якира
	-замена бордюрного камня

-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	103 пог. м

510 пог. м

848 кв. м

534 кв. м
	июнь
	-//-

	6
	ул. Г. Сибиряков

(от ул. Путиловская до ул. Ю. Моравская)
	-замена бордюрного камня

-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	883 пог. м

720 пог. м

940 кв. м

936 кв. м
	август
	-//-

	7

	ул. Комарова(от ул. О. Дундича до пр. Ю. Моравская)


	-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	352 пог. м

965 кв. м

623 кв. м
	сентябрь
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	ул. К. Либкнехта


	-замена бордюрного камня

-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	864 пог. м

491 пог. м

1048 кв. м

2124 кв. м
	июнь-июль
	-//-

	9
	ул. Моисеева


	-замена бордюрного камня

-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	708 пог. м

951 пог. м

1914 кв. м

681 кв. м
	июнь
	-//-

	10
	ул. Колесниченко


	-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	624 пог. м

735 кв. м

2346 кв. м
	август
	-//-

	11
	ул. Депутатская


	-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона
	889 пог. м

2023 кв. м

3208 кв. м
	июнь-июль
	-//-

	12
	ул. 5 Декабря
	-замена бордюрного камня
	708 пог. м
	июнь
	-//-

	13
	ул. Ю. Моравская (нечетная сторона)
	-замена бордюрного камня
	2130 пог. м
	июнь
	-//-


2.Реконструкция и обустройство видовых мест района

	1
	Благоустройство территории на пересечении ул. Г. Сибиряков и ул. Кривошеина 
	-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона

-устройство клумбы
	234пог. м

250 кв. м

1405 кв. м

105 пог.м
	август
	Первый заместитель руководителя управы района по жилищно-коммунальному хозяйству, экономическому развитию и предпринимательству

А.И. Мешков

директор МКУ «РайДЕЗ ЖКХ» 
А.И. Ижокин

	2
	Благоустройство территории, прилегающей к пересечению ул. Г. Сибиряков и просп. Патриотов
	-установка поребрика

-устройство тротуара

-устройство газона

-устройство клумбы
	28пог. м

28 кв. м

141 кв. м

35 пог.м
	август
	-//-

	1
	2
	3
	4
	5
	6


3.Благоустройство придомовых территорий

	1
	Благоустройство придомовой территории по ул. Домостроителей,25 
	-ремонт дорожного покрытия

-устройство тротуара

-замена бордюрного камня
	645пог. м

20 кв. м

192 пог.м
	по мере поступления финансовых средств
	директор МКУ «РайДЕЗ ЖКХ» А.И. Ижокин

	2
	Благоустройство придомовой территории по ул. Моисеева,42
	-ремонт дорожного покрытия

-устройство тротуара

-замена бордюрного камня
	575пог. м

104 кв. м

209 пог.м
	по мере поступления финансовых средств
	директор МКУ «РайДЕЗ ЖКХ» А.И. Ижокин

	4
	Благоустройство придомовой территории по ул. Ворошилова,7
	-ремонт дорожного покрытия

-устройство тротуара

-замена бордюрного камня
	1000пог. м

213 кв. м

532 пог.м
	по мере поступления финансовых средств
	директор МКУ «РайДЕЗ ЖКХ» А.И. Ижокин

	5
	Благоустройство придомовой территории по ул. Депутатская,10
	-ремонт дорожного покрытия

-устройство тротуара

-замена бордюрного камня
	1400 пог. м

20 кв. м

453 пог.м
	по мере поступления финансовых средств
	директор МКУ «РайДЕЗ ЖКХ» А.И. Ижокин


4.Благоустройство микрорайонов 

Микрорайон Подклетное
	1
	Благоустройство магистральных улиц
	1. покос травы вдоль обочин магистральной ул. Арбатская.

2. вырубка поросли.
	13,5 га

40 шт.
	май-сентябрь (3 раза)

июль
	ТОГМ Подклетное 

О.В. Меринова

В.Н. Толоконникова

	2
	Реконструкция и обустройство видовых мест, транспортных развязок
	1. обустройство клумб, посадка цветов на видовых местах.

2. монтаж бордюрного камня, завоз чернозема на центр. площади ул.Арбатская, устройство газона.
	5 шт.

40 м

700 кв. м
	май, август

июнь

июль
	ТОГМ Подклетное

Т.А. Шарова

И.Ю. Селютина

И.Ю. Селютина

	3
	Благоустройство придомовых территорий
	1. Покос газона.

2. Посадка цветов.
	Улицы микрорайона
	в течение лета
	Председатели КТОС

	4
	Благоустройство территорий  предприятий потребительского рынка

	1. ИП Романченко В.А.

- плиточное мощение,

- асфальтирование.
	40 кв. м

30 кв. м
	май

май
	И.В. Реутова



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	2. ИП Боков В.А.

- облицовка киоска композитными панелями.

3. ИП Кудрявцев П.В.

- монтаж ограждения.
	25 кв. м

80 п. м
	июль

май-июль
	И.В. Реутова



	5
	Благоустройство территорий учреждений здравоохранения
	Врачебная амбулатория м. Подклетное:

1. замена кровли.

2. ремонт фасада здания.

3 устройство тротуарной дорожки у здания врачебной амбулатории
	100 кв. м
	август-сентябрь
	МБУЗ ГП № 7,

И.Ю. Селютина

	6
	Благоустройство территорий учреждений культуры
	МКУК «Клуб Подклетное»

- устройство клумб,

- покос газона на прилегающей территории.

Филиал библиотеки № 31

- устройство клумбы, 

- покос газона
	4 шт.

1200 кв. м

1 шт.

0,5 га
	май-июнь

май-сентябрь

май, август

май- август
	Директор МКУК «Клуб Подклетное», 

И.В. Реутова

Главный библиотекарь

Л.В. Волкова

	7
	Благоустройство территорий учреждений образования
	МБОУ СОШ № 25

- покос газона,

- устройство клумб,

- покраска ограждения
	1 га

3 шт.

110 м
	май-август
(3 р.)


	Директор МБОУ СОШ № 25 

О.И. Бобылева, 

В.Н. Толоконникова

	8
	Благоустройство улиц частного сектора
	1. ремонт ограждений частных домовладений

2. ремонт фасадов частных домовладений
	15 шт.

7 шт.
	в течение лета
	Председатели КТОС

О.В. Меринова

	9
	Благоустройство объектов культурно-патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники и т.д.)
	Капитальная реконструкция братской могилы № 292.

 
	
	июль-сентябрь
	Управление культуры администрации городского округа город Воронеж,

И.Ю. Селютина


Микрорайон Первое Мая

	1
	улица Центральная
	Ямочный ремонт асфальтового покрытия автодороги ул. Центральная
	50 кв.м.
	май-август

2012г
	Киселева Г.М.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Автодорога Воронеж-Малышево,

ул. Центральная - до 

ул. Берегового, ул. Соловьиная
	Покраска опор линии электропередачи,

 
	200 шт.
	май

2012 г.
	Жаглина Т.Д.

Федотова Е.А.

	

	Реконструкция и обустройство видовых мест, транспортных развязок

	1
	 ул. Митрофановская, 2в
	Покраска остановочного павильона, установка урны
	1 шт.
	август 2012г.
	Киселева Г.М.

	2
	 Остановочные павильоны ул. Центральная – 2а, 90,134 
	Текущий ремонт (замена стекол), остановочных павильонов, 

покраска павильонов 

 покраска бордюров, 

обустройство ограждений, 

посадка цветов
	16 кв.м.

10 кв.м.

40 п\м

40 п\м

4 кв.м.
	май-июль

2012г
	Киселева Г.М.

	3
	ул. Центральная - 124
	Благоустройство согласно схемы:

Посадка  цветов,

Облицовка подпорной стены
	8 кв.м.

35 кв.м.
	май-июль

2012г
	Киселева Г.М.

Ремезова Т.А.

	Благоустройство организаций

	1
	Почтовое отделение № 91,

 ул. Центральная - 46


	-уборка прилегающей территории

-покраска  урн

-посадка цветов
	60 кв.м.

1

30 шт.
	апрель – октябрь 
	Киселева Г.М.,

Цибизова И. Ю.  

	2
	ТОГМ Первое Мая,

ул. Центральная - 46


	-уборка прилегающей территории

-покраска ограждений

-покраска урн и контейнера

- посадка цветов 

- покос травы
	200 кв.м.

100 кв.м.

3  шт.

150 шт.

200 кв.м.
	апрель – октябрь
	Киселева Г.М., 

все сотрудники 

ТОГМ

	Благоустройство территорий предприятий потребительского рынка

	1
	ИП Наполов ул. Митрофановская,83
	Покраска гаража, уборка территории, стрижка кустарника, покос травы
	100 кв.м.
	май-август


	Киселева Г.М.

Наполова Н. И.

	2


	ОАО«Воронежнефтепродукт»,  пр.Патриотов, 69б
	Покос травы, 

стрижка кустарника, 
	200 кв.м.


	май-август
	Киселева Г.М.

 Попов Ю. Ю. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	уборка прилегающей территории,
покраска бордюров,

побелка деревьев
	600 кв.м.

550 п\м

17 шт.
	
	

	3
	ИП «Скогорев», 

ул. Митрофановская, 2а
	Покраска бордюров,

уборка прилегающей территории
	20 шт.

500 кв.м.
	май-август


	 Киселева Г.М.

ИП «Скогорев»



	4
	  Магазин «Новатор», 

ул. Митрофановская, 2
	 Покос травы, 

стрижка кустарника, 

уборка прилегающей территории,

устройство клумбы
	500 кв.м.

20 шт.

500 кв.м.

1 шт.
	  май-август


	Киселева Г.М.

Романович А. И.

	5
	Магазин «Автоклад», 

 ул. Митрофановская, 2
	Покос газона, 

уборка прилегающей территории,

устройство клумбы, побелка бордюра
	200 кв.м

500 кв.м.

40 шт.
	 май-август


	Киселева Г.М.

Осипов К. В.

	6
	АЗС 
	 Уборка прилегающей территории,

покраска ограждения
	350 кв.м.

400 кв.м.
	май- июль


	Киселева Г.М.



	7
	Магазин «Магнат», 

  пр. Патриотов, 60 а
	Посадка цветов,

уборка прилегающей территории,

покраска ограждения
	127 кв.м.

60 кв.м.
	май- июль

  
	Киселева Г.М.

Шипилов М. Л.

	8
	Киоск «Русский аппетит», 

пр. Патриотов, 69 г
	Покраска контейнера, урн,

ремонт плиточного покрытия,

уборка прилегающей территории
	24 кв.м.
	май- июль

 
	Киселева Г.М.

Савельева О. В.

	9
	ТД «Первомайский»,

 ул. Центральная, 1а
	Комплексное благоустройство:

-посадка цветов

-устройство клумб, 

-уборка прилегающей территории, 

-установка малых архитектурных форм (вазоны)

-устройство газона 

-ямочный ремонт асфальтового покрытия

-текущий ремонт входной группы (штукатурка, покраска)
	15 кв.м

1 шт.

800 кв.м.

8 шт.

16 кв.м.

30 кв.м.

12 кв.м.
	май- июнь

 
	Киселева Г.М.

Семушкин А. В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Благоустройство территорий учреждений здравоохранения

	1
	Амбулатория микрорайона Первое Мая
	-уборка прилегающей территории:

-покраска  урн; 

-посадка цветов;

- покраска бордюров

-покраска световых опор;

- покраска фасада здания.
	250 кв.м.

2 шт.

15 кв.м.

45 п\м

8 шт. 

150 кв.м. 
	май- июль

  
	Киселева Г.М.

Юрченко Л.Ю.

	Благоустройство территорий учреждений культуры

	1
	МУП клуб «Первомайский»:

ул. Центральная,44
	-уборка прилегающей территории: 

-покраска  урн;

-посадка цветов;

-ремонт цоколя (штукатурка)

-побелка и покраска фасада здания
	250 кв.м.

3 шт.

50 шт.

16 кв.м.

200 кв.м.
	 май – июль  

 
	 Киселева Г. М. 

Наконечная Ф. Х.

	Благоустройство территорий, прилегающих к детским спортивным школам, комплексам, клубам, стадионам 

	1
	Детские и спортивные  площадки: 

ул. Первомайская,3,44,145,

ул. Берегового, 86, 92, 

ул. Донская,13
	Ремонт и покраска оборудования на детских площадках, 

-завоз песка, 

-посадка кустарника

-покраска урн

-установка  ограждения

-покраска ограждения
	110 кв.м.

30 т.

20 шт.

6 шт.

22 п\м

12 кв.м.
	май- июль

  
	Киселева Г. М. 

Жаглина Т. Д.

	Благоустройство улиц частного сектора

	1
	Территория микрорайона    
	Санитарное содержание прилегающих территорий к частным домовладениям
	30 кв.м     
	апрель – октябрь
	Черных М.Ю.

	2
	Территория микрорайона    (28 улиц и 2 переулка)
	Грейдирование улиц с грунтовым покрытием
	30 км.   
	апрель – октябрь
	Черных М.Ю.

	3
	Территория микрорайона    
	Благоустройство территории микрорайона:

· покос газона 

· уборка бесхозных территорий
	2000 кв.м

3600 кв.м.
	апрель – октябрь 
	Киселева Г. М., все сотрудники 

ТОГМ, жители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	Организация работы с председателями ТОС:


	Привлечение населения к уборке прилегающей территории к домовладениям:

- покраска заборов;

- посадка цветов, газонов

- стрижка кустарника

- посадка кустарника
	550 кв.м.

700 кв.м.

800 кв.м.

120 шт.
	апрель – сентябрь
	Киселева Г. М. 

Ремезова Т. А.

	Благоустройство объектов культурно-патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники и т.д.)

	1
	Памятник погибшим воинам в годы ВОВ ул. Центральная – 34.
	Текущий ремонт памятника (покраска) 

Уборка  прилегающей территории 

 посадка цветов

 стрижка кустарника

покос газона
	120 кв.м.

300 кв.м

2 кв.м.

30 п\м

150 кв.м.
	 апрель.  
	Киселева Г. М. 

Жаглина Т. Д.

	2
	Братская могила на кладбище в пос. Первое Мая
	покраска ограждения, 

уборка территории
	25 кв.м.

40 кв.м.
	 апрель 
	

	3
	Кладбища микрорайона: пос.Первое Мая

пос. Подпольное

  
	-уборка прилегающих территорий;

-вывоз мусора (МКП «ПООО»);

-покраска урн, контейнеров, ворот

- завоз песка

 - покос газона
	1100 кв.м.

80

4 шт.

75 т.

900 кв.м.
	до 14.04.12г.,

июнь
	 Киселева Г.М., все сотрудники 

ТОГМ


Микрорайон Малышево
	1
	Улицы: Октябрьская, 

41 Пограничного полка.
	Проектирование и установка дополнительных остановочных павильонов,

 установка дополнительных предупреждающих дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.
	6 шт.

11 шт.

8,6 км
	в течение года


	Руководитель ТОГМ Малышево 

С.А. Барышников.

	2
	Остановочные павильоны по улице Октябрьская
	Покраска павильонов
	47 кв.м.
	июнь – август
	Руководитель ТОГМ Малышево  С.А. Барышников.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Колокололитейный завод (ООО «Фирма Вера»)
	Озеленение прилегающей территории,

озеленение прилегающей территории.
	307 кв.м.

371 кв.м.
	май – август
	Руководитель завода В.Н. Анисимов

	4
	Магазин, по адресу: г. Воронеж, ул. Октябрьская, 74.

Магазин, по адресу: г. Воронеж, ул. Байконурская, 58.

Павильон, по адресу: г. Воронеж, ул. Октябрьская, 144а.

Павильон, по адресу: г. Воронеж, ул. Октябрьская, 234.
	Покраска бордюрного камня,

озеленение прилегающей территории,

покраска павильонов.


	32 п.м.

181 кв.м.

51 кв.м.
	апрель – август
	С.Н. Лазарев, 

А.П. Писеуков, 

О.Н. Масленникова,

И.А. Короткова. 



	5
	Фельдшерский акушерский пункт.
	Строительство аптечного пункта,

посадка цветов,

покраска бордюрного камня.
	49 кв.м.

31 кв.м.

19 кв.м.
	в течение года

июнь – август

апрель, август
	Заведующая 

Е.Н. Кузнецова

	6
	МКУК ДК Малышево.
	Покраска бордюрного камня, 

посадка цветов.
	702 п.м.

36 кв.м.
	апрель, август

апрель – июнь
	Директор 

В.И. Новоточенова

	7
	МБОУ СОШ № 17.
	Посадка цветов,

покраска бордюрного камня.
	71 кв.м.

1124 п.м.
	апрель – июнь

апрель, август
	Директор А.Е.Бураков.

	8
	Конно-спортивный клуб  «Спартак».

Детские площадки: 

улица Школьная, 52

улица Октябрьская, 236.
	Посадка цветов и деревьев, 

реконструкция конюшни,

покраска площадки,

озеленение прилегающей территории

завоз песка

покраска площадки, 

завоз песка,

озеленение прилегающей территории.
	192 кв.м.

1232 кв.м.

225 кв.м.

104 кв.м.

4 тонн

451 кв.м.

6 тонн

129 кв.м.
	апрель – август

в течение года
апрель – август

апрель – август
	С.И. Сигачев

Директор МКУК ДК Малышево

В.И. Новоточенова

Директор МБОУ СОШ № 17 А.Е.Бураков

	9


	Улицы частного сектора.
	Замена, ремонт и покраска ограждений, 
ремонт и покраска фасадов домов, 

	2317 кв.м.

17196 – 19651 кв.м.
	апрель – август

апрель – 
	Председатели КТОС:

Н.Д. Котюк,

С.П. Сысоева,

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	озеленение придомовой территории. 

завоз песка
	4000 – 5000 кв.м.

14 тонн
	август

апрель – а

апрель – август
	Н.А. Воронина,

В.Ф. Ключанская,

А.М. Щербаков,

В.В. Шабанов.

	10
	Паспортерезированное воинское захоронение № 441

Мемориальная доска.

Могила неизвестного солдата
	Косметический ремонт,

покраска поребрика,
посадка цветов и газона на прилегающей территории, 

косметический ремонт
	21 кв.м.

37 п.м.

194 кв.м.

9 кв.м.
	апрель

апрель – май

май 

апрель – май


	Руководитель ТОГМ Малышево 

С.А. Барышников,

Директор МБОУ СОШ № 17 А.Е.Бураков


Микрорайон Придонской 

	1
	Благоустройство магистральных улиц
	ул. 232 Стрелковой дивизии от 8 до 51 дома

Восстановление асфальтового покрытия после реконструкции инженерных сетей 
	8 м ширина дороги
	2-3 кв. 
	Мизенко В.В., Лукин С.Н.

ОАО «ДСК»

	
	
	ул. 232 Стрелковой дивизии от 8 до 48 дома

Кронирование деревьев и удаление сухостоя вдоль дороги
	30 шт.
	3 кв. 
	Пичугин В.М., КТОСНМ 
Придонской

	2
	Благоустройство придомовых территорий
	ул. 232 Стрелковой дивизии, д. 2, 25

Обустройство детских площадок
	2 шт.
	3 кв. 
	Мизенко В.В., Депутаты Гречишников О.Ю. 

Чернов А.В.

	3
	Реконструкция парков 

и скверов
	ул. Защитников Родины, 2, 8

Кронирование деревьев и удаление сухостоя
	50 шт.
	3 кв. 
	Пичугин В.М.

КТОСНМ Придонской

	4
	Благоустройство предприятий потребительского рынка
	ул. 232 Стрелковой дивизии, 4,6,8

Замена плиточного мощения у  киосков
	500 м2.
	3 кв. 
	Аристова Е.Б.

ИП

	5

	Благоустройство территорий учреждений культуры
	ул. Защитников Родины, 2 Замена ограждения и плиточное мощение площади МБУК «ДК «Придонской»
	1 700 м2
	3 кв. 
	Пичугин В.М.

КТОСНМ  Придонской

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Благоустройство территорий, прилегающих к детским спортивным комплексам
	ул. Киселева, 2

Обустройство газонов              на территории, прилегающей     к спортивному комплексу          у МБОУ «СОШ № 55»
	5 684 м2
	2-3 кв. 
	Мизенко В.В., Лукин С.Н.

ОАО «ДСК»

	7
	Благоустройство улиц частного сектора
	ул. Кемеровская, 22 

Обустройство детской площадки
	1 шт.
	3 кв. 
	Мизенко В.В., Депутаты 
Гречишников О.Ю. 

Чернов А.В.

	8
	Благоустройство объектов культурно-патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники и т.д.) 
	ул. Защитников Родины, 2 

Замена облицовочной плитки Памятного знака воинам, погибшим в годы ВОВ
	35 м2
	3 кв. 
	Пичугин В.М.

КТОСНМ 

Придонской


Микрорайон Тенистый
	 Реконструкция и обустройство видовых мест, транспортных развязок

	1.


	ул. Тепличная, район МОУ СОШ № 84
	Установка поребрика
	497 пог. м
	до 01.09.12г.
	Селютин Е.В.

Ипатов А.Е.

	
	
	Плиточное мощение тротуара
	773 кв. м
	
	

	
	
	Восстановление газона
	924 кв. м
	
	

	
	
	Установка бордюрного камня
	240 пог. м
	
	

	 Благоустройство придомовых территорий

	1
	ул. Тепличная, 24
	Установка поребрика
	82 пог. м
	до 01.09.12г.
	Селютин Е.В.

Ипатов А.Е.

	
	
	Плиточное мощение тротуара
	112 кв. м
	
	

	
	
	Восстановление газона
	148 кв. м
	
	

	2
	ул. Тепличная, 22
	Установка поребрика 
	86 пог. м
	
	

	
	
	Плиточное мощение тротуара
	117 кв. м
	
	

	
	
	Восстановление газона
	156 кв. м
	
	

	3
	ул. Тепличная, 20
	Установка поребрика
	86 пог.м
	
	

	
	
	Плиточное мощение тротуара
	117кв. м
	
	

	
	
	Восстановление газона
	156 кв. м
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6


Микрорайон Шилово 

	1
	Благоустройство магистральных улиц, ул.Острогожская
	Грейдирование обочин автодороги Воронеж – Шилово по двум сторонам 
	18тыч.п.м
	10.09.12г.
	Новиков Р.В. 

	2
	Реконструкция и обустройство видомых мест: ул.Курчатова, 26
	Ремонт пешеходной дорожки от ост. общественного транспорта ул. Курчатова до д.№26
	383 м²
	14.09.12г.
	Новиков Р.В.

	3
	Благоустройство придомовых территорий: ООО УК «Городской Сервис-Цкнтр», ул.Теплоэнергетиков, 15в, 15б 
	Покраска бордюрного камня, разбивка клумб, покраска детского игрового оборудования
	350 п.м.
	05.09.12г.
	Понамарева Н.И

	4
	Благоустройство транспортных предприятий:ООО «ПАТП-4к» ул. Острогожская, 166е 
	Благоустройство прилегающей территории, строительство пешеходной дорожки.
	300 м²
	20.06.12г.
	Кривушина А.С.

	5
	Благоустройство территорий предприятий потребительского рынка: ЗАО «Новый Век»,               ул. Теплоэнергетиков, 6 
	Ремонт фасада
	1 стр.
	11.07.12г.
	Шевченко И.А.

	6
	Благоустройство территорий учреждений здравоохранения: врачебная амбулатория ГМ Шилово, ул.Теплоэнергетиков, 8 
	1.Покраска урн;

2.Покраска цоколя. 
	2шт.
	10.08.12г.
	Сьянова С.В.

	7
	Благоустройство учреждений культуры: МКУК «ДК Шилово», ул.Теплоэнергетиков, 8а 
	Покраска цоколя.
	1стр.
	17.08.12г.
	Комарова Т.А.

	8
	Благоустройство учреждений образований: МБОУ СОШ №92, ул. Теплоэнергетиков, 14
	Покраска бордюрного камня
	500 п.м.
	10.09.12г.
	Литвинов С.И.

	9
	Благоустройства улиц частного сектора: ул.Пойменная 
	Ремонт и покраска  ограждений  жилых домов 
	3 шт.
	18.07.12г.
	Кудряшов В.И.

	10
	Благоустройство объектов культурно – патриотического наследия (мемориальные комплексы, памятники и т.д.): Мемориальный комплекс «Шиловский плацдарм» 
	Косметический ремонт
	
	10.09.12г.
	Новиков Р.В.


	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.Комплексное благоустройство придомовых территорий

	1
	Все дома согласно договору
	Уборка закрепленной территории
	214520,5кв.м.
	ежедневно
	Директор, мастера

	2
	ул.Ворошилова, 44, ул.Космонавтов, 18
	Уборка бесхозной территории
	1850кв.м.
	по сан. дням.
	Директор, мастера

	3
	ул.Б.Пионеров, 5,25 ул.Ю.Янониса, 8/2

 ул.Домостроителей,  43
	Вырубка сухих и аварийных деревьев
	10шт.
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	4
	ул.Домостроителей, 25
	Кронирование деревьев
	8шт
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	5
	ул.Домостроителей, 31,33,35,37
	Благоустройство контейнерной площадки
	1шт.
	до31.08.12г.
	Директор, мастера

	6
	ул.Космонавтов, 18  
	Восстановление ограждения контейнерной площадки
	1шт.
	до31.08.12г.
	Директор, мастера

	7
	Все дома согласно договору
	Покос газона
	27500м.
	согласно графику
	Директор, мастера

	8
	ул.Ю.Янониса, 24 ул.Космонавтов, 52 ул.Ворошилова, 34 ул.Г.Сибиряков, 103
	Установка скамеек
	5шт.
	май-июнь
	Директор, мастера

	9
	ул.Космонавтов, 30,24
	Установка ограждений газонов
	120м/п.
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	10
	ул.Домостроителей, 25
	Ремонт входных групп
	4шт.
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	11
	ул.Домостроителей, 25
	Ремонт отмостки
	50м.
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	ул.Домостроителей, 25
	Ремонт цоколя
	35м
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	13
	ул.Домостроителей, 25
	Установка урн
	4шт.
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	14
	ул.Б.Пионеров, 5,25 ул.Домостроителей, 42 ул.Ю.Янониса, 8/2,14а
	Вывоз опилочного материала
	65куб.м
	до 31.08.12г.
	Директор, мастера

	1
	2
	3
	4
	5
	6


ЖЭК «Советский»

	1
	ул.Домостроителей, 53
	Установка скамеек
	5 шт.
	май 
	Козобродов А.Ю.

	2
	ул.Ворошилова, 30
	Установка скамеек
	2шт.
	май 
	Козобродов А.Ю.

	
	
	Ограждение палисадника 
	5шт.
	август 
	Козобродов А.Ю.

	3
	ул.Космонавтов, 32
	Ограждение палисадника
	5шт.
	август 
	Козобродов А.Ю.

	4
	ул.Пеше-Стрелецкая, 137
	Установка скамеек
	2шт.
	май  
	Козобродов А.Ю.

	
	
	Ограждение палисадника
	2шт.
	август 
	Козобродов А.Ю.


ООО «УК РЭП №22»

	1
	ул.Краснозвездная, 123, ул.Шендрикова, 13,14 ул.Перхоровича, 4
	Ремонт козырьков
	18шт.
	май-июнь
	Директор, Мастер Соломатина С.А.

	2
	ул.Л,Шевцовой, 1 ул.Шендрикова, 3
	Изготовление, установка и окраска ограждения
	130м/п
	июнь  
	Директор, Мастер Новикова И.А.

	4
	ул.Ю.Моравская, 70
	Ремонт подъездов
	2шт.
	май-июнь 
	Директор, Мастер Новикова И.А.

	5
	ул.Ю.Моравская, 44,52,54,58,60,62,66,74 ул.Л.Шевцовой, 1,3,5,11,13,15,17а, ул.Шендрикова, 1,2,9,10,13 ул.Краснозвездная, 26,36, ул.Перхоровича. 1,7,11
	Покос газона
	4500кв.м
	май-август
	Директор, Мастер Новикова И.А. Соломатина С.А. Шамардина Л.А

	6
	ул.Шендрикова, 5,12 ул.Ю.Моравская, 74 ул.Краснозвездная, 24 ул.Л.Шевцовой, 9 ул.Перхоровича, 2,5

	Санитарная очистка контейнерных площадок и вывоз негабаритного мусора
	7шт.
	ежедневно
2 раза в неделю: понедельник,  четверг
	Директор, Мастер Новикова И.А. Соломатина С.А. Самардина Л.А

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	ул.Шендрикова, 1,2,9,13 ул.Краснозвездная, 26,36
	Покраска бордюрного камня
	850кв.м
	август 
	Директор, Мастер Новикова И.А. Соломатина С.А.

	8
	ул.Ю.Моравская, 54 ул.Перхоровича, 9 ул.Краснозвездная, 16,18,22 ул.Л,Шевцовой, 5,9,11,13
	Уборка нейтральной территории
	2530кв.м
	еженедельно по средам (сан. день)
	Директор, Мастер Новикова И.А. Соломатина С.А.

	9
	ул.Ю.Моравская, 68


	Установка детского оборудования: качели, песочница, качалка
	1 комплект
	май-июнь 
	Мастер  

Новикова И.А.

	10
	ул.Краснозвездная, 14 ул.Перхоровича, 2
	Установка песочницы
	2шт.
	май 
	Мастер Соломатина С.А. Шамандина Л.А.

	11
	ул.Краснозвездная, 36
	Установка качелей

Установка лавочки
	1шт.

1шт.
	июнь 
	Гл. инженер Хлыстунова Г.П.

	12
	ул.Краснозвездная, 14 (подъед №7.) ул.Шендрикова, 12 (подъезд №2) ул.Шендрикова, 5 (подъезд №3) ул.Краснозвездная, 4 (подъезд №2) ул.Перхоровича, 3 (2под.)
	Установка лавочек
	5шт.
	июль 
	Мастер
Новикова И.А. Соломатина С.А. Шамандина Л.А.

	13
	ул.Ю.Моравская, 44,54,58,62,66,74

ул.Л.Шевцовой, 3,5,9,11,13 ул.Шендрикова, 1,2,9,12,13 ул.Перхоровича, 7,11
	Ремонт и побелка цоколя


	3950 кв.м
	май-июнь 
	Директор, Мастер Новикова И.А. Соломатина С.А. Шамандина Л.А.


ПОЖСК «Советский-1»

	1
	ул.Г.Сибиряков, 12,16,30, ул.Комарова, 3 Путиловская 17
	Уборка территории 
	20000 кв.м
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ПОЖСК «Советский-1»
	Посадка кустарников
	120шт.
	август-сентябрь.
	Краснова Л.А.

	3
	ПОЖСК «Советский-1»
	Рыхление газона
	0,1га.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	4
	ПОЖСК «Советский-1»
	Удаление сухостоя
	20шт.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	5
	ПОЖСК «Советский-1»
	Уборка озелененной территории
	0,3га.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	6
	ПОЖСК «Советский-1»
	Вывоз мусора
	25куб.м.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	7
	ПОЖСК «Советский-1»
	Ремонт детских площадок
	3шт.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	8
	ПОЖСК «Советский-1»
	Уборка дворовой территории
	37домов.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	9
	ПОЖСК «Советский-1»
	Очистка контейнерных площадок
	10шт.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.

	10
	ПОЖСК «Советский-1»
	Покраска контейнеров
	25шт.
	август-сентябрь 
	Краснова Л.А.


ОАО «УК Советского района»  
	ООО «Дом Сервис»

	1
	ул.Г.Сибиряков, 20, ул.Ю.Моравская, 4,8, ул. Земнухова, 18а,20а

ул.Путиловская, 1,5,11
	Покраска ограждений контейнерных площадок
	8шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	2
	ул.Ю.Моравская, 8,16,30
	Обрезка кустарника
	390 м/п.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	3
	Ул.Ю.Моравская, 20
	Установка лавочки
	1шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	4
	ул.Ю.Моравская, 20
	Установка песочницы
	1шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	5
	ул.Земнухова, 18-А
	Покраска детского оборудования
	11эл.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	6
	ул.Ю.Моравская, 28
	Покраска детского оборудования
	6 эл.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	7
	ул.Ю.Моравская, 36
	Покраска детского оборудования
	10шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	8
	ул.Ю.Моравская, 12
	Удаление сухостойных деревьев
	2шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	9
	ул.Путиловская, 5-А
	Удаление сухостойных деревьев
	6шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	10
	ул.Ю.Моравская, 10

	Ремонт входа в подвал (подъезд № 2)
	1шт.
	сентябрь
	Мирошниченко А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	«РЦ-7»

	1
	ул.Г.Сибиряков, 24
	Установка ограждений
	25м/п.
	июль
	Купатенко С.И.

	2
	ул.Ю.Моравская, 8
	Установка ограждения
	12м/п.
	июнь-июль
	

	3
	ул.Г.Сибиряков, 24
	Удаление сухостойных деревьев
	2шт.
	июль-август
	

	4
	ул.О.Дундича, 17
	Удаление сухостойных деревьев
	3шт.
	июль-август
	

	5
	ул.Молодогвардейцев, 19
	Удаление сухостойных деревьев
	3шт.
	июль-август
	

	6
	ул.Молодогвардейцев, 11-А
	Удаление сухостойных деревьев
	2шт.
	июль-август
	

	7
	ул.Г.Сибиряков, 42
	Покраска цоколя
	200 кв.м.
	август
	

	8
	ул.Молодогвардейцев, 13
	Покраска цоколя
	300 кв.м.
	август
	

	9
	ул.Молодогвардейцев, 13
	Восстановление отмостки
	80м/п.
	июль
	

	10
	ул.Г.Сибиряков, 54
	Обрезка кустарника
	100м/п.
	июль-август
	

	11
	ул.Пр.Патриотов, 30
	Обрезка кустарника
	100м/п.
	июль-август
	

	ООО «РЭП-9»

	1
	ул.Кемеровская, 50
	Покраска детского игрового оборудования
	2эл.
	01.09.12г.
	Андросов В.А.

	2
	ул.Кемеровская, 50
	Удаление сухостойных деревьев
	2шт.
	01.09.12 г.
	Андросов В.А.

	3
	ул.Кемеровская, 50
	Покос газона
	200 кв.м.
	01.09.12 г.
	Андросов В.А.

	ООО РЭП «Советский»

	1
	ул.Г.Сибиряков, 1,

ул.Г.Сибиряков, 45,

ул.Г.Сибиряков, 15,

ул.Г.Сибиряков, 77
	Покраска цоколя
	40 кв.м.

40 кв.м.

40 кв.м.

40 кв.м.
	05.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	2
	ул.Г.Сибиряко, 15

ул.Юл.Янониса, 3
	Установка лавочек
	4шт.
	05.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	3
	ул.Юл.Янонис, 3

ул.Г.Сибиряков, 49
	Обрезка кустарника
	25 м/п.
	05.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	4
	ул.Г.Сибиряков, 77
	Ремонт цоколя
	70 кв.м.
	05.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	5
	ул.Г.Сибиряков, 15
	Установка поручня
	1шт.
	05.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	6
	ул.Г.Сибиряков, 1,7,15,55,61
	Санитарная обрезка сухостойных деревьев
	8шт.
	05.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	РЦ «Жилсервис»

	1
	ул.Домостроителей, 5

ул.Домостроителей, 11

ул.Б.Пионеров, 24

ул.Ворошилова, 32
	Обрезка кустарника
	50м/п.

10м/п.

60м/п.

15м/п.
	23.08.12 г.
	Мамонтов И.В.

	2
	ул.Пеше-Стрелецкая, 141

ул.Пеше-Стрелецкая, 127
	Ремонт и окраска цоколя
	23,4 кв.м.

16,8 кв.м.
	07.09.12 г.
	Мамонтов И.В.

	РЦ «Юго-Западный»

	1
	ул.Краснозвездная, 38
	Установка ограждения и его покраска
	140 м/п.
	15.06.12г.
	Кобзев Н.В.

	2
	ул.Краснозвездная, 2
	Ремонт входной группы
	4шт.
	30.06.12 г.
	Кобзев Н.В.

	3
	ул.Краснозвездная, 2
	Ремонт цоколя
	120 кв.м.
	30.06.12 г.
	Кобзев Н.В.

	4
	ул.Краснозвездная, 6
	Ремонт входной группы
	4шт.
	15.07.12 г.
	Кобзев Н.В.

	5
	ул.Краснозвездная, 6
	Ремонт цоколя
	60 кв.м.
	15.07.12 г.
	Кобзев Н.В.

	6
	ул.Ю.Моравская, 11
	Ремонт входной группы подъезд № 2,3
	2шт.
	01.08.12 г.
	Кобзев Н.В.

	7
	ул.Космонавта ул.Комарова, 14
	Установка лавочек
	2шт.
	01.08.12 г.
	Кобзев Н.В.

	8
	ул.Космонавта Комарова. 14
	Установка урн
	4шт.
	01.08.12 г.
	Кобзев Н.В.

	9
	ул.Краснозвездная, 38
	Ремонт входной группы подъезд № 2
	1шт.
	01.08.12 г.
	Кобзев Н.В.

	10
	ул.Ю.Моравская, 19
	Ремонт козырька,

покраска входной группы с внешней стороны
	1шт.
	01.09.12 г.
	Кобзев Н.В.

	11
	ул.Ю.Моравская, 21
	Ремонт входной группы
	1шт.
	01.09.12 г.
	Кобзев Н.В.

	12
	ул.Космонавта ул.Комарова, 10

ул.Ю.Моравская, 21

ул.Краснозвездная, 8
	Покраска ограждения контейнерной площадки
	3шт.
	05.09.12 г.
	Кобзев Н.В.

	13
	ул.Ю.Моравская, 40
	Установка лавочки подъезд № 8
	1шт.
	05.09.12 г.
	Кобзев Н.В.

	14
	ул.Ю.Моравская, 40 подъезд №8
	Изготовление и установка поручня для пандуса
	1шт.
	05.09.12 г.
	Кобзев Н.В.

	РЦ «Спецсантехмонтаж»

	1
	ул.Депутатская, 10
	Удаление сухостойных деревьев
	5шт.
	31.08.12г.
	Безгодков Д.Н.

	2
	ул.Депутатская, 10
	Установка лавочек 
	4шт.
	31.08.12г.
	Безгодков Д.Н.

	3
	ул.Депутатская, 10
	Обрезка кустарника
	80 м/п..
	31.08.12г.
	Безгодков Д.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	ул.Ворошилова, 7
	Ремонт цоколя
	20 кв.м.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	5
	ул.Ворошилова, 7
	Покраска цоколя
	126 кв.м.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	6
	ул.Ворошилова, 7
	Удаление сухостойных деревьев
	1шт.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	7
	ул.Моисеева, 42
	Покраска дверей
	4шт.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	8
	ул.Моисеева, 42
	Удаление сухостойных деревьев
	2шт.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	9
	ул.Моисеева, 42
	Покраска цоколя
	160 кв.м.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	10
	ул.Депутатская, 14
	Установка лавочек
	2шт.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	11
	ул.Депутатская, 14-А
	Установка лавочек
	1шт.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	12
	ул.Ворошилова, 11
	Установка лавочек
	3шт.
	31.08.2012г.
	Безгодков Д.Н.

	«РЦ Квартал»

	1
	ул.Семилукская, 8,10,12,14;

ул.9 Января, 149,153,159,167,173;

ул.Краснодонская, 10
	Уборка бесхозных территорий
	10000 кв.м.
	август 
	Судаков С.Б.

	2
	ул.9 Января, 89

ул.9 Января, 91

ул.9 Января, 93

ул.9 Января, 97
	Побелка цоколя
	60 кв.м.

60 кв.м.

60 кв.м.

70 кв.м.
	август 
	Судаков С.Б.

	3 
	ул.9 Января, 87

ул.9 Января, 99
	Удаление сухостойных деревьев
	12 шт.

3 шт.
	август 
	Судаков С.Б.

	4
	ул.9 Января, 99
	Санитарная обрезка деревьев
	4 шт.
	август 
	Судаков С.Б.

	ООО «Персонал»

	1
	ул.Курчатова, 26,18,24,22
	Уборка бесхозных территорий
	12000 кв.м.
	01.08.-17.08.12г.
	Примаченко А.А.

	2
	ул.Курчатова, 16

ул.Курчатова, 24

ул.Теплоэнергетиков, 11

ул.Теплоэнергетиков, 20

ул.Теплоэнергетиков, 21
	Удаление сухостойных деревьев
	3шт.

1шт.

4шт.

1шт.

4шт.
	06.06.12г.

06.06.12г.

20.06.12г.

27.06.12г.

27.06.12г.
	Примаченко А.А.

	3
	ул.Курчатова, 16,18,24

	Покраска цоколя
	100 кв.м.
	04.06.-15.06.12г.
	Примаченко А.А.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	ул.Теплоэнергетиков, 3,7,8,11,12,13-15,19; ул.Курчатова, 18,22,26
	Покраска ограждений контейнерных площадок
	10шт.
	01.08.-31.08.12г.
	Примаченко А.А.

	5
	ул.Теплоэнергетиков, 3,7;

ул.Курчатова, 24,22-А
	Покраска детского игрового оборудования
	11эл.
	25.07.-29.07.12г.
	Примаченко А.А.

	6
	ул.Курчатова, 16,24
	Ремонт входных групп
	8шт.
	18.06.-29.06.12г.
	Примаченко А.А.


6.Реконструкция парков и скверов
	1
	Сквер «Согласия и примирения»
	ремонт плиточного покрытия
	100 кв.м
	август
	Управа Советского района

	2
	Сквер «Школьный»
	ремонт скамеек

покраска урн

плиточное мощение
	10шт.

10шт.

320 кв.м
	август
	Управа Советского района

	3
	Сквер по ул. Ворошилова,11
	замена скамеек

покраска урн

устройство газона
	5 шт.

5 шт.

400 кв.м
	июль
	Управа Советского района

	7. Благоустройство территорий промышленных предприятий

	1

 

 

 

 
	ЗАО ПКФ «Игрушки»,
ул. Пеше-Стрелецкая, 74а

тел. 263-71-59

  

 

 
	Ремонт фасада адм.-произв. корпуса
	1 шт.
	май-сентябрь
	Затямин В.М.

	
	
	Ремонт и окраска забора
	1 шт.
	июль
	Губова Л.М.

	
	
	Посадка деревьев
	 
	май-сентябрь
	Малин Ю.Б.

	
	
	окраска бордюрного камня
	 
	август
	Малин Ю.Б.

	
	
	Удаление сухостоя
	 
	июнь-июль
	Фуфаев А.П.

	 2

 

 

 
	ОАО «Корпорация НПО «РИФ»,
ул. Дорожная,17/2

тел. 270-64-98 
	Удаление сухостоя
	10 шт.
	апрель-май
	 

	
	
	Посев травы на газонах
	0,5 га
	апрель-май
	 

	
	
	Подготовка и посев цветочных клумб
	192 м2
	апрель-май
	 

	
	
	Окраска бордюрного камня
	1500 п. м.
	апрель-май
	 

	 3

 

 

 
	ООО «УПТК   Стройтреста №5»,
ул. Дорожная, 17

тел. 263-47-73

 
	Посадка кустарника
	2 шт.
	апрель-май
	Алифанов В.М.

	
	
	Удаление сухостоя
	1 шт.
	апрель-май
	Алифанов В.М.

	
	
	Окраска бордюрного камня
	320 п. м.
	апрель-май
	Алифанов В.М.

	
	
	Посев травы
	3 м2
	апрель-май
	Савенков А.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 4

 

 

 

 
	ОАО «Завод Эталон»,
ул. Пеше-Стрелецкая, 88

тел. 263-21-24

 

 
	Устройство отмостки вокруг здания
	 
	август
	 

	
	
	Устройство тротуарной плитки
	 
	август
	 

	
	
	Озеленение газонов
	 
	август
	 

	
	
	Восстановление бордюрного камня
	 
	август
	 

	
	
	Ремонт асфальтового покрытия
	 
	август
	 

	 5

 

 

 
	ОАО «Юго-Западное»,
ул. Дорожная, 15, тел. 263-95-69

 
	Кронирование деревьев
	6 шт
	апрель-май
	 Фомин Н.А. (зам. директора)

 

 

	
	
	Ремонт и окраска малых арх. форм
	1 шт
	апрель-май
	

	
	
	Ремонт турникета
	50 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	50 п. м.
	апрель-май
	

	 6

 
	ООО «Фосфорель»,
пр-т  Патриотов, 65-н

тел.260-44-93
	Кронирование деревьев
	3 шт
	апрель-май
	 

	
	
	Окраска бордюрного камня
	82 п. м.
	апрель-май
	 

	 7

 

 
	ОАО «Турбонасос»,
ул. Острогожская, 107

тел. 272-76-07
	Вырубка сухостоя
	15 шт
	апрель
	Зарембо

	
	
	Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой
	600 м2
	май
	Зарембо

	
	
	Ремонт автобусной остановки
	1 шт
	май
	Бурыкин

	 8

 

 

 

  

 

 
	МУП «Водоканал Воронежа»,
ул. Пеше-Стрелецкая, 90

тел. 263-15-40

 

  
	окраска бордюров
	988 п. м.
	апрель-май
	 Руководители структурных подразделений
 

  

  

 

 

	
	
	Обрезка кустарников
	30 шт
	апрель-май
	

	
	
	Кронирование деревьев
	10 шт
	апрель-май
	

	
	
	Устройство клумб
	0,08 га
	апрель-май
	

	
	
	окраска въездных ворот и дверных блоков
	300 м2
	апрель-май
	

	
	
	Окраска турникета
	45 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Окраска урн
	6 шт
	апрель-май
	

	
	
	окраска в/колонок

	44 шт
	апрель-май
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 9

 

  

 
	ОАО «Воронежоблгаз»   
Ф-л «Воронежгаз»,
ул. Конструкторов,82

тел.263-47-39
 
	Ремонт и окраска малых арх. форм
	220 шт
	май
	 Аплетов В.В.
Боев В.П.

 

 

  

	
	
	Ремонт цоколей
	1 стр.
	май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	500 п. м.
	август
	

	
	
	Очистка и окраска опор освещения
	8 шт
	май
	

	
	
	окраска ограждений
	160 м2
	август
	

	 10

 

 

 

 
	ООО «ПК КПД-2»,
ул. Латненская, 3

тел. 224-85-05

 

 
	Удаление сухостоя
	20 шт
	апрель-май
	 Шишкина В.Д.

 

 

 

 

	
	
	Посев травы на газонах
	1,5 га
	апрель-май
	

	
	
	Обрезка деревьев и кустарников
	500 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	1800 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Разбивка новых газонов
	0,5 га
	апрель-май
	

	 11
	ОАО «КБХА»  ул. Ворошилова,20

тел. 263-46-53
	Окраска бордюрного камня
	150 п. м.
	апрель-май
	 Зубарев А.И.

	 12

 

 

 
	ЗАО «Хохольский песчаный карьер» ул. Космонавтов,3

тел.263-60-75
	Удаление сухостоя
	7 шт
	май
	 Дмитриковский В.А.
 

	
	
	Устройство клумб
	7 шт
	май-июнь
	

	
	
	Окраска урн
	2 шт
	май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	130 п. м.
	май
	

	 13

 
	Ф-л ОАО «ПК «Балтика» - «Балтика – Воронеж», 
ул. 9 Января,109,  тел. 261-98-00
	окраска бордюров
	350 п. м.
	май-сентябрь
	 

 

	
	
	Кронирование деревьев
	24 шт
	май-сентябрь
	

	 14

 

 

 

 

 
	ООО «Воронежкомплект»,
ул. Дорожная, 36и

тел. 263-28-59

 

 

 
	Посадка кустарника
	6 шт
	август
	 Белкин В.В.
 

 

 

 

 

	
	
	Рыхление газонов
	0,5 Га
	август
	

	
	
	Кронирование деревьев
	15 шт
	август
	

	
	
	Ремонт и окраска малых арх. Форм
	1 шт
	август
	

	
	
	Ремонт фасада
	7 стр.
	август
	

	 
	 
	Окраска урн
	5 шт
	август
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	Окраска бордюрного камня
	500 п. м.
	август
	 

	
	
	Очистка и окраска опор освещения
	5 шт
	август
	

	 15

 

 

 

 
	«ВМЗ»  - филиал ФГУП «ГКНПЦ им М.В. Хруничева»,
ул. Ворошилова, 22

тел. 234-85-61

  
	Посадка кустарника
	8 шт
	 
	 Гладков Н.Н.

 

 

	
	
	Рыхление газонов
	2 Га
	 
	

	
	
	Кронирование деревьев
	85 шт
	 
	

	
	
	Окраска урн
	200 шт
	 
	Назарьев А.А.

	
	
	Окраска бордюрного камня
	300 п. м.
	 
	Назарьев А.А.

	 16

 

 
	ОАО «Завод ЖБК»,
ул. Латненская,7

тел.224-84-09
	окраска бордюров
	900 п. м.
	май-июнь
	 Прохорова Т.И.

	
	
	окраска тепловой камеры
	1 шт
	август
	 

	
	
	Ямочный ремонт
	100 м2
	июнь-август
	 

	 17

 

 

 

 

 
	ЗАО «ВКСМ»,
ул. Тихий Дон, 57

тел. 224-89-92

 

 

 
	Оформление цветочных клумб
	 
	июнь
	Данилина С.Ю.

	
	
	окраска ворот
	3 шт
	июнь
	Ефремов Н.И.

	
	
	Установка кованной беседки
	1 шт
	май
	Никулин В.П.

	
	
	Установка парковых беседок
	3 шт
	май
	Данилина С.Ю.

	
	
	Ремонт дорожного покрытия
	0,8 км
	май-август
	Ливенцев Г.И.

	
	
	Восстановление демонтированной кирпичной кладки ограждения предпрятия
	500 м2
	июнь-август
	Макаров А.Н.

	 18
	ОАО «Завод  ЖБИ №2»

ул. Дорожная, 13, тел. 233-60-45
	окраска ворот
	4 шт
	август
	 Комова А.Г.

	
	
	окраска забора
	1 шт
	август
	

	19 

 

 

 
	ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод», ул. Конструкторов, 31.

тел. 263-21-90
	Ремонт турникета
	40 п. м.
	апрель-май
	 Струкова И.Г.

 

 

 

	
	
	Окраска урн
	2 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	120 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Мойка фасада административного здания
	1 стр.
	апрель-май
	

	20
	ОАО "Тобус", ул. Космонавтов, 33, тел. 263-15-19
	окраска малых архитектурных форм
	2 шт
	апрель
	Ююкин М.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 21

 

 

 
	Воронежская АСТ,
ул. Острогожская, 151

тел. 272-83-94

 
	Удаление сухостоя
	2 шт
	апрель-май
	 

	
	
	Кронирование деревьев
	10 шт
	апрель-май
	 

	
	
	Окраска урн
	2 шт
	апрель-май
	 

	
	
	Окраска бордюрного камня
	100 п. м.
	апрель-май
	 

	 22

 

 

 
	ЗАО «Механический завод №6»,
ул. Пеше-Стрелецкая, 28а

тел. 260-54-05

 
	Ремонт фасада
	1 стр.
	апрель-май
	 

	
	
	Окраска урн
	3 шт
	апрель-май
	 

	
	
	Окраска бордюрного камня
	200 п. м.
	апрель-май
	 

	
	
	Очистка и окраска опор освещения
	3 шт
	апрель-май
	 

	23
	ЗАО «Тенистое», ул. Берег реки Дон, 26,  тел. 234-56-26
	окраска забора
	
	июнь-июль
	Головчанский В.И.

	
	
	
	
	
	

	 24

 

 

 
	Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Воронежэнерго», 
ул. 9 Января, 205,  тел. 279-34-60
	окраска бордюров
	350 п. м.
	май
	 Филимонова О.В.

 

 

 

	
	
	окраска забора
	450 м2
	май
	

	
	
	окраска кованных изделий забора
	40 шт
	май
	

	
	
	Оформление цветочных клумб
	30 м2
	май
	


8.Благоустройство территорий транспортных предприятий

	 1

 

 

 

 

 
	ОАО «ВПАТП №3»,
ул. Пеше-Стрелецкая, 86

тел. 263-90-82

 

 

 
	Ремонт и окраска фасада
	450 м2
	август
	 Шаповалов А.И.

 

 

 

 

 

	
	
	Ремонт и окраска забора
	300 м2
	август
	

	
	
	Окраска ворот
	1 шт
	август
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	500 п. м.
	август
	

	
	
	Окраска урн
	5 шт
	август
	

	
	
	Оформление цветочных клумб
	 
	май
	

	2
	МКП МТК «Воронежпассажиртранс»

ул. Космонавтов, 27;

ул. Пирогова, 87, тел. 226-27-99
	Окраска бордюрного камня
	28 п. м.
	август
	 Белкин В.В.

 

 

 

	
	
	Окраска опор контактной сети
	10 шт
	август
	

	
	
	Окраска ограждения клумбы
	1 шт
	август
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Другие виды деятельности

	 1

 

 

 

 

 
	МКП «ПООО», 
ул. Дорожная, 38

тел. 270-99-12

 

 

 
	Удаление сухостоя
	7 шт
	апрель-май
	Папанов Д.Е.

	
	
	Кронирование деревьев
	28 шт
	апрель-май
	

	
	
	Ремонт турникета
	45 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Окраска урн
	7 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	200 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Расконсервация и пуск декоративного бассейна
	1 шт
	апрель-май
	

	 2

 

 

 

 

 
	ОАО «Воронежоблснаб», 
ул. Мазлумова, 25

тел. 243-87-1

 

 

 
	Удаление сухостоя
	3 шт
	апрель-май
	 Апальков А.И.
 

 

 

 

 

	
	
	Кронирование деревьев
	3 шт
	апрель-май
	

	
	
	Ремонт и окраска малых арх. форм
	4 шт
	апрель-май
	

	
	
	Ремонт фасада
	3 м2
	апрель-май
	

	
	
	Окраска урн
	4 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	250 п. м.
	апрель-май
	

	 3

 

 

 

 
	ООО «Энергостроймонтаж», 
ул. Острогожская, 166а

тел. 236-89-15

 

 
	Завоз и планировка чернозема
	24 м3
	май
	 Тихонов Е.К.

 

 

 

 

	
	
	Высадка цветов и газонной травы
	320 м2
	июнь
	

	
	
	Окраска бетонного забора
	93 п. м.
	июль
	

	
	
	Бетонирование дорожных подъездов
	80 м2
	август
	

	
	
	Устройство цветника
	24 м2
	июнь
	

	 4

 

 
	МУП городского округа город Воронеж «Комбинат специализированного обслуживания»,
ул. 9 Января, 217

тел. 279-22-36
	окраска парапета на окружной дороге
	100 п. м.
	август 
	 

	
	
	Обработка газона на окружной дороге
	500 м2
	 
	 

	
	
	Обработка газона внутреннего
	200 м2
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 5

 

 
	ЗАО «Воронежтранссервис»,
ул. Героев Сибиряков, 46

тел. 263-08-51
	Посадка деревьев
	3 шт
	май 
	 Корнюшкина А.П.

 

 

 

 

 

 

	
	
	Посадка цветов
	50 шт
	май 
	

	
	
	Уход за клумбами
	5 шт
	постоянно
	

	 6

 

 

 

 

 
	ОАО «ДСК»

ул. Пешестрелецкая

тел. 263-06-33

 

 

 
	Удаление сухостоя
	20 шт
	апрель-май
	

	
	
	Кронирование деревьев
	28 шт
	апрель-май
	

	
	
	Ремонт и окраска малых арх. форм
	15 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска урн
	5 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	600 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Очистка и окраска опор освещения
	5 шт
	апрель-май
	

	 7

 

 
	ОАО «Воронеж Трубопроводстрой»,
ул. Газовая, д. 5.

тел. 276-10-33
	Кронирование деревьев
	9 шт
	апрель-май
	 Ткаченко Р.И. 

 

	
	
	Окраска урн
	1 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	70 п. м.
	апрель-май
	

	 8

 

 

 
	ООО «Дон-Полимер»,
ул. Латненская, 3А

тел. 243-86-64

 
	Ремонт и окраска малых арх. форм
	1 шт
	апрель-май
	 Инженер АХЧ

 

 

 

	
	
	Окраска урн
	3 шт
	апрель-май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	100 п. м.
	апрель-май
	

	
	
	Очистка и окраска опор освещения
	5 шт
	апрель-май
	

	 9

 
	ОАО «Воронежстрой»,
пер. Газовый

тел. 277-91-48
	Удаление сухостоя
	10 шт
	апрель-май
	 Пикунов В.В.

 

	
	
	Окраска забора
	200 м2
	апрель-май
	

	 10

 
	ООО «СМУ-53Н»,
ул. Дорожная, 17, тел. 263-19-24
	Рыхление газонов
	0,01 Га
	май 
	 Стажило В.В.

 

	 
	 
	Удаление сухостоя
	2 шт
	
	 

	
	
	Окраска бордюрного камня
	50 п. м.
	май
	

	
	
	Окраска урн
	1 шт
	май
	

	 11

 
	ООО «СМУ-52Н»

ул. Дорожная, 17
	Рыхление газонов
	0,01 Га
	май 
	 Бартенева Т.Н.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 

 
	тел. 263-35-33

 
	Кронирование деревьев
	4 шт
	июнь
	  

 

	
	
	Окраска бордюрного камня
	15 п. м.
	май, август 
	

	
	
	Окраска урн
	1 шт
	май 
	

	 12

 

 

 

 

 

 
	ОАО «Воронежремоборудование»,
ул. Дорожная, 15/1

тел. 263-28-38

 

 

 

 
	Ремонт цоколей
	1 стр.
	май
	 Золотарев И.А.

 

 

 

 

 

 

	
	
	Ремонт турникета
	80 п. м.
	май
	

	
	
	Окраска урн
	5 шт
	май
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	100 п. м.
	май
	

	
	
	окраска ворот
	 
	май
	

	
	
	Ремонт фундамента производственного корпуса
	24 п. м.
	август
	

	
	
	Ремонт асфальтового покрытия
	500 м2
	июль
	


9.Благоустройство территорий предприятий потребительского рынка
	1
	Киоск ИП Понятовская Л.Д.

ул. Мащиностроителей, (ост. «Пивзавод»)
	- Плиточное мощение;

- Установка бордюрного камня;

- Благоустройство остановочного комплекса.
	220 кв.м

280 кв.м.


	05.08.12г.


	ИП Понятовская Л.Д.

	2
	Магазин «У переезда»

ул. Мащиностроителей, 88г.
	- Установка бордюрного камня;

- Ремонт заездного кармана
	15 п.м.

20кв.м.
	05.08.12г.
	ИП Греков В.С.

	3
	Павильон «Автозапчасти»

ул. Мащиностроителей, 88г.
	- Благоустройство остановочного комплекса
	1 шт.
	05.08.12г
	ИП Селиванова Ж.В.

	
	Киоск ИП Ершова Л.И.

ул. 9 Января, ост. Пр. Труда
	- Покраска остановочного комплекса
	1 шт.
	01.08.12г.
	ИП Ершова Л.И.

	4
	Киоск ИП Князев В.И.

ул. 9 Января, 89


	- Реконструкция киоска;

- Благоустройство остановочного комплекса

- Установка урн
	1 шт.

1 шт.
	25.08.12г.
	ИП Князев В.И.

	5
	ООО «Мартен-Авто 36х»

ул. 9 Января, 221д

	- Восстановление газона;

- Обустройство клумбы.
	80 п.м.

30 кв.м.
	01.08.12г


	ООО «Мартен-Авто»

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Автокомплекс  ИП Рюмин В.В.

ул. 9 Января, 231а
	- Восстановление газонов

- Кронирование деревьев
	100 кв.м.

4 шт.
	01.08.12г.
	ИП Рюмин В.В.

	7
	Киоск «Табакерка»

ул. Космонавтов, 9
	- Реконструкция киоска;

- Благоустройство остановочного комплекса
	1 шт.


	01.08.12г
	ИП Романченко В.А.

	8
	Киоск ИП Асланов Г.

ул. Космонавтов, 17

(ост. «»Зерноочистка)
	- Реконструкция киоска;

- Покраска остановочного комплекса;

- Плиточное мощение;

-Установка бордюрного камня
	2 шт

1 шт.

190 кв.м.

55 пг м
	25.08.12г.
	ИП Асланов Г.

	9
	Киоск ИП Мехтиев Ф.

ул. Космонавтов, 17
	- Покраска турникета;

- Восстановление газона
	60 п.м.

30кв. м.
	01.08.12г.


	ИП Мехтиев Ф.

	10
	Павильон ИП Новикова Д.Р.

ул. Космонавтов, 60

(ост. «Космонавтов»)
	- Установка урн;

- Покраска остановочного   комплекса;

- Обустройство клумбы
	2 шт.

7 кв.м.
	25.08.12г.
	ИП Новикова Д.Р.

	11
	Торговый ряд киосков

ул. Космонавтов, 18


	- Установка бордюрного камня;

- Плиточное мощение
	15 п.м.

165 кв.м


	30.08.12г.
	ИП Бурханов, ИП Романченко, ИП Кривенков,

РП «Роспечать»

	12
	Павильон «Продукты»

ул. Космонавтов, 16
	- Ремонт карниза павильона;

- Покраска урн, цоколя
	1 стр.

2 шт.
	01.07.12г.
	   ИП Бегляров И.

	13
	Центр Мебели «BRW»

ул. Ворошилова, 16
	- Восстановление газонов;

- Обустройство клумбы.
	45 кв.м

20 кв.м.
	01.07.12г.
	Центр Мебели «ВRW

	14
	ООО «Стоматология»

ул. Ворошилова, 13
	- Восстановление газона;

- Косметический ремонт фасада
	50

1 стр.
	01. 07.12г.
	ООО «Стоматология»

	15
	Магазин «Детский»

ул. Ворошилова, 15
	- Восстановление газона;

- Установка урны
	38 кв.м.

1 шт.
	01.07.12г.
	ИП Рогова Т.И.

	16
	Торговый ряд киосков

ул. Пешестрелецкая, 163


	- Плиточное мощение территории;

- Установка бордюрного камня;

- Замена урн;

- Восстановление газона

	320 кв.м.

120 п.м.

4 шт.

52 кв.м.
	01.07.12г.
	Торговый ряд киосков

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	17
	Торговый ряд киосков

ул. Пешестрелецкая, 86
	- Покраска киоска;

- Установка урн;

- Плиточное мощение;

- Установка бордюрного камня
	1стр.

2 шт.

110 кв. м.

80 п.м.
	25.08.12г.
	ИП Капитонова И.

ИП Мустафаев Р.

  Павильон «Марс»



	18
	Киоск «Продукты»

ул. Пешестрелецкая, 121

(ост. «Березка»)
	- Плиточное мощение;

- Установка бордюрного камня;

- Восстановление газона
	35 кв.м.

20 п.м.

30 кв.м.
	25.08.12г.
	ИП Мамедов, В

	19
	Маг. «Хозтовары»

ул. Депутатская, 21
	- Плиточное мощение;

- Установка бордюрного камня
	38 кв. м.

15 п.м.
	25.08.12г.
	ИП Столярова

	20
	Маг. «На Депутатской»

ул. Депутатская, 12
	- Плиточное мощение;

- Установка бордюрного камня
	45 кв. м.

10 п.м.
	25.08.12г.
	ИП Устинов С.П.

	21
	ООО «Медтехника»

ул. Южно Моравская,22
	- Ремонт фасада
	1 стр.
	30.07.12г.
	Всеволожский А.И.

	22
	ЗАО  «Висант Торг»

ул. Южно Моравская,20
	- Покраска урн

- Восстановление газона
	1 шт.

30кв.м.
	30.06.12г.
	Ишкова Л.Я.

	23
	ЗАО  «Висант Торг»

ул. Олеко Дундича, 11
	- Покраска урн

- Восстановление газона
	2 шт.

30 кв.м.
	30.07.12г.
	Ишкова Л.Я.

	24
	ЗАО «СегодняПрессВоронеж»

ул. Южно Моравская, 16
	- Реконструкция киоска
	1 стр.
	30.05.12г.
	Тимофеев И.А.

	25
	ООО «Алба»

ул. Олеко Дундича, 11
	- Ремонт асфальтового покрытия

- Оборудование водостока
	120 кв.м.


	30.06.12г.
	Колтырин А.В.

	26
	кафе «Еко Мокко»

ул. Южно Моравская, 2
	- Ремонт фасада
	90 кв.м.
	30.07.12г.
	Панков С.И.

	27
	ЗАО «Тандер»

ул. Южно Моравская, 4
	- Покраска урн 
	1 шт.
	30.05.12г.
	

	28
	ЗАО  «Висант Торг»

ул. Южно Моравская, 30
	- Покраска урн

- Восстановление газона

- Плиточное мощение
	1 шт.

45 кв.м.

125 кв.м.
	30.07.12г.
	Ишкова Л.Я.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	29
	Торговый ряд киосков

ул. Южно Моравская, 30
	- Плиточное мощение

- Установка бордюрного камня
	420 кв.м.

6 кв.м.
	30.07.12г.
	ООО «Воронежсельхозторг»

ИП Попова

ИП Колесникова 

ИП Шматов

ИП Минаков

ИП Пустовалова

ЗАО «Робин Сдобин»

ООО «Русский аппетит»

	30
	ЗАО  «Висант Торг»

ул. Краснозвездная, 26
	- Покраска урн

- Покраска входной группы

- Покраска контейнеров
	1 шт.

1 стр.

2 шт.
	30.06.12г.
	Ишкова Л.Я.

	31
	ЗАО  «Висант Торг»

ул. Южно Моравская, 62
	- Покраска урн 

- Восстановление газона
	1 шт.

35 кв.м.
	30.06.12г.
	Ишкова Л.Я.

	32
	ИП Аскеров 

ул. Южно Моравская, 66
	- Плиточное мощение


	180 кв.м
	30.06.12г.
	Аскеров Э.

	33
	ИП Щербакова

ул. Южно Моравская, 66
	- Плиточное мощение


	320 кв.м
	30.06.12г.
	Щербакова Р.В.

	34
	Салон красоты «Amore mia»

ул. Героев сибиряков, 65
	- Плиточное мощение

- Обустройство газона

- Посадка цветов

- Ремонт фасада

- Установка фонарей
	200 кв м

200 кв м

50 шт.

1 ед.

4 шт.
	30.07.12 г.
	Головин В.В.

	35
	Магазин «Фильтры»

ул. Героев Сибиряков, 65
	- Плиточное мощение


	180 кв м
	30.07.12 г.
	Крятов Н.А.

	36
	Офис «МФО Центр»

ул. Героев Сибиряков, 65
	- Плиточное мощение

- Ремонт цоколя
	160 кв м

1 ед
	30.07.12 г.
	Суханов И.Е.

	37
	Ветклиника «Римпин»

ул. Героев Сибиряков, 69
	- Обустройство клумбы

- Посадка кустарника

- Ремонт входной группы
	30 кв м

10 пг м

1 ед.
	15.07.12г.
	Воронина М.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	38
	Офис «Freedom»

ул. Героев Сибиряков, 19
	- Обустройство заездного кармана

- Плиточное мощение

- Посадка кустарника 
	60 кв м

80 кв м

40 пг м
	20.07.12г.
	Попов А.Н.

	39
	Ресторан «Орис»

ул. Писателя Маршака, 23
	- Обустройство клумбы


	50 кв м
	01.06.12г.
	Богачёва И.Е.

	40
	Магазин «Super детка»

ул. Домостроителей, 31
	- Плиточное мощение

- Обустройство газона

- Ремонт фасада
	70 кв м

150 кв м

1 ед.
	01.07.12г.
	Немцова А.Н.

	41
	Магазин «Сладкая история»

ул. Домостроителей, 17
	- Обустройство клумбы


	80 кв м
	01.06.12г.
	Куприянова И.В.

	42
	Офис «Пластиковые окна»

ул. Домостроителей, 17
	- Ремонт фасада

- Плиточное мощение

- Обустройство газона

- Обустройство входной группы
	1 ед.

40 кв м

100 кв м

1 ед.
	20.07.12г.
	Гончарова Е.Н.

	43
	Магазин «Тобус»

ул. Домостроителей, 11
	- Плиточное мощение 
	300 кв м
	01.06.12г.
	Константинов О.А.

	44
	Магазин «Трикотаж»

ул. Домостроителей, 45
	- Плиточное мощение остановочного комплекса
	50 кв м
	01.06.12г.
	Меснянкина О.В.

	45
	Магазин «Атерини» 

ул. Домостроителей, 45
	- Плиточное мощение остановочного комплекса
	60 кв м
	01.06.12г.
	Терехин Е.А.


10.Благоустройство территорий учреждений здравоохранения
	1
	МБУЗ ГО Городская поликлиника №7
	Посадка деревьев
	шт.
	август-сентябрь
	Зам. главного врача Жданова А.Я.

	
	
	Рыхление газонов
	450 кв. м
	август-сентябрь
	Зам. главного врача Жданова А.Я.

	
	
	Удаление сухостоя
	24 ед.
	август-сентябрь
	Зам. главного врача Жданова А.Я.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Кронирование деревьев
	15 ед.
	август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь
	Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

	
	
	Посадка кустарников
	10 ед.
	
	

	
	
	Уборка озелененной территории
	0,345 га
	
	

	
	
	Вывоз мусора 
	0,28 м³
	
	

	
	
	Ремонт малых архитектурных форм
	1 ед.
	
	

	
	
	Очистка прилотковой зоны
	0,0085 км.
	
	

	
	
	Ремонт цоколей
	1 строен.
	
	

	
	
	Ремонт фасадов
	2 строен.
	
	

	
	
	Очистка контейнерных площадок, 

покраска контейнеров
	10 шт.
	
	

	
	
	Окраска урн
	12 шт.
	
	

	
	
	Покраска бордюрного камня
	0,0750 п.м.
	
	

	
	
	Окраска малых архитектурных форм
	1 шт.
	
	

	
	
	Окраска опор освещения
	1 шт.
	
	

	
	
	Окраска скамеек
	5 шт.
	
	

	
	
	Рыхление клумб
	21 ед.
	
	

	
	
	Установка лавочек
	2 шт.
	
	

	
	
	Устройство ограждения
	122 п.м.
	
	

	
	
	Разбивка клумб гм Тенистый, гм Малышево
	6 шт.
	август-сентябрь
	Зам. главного врача 

	
	
	Окраска лавочек гм Тенистый, гм Малышево 
	4 шт.
	август-сентябрь

август-сентябрь

август-сентябрь
	Жданова А.Я.

Зам. главного врача Жданова А.Я.

	
	
	Оформление стоек цветами на тер. ДП №10
	3 шт.
	
	

	
	
	Замена ограды на территории ГП №10
	70 п.м.
	
	

	2
	МБУЗ ГКБ № 20
	Уборка дворовой территории

Обрезка кустарника и покос травы

Покраска бордюрного камня

Устройство дорожки из тротуарной плитки
	350 кв.м

2

200 п.м.

40 кв. м
	ежедневно

до 20.06.12г.

до 01.08.12г.
	Казарникова В.В.

Петухова Л.В.

Муковнин А.М.

Муковнин А.М.

	
	
	устройство клумб и их озеленение
	3 шт.
	Май
	Казарникова В.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	МБУЗ городского округа город Воронеж «городская клиническая больница скорой медицинской помощи №1»
	Уборка озелененной территории
	7 га
	18.06. – 20.08.12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Вывоз мусора на полигон
	30 т
	01.05.- 25.08.12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Окраска ограждения
	100 п. м.
	15.07 12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	100 п.м.
	15.06.12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Покос травы на озелененной территории
	7 га
	01.06. – 25.08.12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Прополка и полив клумб
	20 кв.м.
	01.06.- 25.08.12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Окраска контейнерных баков
	11 шт.
	15.07 12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Окраска урн
	6 шт.
	15.07 12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Очистка прилотковой зоны
	1000 п.м.
	15.07 12г.
	Матыцина Р.А.

	
	
	Обрезка кустарника
	1000 п.м.
	01.05.- 02.08.12г.
	Матыцина Р.А.

	4
	ФГБУЗ «Медико-санитарная часть Федерального медико-биологического агентства»
	Приобретение и установка мусорных урн
	4 шт.
	май
	Начальник хоз. отдела

	
	
	Приобретение и установка скамеек
	3 шт.
	июнь-июль
	Начальник хоз. отдела

	
	
	Реконструкция балконов главного корпуса
	30 кв. м.
	июнь-сентябрь
	Стройцех КБХА

	
	
	Вырубка сухих деревьев
	40 шт.
	апрель-май
	Начальник хоз. отдела

	
	
	Асфальтное покрытие выборочно
	100 п. м.
	июнь-июль
	Подрядная организация

	11. Благоустройство территорий учреждений культуры

	1
	Центральная городская детская библиотека им. С.Маршака
	Уборка прилегающей территории
	50 кв.м.
	сентябрь
	Кавнатская Н.Г.

	2
	Библиотека №3 им. В. Гордейчева
	Благоустройство, уборка прилегающей территории
	30 кв.м.
	весь период
	Душкина О.И.

	3
	Библиотека №15
	Уборка прилегающей территории
	40 кв.м.
	весь период
	Усольцева Л.Г.

	4
	Библиотека №22 им.И.Бунина
	Уборка прилегающей территории
	100 кв.м.
	весь период
	Мартынова Е.В.

	5
	Библиотека №31
	Уборка прилегающей территории
	
	весь период
	Волкова Л.В.

	6
	Библиотека №37 
	Уборка прилегающей территории
	50 кв.м.
	весь период
	Захаровская О.В.

	7
	Библиотека №41
	Уборка прилегающей территории
	50 кв.м.
	весь период
	Камагурова С.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	ДК им.50-летия Октября
	Покос газонов
	50 кв. м
	по необходимости

по необходимости

весь период

май

весь период

июль

август
	Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

Пархоменко В.И.

	
	
	Обрезка кустов
	
	
	

	
	
	Ежедневная уборка территории
	
	
	

	
	
	Посадка цветов в клумбы
	
	
	

	
	
	Прополка и полив клумб
	
	
	

	
	
	Покраска лавочек в парке ДК
	
	
	

	
	
	Покраска бордюров
	
	
	

	9
	МКУК  «Клуб «Подклетное»
	Уборка прилегающей территории
	6000 кв.м
	постоянно
	Попова Р.В.

	
	
	Посадка цветов
	50 кв. м
	май
	Позднякова Н.А.

	
	
	Прополка цветников
	50 кв. м
	июнь - август
	Попова Р.В.

	
	
	Полив цветов
	50 кв. м
	май - август
	Воронова Н.В.

	
	
	Окраска турникетов
	32 кв. м
	август
	Донец Л.Н.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	60 п. м
	август
	Донец Л.Н.

	
	
	Окраска фасадной части ступенек
	20 кв. м
	август
	Донец Л.Н.

	
	
	Окраска урн
	3 шт.
	апрель
	Донец Л.Н.

	
	
	Покос травы
	3000 кв. м
	июнь-август
	Донец Л.Н.

	10
	МБОУДОД ДШИ № 2
	Очистка территории школы и прилотковой зоны 
	3500 кв. м.
	весь период
	Миски Т.А.

	
	
	Полив клумб и рабаток
	6 шт.
	весь период
	Миски Т.А.

	
	
	Прополка клумб и рабаток
	6 шт.
	июнь, август
	Миски Т.А.

	
	
	Обрезка кустарников
	150 п. м.
	июля, август
	Миски Т.А.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	150 п.м. м.
	конец августа
	Миски Т.А.

	11
	МБОУДОД  ДШИ № 18
	Рыхление газонов
	0,2 га
	весь период
	Назарьева В.Н.

	
	
	Уборка озелененной территории
	0,2 га
	весь период
	Назарьева В.Н.

	
	
	Ремонт и окраска малых архитектурных  форм
	2 шт.
	июль
	Назарьева В.Н.

	
	
	Вывоз мусора
	5 куб. м.
	весь период
	Назарьева В.Н.

	
	
	Очистка прилотковой зоны
	0,3 км
	август
	Назарьева В.Н.

	
	
	Окраска урн
	2 шт.
	август
	Назарьева В.Н.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	500 п.м.
	август
	Назарьева В.Н.

	
	
	Полив клумб
	
	весь период
	Назарьева В.Н.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	МКУК Дом культуры Малышево
	Уход за клумбами: поливка, прополка
	18 шт.
	апрель-сентябрь
	Новоточенова В.И.

	
	
	Покраска бордюров
	150 п.м.
	22.08.12 г.
	Новоточенова В.И.

	
	
	Уборка территории, сбор мусора, покос травы
	45 сот.
	апрель-сентябрь
	Новоточенова В.И.

	
	
	Покраска металлического забора
	75 п. м.
	август
	Новоточенова В.И.

	13
	 МБОУДОД ДШИ №15
	Посадка цветов
	18 кв. м.
	апрель-май
	Рябенко М.Н.

	
	
	Посадка кустарников
	35 шт.
	май
	Рябенко М.Н.

	
	
	Удаление сухостоя
	13 шт.
	июнь-июль
	Киселев В.Н.

	
	
	Рыхление газонов
	150 кв. м.
	апрель-май
	Рябенко М.Н.

	
	
	Покраска урн
	1 шт.
	апрель-август
	Горяйнова Т.П.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	140 п.м.
	апрель-август
	Безносенко Е.И.

	
	
	Покраска опор освещения
	7 шт.
	апрель-август
	Безносенко Е.И.

	
	
	Покраска цоколя здания
	25 кв. м.
	апрель-август
	Сукманова В.В.

	
	
	Скашивание травы
	2300 кв. м.
	май-август
	Киселев В.Н.

	
	
	Стрижка кустарников
	25 п.м.
	май-август
	Лебединская В.

	14
	МКУК городского округа город Воронеж «Клуб» Тенистый»
	Уборка территории, 
	400 кв. м.
	27.08.12г.
	Каширских Л.В.

Максимова Ю.П.

	
	
	Окапывание деревьев 
	18 шт.
	29.08.12г.
	Щербаков А.А.

Петренко В.Г.

	
	
	Прополка газона
	300 кв. м.
	29.08.12г.
	

	12.Благоустройство территорий учреждений образования

	1
	ГОБУ СПО «ВГКПТЭиС»
	Посадка газонной травы
	30м²
	март 
	Власова Е.И.

	
	
	Эстетическое оформление газона «Цветочная горка»
	20м²
	апрель 
	Болотова Г.С.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	70м²
	август 
	Мордасова Е.Г.

	
	
	Уборка озелененных территорий
	70м²
	постоянно
	Мордасова Е.Г.

	
	
	Уборка дворовых территорий
	170м²
	постоянно
	Мордасова Е.Г.

	
	
	Очистка контейнерных площадок
	еженедельно
	постоянно
	Власова Е.И.

	
	
	Стрижка газона
	70м²
	по  необход.
	Кузнецов В.И.

	
	
	Высадка цветов в декоративных вазах
	2 шт.
	май 
	Болотова Г.С.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	ГОБУ СПО ВО «Воронежский механический техникум»
	Покраска бордюрного камня
	
	август

май

весь период
	Ларин И.Г. – зав. хозяйственным отделом

	
	
	Окраска мусорных контейнеров и урн
	
	
	

	
	
	Покос газонов
	
	
	

	3
	ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №7
	Рыхление газонов
	0,02 га
	весь период
	Руководитель АХО Максимова Т.С.

	
	
	Удаление сухостоя
	4 шт.
	май
	

	
	
	Уборка озелененной территории
	3 га
	весь период
	

	
	
	Ремонт фасада
	3 стр.
	август
	

	
	
	Уборка всей территории
	
	весь период
	

	
	
	Покраска бордюров
	100 п.м
	май
	

	4
	БОУ СПО ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»
	Покраска ограждения вокруг здания
	240 кв. м
	28.06.12 г.
	Работники АХЧ

	
	
	Ремонт архитектурных форм здания
	300 п.м
	31.07.12.г.
	Зам. по АХЧ

	
	
	Оформление  клумбы, посадка цветов
	30 кв. м
	29.06.12 г.
	Сотрудники бухгалтерии

	
	
	Уборка фасадной и тыльной стороны здания (листьев, мусора)
	12 кв. м
	весь период
	Дворники колледжа

	
	
	Вывоз мусора на свалку
	2 машины
	май
	Зам. по АХЧ

	Интернаты

	1
	Специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7
	Обрезка кустарников
	300м²
	16.05-01.09
	Бутузов В.С.

	
	
	Уборка промышленно-бытового мусора
	5 т
	весь период
	Бутузов В.С.

	
	
	Покраска  бордюров
	100 п.м
	август
	Бутузов В.С.

	
	
	Рыхление газонов
	5 шт.
	май-июль
	Бутузов В.С.

	
	
	Покос травы
	600 кв. м
	весь период
	Бутузов В.С.

	
	
	Ремонт цоколя и фундамента здания
	400м²
	август
	Бутузов В.С.

	2
	КОУ ВО «специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №6  I-II вида обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»

	Уборка прилегающей территории
	0,5 га
	весь период
	Николькин Е.В.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Общеобразовательные учреждения

	
	МОУ  Гимназия № 3


	Уборка территории
	1330 кв.м.
	до 09.09.12г.
	Жигалова Е.Л. - директор

	
	
	Обрезка    кустарников 
	20 м.
	по необходимости
	Жигалова Е.Л. - директор

	
	
	Покраска бордюрного камня 
	
	май
	Жигалова Е.Л. - директор

	
	
	Покраска спортивного городка
	50 м.
	август
	Жигалова Е.Л. - директор

	
	
	Установка ограждения
	
	август
	Жигалова Е.Л. - директор

	
	   МОУ  Гимназия № 6


	Уборка территории 
	1210 кв.м.
	до 09.09.12г.
	Стурова А.Г. - директор

	
	
	Обрезка    кустарников 
	
	до 09.09.12г.
	Стурова А.Г. - директор

	
	
	Покраска бордюрного камня 
	15 м
	до 09.09.12г.
	Стурова А.Г. - директор

	
	
	Установка ограждения
	30 м
	до 09.09.12г.
	Стурова А.Г. - директор

	
	МОУ  Лицей № 5


	Уборка территории 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Покраска спортивного городка
	1420 кв.м

15 м.

30 м.


	до 09.09.12г.
по необходимости

май

август
	Седых С.Н. –

директор

	
	МОУ СОШ № 55


	Уборка территории 

Вскапывание газонов  

Покраска бордюрного камня 

Покраска спортивного оборудования
	2080 кв.м

10 кв.м.

10 м.


	до 09.09.12г.
апрель

май

август
	Татаринская Т. –

директор

	
	МОУ СОШ  № 81


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Покраска спортивного оборудования

Установка ограждения
	1640 кв.м

25 кв.м.

30 м.

25 м.
	до 09.09.12г.
	Огнева Л.А. - директор

	
	МОУ СОШ № 4


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	620 кв.м

10кв.м.

15 м.

20 м.


	до 09.09.12г.
	Черняева В.А. - директор

	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МОУ СОШ № 70
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Установка ограждения
	2,4 га

– 50 кв.м.

40 м.

30 м.


	до 09.09.12г.
	Левин Н.И.- директор

	
	МОУ СОШ № 72 


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Покраска спортивного оборудования

Установка ограждения
	1820 кв.м.

30 кв.м.

20 м.

30 м.


	до 09.09.12г.
	Серикова А.Д.- директор

	
	МОУ СОШ № 73 


	Уборка территории 

Обрезка    кустарников 

Покраска спортивного оборудования
	1750 кв.м.

25 м.


	до 09.09.12г.
	Воробьев С.Н. - директор

	
	МОУ СОШ № 75


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников  

Покраска бордюрного камня 
	1620 кв.м

20 кв.м.

16 м.

15м.
	до 09.09.12г.
	Бушаев С.В. –

директор

	
	МОУ СОШ № 83


	Уборка территории 

Вскапывание газонов

 Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня

Покраска спортивного оборудования

Установка ограждения
	2110 кв.м

– 20 кв.м.

30 м.

40 м
	до 09.09.12г.
	Дорофеев А.В. - директор

	
	МОУ СОШ № 84


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Покраска бордюрного камня  
	1620 кв.м

15 кв.м.

30 м.
	до 09.09.12г.
	Горлов С.С.. - директор

	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МОУ СОШ № 92


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Покраска спортивного оборудования
	1450 кв.м

40 кв.м

30 м

40м


	до 09.09.12г.
	Литвинов С.И.- директор

	
	МОУ СОШ № 25


	Уборка территории 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня

Ремонт фасада
	880 кв.м

15 м.

35 м

400 кв.м.
	до 09.09.12г.
	Бобылева О.И.. - директор

	
	МОУ СОШ № 17
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Ремонт фасада
	1010 кв.м

15 кв.м.

15 м

75м
	до 09.09.12г.
	Бураков А.Е.–

директор

	
	МОУ

 МОК № 2
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Покраска бордюрного камня 
	620 кв.м

10 кв.м.

10м
	до 09.09.12г.
	Свердлов В.Я.- директор

	
	МОУ 

ВУВК им. А.П. Киселева


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Ремонт фасада
	1540 кв.м

20 кв.м.

40 м

45 м

50м.
	до 09.09.12г.
	Лисицина Л.М.- директор

	
	МОУ

Центр образования № 1


	Уборка территории 

Вскапывание газонов

Обрезка    кустарников

Покраска бордюрного камня
	2980 кв.м

7м.

25м.

30м.


	до 09.09.12г.
	Лебедева Г.А. –

директор

	
	Муниципальная вечерняя /сменная/ общеобразовательная школа № 5
	Уборка территории   

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	100 кв.м

10м.

10 м
	до 09.09.12г.
	Стрельникова Н.С. – директор

	
	2
	3
	4
	5
	6

	МБДОУ  (Детские сады)

	
	МДОУ «Детский сад 

№ 3»


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня
	1270 кв.м.

20 кв.м.

10 м.

20 м.
	до 09.09.12г.
	Горожанкина О.В..-

заведующая

	
	МДОУ «Детский сад

№ 14»
	Уборка территории 

Покраска бордюрного камня
	720 кв.м.

10 м.
	до 09.09.12г.
	Гадар Е.В. – заведующая

	
	МДОУ  «Детский сад  общеразвивающего вида 

№ 24»
	Уборка территории 

Покраска бордюрного камня 
Благоустройство детских площадок
	624 кв.м.

15 м.
	до 09.09.12г.
	Иванова М.В.

- заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 32»


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	1227 кв.м

10 кв.м.

20 м.

30 м


	до 09.09.12г.
	Девятова М.М. - заведующая

	
	МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида

№ 34»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Благоустройство детских площадок
	872 кв.м.

10 кв.м.

30 м.

30 м.


	до 09.09.12г.
	Болотова С.А.– 

заведующая

	
	МДОУ «Детский сад  комбинированного вида

№ 45»
	Уборка территории  

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Благоустройство детских площадок
	721 кв.м.

20 кв.м.

20 м.

10 м.
	до 09.09.12г.
	Спицина Е.М. – заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад 

№ 53»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	2300 кв.м.

20 кв.м.

20 м.

30 м.
	до 09.09.12г.
	Степанова Н.В. –

заведующая

	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 58»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	1723 кв.м.

20 кв.м.

20 м

30 м.

30м.
	до 09.09.12г.
	Натарова В.И. - заведующей

	
	МДОУ «Детский сад  комбинированного вида

№ 63»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	1112 кв.м

10 кв.м.

15 м

15 м
	до 09.09.12г.
	Жабина С.Ф. - заведующая

	
	МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида  

№ 53»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2008 кв.м.

30 кв.м.

30 м.

40 м
	до 09.09.12г.
	Степанова Н.В.–

заведующая

	
	МДОУ  «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 72»
	Уборка территории 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	620 кв.м.

10м.
	до 09.09.12г.
	Кадаева Е.В. – 

заведующая

	
	МДОУ «Детский сад

№ 97»


	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	843 кв.м.

15 кв.м.

10 м.

15 м.
	до 09.09.12г.
	Ушакова М.И. - заведующая

	
	МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида

№ 115»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников  

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	2122 кв.м.

20 кв.м.

30 м.

30 м.
	до 09.09.12г.
	Землянухина Т.Т. –

заведующая

	
	МДОУ «Детский сад 

№ 106»
	Уборка территории 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Благоустройство детских площадок
	938 кв.м.

10 м.

10 м.
	до 09.09.12г.
	Кузнецова А.А.- заведующая

	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МДОУ «Детский сад компенсирующего вида  

№ 116»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	1873 кв.м.

30 кв.м.

20 м

30 м
	до 09.09.12г.
	Проволукина Е.В.- заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

 № 117»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Разбивка клумб

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  

Благоустройство детских площадок
	2020 кв.м.

30 кв.м.

2

40 м.

50 м.
	до 09.09.12г.
	Лютикова Л.В. - заведующая

	
	МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

 № 122»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников  

Покраска бордюрного камня  

Благоустройство детских площадок
	2070 кв.м.

30 кв.м.

30 м.

30 м.
	до 09.09.12г.
	Головина Т.А. –

заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 123»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников  

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	2173 кв.м.

40 кв.м.

30 м.

40 м.
	до 09.09.12г.
	Золотилина Д.В. - заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 129»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	2877кв.м.

30 кв.м.

40 м.

50 м.
	до 09.09.12г.
	Беляева З.А. - заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 132» 
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2570 кв.м.

30 кв.м.

30 м.

40 м.
	до 09.09.12г.
	Еремеева М.П. –

заведующая

	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МДОУ «Детский сад  общеразвивающего вида

№ 137»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 

Благоустройство детских площадок
	1878 кв.м.

30 кв.м.

30 м

30 м.


	до 09.09.12г.
	Толстых О.В.. - заведующая

	
	МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад 

№ 145»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2738 кв.м.

40 кв.м.

40 м.

50 м.
	до 09.09.12г.
	Гнездилова Н.Д.. - заведующая

	
	МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида

№ 150»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка  кустарников  

Покраска бордюрного камня  

Благоустройство детских площадок
	1412 кв.м.

20 кв.м.

20 м.

20 м.
	до 09.09.12г.
	Девятова И.С. –

заведующая

	
	МДОУ детский сад комбинированного вида

№ 167
	Уборка территории  

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников  

Покраска бордюрного камня  
	1917кв.м.

30 кв.м.

40 м.

40 м.
	до 09.09.12г.
	Гориненко Е.Н. –

заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  

№ 169»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2417 кв.м.

30 кв.м.

30 м.

40 м..
	до 09.09.12г.
	Лесных А.А. –

заведующая

	
	МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 172»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов 

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2328 кв.м.

40 кв.м.

30м.

50 м
	до 09.09.12г.
	Бурлаченко Лариса В. –

заведующая

	
	МОУ «Прогимназия № 3»

Начальная школа д/с


	Уборка территории 

Вскапывание газонов  

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня  
	2993 кв.м.

20 кв.м.

30 м.

30м.
	до 09.09.12г.
	Диленко И.В. - директор

	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад  

№ 194»
	Уборка территории 

Вскапывание газонов

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2991 кв.м

30 кв.м.

40 м.

40 м.
	до 09.09.12г.
	Мединцева Т.В. –

заведующая

	
	МДОУ  «Центр развития ребенка - детский сад  

№ 119
	Уборка территории 

Вскапывание газонов

Обрезка    кустарников 

Покраска бордюрного камня 
	2999 кв.м

35 кв.м.

40 м.

40 м.
	до 09.09.12г.
	Конева Н.В. - директор

	Учреждения дополнительного образования

	
	МУДОД ЦДОД 

«Родник»
	Уборка территории –

Покраска бордюрного камня 
	2328 кв.м

40м
	до 09.09.12г.
	Левашова Л.И.

	
	СЮН
	Уборка,  покраска бордюрного камня 
	2328 кв.м
	до 09.09.12г.
	Боголепов Д.В.

	
	ДДТ
	Уборка территории 
	30м
	до 09.09.12г.
	Ульянова Л.Ф.

	
	ЦДТ
	Уборка территории 
	30м
	до 09.09.12г.
	Дудкина И.Я.

	
	ДЮЦ
	Уборка территории 
	30м
	до 09.09.12г.
	Манаков И.В.

	
	«Техноград»
	Уборка территории 
	100м
	до 09.09.12г.
	Меркулова Г.А.

	
	13.Благоустройство территорий, прилегающих к детским спортивным школам, комплексам, клубам, стадионам

	
	Спортивный комплекс (МБОУДОД СДЮСШОР №9)
	Посадка деревьев
	5 шт.
	25.07.12г.
	Грунин А.В.

	
	
	Посадка цветов

Посев газона
	80 м²
	11.06.12г.
	Грунин А.В.

	
	
	
	150 м²
	02.06.12г.
	Грунин А.В.

	
	
	Покраска ворот 
	3шт.
	15.07.12г.
	Грунин А.В.

	
	
	Покраска урн
	4шт.
	15.07.12г.
	Грунин А.В.

	
	ОАО «Споркомплекс «Факел»
	Удаление сухостойных деревьев
	5 шт.
	май
	Сутягин И.Б.

	
	
	Кронирование деревьев
	9 шт.
	апрель
	Сутягин И.Б.

	
	
	Уборка озелененных территорий
	4 га
	весь период
	Сутягин И.Б.

	
	
	Очистка контейнерных площадок
	2 шт.
	весь период
	Сутягин И.Б.

	
	
	Окраска урн
	5 шт.
	апрель
	Сутягин И.Б.

	
	
	Подрезка кустарников
	200 п.м.
	весь период
	Сутягин И.Б.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Ремонт тротуарной плитки
	20 кв.м.
	май
	Сутягин И.Б.

	
	
	Покос, полив газонов
	800 кв.м.
	весь период
	Сутягин И.Б.

	
	
	Покраска бордюрного камня
	110 п.м.
	апрель
	Сутягин И.Б.

	
	
	Вывоз мусора
	60 куб. м.
	
	Сутягин И.Б.


14.Благоустройство строительных объектов

	1
	Заказчик

Молодежный центр

«Компас»
	Асфальтовое покрытие

Установка бордюров

Плиточное мощение

Устройство газона, разбивка цветников
	2400 кв.м.

800 п/м

400 кв.м.

600 кв.м.
	август-сентябрь


	Зам. генерального директора

Терентьев Н.Н.


 15.Благоустройство улиц частного сектора

	1
	- ул. Пирогова,  ул. Пешестрелецкая,
- ул. Путиловская, ул.Краснозвездная
	Покос газона вдоль магистральной части улиц
	10,5 га
	май –

сентябрь
	Отдел по взаимодействию с органами ТОС,

ООО «Благоустройство»

	2
	ул. Нестерова, ул. Холмистая,

бул. Фестивальный, пер. Земнухова, пер. Архипова, пер. Нестерова, пер. С. Тюленина, ул. Магнитогорская,  

ул. Антокольского, ул. Пеше-Стрелецкая, ул. Пешеходная, ул. Песчаная.
	Ремонт фасадов частных домовладений
	12 шт.
	май –

ентябрь
	председатели КТОС, жители

	3
	ул. Олега Кошевого.
	-   Обустройство клумбы.

-   Посадка цветов.

- Ремонт, покраска, ограждений частных домов.

- Ремонт, покраска, фасадов частных домов.

- установка малых архитектурных форм
	3 шт.

180 шт.

17 шт.

6 шт.

3 шт.
	июнь –

июль
	Отдел по взаимодействию с органами ТОС, председатель КТОС  «Дозорный», жители


Центральный район
	№ п/п
	Наименование объектов
	Виды работ
	Объем
	Срок исполнения
	Ответственный,

исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 I. Благоустройство видовых мест, клумб, цветников, газонов 

	1
	Клумба ул. Феоктистова
	Посадка цветов 

и газонов
	400 м2

615 м2
	апрель-май
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ Центрального района»

директор Андриевских Н.В.

	2
	Клумба у Петровского сквера
	Посадка цветов 

и газонов
	45 м2

5 м2
	апрель-май
	

	3
	Клумба у Дома офицеров
	Посадка цветов 
	60 м2
	апрель-май
	

	4
	Клумба у 3 областной больницы
	Посадка цветов 

и газонов
	93 м2

12 м2
	апрель-май
	

	5
	Клумба пересечения ул. Ленина и ул. Урицкого
	Посадка цветов 

и газонов
	100 м2

150 м2
	апрель-май
	

	6
	Клумба Помяловского сквера
	Посадка цветов 

и газонов
	81 м2

317 м2
	апрель-май
	

	7
	Клумба ул. Никитинская, 8
	Посадка цветов 

и газонов
	80 м2

40 м2
	апрель-май
	

	8
	Клумба пл. Черняховского
	Посадка цветов 

и газонов
	64 м2

200 м2
	апрель-май
	

	9
	Клумба пл. ВГУ
	Посадка цветов 

и газонов
	550 м2

240 м2
	25.05.12г.
	

	10
	Клумба пл. Победы
	Посадка цветов 

и газонов
	665 м2

2 040 м2
	25.05.12г.
	

	11
	Клумба ул. Театральная, 24
	Посадка цветов
	43 м2
	25.05.12г.
	

	12
	Клумба у памятника Никитину
	Посадка цветов 

и газонов
	210 м2

110 м2
	апрель-май 
	

	13
	Клумба бульвара К Маркса
	Посадка цветов
	246,5 м2
	25.05.12г.
	

	14
	Клумба на бульваре Есенина

	Посадка цветов
	127 м2
	25.05.12г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	Клумба у музея «Арсенал» по ул. Ст. Разина
	Посадка цветов 
	82 м2
	25.05.12г.
	

	16
	Клумба ул. Мира, 3
	Посадка цветов 

и газонов
	150 м2

150 м2
	апрель-май 
	

	17
	Клумба ул. Мира, 8
	Посадка цветов 

и газонов
	50 м2

150 м2
	апрель-май 
	

	18
	Клумба на склоне ул. Ст. Разина
	Посадка цветов 

и газонов
	45,2 м2

148 м2
	20.05.12г.
	

	19
	Устройство альпийских горок на развязках Чернавского моста (2 шт.)
	Посадка цветов
	170,8 м2
	25.05.12г.
	

	20
	Цветники сквера «Советский»
	Посадка цветов 

и газонов
	184 м2

1000 м2
	25.05.12г.
	

	21
	Цветник на ул. Кольцовской, 34
	Посадка цветов
	50 м2
	25.05.12г.
	

	22
	Цветник Кольцовская - Чайковского
	Посадка цветов
	50 м2
	25.05.12г.
	

	23
	Цветники на бульваре К. Маркса
	Посадка цветов 

и газонов
	224 м2

145 м2
	25.05.12г.
	

	24
	Цветники у памятника Платонову А.П.
	Посадка цветов
	100 м2
	25.05.12г.
	

	25
	Цветники по ул. Мира, 1, 2
	Посадка цветов 

и газонов
	100 м2

86 м2
	25.05.12г.
	

	26
	Цветники бульвара Кольцовский
	Посадка цветов
	150 м2
	25.05.12г.
	

	27
	Цветники по ул. Плехановская, 22
	Посадка цветов
	14 м2
	01.06.12г.
	

	II. Благоустройство территорий учреждений образования.

	1
	Благоустройство территорий объектов образования
	Работы по благоустройству
	
	до 06.09.12г.
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ »

директор Андриевских Н.В.

	III. Благоустройство придомовых территорий.

	1
	Благоустройство придомовых территорий
	Работы по благоустройству
	
	до 06.09.12г.
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ»

директор Андриевских Н.В.

	IV. Благоустройство объектов военно-патриотического наследия

	1
	Благоустройство «Тернового кладбища»
	Проектирование, ремонтно-реставрационные работы
	1 объект
	до 06.09.12г.
	МКУ «Рай ДЕЗ ЖКХ »

директор Андриевских Н.В.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	V. Благоустройство  территорий потребительского рынка

	2
	ООО  «Шерлок»
ул. Комиссаржевской, 15а
	покраска столбов, замена фонарей, высадка травы, благоустройство территории
	4шт

5 шт

30 кв.м
	сентябрь 
	

	3
	магазин «Диамант», ул. Мира,6
	обустройство прилегающей территории
	30 кв.м
	сентябрь 
	ИП Зайцева Л.В.

	4
	ТЦ «Петровский Пассаж»

ул. 20 лет ВЛКСМ, 54
	восстановление и ремонт садовых скамеек,

ремонт урн,

косметический  ремонт фонтана,

обустройство газонов и цветников
	25 шт.

30 шт.

1000 кв.м
	сентябрь 
	

	5
	ТЦ «Поиск»

ул. Средне-Московская, 32б
	покраска фонарей, замена плафонов, покраска урн,

ремонт лавочек
	10 шт.

6 шт.

3 шт.
	сентябрь 
	Симоненко  Е.В.

	6
	магазин «ЦУМ-Воронеж»

пр.Революции, 36/38
	покраска ворот,

урн
	1 шт.

2 шт.
	сентябрь 
	

	7
	Предприятия потребительского рынка,

расположенные в подземном переходе

ул.Степана Разина – пр.Революции
	удаление надписей со стен, покраска перил с 4-х сторон, Удаление объявлений, покраска декоративных решёток
	250 кв.м
	сентябрь 
	

	8
	киоски «Роспечать», пл. Ленина,8-14
ул. Плехановская, ул.Комиссаржевская, ул.Ф.энгельса, ул. 25-го Октября и.т.д.
	удаление, закраска надписей с киосков
	120 кв.м
	сентябрь 
	Тиминский Ю.И.

	9
	магазин «Глобус», ул. Плехановская,40
	покраска урны, 
покраска декоративного ограждения
	1 шт.

40 кв.м
	сентябрь 
	Сафонов О.Г.

	10
	магазин «Магия цветов» ИП Глянцева Т.И., 
ул. Плехановская, 52
	обустройство цветника
	25 кв.м
	сентябрь 
	Глянцева Т.И.

	11


	киоск  по ул. Ломоносова, 1а


	покраска павильонов,

лотков, 
контейнера для сбора ТБО
	40 шт.

15 шт.

2 шт.
	сентябрь 
	Предприятия торговли

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	кафе «Баскин Роббинс» ООО компания «ЮВенТа», пр. Революции,36/38
	обустройство цветников, покраска ограждения
	15 кв.м

25 кв.м
	сентябрь 
	

	13
	ресторан «Коллекция»  ООО «ЮВенТА и К» 

пр. Революции,36/38
	разбивка, обустройство цветников
	25 кв.м
	сентябрь 
	Матюхова Н.В.

	14
	ООО «Макдоналдс» пр.Революции,32а
	обустройство  газонов
	750 кв.м
	сентябрь 
	Воронина Н.В.

	15
	кафе «Старый город» ООО «Абсолют»

ул. Пушкинская, 2
	разбивка цветников, посадка цветов
	20 кв.м
	сентябрь 
	Фёдоров А.Г.

	16
	кафе «Бюргер Хаус»  ул. Пушкинская, 5
	покраска урн, обустройство цветников, газонов
	2 шт.

10 кв.м
	сентябрь 
	

	17
	киоски ЗАО «Робин Сдобин» сеть
	покраска  киосков, 
покраска урн,
 лавочек
	25 шт.

20 шт.

6 шт.
	сентябрь 
	

	18
	кафе «Пиццерия», «Дубль-2». кофейня ЗАО «Ампир» пл. Ленина, 13
	обустройство газона, уборка мусора
	1000 кв.м
	сентябрь 
	

	19
	кофейня «Давидофф»
Плехановская,22
	обустройство газона
	20 кв.м.
	сентябрь
	

	20
	киосков ЗАО «Сегодня-Пресс-Воронеж»

ул.Мира, ул.Среднемосковская, ул.Феоктистова,

пр.Революции и т.д.
	покраска киосков, удаление надписей
	150 кв.м
	сентябрь 
	Васильченко А.И.

	21
	киоски ОАО «Холод» ул. Плехановская, 22,
ул. Ломоносова, 116, ул. К.Маркса, 68, 
ул. Плехановская. 64
	покраска киосков
	120 кв.м
	сентябрь 
	Пахомова Т.П.

	22
	м-н «Продукты»

ул.Чайковского,1
	покраска фасада, 
установка вывески,
установка козырька

установка урны
	310 кв.м

1 шт.

1 шт.

1 шт.
	сентябрь 
	

	23
	ОАО  «Центрторг» магазин №17 ул. Мира, 2
	ремонт и отделка внутри помещения,
	3200 кв.м
	сентябрь 
	

	24
	кафе «Губернатор» ТД «Центральный»

пр. Революции, 28-30
	обустройство цветника
	15 кв.м.
	сентябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	25
	кафе-салат-бар «Рокабу» ЗАО «Робин Сдобин»

ул. К. Маркса, 53а
	обустройство цветника
	20 кв.м.
	сентябрь 
	

	26
	магазин «Добрый» ИП Кузминцев С.В.

ул.Ломоносова, 114
	обустройство детской площадки, фонтана, прилегающей территории
	40 кв.м.
200 кв.м.
	сентябрь 
	

	27
	киоски «Табакерка» ИП Романченко В.А.

ул. Феоктистова, 5, ул. Ленина район «Динамо», ул. Тимирязева ост. «Морозова», ул. Ломоносова ост. «Березовая Роща», ул. Ф. 
	удаление надписей с киосков
	120 кв.м.
	сентябрь
	

	
	Энгельса пересеч. с ул. Феоктистова, ул. Ломоносова, 105 ост. «НИЛГИС»,  ул. Кольцовская, трам., кольцо ул. 3-го Интернационала, пр. Революции ост. «Первомайский сад»
	
	
	 
	

	28
	новое строительство Комиссаржевской, 6а
	ремонт фасада
	40 м2
	сентябрь
	

	29
	магазин «Аквафор» ул.Ф.Энгельса, 14
	ремонт фасада
	65 кв.м
	сентябрь
	

	30
	ООО «Эльмар Трейд» ул. Чайковского, 8
	ремонт входной группы (замена плитки ступеней)
	15 кв.м.
	сентябрь 
	

	31
	ИП Толстов С.К.

ул. Студенческая, 10а
	ремонт входной группы (ступени 2кв.м.), санитарное содержание территории
	10 кв. м
	сентябрь 
	ИП Толстов С.К.

	

	VI. Благоустройство объектов образования

	1
	МБДОУ  № 6
	Посев газонной травы
	10 м2
	апрель
	Заведующая,  воспитатели

	
	
	Ремонт оборудования на прогулочной площадке
	3 шт.
	июнь
	Заведующая, завхоз

	
	
	Разбивка клумб
	10 м2
	май
	Воспитатели

	
	
	Ремонт ворот
	1 шт.
	май
	Завхоз

	
	
	Частичный ремонт ограждения прогулочной площадки
	15 м2
	июнь
	Заведующая, завхоз

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	МБДОУ № 17
	Ремонт оборудования
Разбивка газонов
Разбивка клумб.
	3 шт.

40 м2

8 м2
	июль 

май 

май 
	ООО «Интерстрой плюс»

Сотрудники

Родители

	
	
	Штукатурка
Изготовление крышек
	7 шт.

7 м2
	август 
	ООО «Интерстрой плюс»

	3
	МБДОУ № 18


	Оформление входных групп
	4
	22.05.12г.
	заведующая

	
	
	рассадка растений;

установка малых архитектурных форм;

покраска оборудования, благоустройство участков
	4
	01.05 – 01.06.12г.
	заведующая


	4
	МБДОУ № 21
	Покраска игрового оборудования на участке
	30 ед.
	июнь
	Сотрудники и родители

	
	
	Покраска забора
	200 п.м.
	июнь-июль
	Сотрудники и родители

	
	
	Покраска бордюрного камня
	200 п.м.
	август
	Сотрудники

	
	
	Обрезка кустарника
	100 ед.
	постоянно
	Сотрудники

	
	
	Оформление газонов и клумб
	250 м2
	постоянно
	Сотрудники

	5
	МБДОУ № 23
	Посадка кустарников
	16 шт.
	21 апреля
	Сотрудники детского сада

	
	
	Рыхление газонов
	0,1 га
	21 апреля
	Сотрудники детского сада

	
	
	Удаление сухостоя
	2 шт.
	21 апреля
	Сотрудники детского сада

	
	
	Уборка озеленённых территорий
	0.1 га
	21 апреля
	Сотрудники детского сада

	
	
	Ремонт  беседок
	1 шт.
	21 апреля
	Сотрудники детского сада

	
	
	Уборка территорий
	0,2 га
	21 апреля
	Сотрудники детского сада

	6

	МБДОУ № 32
	Покраска беседок для прогулок
	4 шт.
	июнь
	Сотрудники ОУ

	
	
	Ремонт ограждения
	10 м.кв.
	июнь-июль
	Сотрудники ОУ

	
	
	Озеленение территории
	0,2 га
	май-август
	Сотрудники ОУ

	
	
	Благоустройство клумб
	0,03 га
	май-август
	Сотрудники ОУ

	
	
	Покраска оборудования
	12 шт.
	май-июнь
	Сотрудники ОУ

	
	
	Благоустройство зоны развивающих игр
	0,07 га
	май-июль
	Сотрудники ОУ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	МБДОУ № 33
	ремонт фасада
	1073 м²
	до 20.05.12г.
	ООО «Пожсвязьбезопасность»

	
	
	Посадка деревьев
	60 шт.
	01.05.12г.
	Сотрудники, родители МБДОУ

	
	
	Окраска бордюрного камня
	48м
	01.05.12г.
	Сотрудники МБДОУ

	
	
	Благоустройство детских прогулочных площадок: разбивка клумб, посадка цветов
	200 м²
	до 01.06.12г.
	Сотрудники МБДОУ

	
	
	Посадка кустарников
	20 шт.
	01.05.12г.
	Сотрудники МБДОУ

	
	
	Декоративная покраска забора 
	10 м²
	до 01.07.12г.
	Сотрудники МБДОУ

	
	
	Посадка газонной травы
	50 м²
	до 01.06.12г.
	Сотрудники МБДОУ

	8

	МБДОУ № 37
	Покраска малых архитектурных форм
	
	17августа
	сотрудники

	
	
	Покраска забора
	
	3 августа
	сотрудники

	
	
	Рыхление газонов и кустарников
	
	постоянно
	сотрудники

	
	
	Полив и уборка озелененных территорий
	
	постоянно
	сотрудники

	
	
	Окраска бордюрного камня
	
	18 июля
	сотрудники

	
	
	Санитарная уборка
	
	постоянно
	сотрудники

	9
	МБДОУ № 46
	Ремонт и покраска оборудования на участках
	5 участков
	май-июнь
	Зам зав по АХЧ, воспитатели

	
	
	Посадка кустарников 3-видов
	42 шт
	май
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	посадка цветов (многолетних и однолетних)
	300 шт
	май-июнь
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Посев газонной травы
	5 кг
	май
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Разбивка клумб с обнесением плиткой и покраской
	10
	апрель-май
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Разбивка огорода с обнесением плиткой и покраской
	1
	май
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Обрезка деревьев на участках
	40 шт
	май
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Стрижка кустарников
	100 кв.м
	апрель-сентябрь
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Украшение участков сказочными персонажами
	5 уч-ков
	май-август
	Зам зав по УВР, воспитатели

	
	
	Скашивание травы
	700 кв.м.
	май-август
	Зам зав по АХЧ, дворник

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10
	МБДОУ № 54
	Благоустройство участков (устройство газонов, клумб)
	0,02 га
	июнь
	своими силами

	
	
	Установка  и покраска игрового оборудования
	0,05 га
	май
	своими силами

	
	
	Посадка деревьев и кустарников.
	0,02 га
	май
	своими силами

	
	
	Устройство альпийской горки
	200 м
	май
	своими силами

	
	
	Устройство спортивной площадки
	0,05 га
	август
	С.В.Карпов


	11
	МБДОУ № 61
	Укладка тротуарной плитки
	50 кв.м.
	июнь-июль
	Сотрудники МБДОУ

	12
	МБДОУ № 65


	Уборка территории

Покраска бордюрного камня

Покраска забора

Посадка цветов,

стрижка и полив газона,

прополка, полив, рыхление клумб
	2 га

50 п.м.

140 п.м

250 м 2

0,5 га
	постоянно

мая

июнь

 мая –  июня май – сентябрь

май – сентябрь
	сотрудники МБДОУ

сотрудники

сотрудники

сотрудники

сотрудники

	13

	МБДОУ № 90
	Установка игрового оборудования на площадках Укладка тротуарной плитки

Покраска игрового оборудования

Ландшафтные работы по благоустройству территории детского сада

Завоз грунта

Посев травы, посадка цветов и кустарников

Частичный ремонт цоколя и фасада здания детского сада, покраска бордюров, обрезка кустарников и деревьев
	
	май

июнь

июнь

май- сентябрь

май

май-июнь

май- июнь
	Сотрудники детского сада



	14
	МБДОУ № 108
	Посадка цветов
	2 шт.
	июнь 
	

	
	
	Посадка кустарника
	50 шт.
	май-июнь 
	

	
	
	Посадка деревьев
	5 шт.
	май-июнь 
	

	
	
	Посев травы
	6 кв.м.
	май-июнь 
	

	
	
	Покраска игрового инвентаря
	7 шт.
	август.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	МБДОУ № 109 
	Посадка деревьев
	10 шт.
	май
	Степанова В.Н.

	
	
	Посадка кустарника
	80 шт.
	май
	Степанова В.Н.

	
	
	Устройств газонов
	100 м2
	апрель - май
	Степанова В.Н.

	
	
	Посадка цветов
	
	апрель - май
	Степанова В.Н.

	
	
	Удаление деревьев
	1 шт.
	апрель
	Степанова В.Н.

	
	
	Кронирование деревьев
	3 шт.
	
	Степанова В.Н.

	
	
	Уборка озелененной территории
	1га
	постоянно
	Степанова В.Н.

	
	
	Вывоз мусора
	3т
	
	Степанова В.Н.

	
	
	Ремонт и окраска малых архитектурных форм
	24ед.
	апрель- май
	Степанова В.Н.

	
	
	Окраска фундамента
	2 строений
	апрель
	

	
	
	Покраска бордюрного камня
	10 м
	-
	

	
	
	Окраска беседок
	4 шт.
	апрель - май
	Степанова В.Н.

	
	
	Ремонт крыльца гр. №7
	1 шт.
	май
	Фарсиков В.Д

	16
	МБДОУ № 154
	Уборка территории
	
	постоянно
	Сотрудники МБДОУ

	
	
	Оформление клумб
	
	июнь - июль
	Сотрудники МБДОУ

	
	
	Ремонт асфальтового покрытия
	
	июнь - июль
	

	
	
	Окраска оборудования, ворот
	
	июль
	Сотрудники МБДОУ

	17
	МБДОУ № 164
	Установка садовых скамеек
	2 шт.
	апрель 
	

	
	
	Посев газона
	30 м2
	май
	

	
	
	Ремонт оборудования, покраска, шпатлевка беседок
	6 шт. 
	апрель-май 
	

	
	
	Разбивка цветника, установка вазонов + подвесные вазоны
	5 шт.
	май


	

	
	
	Установка декоративных скульптур
	4 шт.
	май
	

	
	
	Опиловка деревьев, вывоз мусора
	
	апрель 
	

	
	
	Покраска забора
	50 м2
	апрель 
	

	
	
	Приобретение баннера
	
	август 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	18
	МБОУ гимн. им. Басова
	Устройство клумб
	6
	25.05.12 г.
	Зам. по АХЧ

	
	
	Стрижка газонов
	250 кв.м.
	ежедневно
	Зам. по АХЧ

	
	
	Посадка газонной травы
	300 кв.м.
	30.05.12 г.
	Зам. по АХЧ

	19
	МБОУ гимн. им. Кольцова
	Асфальтирование спорт. площадки
	3000 кв.м.
	июнь-август
	Зам. по АХЧ

	
	
	Высадка зеленых насаждений
	200 шт.
	май-август
	Зам. по АХЧ

	
	
	Устройство клумб
	12 шт.
	май-июнь
	Зам. по АХЧ

	20
	МБОУ СОШ № 5
	Уборка территории
	300 кв.м.
	постоянно
	Зам. по АХЧ

	
	
	Посадка цветов
	
	июнь
	Зам. по АХЧ

	
	
	Разбивка клумб
	
	июнь
	Зам. по АХЧ

	
	
	Ремонт фасада
	700 кв.м.
	июль
	Зам. по АХЧ

	
	
	Ремонт ограждения
	100 м.п.
	июль
	Зам. по АХЧ

	21
	МБОУ СОШ № 9
	Очистка газонов, площадок, тротуаров от мусора
	3,5 га
	регулярно
	Тех. персонал

	
	
	Озеленение газонной территории:

-планировка газонной территории

- подсев газонной травы

-организация полива
	0,5 га
	по мере необходимости
	

	
	
	Побелка деревьев
	
	23.08.12г.
	

	
	
	Благоустройство контейнерной площадки:

-ремонт покраска контейнеров

-покраска ограждения контейнерной площадки
	2 контейнера
	9.08.12г.
16.08.12г.
	

	
	
	Ремонт и покраска цоколя школы
	
	до 1.09.12г.
	

	
	
	Покраска спортплощадки
	
	до 30.08.12г.
	

	
	
	Организация санитарных дней:

-уборка листвы и мусора на территории

-мелкий ремонт ограждения

-ремонт калитки
	
	каждая среда месяца
	

	
	
	Обрезка деревьев
	
	по мере необходимости
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22

	МБОУ СОШ №  11 им. А.С. Пушкина
	Посев газона
	250 м²
	май, июнь
	Лисицкая С.С.

	
	
	Покраска ограждения
	40 м²
	ΙΙΙ кв.
	Чертов А.Н.

	
	
	Покраска забора
	80 м²
	ΙΙΙ кв. 
	Чертов А.Н.

	23
	МБДОУ № 16
	Ремонт фасада
	
	до 20.08.12 г.
	Подрядные  организации

	
	
	покраска бетонного  ограждения
	
	до 20.08.12 г.
	Подрядные  организации

	
	
	Оформление  клумб
	4  штуки

( 1000 шт. посадочного  материала)
	до 01.06.12 г.
	Работники  школы  и Учащиеся

	
	
	Высадка  деревьев
	8 штук
	до 01.06.12 г.
	Работники  школы  и учащиеся

	
	
	Посадка  кустарников
	7 штук
	до 01.06.12 г.
	Работники  школы  и учащиеся

	24
	МБОУ СОШ № 20
	Покраска цоколя основного здания
	80 кв.м
	май-август
	

	
	
	Покраска входной группы
	20 кв.м
	май-август
	

	
	
	Ремонт крыльца входной группы
	
	май-август
	

	
	
	Покраска  турникетов
	
	май-август
	

	
	
	Окраска бордюрного камня
	200 п.м
	май-август
	

	
	
	Установка ограждения по ул. Ломоносова и Мичурина
	170 п.м
	июнь-август
	

	
	
	Покос травы
	1 га
	регулярно
	

	25

	МБОУ СОШ № 37
	Покраска бордюрного камня
	170 п.м.
	август
	МБОУ СОШ №37

	
	
	Покос газонной травы
	0,2 га
	сентябрь – август

2 раза в месяц
	МБОУ СОШ №37

	
	
	Очистка приямков
	7 шт.
	август
	МБОУ СОШ №37

	
	
	Уборка контейнерной площадки.
	1 шт.
	постоянно
	МБОУ СОШ №37

	
	
	Вывоз мусора
	1,5 куб.
	постоянно
	МБОУ СОШ №37

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	26
	МБОУ ООШ № 42
	Разбивка цветников у фасада школы
	-
	май - сентябрь
	Понкратова Л.П.

	
	
	Посадка деревьев и кустарников
	деревьев - 15

кустарников -50
	май
	Беспалов А.А.

	
	
	Поддержание порядка травяного покрова и клумбовых территорий
	-
	июнь - сентябрь
	Сухоруких И.С.

	
	
	Ремонт фасада школы
	-
	июнь
	Левшина Е.И.

	27
	МБОУ СОШ № 62
	Уборка территории школы

Очистка приямков

Стрижка газонов
	2,4 га

8 шт.

400 кв.м.
	до 01.09.12г.
25.08.12г.
1 раз в 2 недели
	Колесникова Е.Н.

Суханов А.П.

Суханов А.П.

	
	
	Обрезка кустарника

Удаление надписей со здания школы.

Уборка контейнерной площадки.

Окраска бордюрного камня

Вывоз мусора
	200 п.м.

20 кв.м

150 п.м.

1,5 куб. м.
	15-20.08.12г.
до 01.09.12г.
периодически

10-20.08.12г.
периодически
	Акопян Р.Г.

Маслова Н.Н.

Акопян Р.Г.

Маслова Н.Н.

Суханов А.П.

	28


	МБОУ  лицей № 7
	Ремонт приямков
	15 шт.
	16 по 30 июня
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Благоустройство газонов (приобретение  и посадка газонной травы, кустарников, деревьев)
	
	с 1 июня по 30 июля
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Ремонт   заборов, ворот  (окрашивание).
	300м2
	с  21 по 25 мая
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Покраска  игрового и спортивного оборудования
	
	с 1 июня по 30 июля
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Покраска бордюрного камня
	200 п/м
	июль
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Мытье окон
	
	весь период
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Рыхление  газонов   и клумб
	
	весь период
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Выравнивание просевшего грунта
	
	весь период
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Обновление и покраска цоколя
	400 кв.м.
	июль
	Коллектив  лицея № 7

	
	
	Благоустройство клумб и цветников на территории школьного двора
	52 кв.м.
	до 01.09.12г.
	Техперсонал, зам.дир. по АХР Николаева А.Ю.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	29
	МБОУ ОСОШ № 11
	Регулярная поддержка чистоты тротуаров вдоль бордюров по ул. Комиссаржевской и ул. Кольцовской от грязи и мусора
	600 кв.м.
	Ежедневно
	Дворник, зам.дир. по АХР Николаева А.Ю.

	
	
	Покраска металлических ворот и  забора на внутренней территории школьного двора
	1 шт.
	до 01.09.12г.
	Техперсонал, зам.дир. по АХР Николаева А.Ю.

	
	
	Покраска мусорных контейнеров, урн
	2 шт.
	до 01.09.12г.
	Техперсонал, зам.дир. по АХР Николаева А.Ю.


	VII. Благоустройство территорий учреждений здравоохранения 

	1
	МБУЗ «Городская 

Поликлиника №1»

Поликлиника №2

Пр.революции, 10
	Благоустройство прилегающей территории

(оформление клумб цветами)
	600 шт
	08.06.12г.
	МУЗ ГП№1

	2
	Женская Консультация

Вайцеховского,6
	Асфальтовое покрытие, 
Благоустройство  прилегающей территории

(оформление клумб цветами, травой)
	200 м²

400 шт.
	июль
	МУЗ ГП№1

	3
	МБУЗ ГП № 15

ул. Чайковского, 8
	Рыхление земли вокруг деревьев, посадка травы
	24 шт.
	01.09.12г.
	Масленников А.А.

	4
	МБУЗ ГКБ №2 хирургия

Ул.Пр.революции д.12

Травматология

ул.Б.Манежная 13
	Покраска штакетника 

Покраска скамеек  

Посадка кустарников  

Покраска малых архитект. форм  
	20 п.м.
  6 шт.

12 шт.

4 шт.
	июль
	Зам. глав. врача

АХЧ   А.И.Никонов 

Зам. глав. врача

А.П.Павлов

	5
	МБУЗ ГКБ  №3

ул. Плехановская д.66
	Посадка цветов на клумбах.

 Стрижка кустарников
	130 шт.

120 шт.
	16.05.12г.
04.06.12г.
	Гл. м/с

АХЧ

	6
	МБУЗ ГКБ № 7

ул.Каляева д.19
	Благоустройство прилегающей территории

(обрезка деревьев разбивка клумб и газонов) 

Ремонт малых архитектурных форм
	
	2-3 кв.
	АХЧ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7 
	МБУЗ ГКБ № 17

Ул.К.Маркса д.36
	Ремонт офтальмологического отделения
Проведение работ по озеленению территории
	4 этаж
10 кв м
	сентябрь 
май-июнь 
	Зам.гл.врача  Свидницкий А.В.


	VIII. Благоустройство территорий промышленных предприятий 


	1
	ул. Плехановская
	Реконструкция входной группы
	
	июнь
	

	2
	ул. Плехановская,  ул. Ф. Энгельса
	Санитарная уборка прилегающих территорий
	1000 кв. м
	постоянно
	

	3
	ул. Пушкинская (внутренний двор)
	Уход за цветниками
	200 кв.м
	постоянно
	

	4
	ул. Плехановская,

ул. Пушкинская (внутренний двор)
	Ремонт,  окраска заборов, турникетов и ограждений.
	350 кв.м
	август
	ОАО «Концерн «Созвездие»

	5
	ул. Плехановская, ул. Пушкинская, Ф. Энгельса  (внутренний двор)
	Покраска бордюров
	0,5 км
	август
	

	6
	ул.Ф. Энгельса  
	Очистка ограждения от несанкционированных надписей
	
	постоянно
	

	7
	ул.: К. Маркса, Революции 1905г., Кольцов-ская, Ср. Московская
	Санитарная уборка прилегающих территорий
	1948 кв.м
	постоянно
	

	8
	ул.: К. Маркса, Революции 1905г., Кольцовская, Ср. Московская
	Ремонт фасада 
	
	июнь
	ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»

	9
	ул.: К. Маркса, Революции 1905г., Кольцовская, Ср. Московская
	Очистка прилотковой зоны
	30 кв.м
	постоянно
	

	10
	ул.: К. Маркса, Рево-люции 1905г., Кольцов-ская, Ср. Московская
	Очистка стен здания, от несанкционированных надписей
	
	постоянно
	ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»

	11
	ул. Революции 1905г, 2
	Уборка озелененных территорий
	800 кв. м
	
	ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»

	12
	ул. Революции 1905г, 2
	Покраска бордюрного камня
	120 п.м.
	
	

	13
	ул. Урицкого

территория завода
	Санитарная уборка прилегающих территорий
	1200кв.м


	постоянно
	

	
	2
	3
	4
	5
	6

	14
	ул. Урицкого

территория завода
	Стрижка травы на  газонах
	2500кв.м
	постоянно
	ОАО "РЖД"  Воронежский тепловозоремонтный завод - филиал ОАО "Желдорреммаш" 

	15
	ул. Урицкого

территория завода
	Уход за клумбами, цветниками
	700кв.м
	постоянно
	

	16
	ул. Карла Маркса,65,базы по ул. Пешестрелецкая,97 и 110
	Уборка озеленённых территорий
	760 кв.м
	Постоянно
	

	17
	ул.Карла Маркса,65,базы по ул.Пешестрелецкая,97 и 110
	Покраска бордюрного камня
	1860 м
	август 
	МУП«Воронежская горэлектросеть»

	18
	ул.Карла Маркса,65,базы по ул.Пешестрелецкая,97 и 110
	Стрижка травы на  газонах


	760 кв.м
	август
	

	19
	ОПС   №  9 Пр. Революции, 25
	Уборка прилегающей территории
	65 кв. м
	постоянно
	Управление ФПС – филиал ФГУП «Почта России »

Воронежский почтамт

	20
	пр. Революции, 25
	Покраска бордюров 
	77 м
	август
	

	21
	пр. Революции,35, ул. Пятницкого,

ул. 25 Октября
	Уборка территории от мусора
	60000

кв.м.
	постоянно
	

	22
	пр. Революции,35, ул. Пятницкого,

ул. 25 Октября
	Очистка стен здания, от несанкционированных надписей
	200кв.м
	постоянно
	Воронежский филиал ОАО «Ростелеком»

	23
	пр. Революции,35
	Стрижка травы на  газонах
	100 кв.м
	постоянно
	

	IX. Благоустройству территорий  учреждений культуры 

	1
	ГУК «Воронежское государственное гастрольно-концертное объединение «Филармония»
	Ремонт фасада

Ремонт МАФ
	1 шт.

10 м2
	16.05.12г.

31.05.12г.
	Кислова Н.В.



	2
	ГУК «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»
	Уходные работы за газоном
	360 м2
	постоянно
	Есин С.И.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3


	ГУК «Государственный Воронежский Академический театр драмы им. А. Кольцова
	Установка кованного ограждения

Ремонт тротуарной плитки

Окраска колонн

Подсев газонной травы
	200 м.п.

30 м2

35 шт.

600 м2
	01.07.12г.

01.07.12г.
01.07.12г.
01.07.12г.
	Чижмаков И.М.

	X. Благоустройство территорий  федеральных учреждений образования (ВУЗов)

	1

	ГОУ ВПО (ВГУ)

Университетская пл.1
	Разбивка клумб,

Посадка деревьев 

Посев газона
	2 шт.

8 шт.

1000 м2
	08.09.12г.
08.09.12г.
08.09.12г.
	Пятибратов В.Б. 

8-910-340-84-70

	2
	ГОУ ВПО  (ВГЛТА) 
 ул. Тимирязева,8
	Асфальтирование тротуарных дорожек

Разбивка клумб

Ремонт фасада
	120 м2

3 шт.

50 м2
	10.09.12г.

10.09.12г.

10.09.12г.
	Джагинян Л.А.

2538308

	3
	ФГОУ ВПО  (ВГАУ) 
  ул. Мичурина,1
	Ремонт фасада здания

Реконструкция ограждения

Благоустройство парка «Северный»

Разбивка клумб
	2000 м2.

1500 м.п.

2000 м2

4 шт.
	12.09.12г.

12.09.12г.
	Косарев С.Ю.

2565244

	4
	ВГОУ ВПО  (ВГМА),
 ул. Студенческая ,10
	Покраска ограждений

Плиточное покрытие тротуарной части 

Разбивка клумб
	70 м.п.

60 м2

2 шт.

12 шт.
	29.09.12г.

29.09.12г.

29.09.12г.

май
	Блощицын Л.А.

2530471



	5
	ФГОУ ВПО (ВГИФК)

ул. К. Маркса,59
	Посев газонной травы

Покраска ограждения

Ремонт фундамента
	150 м2

50 м.п.

15 м2
	01.09.12г.

01.09.12г.

01.09.12г.
	Фетисов В.Ф.

2356488

	6
	Монтажный колледж
	Удаление сухостоя

Санитарная обрезка

Покраска ограждения
	4 шт.

2 шт.

20 м.п.
	01.09.12г.

01.09.12г.

01.09.12г.
	Сергеев А.И.

2553405

	7
	Промышленно-гуманитарный колледж

	Посев газона

Удаление сухостоя
	100 м2

2 шт.
	06.09.12г.

06.09.12г.
	Тебехина С.И.

2530740

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8
	Железнодорожный колледж
	Окраска урн

Ремонт и окраска малых форм
	5 шт.

1 шт.
	10.09.12г.

10.09.12г.
	Бондарев В.Н.

2652013

	9
	Хореографическое училище
	Покраска ограждения


	20 м.п.
	01.09.12г.
	Клебанов А.Л.

2550832


	XI. Благоустройство территорий  учреждений  спорта 

	1
	Областной спортивный клуб профсоюзов,  Стадион «Профсоюзов»  ул. Студенческая, 17 

-Спортивный комплекс «Спартак»  ул. К. Маркса, 71
	Покраска урн

Ремонт МАФ

Ремонт цоколей 
	15 шт.

22 шт.

180 м.п.
	01.09.12г.
	Просвирнин Сергей Николаевич 2521031

	
	«Динамо» Всероссийское физкультурно-спортивное общество, Воронежское региональное отделение общественно-государственного объединения 

 ул. Ленина, 12
	Посадка деревьев

Посадка кустарников

Санитарная обрезка деревьев

Ремонт и окраска МАФ 
	4 шт.

4 шт.

10 шт.

1 шт.
	01.09.12г.
	Володин Александр  Митрофанович

2521885



	3
	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Юбилейный» ул.К.Маркса, 116
	Посадка кустарника

Удаление деревьев

Санитарная обрезка деревьев

Ремонт и окраска МАФ

Ремонт цоколей 
	6 шт.

3 шт.

10 шт.

4 шт.

30 м.п.
	08.09.12г.
	Сорокин Владимир Николаевич



	4
	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей  СДЮСШОР им. Ю. Штукмана, ул. Ф.Энгельса, 22-а
	Ремонт и окраска МАФ

Покраска урн
	3 шт..

2 шт.
	01.09.12г.
	Цицилин Иван Павлович 2527460


	XII. Благоустройство дворовых территорий управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК

	1


	ул. Ломоносова,117

 

 
	Посев травы на газонах

Окраска входных групп в подъезды

Завоз песка в песочницы
	400 кв.м

7 шт.

10 т
	01.06.12г.

30.06.12г.

20.06.12г.
	Гл. инженер 

ООО УК «ЛАД»
Щепотько С.Н.

	2


	ул. Плехановская,30

 

	Завоз чернозема для устройства клумб

Окраска входных дверей
	5т/50 кв.м

5шт./15 кв.м
	15.06.12г.

10.08.12г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	ул. К. Маркса,56
	Обустройство цветников 
	15 вазонов
	30.05.12г.
	

	4


	ул. Студенческая,26А

 
	Обустройство цветников 

Покраска бордюра
	8 вазонов

100 м.п.
	30.05.12г.

15.06.12г.
	

	5
	ул. Комиссаржевской,1
	Покраска бордюра
	100 м.п.
	15.06.12г.
	

	6
	ул. М. Горького,53
	Покраска бордюра
	140 м.п.
	15.06.12г.
	

	
	
	
	
	15.06.12г.
	 

	7
	ул. Кольцовская,25
	Покраска бордюра
	40 м.м
	
	

	8
	ул. Кольцовская,27
	Покраска бордюра
	60 м.п.
	15.06.12г.
	

	9
	ул. Кольцовская,29
	Покраска бордюра
	60 м.п.
	15.06.12г.
	

	10
	ж.м. «Лесная Поляна-3», 4,11-18
	Покраска малых форм
	9 ед.
	30.05.12г.
	Мастер ООО УК

«СтройТехника»
Кононович Н.А.

 

	11
	ул. Ломоносова,114/31
	Покраска малых форм
	6 ед.
	10.06.12г.
	

	12
	ул. Ломоносова,114Г
	Покраска малых форм
	5 ед.
	10.06.12г.
	

	13
	Б. Роща,24/1
	Покраска малых форм
	14 ед.
	30.05.12г.
	

	14


	Рабочий пр-т,40

 

 
	Покраска входных дверей

 

 
	3 шт.

 

 
	30.06.12г.

 

 
	Мастер ООО УК

«СтройТехника»
Кашкин Н.Ф.

	15


	ул. Среднемосковская,70,70а

 

 
	Установка и покраска металлического забора

 

 
	150 м.п.

 

 
	15.06.12г.

 

 
	Мастер ООО УК

«СтройТехника» 

Кунина Т.Б.

	16
	ул. Кольцовская,46А 

 
	Стрижка газонов

Окраска входных дверей 
	200 кв.м/
4 раза

2 шт./6 кв.м 
	до 01.09.12г. 

 
	Зам. ген. директора

ООО УК «ВКХ»
Сидельников В.А.

	17

	ул. Плехановская,62
	устройство клумбы, посадка цветов
	15 кв.м
	31.05.12г.
	Директор ООО «РЭП №1»
Ковалев М.П.

	18
	ул. Среднемосковская,45,67,69,75
	покос травы
	320 кв.м

	01.06.12г.

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19
	ул. Революции 1905г.,7,42
	покос травы
	110 кв.м
	31.05.12г.
	 

	20
	ул. 3 Интернационала,4
	покос травы
	60 кв.м
	01.06.12г.
	

	21
	ул. Плехановская,60,62
	покос травы
	25 кв.м
	31.05.12г.
	

	22
	ул. Плехановская,54
	удаление аварийных деревьев
	5 шт.
	01.06.12г.
	Гл. инженер ООО «РЭК 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Шишкин Е.В.

 

	23
	ул. Орджоникидзе,14/16
	удаление аварийных деревьев
	4 шт.
	31.05.12г.
	

	24
	ул. Мира,1
	удаление аварийных деревьев
	6 шт.
	01.06.12г.
	

	25
	ул. Кольцовская,38
	удаление аварийных деревьев
	3 шт.
	31.05.12г.
	

	26
	Б. Роща,14
	удаление аварийных деревьев
	4 шт.
	01.06.12г.
	

	27
	Б. Роща,66
	удаление аварийных деревьев
	2 шт.
	01.06.12г.
	

	28
	Б. Роща,50
	окраска ограждения контейнерной площадки
	1 шт.
	25.07.12г.
	

	29
	Б. Роща,72
	окраска ограждения контейнерной площадки
	1 шт.
	25.07.12г.
	

	30
	Б. Роща,20
	окраска ограждения контейнерной площадки
	1 шт.
	25.07.12г.
	

	31
	ул. Плехановская,20
	окраска ограждения контейнерной площадки
	1 шт.
	20.07.12г.
	Директор ООО «РЭП №1»
Ковалев М.П. 

	32

 
	ул. Плехановская,62

 
	окраска ограждения контейнерной площадки

завоз песка в песочницы
	1 шт.

2 т
	20.07.12г.

01.07.12г.
	

	33
	ул. Володарского,62
	завоз песка в песочницы
	2 т
	01.07.12г.
	Директор ООО «РЭП 2»
Мокренцов Р.Г.

(ОАО «УК Центр. р-на»)

	34
	ул. К. Маркса,108/110
	завоз песка в песочницы
	2 т
	01.07.12г.
	

	35
	ул. Цюрупы,9
	окраска забора
	25 кв.м
	01.07.12г.
	

	36

 
	ул. К. Стрелюка,16

 
	Установка скамеек

Окраска детского оборудования
	2 шт.

5 ед.
	15.06.12г.

15.06.12г.
	Гл. инженер ООО «РЭК 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Шишкин Е.В.

	37
	ул. Мира,1
	Установка скамеек
	4 шт.
	15.06.12г.
	

	38
	ул.  Ломоносова, 114/8
	Покос травы

вывоз мусора

Покраска контейнеров

Покраска дворового оборудования
	2000м2

18 м3

6 шт.

12 шт.
	
	ЖСК «Дом»

Чичулин Александр Акиндинович

р.т.35-78-31 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Покраска урн

Устройство цветников

Ремонт кровли
	6 шт.

3/300

520 м2
	 

 

 
	 

	39
	ул. Ломоносова, 114/4
	Установка штакетника
	120 м.п.
	 

 

 

  

 
	ТСЖ «Дом»

Артемов Игорь Викторович

8-903-652-40-80

р.т.53-92-37  

	40
	ул. Ломоносова, 114/6
	Покраска скамеек ( во всех двор)
	25 шт.
	
	

	41
	ул. Ломоносова, 114/13
	Установка мет ограж клумб
Посадка кустарника
	108 м.п.
100 шт.
	
	

	42
	 ул. Ломоносова, 114/12

 
	Покраска детс. оборуд. (во всех двор)

Покраска контейнерных  площадок
Ремонт кровель
	8 шт.

4 шт.

120 м2
	
	

	43
	ул. Морозова, 29, 29А

29Б, 31, 31А

 

 

 

 
	Устройство цветников

Покраска деск. и дворового обор.

Покраска ограждения

Покраска вход дверей

Покраска урн

Покраска контейнеров и конт.  Площадок

	10шт. /50 м2

40 шт.
1800 м.п.

16 шт.

25 шт.

12/2 кон.
	 

 

 

 

 

 
	ТСЖ «КИТ-Сервис-2»

пред. Куликов Иван Иванович 

т. р.2295558

  

 

	44
	ул. Ломоносова 114/10

 

 

 
	Покраска деск. и дворового обор.

Устройство цветников

Ремонт кровли

ремонт входных пандусов
	12 шт.

5 м2

20000 м2

8 шт.
	 

 

 

 
	ТСЖ «Ломоносовское»
Бондин В. А. 

35-77-44 

	45
	ул. Сакко и Ванцетти 41

 

 

 

 

 
	Установка детского игровых комплекса

Побелка тамбуров подъездов

Установка камер видеонаблюдения

Устройство цветников

ямочный ремонт дворовой территории

Посадка деревьев
	7 элем.

3 шт.

5 шт.

4 шт./ 10 2

70 м2

1 шт. туя
	 

 

 

 

 

 
	ТСЖ «Управдом»
Беликова Ирина Владимировна

2-92-55-58 

  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	46
	ул. Ломоносова 114/7,
	Устройство цветников
	100 м2
	 

 

 

 
	ТСЖ «ЖК Ломоносовский»
Божко А. Ю. р.т.235-73-95,  235-73-96 

	47
	ул. Ломоносова 114/14,
	Установка вазонов
	5 шт.
	
	

	48
	ул.  Ломоносова 114/15

 
	Покраска дет игр.  и дворов. оборудования
Покраска контейнеров
	30 шт.

6 шт.
	
	

	49
	 ул. Тимирязева, 6 «А»
	Установка декоративных вазонов с цветами

Устройство цветников

Покраска водосточных труб
	2 шт.
2/ 20 м2

150 м.п.
	 

 

 
	ТСЖ «Лесовод»

 

 

	50
	 ул. Морозова, 10
	Установка мет. штакетника

Ремонт плит. покрытия тамбуров подъездов
	20 м.п.

20 м2
	 

 
	ЖСК «Лен» т. 230-48-16

Солнцев Р.В.


Заместитель директора департамента-

руководитель управления
дорожного хозяйства и благоустройства                                                                  А.П. Глотов                                          

1

