Утверждена

распоряжением администрации городского округа город Воронеж

от  09.07.2012  № 1197-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блочно-модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012-2013 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств – структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж | Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блочно-модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012-2013 годы» |
| Исполнители основных мероприятий программы | Департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж, муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Городская дирекция единого заказчика ЖКХ» (далее МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ») |
| Цели и задачи программы | Цель программы: - обеспечение объектов социальной сферы и жителей многоквартирных домов городского округа город Воронеж гарантированным теплоснабжением Задачи программы: - повышение безопасности потребителей, ранее отапливаемых от встроенных котельных; - повышение надежности теплоснабжения потребителей. |
| Перечень основных мероприятий программы | Основные мероприятия: - строительство блочно-модульных газовых котельных; - прочие работы и услуги для ввода объекта в эксплуатацию (проведение освидетельствования, экспертизы и т.д.); - ликвидация встроенных подвальных котельных |
| Сроки реализации программы | Сроки реализации программы 2012-2013 годы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 74 131 тыс. рублей, из них: 1. в 2012 г. средства: - областного бюджета – 23 700 тыс. рублей); - бюджета городского округа город Воронеж – 23 700 тыс. рублей; 2. в 2013 г. средства: - бюджета городского округа город Воронеж – 26 731 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты: - ликвидация 7 муниципальных встроенных подвальных котельных на территории городского округа город Воронеж; - обеспечение гарантированного теплоснабжения потребителей 7 объектов социальной сферы и 2 многоквартирных домов. |

Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ.

В городском округе город Воронеж по состоянию на 01.01.2012 года, в нарушение СНиП-II-35-76 и Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», в подвалах ряда объектов социальной сферы находятся подвальные котельные. Современные требования безопасности запрещают эксплуатацию котельных, расположенных в подвальных помещениях общественных зданий.

Для решения сложившейся задачи требуется строительство новых блочно-модульных газовых котельных и переключение на них потребителей.

Первоочередными объектами подачи и улучшения теплоснабжения являются объекты социальной сферы и многоквартирные дома, поэтому данная ведомственная целевая программа разработана для строительства 7 новых блочно-модульных газовых котельных и переключения на них 7 социально-значимых объектов и 2 жилых домов.

Глава II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Цель программы:

-  обеспечение объектов социальной сферы и жителей многоквартирных домов городского округа город Воронеж гарантированным теплоснабжением.

Задачи программы:

- повышение безопасности потребителей, ранее отапливаемых от встроенных котельных;

- повышение надежности теплоснабжения потребителей.

Сроки реализации программы – 2012-2013 годы.

Глава III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация данной программы к концу 2013 года позволит:

- ликвидировать 7 муниципальных встроенных подвальных котельных на территории городского округа город Воронеж;

- обеспечить гарантированное теплоснабжение потребителей 7 объектов социальной сферы и 2 многоквартирных домов.

Глава IV. ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Основными программными мероприятиями являются:

- строительство блочно-модульных газовых котельных;

- прочие работы и услуги для ввода объекта в эксплуатацию (проведение освидетельствования, экспертизы и т.д.);

- ликвидация встроенных подвальных котельных.

Перечень адресов вновь строящихся котельных приводится в приложении к данной программе.

Глава V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Кадровое обеспечение ведомственной целевой программы «Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блочно-модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012-2013 годы» будет осуществлено исполнителями программы: департаментом городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж и МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ».

Техническое обеспечение указанной ведомственной целевой программы будет осуществлено МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ», а также подрядными организациями, определенными на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Организационное обеспечение данной ведомственной целевой программы будет осуществляться департаментом городского хозяйства и иными заинтересованными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж.

Финансовое обеспечение настоящей программы в 2012 году будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа город Воронеж в размере 23 700 тыс. рублей, областного бюджета в размере 23 700 тыс. рублей, в 2013 году – за счет средств бюджета городского округа город Воронеж в размере 26 731 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы на 2012-2013 годы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при корректировке бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

Всего на реализацию данной ведомственной целевой программы необходимо 74 131 тыс. рублей, из них:

| Источник финансирования | 2012 год тыс. рублей | 2013 год тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| областной бюджет | 23 700 | - |
| бюджет городского округа город Воронеж | 23 700 | 26 731 |

Глава VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ.

Общее руководство, координацию и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы, оценку результативности ведомственной целевой программы в течение всего периода ее реализации осуществляет департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Определение подрядчика на выполнение работ по строительству блочно-модульных котельных будет осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Департамент городского хозяйства городского округа город Воронеж ежегодно до 1 марта представляет отчет о реализации ведомственной целевой программы в департамент экономики администрации городского округа город Воронеж и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (по форме согласно приложению N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа город Воронеж, утв. постановлением главы городского округа г. Воронеж от 10.03.2009 N 136).

На основании  представленных  отчетов  департамент  экономики администрации  городского  округа  город  Воронеж  до  1  июня  каждого                     года   подготавливает  и представляет главе городского округа город Воронеж информацию о ходе реализации ведомственных целевых программ за отчетный год.

В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам оценки результативности главой городского округа город Воронеж может быть принято одно из следующий решений:

- о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы;

- о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программных мероприятий;

- об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;

- об объемах финансирования ведомственной целевой программы;

- о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.

По ведомственной целевой программе главный распорядитель бюджетных средств – департамент городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж подготавливает и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в экономическое управление департамента экономики администрации городского округа город Воронеж и департамент финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж отчет о выполнении ведомственной целевой программы, эффективности использования финансовых средств за период ее реализации.

Заместитель директора

департамента городского хозяйства –

руководитель управления ЖКХ                                            А.Н. Слесарев