Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории

1. Наименование организатора аукциона: Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Место нахождения, почтовый адрес: 394006, г.Воронеж, ул. Кольцовская, 45.

Адрес электронной почты:  orztusp@cityhall.voronezh-city.ru.

Номер контактного телефона: (473) 228-37-44, 228-37-23.

2. Название и адрес официального сайта, на котором размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru; www.voronezh-city.ru.

3. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион будет проведен                            25.10.2021 по адресу: г.Воронеж, ул. Кольцовская, д. 45, каб. 319 в 10-00 по московскому времени.

4. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе:

Заявка с прилагаемыми к ней документами принимается в управлении строительной политики администрации городского округа город Воронеж                        по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 45, каб. 318 по рабочим дням: понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45 часов, по московскому времени со дня опубликования настоящего извещения.

5. Реквизиты решения о развитии застроенной территории в целях жилищного строительства: Постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.07.2017 № 380 «О развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами  Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж».

6. Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: застроенная территория части жилого квартала, ориентировочной площадью 1,67 га, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж.

7. Начальная цена права на заключение договора: 1 681 000,0 руб. (один миллион шестьсот восемьдесят одна тысяча) руб., без учета НДС.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение задатка, в случае установления органом местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе;

- документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- опись представленных документов.

Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе представить вместе с вышеперечисленными документами соответственно выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявителем самостоятельно не представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все документы, составленные более чем на 1 листе, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации либо нотариально заверены.

Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат приему.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 18.00 за 5 дней до проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 1 заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

8. Обременения прав на земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах застроенной территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на застроенной территории: земельные участки, расположенные в границах территории части жилого квартала, ограниченного улицами: Конструкторов – Крымская – Пирогова  в собственности муниципального образования городского округа город Воронеж отсутствуют.

8.1. Обременения прав на земельные участки государственная собственность, на которые не разграничена:

- г. Воронеж, ул. Конструкторов, 29/7, кадастровый номер 36:34:0507011:13 - обременения отсутствуют;

- г. Воронеж, ул. Конструкторов, 29/8, кадастровый номер 36:34:0507011:14 - обременения отсутствуют;

- г. Воронеж, ул. Конструкторов, 29/9, кадастровый номер 36:34:0507011:15 - обременения отсутствуют;

- г. Воронеж, ул. Конструкторов, 29/10, кадастровый номер 36:34:0507011:9 - обременения отсутствуют;

- г. Воронеж, ул. Конструкторов, 29/12, кадастровый номер 36:34:0507011:595 - обременения отсутствуют;

- г. Воронеж, ул. Пирогова, 54, кадастровый номер 36:34:0507011:16 - обременения отсутствуют;

- г. Воронеж, ул. Пирогова, 58, (кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993) - земельный участок, на котором ранее располагался  многоквартирный дом по ул. Пирогова, 58 в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не может быть предоставлен третьим лицам и неиспользоваться, в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов, размещения жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- г. Воронеж, ул. Пирогова, 62, кадастровый номер 36:34:0507011:17 обременения отсутствуют.

9. Указание градостроительного регламента, установленного  для земельных  участков  в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:

Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных Решением Воронежской городской Думы                       от 25.12.2009 № 384-II, Территория находится в зоне с индексом Ж 8 - зона малоэтажной многоквартирной застройки подлежащей сносу (под развитие многоэтажной).

Зона Ж 8 выделена для поэтапной реконструкции с ограниченным набором услуг местного значения, поквартальный снос ветхого малоценного 2-3 этажного жилого фонда с заменой его на современное жилье повышенной этажности. В соответствии с Генеральным планом городского округа город Воронеж рассматриваемая территория отнесена к функциональной зоне планируемой застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше).

| Виды разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| многоквартирные многоэтажные жилые дома |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - в соответствии с требованиями технических регламентов о пожарной безопасности, требованиями норм по инсоляции, освещенности, требованиями СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", но не менее 1 метра от границы смежного земельного участка; - для стен зданий строений и сооружений без окон и в случаях примыкания к соседним зданиям без окон - 0 метров; - для реконструкции объектов капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому положению, в случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 1 метра; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 33%; 5) максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение площади всех надземных этажей зданий и сооружений, которые могут быть построены на участке, к площади участка, - 300%. |
| линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы и т.д.) |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению; 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - не подлежит установлению. |
| линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения) |  |  |
| линейные объекты телефонизации (кабель) |  |  |
| линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения) |  |  |
| Архитектурно-строительные требования |  |  |
| - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". - Размещение объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (МНГП). - Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микрорайона не должна превышать 25%. - В зоне Ж 8 дисперсно расположены объекты культурного наследия (приложение к ст. 21, N 81, 93, 267), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия. - В случаях, установленных решением Воронежской городской Думы, регулирующим порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, строительство, реконструкция объектов капитального строительства должны осуществляться в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. |  |  |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Централизованное канализование. - Санитарная очистка территории. - Соответствие нормативам площадей озелененных территорий согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка Городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", благоустройство территории в соответствии с проектом планировки; - Проведение предварительных комплексных инженерных изысканий в целях обеспечения безопасности территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рационального использования природно-геологической среды. - Вертикальная планировка территории с организаций поверхностного стока (закрытые водостоки и дождеприемники). |  |

Рассматриваемый квартал, ограниченный улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж, расположен в границах III пояса зон санитарной охраны объектов водоснабжения, а также в границах санитарно-защитной зоны промпредприятий I-III класса вредности.

10. Местные нормативы градостроительного проектирования:

Территория квартала должна рассматриваться в составе и с учетом развития территории жилого квартала, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова, и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах.

Вопросы строительства объектов социального обслуживания необходимо решать с учетом планировочных возможностей смежных территорий, которые подлежат отображению при подготовке документации по планировке территории.

Возможность подключения к существующим инженерным сетям и строительство новых сетей необходимо определить при получении технических условий и подготовке проектной документации.

11. Шаг аукциона (5% от начальной цены предмета аукциона): 84 050,0 руб. (восемьдесят четыре тысячи пятьдесят рублей ноль копеек).

12. Размер задатка, срок и порядок его внесения (20 % от начальной цены предмета аукциона): 336 200,0 руб. (триста тридцать шесть тысяч двести рублей ноль копеек).

Датой внесения заявителем задатка считается дата поступления полной суммы на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:

УФБП АГО г. Воронеж (управление строительной политики администрации городского округа город  Воронеж)

Отделение Воронеж Банка России//УФК по Воронежской области г. Воронеж

БИК ТОФК 012007084

КС 03232643207010003100

ЕКС 40102810945370000023

ИНН 3664122837

КПП 366401001

л/с 05977371080

ОКТМО 20701000

Код бюджетной классификации:

КБК 977 0 00 00000 00 0000 000

13. Существенные условия договора:

1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: застроенная территория части жилого квартала, ориентировочной площадью 1,67 га, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж.

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих

сносу и (или) реконструкции.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (почтовый адрес ориентира) | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 52 | 2 | аварийный (постановление от 24.04.2019 № 342) |
| 2 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 54 | 2 | аварийный (постановление от 09.12.2019 № 1169) |
| 3 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 60 | 2 | аварийный (постановление от 26.07.2019 № 644) |
| 4 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 62 | 2 | аварийный (постановление от 26.07.2019 № 642) |
| 5 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/7 | 2 |  |
| 6 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/8 | 2 |  |
| 7 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/9 | 2 |  |
| 8 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/10 | 2 |  |
| 9 | Административное здание | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/12 | 1 |  |

2) цена права на заключение договора;

3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки подготовки таких документов;

4) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

5) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, уплатить возмещение за изымаемые в соответствии с жилищным законодательством жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

6) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

7) обязательство администрации городского округа город Воронеж утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

8) обязательство администрации городского округа город Воронеж принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

9) обязательство администрации городского округа город Воронеж после выполнения лицом, заключившим договор с администрацией городского округа, обязательств, предусмотренных подпунктами 3, 4, 5 настоящего пункта (или по мере их выполнения), предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

10) срок договора;

11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора;

12) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; указание видов объектов, предусмотренных настоящим подпунктом, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность, условия и сроки такой передачи (если предусмотрено договором развития застроенной территории);

13) условия и объем участия администрации городского округа город Воронеж в развитии застроенной территории с указанием соответствующих сроков (если предусмотрено договором развития застроенной территории);

14) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор с администрацией городского округа город Воронеж (если предусмотрено договором развития застроенной территории);

15) обязательство администрации городского округа город Воронеж обеспечить в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа строительство и (или) реконструкцию за границами земельного участка или земельных участков, в отношении которых заключен договор, объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения подключения (технологического присоединения) на границах таких земельных участков к объектам коммунальной инфраструктуры, построенным на таких земельных участках; максимальные сроки выполнения указанного обязательства (если предусмотрено договором развития застроенной территории).

16. Проект договора.

Договор
о развитии застроенной территории

«____» ___________ 20____ 						                       г. Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж в лице руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж Прихожаева Александра Викторовича, действующего на основании  Положения  об  управлении  строительной  политики администрации  городского  округа  город  Воронеж,  утвержденного  решением Воронежской городской Думы от 26.09.2012 № 907-III и доверенности от  _________ № ______ на заключение и подписание договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж, именуемая  в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _______________________________________________ в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Инвестор-Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.07.2017 № 380 «О развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж» (Приложение №1) (далее - постановление Администрации о развитии Территории), протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от __________________ № ____ (Приложение №2) (далее - протокол аукциона), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора применяются следующие определения:

Застроенная территория (далее – Территория) – территория в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей, на которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируется на основании утвержденных адресных программ, в отношении которой принято решение о развитии.

Инвестор-застройщик – лицо, наделенное в соответствии с действующим законодательством правами на застройку земельного участка, которое от своего имени направляет собственные и (или) привлеченные средства на реализацию проекта строительства.

Стартовый дом – многоквартирный жилой дом, предназначенный для обеспечения «волнового» переселения жителей из многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории. (Вопрос строительства стартового дома решается Инвестором-Застройщиком исходя из планировочных возможностей Территории, которые отображены в документации по планировке Территории.)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Инвестор-Застройщик обязуется в установленный настоящим Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10  Графика развития Территории (Приложение №3 (прилагается), а Администрация обязуется создать Инвестору-Застройщику необходимые условия для их выполнения, выполнив обязательства в  соответствии с пунктами  2, 3, 6 Графика развития Территории (Приложение №3).

2.2. В настоящем Договоре под Территорией понимается застроенная территория части жилого квартала, ориентировочной площадью 1,67 га, ограниченной улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж.

Развитие Территории осуществляется в пределах ориентировочных границ Территории, обозначенных в прилагаемом к настоящему Договору графическом описании местоположения границ Территории, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 4 к настоящему  Договору), с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Для Территории размещение объектов нового жилого фонда осуществляется в соответствии с проектом планировки Территории.

Территория квартала должна рассматриваться в составе и с учетом развития застроенной территории, подлежащей развитию, в районе улиц Конструкторов – Крымская – Пирогова, и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах.

Вопросы строительства объектов социального обслуживания необходимо решать с учетом планировочных возможностей смежных территорий, которые отображены в документации по планировке Территории.

Возможность подключения к существующим инженерным сетям и строительство новых сетей необходимо определить при получении технических условий и подготовке проектной документации.

2.3. В пределах ориентировочных границ Территории расположены:

2.3.1. Здания, строения, сооружения, подлежащие сносу и (или) реконструкции при развитии Территории (Приложение № 5).

2.3.2. Земельные участки (Приложение № 6).

2.4. Сведения о Территории, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для выполнения Сторонами обязательств по развитию Территории в соответствии с условиями Договора.

2.5. Здания, строения, сооружения, расположенные в пределах Территории, указанной в пункте 2.2 настоящего Договора, не соответствующие критериям, установленным статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 30.12.2020) подлежат исключению из предмета настоящего Договора (Инвестор-Застройщик не осуществляет права и обязанности в отношении данных зданий, строений, сооружений, а земельные участки, на которых они расположены, Инвестору-Застройщику не предоставляются).

2.6. Согласно Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных Решением Воронежской городской Думы                       от 25.12.2009 № 384-II, Территория относится к зоне Ж 8 - зона малоэтажной многоквартирной застройки подлежащей сносу (под развитие многоэтажной).

Зона Ж 8 выделена в целях поэтапной реконструкции с ограниченным набором услуг местного значения, поквартального сноса ветхого малоценного 2-3 этажного жилого фонда с заменой его на современное жилье повышенной этажности.

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, в том числе:

| Виды разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| многоквартирные многоэтажные жилые дома |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - в соответствии с требованиями технических регламентов о пожарной безопасности, требованиями норм по инсоляции, освещенности, требованиями СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", но не менее 1 метра от границы смежного земельного участка; - для стен зданий строений и сооружений без окон и в случаях примыкания к соседним зданиям без окон - 0 метров; - для реконструкции объектов капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому положению, в случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 1 метра; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 33%; 5) максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение площади всех надземных этажей зданий и сооружений, которые могут быть построены на участке, к площади участка, - 300%. |
| линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы и т.д.) |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению; 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - не подлежит установлению. |
| линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения) |  |  |
| линейные объекты телефонизации (кабель) |  |  |
| линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения) |  |  |
| Архитектурно-строительные требования |  |  |
| - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*". - Размещение объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (МНГП). - Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микрорайона не должна превышать 25%. - В зоне Ж 8 дисперсно расположены объекты культурного наследия (приложение к ст. 21, N 81, 93, 267), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия. - В случаях, установленных решением Воронежской городской Думы, регулирующим порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, строительство, реконструкция объектов капитального строительства должны осуществляться в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. |  |  |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Централизованное канализование. - Санитарная очистка территории. - Соответствие нормативам площадей озелененных территорий согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка Городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", благоустройство территории в соответствии с проектом планировки; - Проведение предварительных комплексных инженерных изысканий в целях обеспечения безопасности территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рационального использования природно-геологической среды. - Вертикальная планировка территории с организаций поверхностного стока (закрытые водостоки и дождеприемники). |  |

Рассматриваемая часть жилого квартала, ограниченная улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж, расположена в границах III пояса зон санитарной охраны объектов водоснабжения, а также в границах санитарно-защитной зоны промпредприятий I-III класса вредности.

2.7. Основанием для заключения настоящего договора является постановление администрации городского округа город Воронеж                             от 24.07.2017 № 380 «О развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Конструкторов - Крымская - Пирогова в городском округе город Воронеж» (Приложение №1) и протокол о результатах аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории от  _____________________ № _______________ (Приложение №2).

3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Инвестор-Застройщик производит оплату за право заключения договора, которая на момент подписания Договора определена протоколом о результатах аукциона от _______________ № _________ (Приложение № 2) и составляет: ______________  (_____________________________) руб.

3.2. Сумма внесенного Инвестором-Застройщиком для участия в аукционе задатка в размере:___________________________ (______________________________) руб. засчитывается в счет платы за право заключения Договора.

3.3. Оставшаяся сумма платежа за право заключения Договора составляет: ________________________ (_________________________) руб.

3.4. Перечисление оставшейся суммы платежа за право заключения Договора, указанной в пункте 3.3 Договора, производится Инвестором-Застройщиком в полном объеме в 30-дневный срок со дня заключения Договора.

3.5. Инвестор перечисляет оставшуюся сумму платежа за право заключения Договора, указанную в пункте 3.3 Договора, на счет: УФК по Воронежской области (Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж) по коду бюджетной классификации: КБК 977 0 00 00000 00 0000 000 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» по коду бюджетной классификации платежей за право заключения договоров о развитии застроенных территорий. Реквизиты получателя оставшейся суммы платежа за право заключения Договора и код бюджетной классификации доводятся Администрацией до Инвестора-Застройщика дополнительно при заключении Договора.

Налоги Инвестор-Застройщик уплачивает в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

3.6. Выплата денежных средств по Договору может быть осуществлена за Инвестора-Застройщика третьими лицами.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки завершения мероприятий по развитию Территории и отдельных этапов строительства определяются Графиком развития Территории (Приложение № 3 к настоящему Договору).

4.2. Перечень мероприятий по развитию Территории, предусмотренный Графиком развития Территории (Приложение №3), является исчерпывающим.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Инвестор-Застройщик обязуется:

5.1.1. Обеспечить перечисление Администрации оставшейся суммы платежа за право заключения Договора, указанной в пункте 3.3. Договора, в соответствии с пунктом 3.4. Договора.

5.1.2. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1. Договора.

5.1.3. Осуществить мероприятия по развитию Территории в соответствии с Графиком развития Территории (Приложение № 3).

5.1.4. В соответствии с Графиком развития Территории при подготовке документации по планировке Территории согласовать с управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж план реализации мероприятий по развитию Территории, включающий в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных жилых домов, расположенных на Территории, снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ, этапы строительства на Территории.

5.1.5. В течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора согласовать с управлением жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж график передачи в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений в соответствии с пунктом 4.1 Графика развития застроенной Территории. Помещения передаются в муниципальную собственность на основании заключаемых управлением жилищных отношений и Инвестором-Застройщиком соглашений.

5.1.6. Создать либо приобрести и передать собственникам благоустроенные жилые помещения взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии с пунктом 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.1.7. В случае если собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, признанном в установленном порядке аварийным, не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условий его выкупа, Инвестор-Застройщик уплачивает возмещение за изымаемые жилые помещения Администрации. Уплата возмещения осуществляется на основании соглашения, заключаемого Администрацией и Инвестором-Застройщиком.

5.1.8. В ходе реализации мероприятий по развитию застроенной территории, приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах Территории, и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, Инвестором-Застройщиком осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

5.1.9. За свой счет обеспечить в установленном порядке проведение работ по установлению местоположения границ земельных участков, расположенных на Территории (далее - Участки, Участок), и их государственный кадастровый учет в целях принятия уполномоченным органом решения об их предоставлении в соответствии с пунктом 1 статьи 39.5 и подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 30.12.2020) и пунктом 5.3.3. Договора.

5.1.10. Создать за счет собственных или привлеченных средств либо приобрести, а также передать в собственность муниципального образования городской округ город Воронеж равнозначный объект недвижимости территориально приближенный к сносимому зданию, местоположением на 1 этаже, нежилое помещение (или нежилое здание) общественно-делового или социально-культурного назначения без ограничений в использовании зонами особо охраняемой территории или специального назначения, размещения военных объектов или объектов культурно-исторического значения,  в порядке компенсации объекта нежилого фонда, выбывающего из имущественной  казны городского округа город Воронеж и подлежащего сносу (реконструкции) при развитии Территории:

- нежилое отдельно стоящее здание общей площадью 252,3 кв. м,                       инв.  №  6466,   лит.  А,  кадастровый   номер  36:34:0000000:6283,  по  адресу:  г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29, корп. 12.

5.1.11. Cоздать или реконструировать объекты инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории и с учетом выполнения мероприятий по обеспечению тепловой энергией жилых и административных зданий, не вошедших в границы Территории:

- ул. Пеше-Стрелецкая, д. 77;

- ул. Конструкторов, д. 62;

- ул. Конструкторов, д. 29, корп. 11;

- ул. Конструкторов, д. 29, корп. 13;

- ул. Изобретателей, д. 73.

Указанные объекты обеспечиваются тепловой энергией котельной ООО «Воронежская керамика», ул. Конструкторов, 31.

Согласовать мероприятия по созданию или реконструкции объектов инженерной и коммунально-бытовой инфраструктуры, указанных в настоящем пункте с Администрацией и ООО «Воронежская керамика».

5.1.12. Cоздать или реконструировать объекты социальной инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории.

5.1.13. Осуществить ввод в эксплуатацию (получить разрешение на ввод в эксплуатацию) объектов, указанных в пунктах 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12, и в течение 4-х месяцев с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и безвозмездно передать их в собственность муниципального образования городской округ город Воронеж вместе с документами, необходимыми для регистрации права собственности на указанные объекты, в том числе документы, подтверждающие факт создания объектов. Состав имущества, планируемого к передаче в муниципальную собственность предварительно согласовать с администрацией городского округа город Воронеж.

5.1.14. Передать безвозмездно на время проектирования и строительства городскому округу город Воронеж земельные участки, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, для строительства объектов инженерного, социального, коммунально-бытового назначения и дорог общего пользования, предназначенных для обеспечения застроенной территории.

5.1.15. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых (реконструируемых) на Участках объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры до их передачи в собственность в соответствии с п. 5.1.13.

5.1.16. При осуществлении мероприятий по развитию Территории до                  20-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, ежеквартально представлять в управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж сведения о реализации мероприятий в рамках Договора, информацию об объемах выполненных работ, информацию о текущем расселении с приложением документов, подтверждающих выполненные мероприятия (в качестве подтверждающих документов Инвестор-Застройщик вправе предоставить сводную таблицу с указанием расселяемого и предоставляемого жилья, копии договоров мены, купли-продажи, соглашений о намерениях и т.п.), и объеме затраченных средств за истекший квартал.

5.1.17. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами), возводимых на Участках (реконструируемых) объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

5.1.18. В случае совершения сделок по отчуждению или передаче в пользование Участков, приобретенных Инвестором в собственность, представить в Администрацию документы, подтверждающие совершение сделки, в 7-дневный срок с даты ее совершения.

5.2. Инвестор-Застройщик вправе:

5.2.1. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 6 Графика развития Территории (Приложение № 3), приобрести бесплатно в собственность или в аренду (по своему выбору) Участки, предназначенные в соответствии с документацией по планировке Территории для жилищного и иного строительства, если такие Участки находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на них не разграничена и они не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам.

Инвестор-Застройщик вправе в установленном порядке приобрести Участки, указанные в настоящем пункте, бесплатно в собственность или в аренду после выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктом 1 Графика развития Территории (Приложение № 3), по мере выполнения обязательств по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 Графика развития Территории (Приложение №3) и  настоящим  Договором, и формирования Участков в соответствии с пунктом 5.1.9. настоящего Договора.

5.2.2. В случае если участки, указанные в пункте 5.2.1, свободны от застройки или освобождены Инвестором-Застройщиком в ходе развития застроенных территорий в соответствии с планом реализации мероприятий по развитию застроенных территорий, предусмотренным пунктом 5.1.4, то Инвестор-Застройщик вправе не позднее срока, предусмотренного пунктом 6 Графика развития Территории (Приложение № 3), в установленном порядке приобрести такие Участки по соответствующему договору в собственность или аренду, в том числе для целей строительства стартового дома для переселения из аварийных домов граждан, проживающих на Территории.

5.3. Администрация обязуется:

5.3.1. Обеспечить прием в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, передаваемых Инвестором-Застройщиком в соответствии с пунктом 4 Графика развития Территории (Приложение № 3).

5.3.2. Согласовать план реализации мероприятий по развитию Территории, предусмотренный пунктом 5.1.4. Договора.

5.3.3. В течение 30 дней со дня поступления от Инвестора-Застройщика заявления о предоставлении Участков, указанных в п. 5.2.1 и находящихся в муниципальной собственности, бесплатно в собственность или в аренду в соответствии с пунктом 1 статьи 39.5 и подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 30.12.2020) принять соответствующее решение о предоставлении Участков Инвестору-Застройщику.

Решения о предоставлении Участков, указанных в подпункте 5.2.1 настоящего Договора и находящихся в муниципальной собственности, принимаются Администрацией после выполнения Инвестором-Застройщиком мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктом 1 Графика развития Территории, и по мере выполнения обязательств по развитию Территории, предусмотренных подпунктами 4.1, 4.2 Графика развития Территории.

5.3.4. После формирования Инвестором-Застройщиком Участков в соответствии с подпунктом 5.1.9 настоящего Договора заключить с Инвестором-Застройщиком договор о передаче Участка бесплатно в собственность Инвестора-Застройщика или договор аренды Участка в течение 1 месяца со дня поступления от Инвестора-Застройщика заявления о заключении соответствующего договора, но не позднее срока, предусмотренного пунктом 6 Графика развития Территории.

5.3.5. Обеспечить прием в муниципальную собственность объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, передаваемых Инвестором-Застройщиком в соответствии с пунктами 7, 8 Графика развития Территории (Приложение № 3).

5.3.6. Размер арендной платы за Участки, приобретаемые Инвестором-Застройщиком в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 30.12.2020), определяется условиями Договора аренды.

5.3.7. Предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, в случае если собственник жилого помещения, расположенного на Территории, не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение.

5.3.8. Оказывать Инвестору-Застройщику консультативную поддержку и необходимое содействие в реализации Договора, по вопросам, входящим в компетенцию Администрации на стадиях проектирования, строительства.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

6.1. Инвестор-Застройщик обязан в срок не позднее 60-ти дней со дня утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории, представить в Администрацию оригиналы банковских гарантий, обеспечивающих выполнение обязательств по расселению жилых помещений в многоквартирном жилом доме, признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, расположенном в границах Территории по адресу: ул. Пирогова, 52, 54, 60, 62.

Размер обеспечения банковской гарантии определен на основании отчета об оценке рыночной стоимости от 12.07.2021 № 10/12/20-01а и составляет 49 428 615,0 руб. (сорок девять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать) рублей.

Окончательный размер банковской гарантии оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору и определяется на дату предоставления банковской  гарантии  на  основании  действующего отчета об оценке рыночной стоимости  в размере совокупной стоимости жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими  сносу  (реконструкции),  и земельных  участков,  на  которых  расположены  такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за вычетом:

- стоимости  жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на  Территории  в  многоквартирных  домах,  которые  признаны  аварийными и подлежащими  сносу  (реконструкции) либо снос  (реконструкция)  которых планируется  на основании  утвержденных  адресных  программ,  если на дату предоставления Инвестором-Застройщиком    банковской  гарантии  для предоставления  выселяемым  из  таких  помещений  гражданам в муниципальную собственность по соглашению, предусмотренному подпунктом 5.1.5 настоящего Договора, переданы благоустроенные жилые помещения;

-  размера  указанных  в  подпункте  4.2  Графика  развития  Территории возмещения   за   жилые   помещения   и   земельные   участки,  уплаченного Инвестором-Застройщиком на дату предоставления банковской гарантии, а также стоимости  благоустроенных жилых помещений, переданных собственникам взамен изымаемых жилых помещений, на дату предоставления банковской гарантии;

-  размера  возмещения  за  жилые  помещения  в многоквартирных домах и земельные  участки,  на  которых расположены такие многоквартирные дома, по соглашению, предусмотренному подпунктом 5.1.7 настоящего Договора.

В случае  признания в ходе развития Территории жилого дома аварийным и подлежащим  сносу  Инвестор-Застройщик  обязан  в  60-дневный  срок  со дня признания  дома  аварийным представить в Администрацию оригиналы банковских гарантий,  обеспечивающих  выполнение  обязательств по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 графика развития Территории, с учетом стоимости расселения дома, признанного аварийным в ходе развития Территории.

6.2. Инвестор-Застройщик предоставляет банковские гарантии, предусмотренные пунктом 6.1 Договора, на следующих условиях:

6.2.1. Банковская гарантия является безотзывной.

6.2.2. Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.

6.2.3. Указание Администрации в качестве бенефициара по банковской гарантии.

6.2.4. Указание денежной суммы, выплачиваемой гарантом бенефициару в случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств по Договору (пункт 6.1 Договора).

6.2.5. Указание обязательств по настоящему Договору, при невыполнении которых бенефициар вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией (пункт 4 Графика развития Территории) (Приложение № 3).

6.2.6. Требование бенефициара об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией, должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

6.2.7. Срок действия банковской гарантии определяется максимальным сроком выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 Графика развития Территории, либо до момента исполнения обязательств по расселению многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на Территории.

6.2.8. Письменное требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту с приложением настоящего Договора, а также документов, которые подтверждают неисполнение Инвестором-Застройщиком обязательств по Договору в установленные сроки.

6.3. Обеспечение исполнения настоящего Договора может быть осуществлено в форме страхования Договора в размере, рассчитанном в соответствии с п. 6.1.

6.4. Предоставление банковской гарантии не требуется в случае исполнения Инвестором-Застройщиком обязательств, в обеспечение исполнения которых условиями настоящего Договора предусмотрено ее предоставление, до наступления сроков предоставления банковской гарантии.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае досрочного расторжения Договора:

7.1.1. Оставшаяся сумма платежа за право заключения Договора, указанная в пункте 3.3 Договора и выплаченная Инвестором-Застройщиком до момента расторжения Договора, возврату Инвестору-Застройщику не подлежит.

7.1.2 Благоустроенные жилые помещения, переданные Инвестором-Застройщиком к моменту расторжения Договора в муниципальную собственность в соответствии с пунктом 4.1 Графика развития Территории (Приложение №3), а также денежные средства, составляющие размер возмещения за изымаемые у собственников жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, выплаченные Инвестором-Застройщиком к моменту расторжения Договора в соответствии с пунктом 4 Графика развития Территории (Приложение №3), возврату Инвестору-Застройщику не подлежат.

7.1.3. Объекты незавершенного строительства, а также инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, возведенные Инвестором-Застройщиком на Территории во исполнение принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, поступают в муниципальную собственность на безвозмездной основе.

Инвестор-Застройщик обязан в 2-месячный срок со дня расторжения Договора представить в Администрацию документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для государственной регистрации права собственности на введенные в эксплуатацию объекты инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры и объекты незавершенного строительства инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, включая документы технического и кадастрового учета.

7.2. При осуществлении оборота предоставленных в соответствии с настоящим Договором земельных участков к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению обязательств по осуществлению на Территории строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки; а также иных требований, если они являются существенными условиями настоящего Договора и определяют обязательства Инвестора-Застройщика, подлежащие выполнению после предоставления указанных земельных участков.

Передача прав на земельные участки оформляется в соответствии с действующим законодательством.

7.3.Земельный участок, на котором ранее располагался  многоквартирный дом по ул. Пирогова, 58 (кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993, кадастровый номер 36:34:0507011:584), в соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 14 Федерального  закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» не может быть предоставлен третьим лицам и использоваться в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов, размещения жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных Графиком развития Территории (Приложение № 3), Сторона, нарушившая их, выплачивает пени за каждый месяц просрочки в размере 400-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

8.3. В случае нарушения Инвестором-Застройщиком пункта 5.1.1. Договора начисляются пени за каждый месяц просрочки в размере 400-кратного  МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

8.4. В случае нарушения иных условий Договора Сторона, нарушившая их, обязана уплатить штраф в размере 400-кратного МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

8.5. Инвестор перечисляет денежные средства, составляющие неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, на счет, указанный в пункте 3.5. Договора.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору.

8.7. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, отменяющих применений минимального размера оплаты труда для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, в Договоре применяется величина минимального размера оплаты труда, установленная для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, действовавшая до отмены применения МРОТ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. Если, по мнению одной из сторон не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке, в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора, то он разрешается арбитражным или иным судом в установленном порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

11.1 Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 1 месяца и оформляются дополнительными соглашениями.

Дополнения и изменения условий настоящего Договора, установленных на основании постановления администрации о развитии территории, вносятся на основании соответствующих постановлений администрации городского округа город Воронеж.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в судебном порядке при возникновении задолженности по внесению оставшейся суммы платежа за право заключения настоящего Договора, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора, и (или) пени, предусмотренной пунктом 8.3 настоящего Договора, в течение 3 месяцев независимо от последующего внесения платежей.

11.3. Администрация вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:

11.3.1. Невыполнения Инвестором-Застройщиком в установленные сроки мероприятий по развитию Территории, предусмотренных графиком развития Территории, или обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

11.3.2. В случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 настоящего Договора.

11.3.3. В иных случаях, установленных федеральным законом.

11.4. Инвестор-Застройщик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в следующих случаях:

11.4.1. В случае, если Администрация в установленные сроки не обеспечит Инвестору-Застройщику необходимые условия для выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренные пунктами 2, 3, 6  графика развития Территории (Приложение № 3).

11.4.2. В случае неисполнения Администрацией обязательства, предусмотренного подпунктом 5.3.2 настоящего Договора.

11.4.3. В иных случаях, установленных федеральным законом.

11.5. Договор не может быть расторгнут по основаниям, указанным в пунктах 11.3 и 11.4 настоящего Договора, в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 46.2 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действовавшей до 30.12.2020) при наличии факторов, обоснованно влияющих на своевременное исполнение условий Договора, а также документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

11.6. В случаях, указанных в пунктах 11.3 и 11.4 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об отказе от исполнения Договора. Момент получения Стороной уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре.

12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы одной из Сторон, по ее мнению, был нанесен значительный ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков исполнения обязательств, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом, арбитражным судом в соответствии с их компетенцией.

13.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один находится у Инвестора-Застройщика и один – у Администрации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

1) приложение № 1 – постановление администрации о развитии территории;

2) приложение № 2 – протокол аукциона;

3) приложение № 3 – график развития территории;

4) приложение № 4 – графическое описание местоположения границ Территории, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

5) приложение № 5 – перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции при развитии Территории (в соответствии с постановлением администрации о развитии территории);

6) приложение № 6 – перечень земельных участков, расположенных в ориентировочных границах Территории, с указанием имеющихся сведений об их статусе (ограничениях, обременениях) и с приложением копий их кадастровых планов либо кадастровых паспортов (при наличии).

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Администрация:

Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж

юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45.

телефон: (473) 228-34-57, факс: (473) 277-82-61

Инвестор-Застройщик:

____________________________________________________________

юридический адрес: __________________________________________

телефон: _____________________________

Банковские реквизиты сторон:

Администрация:

УФК по Воронежской области (управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж)

Отделение Воронеж Банка России//УФК по Воронежской области

ИНН 3664122837

КПП 366401001

ЕКС 40102810945370000023

л/с 04313001030

КС 03100643000000013100

БИК 012007084

КБК  977 1 11 09044 04 0000 120

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)»

Инвестор-Застройщик:

_______________________________________________________________

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН:

Приложение №1

к договору о развитии

застроенной территории

Постановление администрации городского округа город Воронеж               от 24.07.2017 № 380 (в редакции от 22.12.2020 № 1243) «О развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж».

https://voronezh-city.ru/administration/normative_base/detail/22239

https://voronezh-city.ru/administration/normative_base/detail/36026

Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

### ЖИЛОГО КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ

### КОНСТРУКТОРОВ – КРЫМСКАЯ – ПИРОГОВА

### В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ  
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ ОТ 22.12.2020 № 1243)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории (далее – документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии Территории утвержденной документации по планировке данной Территории), в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. Подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для последующего утверждения в установленном порядке администрацией городского округа город Воронеж. В составе документации по планировке Территории также осуществляется подготовка плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее – План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-застройщик | До 31.12.2021 |
| 2. | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии Территории утвержденной документации по планировке данной Территории) в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения | Администрация городского округа город Воронеж | В сроки, установленные действующими регламентами |
| 3. | Обеспечение принятия в установленном порядке решения об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома - жилой дом по ул. Пирогова, 52, 54, 60, 62. | Администрация городского округа город Воронеж | В сроки, установленные действующим законодательством |
| 4. | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: 1) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Пирогова, 52, 54, 60, 62; 2) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Конструкторов, 29/7, 29/8; 3) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Конструкторов, 29/9; 29/10. | Инвестор-застройщик | До 30.12.2022 До 30.06.2023 До 30.12.2023 |
| 4.1 | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ. | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 30.12.2023 |
| 4.2 | Уплата возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) в сумме: 49 428 615,0 (сорок девять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч шестьсот пятнадцать рублей) | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 30.12.2023 |
| 4.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа | Инвестор-застройщик | В срок не позднее 6 месяцев по истечении 1 года с момента принятия решения об изъятии, но в любом случае не позднее 6 месяцев с момента вступления в законную силу судебного решения о принудительном прекращении права собственности на жилое помещение и предоставлении компенсации собственнику за жилое помещение в связи с его изъятием |
| 5. | Снос многоквартирных домов, расположенных на Территории по адресам: ул. Пирогова, 52, 54, 60, 62; ул. Конструкторов, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10; снос, реконструкция административного здания по адресу: ул. Конструкторов, д. 29, корп. 12. | Инвестор-застройщик | До 30.06.2024 или в случае, если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа, до 30.06.2025 |
| 6. | Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду по его выбору земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. | Администрация городского округа город Воронеж | До 30.06.2024 или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 30.06.2025 |
| 7. | Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории в соответствии с документацией по планировке Территории и Планом реализации мероприятий по развитию Территории, а также: - создание либо приобретение равнозначного объекта недвижимости, территориально приближенного к сносимому зданию, местоположением на 1 этаже, нежилое помещение (или нежилое здание) общественно-делового или социально-культурного назначения без ограничений в использовании зонами особо охраняемой территории или специального назначения, размещения военных объектов или объектов культурно-исторического значения, в порядке компенсации объекта нежилого фонда, выбывающего из имущественной казны городского округа город Воронеж и подлежащего сносу (реконструкции) при развитии Территории, а именно: нежилого отдельно стоящего здания общей площадью 252,3 кв. м, инв. № 6466, лит. А, кадастровый номер 36:34:0000000:6283, по адресу: г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29, корп. 12. Полный перечень объектов инфраструктуры уточняется в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории. | Инвестор-застройщик | До 30.06.2027 |
| 8. | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 30.06.2027 |
| 9. | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 30.06.2027 |
| 10. | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории и Планом реализации мероприятий по развитию Территории. | Инвестор-застройщик | До 30.06.2027 |

Приложение №4

к договору о развитии

застроенной территории

Приложение №5

к договору о развитии

застроенной территории

Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу и (или) реконструкции при развитии застроенной территории части жилого квартала, ограниченного улицами

Конструкторов – Крымская – Пирогова

в городском округе город Воронеж

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (почтовый адрес ориентира) | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 52 | 2 | аварийный (постановление от 24.04.2019 № 342) |
| 2 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 54 | 2 | аварийный (постановление от 09.12.2019 № 1169) |
| 3 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 60 | 2 | аварийный (постановление от 26.07.2019 № 644) |
| 4 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 62 | 2 | аварийный (постановление от 26.07.2019 № 642) |
| 5 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/7 | 2 |  |
| 6 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/8 | 2 |  |
| 7 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/9 | 2 |  |
| 8 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/10 | 2 |  |
| 9 | Административное здание | г. Воронеж, ул. Конструкторов, д. 29/12 | 1 |  |

Приложение № 6

к договору о развитии

застроенной территории

Перечень земельных участков,

расположенных в ориентировочных границах

застроенной территории части жилого квартала, ограниченного улицами

Конструкторов – Крымская – Пирогова

в городском округе город Воронеж

| № п/п | Адрес земельного участка | Площадь (кв.м.) | Правоустанавливающий документ на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкторов, 29/7 (жилой дом) | 982 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:13) |
| 2 | Конструкторов, 29/8 (жилой дом) | 971 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:14) |
| 3 | Конструкторов, 29/9 (жилой дом) | 1125 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:15) |
| 4 | Конструкторов, 29/10 (жилой дом) | 5063 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:9) |
| 5 | Конструкторов, 29/12 (административное здание) | 500 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:595) |
| 6 | Пирогова, 54 (жилой дом) | 693 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:16) |
| 7 | Пирогова, 58 (жилой дом) | 709 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:584) |
| 8 | Пирогова, 62 (жилой дом) | 640 | Кадастровый план территории от 25.03.2019 № КУВИ-001/2019-6842993 (кадастровый номер 36:34:0507011:17) |

Заявка
на участие в аукционе на право заключить договор
о развитии застроенной территории

|  | Управление строительной политики администрации городского округа г. Воронеж |
| --- | --- |
|  | (полное наименование организатора аукциона) |

| № ________________________________________________ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Претендент – физическое лицо |  | юридическое лицо |  |

Ф.И.О./Наименование претендента

(для физических лиц)

Документ, удостоверяющий личность:

| серия |  | № |  | , выдан " |  | " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(кем выдан)

(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица

| серия |  | № |  | , дата регистрации " |  | " |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Орган, осуществивший регистрацию

Место выдачи

ИНН _________________________________________________________________

Место жительства/Место нахождения претендента

| Телефон |  | Факс |  | Индекс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №

в

| корр. счет № |  |  |  | БИК |  |  |  | , ИНН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель претендента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О. или наименование) |  |
| Действует на основании доверенности от "_____" |  | ________________ |  |  |  | г. № |  |  |  |  |

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)

Принимая решение об участии в аукционе, указанного в информационном сообщении, опубликованном 								,

(указывается источник публикации)

на право заключить договор о развитии застроенной территории части жилого квартала, ориентировочной площадью 1,67 га, ограниченного улицами Конструкторов – Крымская – Пирогова в городском округе город Воронеж, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж, утвержденным постановлением администрации городского округа город Воронеж от 25.04.2012 № 319;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией городского округа г. Воронеж договор о развитии застроенной территории по цене права, установленной по результатам аукциона, в срок не ранее 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет;

3) уплатить администрации городского округа г. Воронеж цену права на заключение договора в 30-дневный срок со дня заключения договора.

Приложение:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей (в случае предоставления заявителем);

2) документы, подтверждающие внесение задатка;

3) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

| Подпись претендента (его полномочного представителя) |  | Дата « | ____ | » | ________ | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

Заявка принята организатором аукциона (его полномочным представителем)

| «______» | ______________________ | 20 |  |  | г. | в |  |  | ч. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Размер возмещения определен на основании отчета об оценки рыночной стоимости № 10/12/20-01а от 12.07.2021 и действует на момент заключения договора о развитии застроенной территории