
Протокол № 11 от 22.09.2017.
заседания муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации основного мероприятия «формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж 
на 2017 год» 
Комиссия в составе:
	Петрин

Сергей Андреевич
	- исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, заместитель председателя комиссии

	Жуков

Николай Викторович
	- начальник отдела реализации программ управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, секретарь комиссии

	Дорохов

Олег Александрович
	- заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, член комиссии


	Копытин 
Олег Юрьевич
	- первый заместитель руководителя управы Коминтерновского района городского округа город Воронеж по жилищно-коммунальному хозяйству, экономике и предпринимательству, член комиссии

	Молоканов

Иван Владимирович
	- заместитель руководителя управы Левобережного района городского округа город Воронеж по жилищно-коммунальному хозяйству и работе с микрорайонами, член комиссии 

	Поздняков
Виталий Александрович
	- заместитель руководителя управы Советского района городского округа город Воронеж, член комиссии

	Кругов

Александр Владимирович
	- первый заместитель руководителя управы Железнодорожного района городского округа город Воронеж по жилищно-коммунальному хозяйству и экономике, член комиссии

	Кравцова 

Светлана Юрьевна
	- руководитель Воронежского отделения Воронежской региональной общественной организации «Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере «Жилищный контроль», член комиссии

	Башилов 

Вадим Станиславович
	- первый заместитель руководителя управы Центрального района городского округа город Воронеж по жилищно-коммунальному хозяйству, экономике и предпринимательству, член комиссии 

	Селютин

Евгений Вячеславович
	- первый заместитель руководителя управы Ленинского района городского округа город Воронеж по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, член комиссии

	Тулинова

Лариса Федоровна


	- председатель общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при главе городского округа город Воронеж, член комиссии

	Тищенко

Александра Олеговна
	- руководитель межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей «Лига потребителей», член комиссии

	Вельможин
Олег Анатольевич
	- представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Воронежской области», член комиссии

	Яковлев

Игорь Николаевич
	- представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Воронежской области», член комиссии

	Фролова

Ольга Евгеньевна
	- ассистент кафедры жилищно-коммунального хозяйства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет», член комиссии

	Енин

Александр Егорович
	- кандидат архитектуры, профессор, директор института архитектуры и градостроительства, заведующий кафедрой основ проектирования и архитектурной графики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный технический университет», член комиссии


Приглашенные лица: 
- руководители (представители) подрядных организаций ООО «Дорожник», ООО СМУ-90. 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации основного мероприятия «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2017 год».

2. Обеспечение контроля за ходом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов городского округа город Воронеж на 2017 год.

3. Утверждение ежемесячного отчета о реализации основного мероприятия «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2017 год».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Управам районов городского округа город Воронеж усилить контроль хода проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. В случае необходимости оперативно требовать от подрядных организаций устранение выявленных нарушений и недостатков в ходе проведения работ по благоустройству дворовых территорий.
2. Утвердить ежемесячный отчет о реализации основного мероприятия «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2017 год».

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж разместить отчет в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Срок – 30.09.2017 г.

Заместитель председателя комиссии




С.А. Петрин

Секретарь комиссии






 Н.В. Жуков
