Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора

о развитии застроенной территории

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора аукциона: управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.

Место нахождения и почтовый адрес: 394006, г.Воронеж,                               ул. Кольцовская, 45.

Адрес электронной почты:  orztusp@cityhall.voronezh-city.ru.

Номер контактного телефона: (473) 228-37-44, 228-37-23.

2. Название и адрес  официального  сайта,  на  котором  размещено  извещение о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru; www.voronezh-city.ru.

3. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион будет проведен                            10.08.2020 по адресу: г.Воронеж, ул. Кольцовская, д. 45, каб. 319 в 10-00 по московскому времени.

4. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: заявка с прилагаемыми к ней документами принимается в управлении строительной политики администрации городского округа город Воронеж по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 45, каб. 318 по рабочим дням: понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; пятница с 09.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45, по московскому времени со дня опубликования настоящего извещения.

5. Реквизиты решения о развитии застроенной территории в целях жилищного строительства: постановление администрации городского округа город Воронеж от 10.03.2020 № 176 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж».

6. Местоположение, площадь застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии: застроенная территория жилого квартала ориентировочной площадью 5,76 га, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж.

7. Начальная цена права на заключение договора: 4 901 750,0 руб. (четыре миллиона девятьсот одна тысяча семьсот пятьдесят рублей).

8. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение задатка, в случае установления органом местного самоуправления требования о внесении задатка для участия в аукционе;

- документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- опись представленных документов.

Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, вправе представить вместе с вышеуказанными  документами  соответственно выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае если заявителем самостоятельно не представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, организатор аукциона запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Вышеуказанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все документы, составленные более чем на 1 листе, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью организации либо нотариально заверены.

Документы, содержащие помарки и исправления, не подлежат приему.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 18.00 за 5 дней до проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 1 заявитель вправе подать только 1 заявку на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора.

9. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, право  заявителя  отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

10. Обременения прав на земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах застроенной  территории, и ограничения их использования, обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на застроенной территории:

- земельный участок (ул. Романтиков, 2) площадью 1214 кв.м кадастровый номер 36:34:0502013:424 находится в муниципальной собственности, постановлением администрации городского округа город Воронеж от 10.11.2013 № 1025 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МКП ПО БПХ «Чайка» (право бессрочного пользования зарегистрировано);

- земельный участок (ул. Романтиков, 2к) площадью 719 кв.м, кадастровый номер 36:34:0502013:582, находится в муниципальной собственности, предоставлен в аренду ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

11. Указание градостроительного регламента, установленного для земельных участков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии:

Согласно  Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных Решением Воронежской городской Думы                       от 25.12.2009 № 384-II, Территория относится к зоне Ж8 - «Зона малоэтажной многоквартирной застройки, подлежащей сносу (под развитие многоэтажной)».

Зона Ж8 выделена для поэтапной реконструкции с ограниченным набором  услуг  местного значения,  поквартальный  снос  ветхого  малоценного 2-3 этажного жилого фонда с заменой его на современное жилье повышенной этажности. В соответствии с действующим Генеральным планом городского округа город Воронеж рассматриваемая территория отнесена к функциональной зоне планируемой застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше).

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, в том числе:

| Виды разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| многоквартирные многоэтажные жилые дома |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - в соответствии с требованиями технических регламентов о пожарной безопасности, требованиями норм по инсоляции, освещенности, требованиями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», но не менее 1 метра от границы смежного земельного участка; - для стен зданий строений и сооружений без окон и в случаях примыкания к соседним зданиям без окон - 0 метров; - для реконструкции объектов капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому положению, в случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 1 метра; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 33%; 5) максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение площади всех надземных этажей зданий и сооружений, которые могут быть построены на участке, к площади участка, - 300%. |
| линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы и т.д.) |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению; 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - не подлежит установлению. |
| линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения) |  |  |
| линейные объекты телефонизации (кабель) |  |  |
| линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения) |  |  |
| Архитектурно-строительные требования |  |  |
| - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». - Размещение объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (МНГП). - Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микрорайона не должна превышать 25%. - В зоне Ж 8 дисперсно расположены объекты культурного наследия (приложение к ст. 21, № 81, 93, 267), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия. - В случаях, установленных решением Воронежской городской Думы, регулирующим порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, строительство, реконструкция объектов капитального строительства должны осуществляться в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. |  |  |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Централизованное канализование. - Соответствие нормативам площадей озелененных территорий согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». - Проведение предварительных комплексных инженерных изысканий в целях обеспечения безопасности территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рационального использования природно-геологической среды. - Вертикальная планировка территории с организаций поверхностного стока (закрытые водостоки и дождеприемники). |  |

12. Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования:

Развитие Территории осуществляется в пределах ориентировочных границ Территории, обозначенных в прилагаемом к настоящему Договору графическом описании местоположения границ Территории, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Для данной территории размещение объектов нового жилого фонда осуществляется в соответствии с проектом планировки Территории.

Территория квартала должна рассматриваться в составе и с учетом развития застроенной территории, подлежащей развитию, ограниченной улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж, и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах.

Вопросы строительства объектов социального обслуживания необходимо решать с учетом планировочных возможностей смежных территорий, которые отображены в документации по планировке Территории.

Возможность подключения к существующим инженерным сетям и строительство новых сетей необходимо определить при получении технических условий и подготовке проектной документации.

13. «Шаг аукциона»: (5% от начальной цены предмета аукциона): 245 087,5 руб. (двести сорок пять тысяч восемьдесят семь рублей пятьдесят копеек).

14. Размер задатка, срок и порядок его внесения: (20 % от начальной цены предмета аукциона): 980 350,0 рублей (девятьсот восемьдесят тысяч  триста пятьдесят рублей).

Датой внесения заявителем задатка считается дата поступления полной суммы на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:

УФБП АГО г. Воронеж

(Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж).

ИНН  3664122837

КПП  366401001

Отделение Воронеж

Р/сч.  40302810120075000011

л/сч. 05977371080

БИК  042007001

ОКТМО 20701000

Код бюджетной классификации:

КБК 977 1 11 09044 04 0000 120

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

15. Существенные условия договора:

1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: застроенная территория жилого квартала ориентировочной площадью 5,76 га, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж.

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (почтовый адрес ориентира) | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 1 | 2 |  |
| 2 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 2 | 2 |  |
| 3 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 3 | 2 |  |
| 4 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 4 | 2 |  |
| 5 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 5 | 2 |  |
| 6 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 7 | 2 |  |
| 7 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Романтиков, д. 6 | 2 |  |
| 8 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 10 | 2 |  |
| 9 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 12 | 2 | аварийный (заключение ГМВК от 26.04.2013 № 7) |
| 10 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 15 | 2 |  |
| 11 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 16 | 2 |  |
| 12 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 17 | 2 |  |
| 13 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 18 | 2 |  |
| 14 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 19 | 2 |  |
| 15 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 20 | 2 |  |
| 16 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 21 | 2 |  |
| 17 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 23 | 2 |  |
| 18 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 25 | 2 |  |
| 19 | Нежилое здание Литер А | г. Воронеж, ул. Романтиков, д. 2 | 2 |  |
| 20 | Котельная, лит. А, А1, А2, А3, А4, а | г. Воронеж, ул. Романтиков, 2к | 1 |  |
| 21 | Здание ТП-681 литер 1А | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 19т | 1 |  |
| 22 | Сеть тепловая в границах ул. Садовая, ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Мосина, от котельной ул. Романтиков, 2к | г. Воронеж, сеть тепловая в границах ул. Садовая, ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Мосина, от котельной ул. Романтиков, 2к |  |  |

2) цена права на заключение договора;

3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки подготовки таких документов;

4) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

5) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, уплатить возмещение за изымаемые в соответствии с жилищным законодательством  жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в собственности, в том числе в общей долевой собственности, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в случае если таким собственникам были переданы жилые помещения в соответствии с подпунктом 4) настоящего  пункта; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

6) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки;

7) обязательство администрации городского округа город Воронеж утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

8) обязательство администрации городского округа город Воронеж принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

9) обязательство администрации городского округа город Воронеж после выполнения лицом, заключившим договор с администрацией городского округа, обязательств, предусмотренных подпунктами 3), 4), 5) настоящего  пункта (или по мере их выполнения), предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;

10) срок договора;

11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора;

12) обязательство лица, заключившего договор с администрацией городского округа город Воронеж, осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства; указание видов объектов, предусмотренных настоящим подпунктом, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность, условия и сроки такой передачи (если предусмотрено договором развития застроенной территории);

13) условия и объем участия администрации городского округа город Воронеж в развитии застроенной территории с указанием соответствующих сроков (если предусмотрено договором развития застроенной территории);

14) способы и размер обеспечения исполнения договора лицом, заключившим договор с администрацией городского округа город Воронеж  (если предусмотрено договором развития застроенной территории);

15) обязательство администрации городского округа город Воронеж обеспечить в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа строительство и (или) реконструкцию за границами земельного участка или земельных участков, в отношении которых заключен договор, объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения подключения (технологического присоединения) на границах таких земельных участков к объектам коммунальной инфраструктуры, построенным на таких земельных участках; максимальные сроки выполнения указанного обязательства (если предусмотрено договором развития застроенной территории).

16. Проект договора.

ДОГОВОР

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

«__» ___________ 20__ г.                                                                г. Воронеж

Администрация городского округа город Воронеж в лице руководителя управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж Прихожаева Александра Викторовича, действующего на основании Положения об управлении строительной политики администрации  городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 26.09.2012 № 907-III, распоряжения от 21.04.2020                         № 155-л и доверенности от  21.05.2020 № 17/2020 на заключение и подписание договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж, именуемая  в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________,

действующего на основании ________________________________________,

именуемый(ая) в дальнейшем «Инвестор-Застройщик», с другой  стороны  (вместе  Стороны),  в  соответствии  с  постановлением администрации городского округа город Воронеж  от 10 марта 2020 года № 176 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж»  (далее – постановление администрации о развитии территории) (приложение № 1 к настоящему Договору),  протоколом  о  подведении итогов  аукциона  на  право  заключения  договора  о  развитии  застроенной территории  от _________ №___________ (далее  –  протокол  аукциона) (приложение № 2 к настоящему Договору)  заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора применяются следующие определения:

Застроенная территория (далее – Территория)  –  территория в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей, на которой расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируется на основании утвержденных адресных программ, в отношении которой принято решение о развитии.

Инвестор-застройщик – лицо, наделенное в соответствии с действующим законодательством правами на застройку земельного участка, которое от своего имени направляет собственные и (или) привлеченные средства на реализацию проекта строительства.

# 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Инвестор-Застройщик обязуется в установленный настоящим Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц выполнить обязательства в соответствии с пунктами 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 графика развития Территории (приложение № 3 к настоящему Договору), а Администрация в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 7 графика развития Территории обязуется создать Инвестору-Застройщику необходимые условия для выполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств.

2.2.  В настоящем Договоре  под  Территорией  понимается  застроенная территория жилого квартала ориентировочной площадью 5,76 га,  ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж.

Развитие Территории осуществляется в пределах ориентировочных границ Территории, обозначенных в прилагаемом к настоящему Договору графическом описании местоположения границ Территории, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 4 к настоящему  Договору), с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Для Территории размещение объектов нового жилого фонда осуществляется в соответствии с проектом планировки Территории.

Территория квартала должна рассматриваться в составе и с учетом развития территории, ограниченной улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная, и с учетом развития инфраструктуры в прилегающих кварталах.

Вопросы строительства объектов социального обслуживания необходимо решать с учетом планировочных возможностей смежных территорий, которые отображены в документации по планировке Территории.

2.3. В пределах ориентировочных границ Территории расположены:

2.3.1. Здания, строения, сооружения, подлежащие сносу и (или) реконструкции при развитии Территории (приложение № 5 к настоящему  Договору).

2.3.2. Земельные участки (приложение № 6 к настоящему  Договору).

2.4. Сведения о Территории, изложенные в настоящем Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для выполнения Сторонами обязательств по развитию Территории в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.5. Здания, строения, сооружения, расположенные в пределах Территории, указанной в пункте 2.2 настоящего Договора, не соответствующие критериям, установленным статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктом 2.5 Положения о порядке принятия решений о развитии застроенных территорий и проведении аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий в городском округе город Воронеж, утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 25.04.2012 № 319, подлежат исключению из предмета настоящего Договора (Инвестор-Застройщик не осуществляет права и обязанности в отношении данных зданий, строений, сооружений, а земельные участки, на которых они расположены, Инвестору-Застройщику не предоставляются).

2.6. Согласно  Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных Решением Воронежской городской Думы                       от 25.12.2009 № 384-II, Территория относится к зоне Ж8 - «Зона малоэтажной многоквартирной застройки, подлежащей сносу (под развитие многоэтажной)».

Зона Ж8 выделена для поэтапной реконструкции с ограниченным набором  услуг  местного значения,  поквартальный  снос  ветхого  малоценного 2-3 этажного жилого фонда с заменой его на современное жилье повышенной этажности. В соответствии с действующим Генеральным планом городского округа город Воронеж рассматриваемая территория отнесена к функциональной зоне планируемой застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и выше).

Параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, в том числе:

| Виды разрешенного использования |  | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешенного использования |  |  |
| многоквартирные многоэтажные жилые дома |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: - в соответствии с требованиями технических регламентов о пожарной безопасности, требованиями норм по инсоляции, освещенности, требованиями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», но не менее 1 метра от границы смежного земельного участка; - для стен зданий строений и сооружений без окон и в случаях примыкания к соседним зданиям без окон - 0 метров; - для реконструкции объектов капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому положению, в случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 1 метра; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению. 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - 33%; 5) максимальный процент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение площади всех надземных этажей зданий и сооружений, которые могут быть построены на участке, к площади участка, - 300%. |
| линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы и т.д.) |  | 1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, - не подлежит установлению; 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - не подлежит установлению; 3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению; 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, - не подлежит установлению. |
| линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения) |  |  |
| линейные объекты телефонизации (кабель) |  |  |
| линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения) |  |  |
| Архитектурно-строительные требования |  |  |
| - Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков определяются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». - Размещение объектов местного значения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования (МНГП). - Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки микрорайона не должна превышать 25%. - В зоне Ж 8 дисперсно расположены объекты культурного наследия (приложение к ст. 21, № 81, 93, 267), порядок использования которых определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны объектов культурного наследия. - В случаях, установленных решением Воронежской городской Думы, регулирующим порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, строительство, реконструкция объектов капитального строительства должны осуществляться в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. |  |  |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |  |  |
| Санитарно-гигиенические и экологические требования | - Централизованное канализование. - Соответствие нормативам площадей озелененных территорий согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». - Проведение предварительных комплексных инженерных изысканий в целях обеспечения безопасности территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и рационального использования природно-геологической среды. - Вертикальная планировка территории с организаций поверхностного стока (закрытые водостоки и дождеприемники). |  |

2.7. Основанием для заключения настоящего Договора является постановление администрации о развитии территории (приложение № 1 к настоящему Договору) и протокол аукциона (приложение № 2 к настоящему Договору).

# 3. ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Инвестор-Застройщик производит оплату за право заключения договора, которая  на  момент подписания настоящего Договора определена протоколом  аукциона  и составляет ____________ (______________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.2.  Сумма  внесенного  Застройщиком-Инвестором для участия в аукционе задатка в размере ______________ (__________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

засчитывается в счет платы за право заключения настоящего Договора.

3.3.  Оставшаяся  сумма платежа за право заключения настоящего Договора составляет ________________ (_______________________) руб.

(сумма цифрами и прописью)

3.4.  Перечисление   оставшейся  суммы  платежа  за  право заключения

настоящего Договора, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора, производится Инвестором-Застройщиком в полном объеме в 30-дневный срок со дня заключения настоящего Договора.

3.5. Инвестор-Застройщик перечисляет оставшуюся сумму платежа за право заключения настоящего Договора, указанную в пункте 3.3 настоящего Договора, на счет: УФК по Воронежской области (Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж) по коду бюджетной классификации: КБК 977 1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)» по коду бюджетной классификации платежей за право заключения договоров о развитии застроенных территорий.

Реквизиты получателя оставшейся суммы платежа за право заключения настоящего Договора и код бюджетной классификации доводятся Администрацией до Инвестора-Застройщика дополнительно при заключении настоящего Договора.

Налоги Инвестор-Застройщик уплачивает в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

3.6. Выплата денежных средств по настоящему Договору может быть осуществлена за Инвестора-Застройщика третьими лицами.

# 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки завершения мероприятий по развитию Территории и отдельных этапов строительства определяются графиком развития Территории (приложение № 3 к настоящему Договору).

4.2. Перечень мероприятий по развитию Территории, предусмотренный графиком развития Территории, является исчерпывающим.

# 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Инвестор-Застройщик обязуется:

5.1.1. Обеспечить перечисление Администрации оставшейся суммы платежа за право заключения настоящего Договора, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Договора.

5.1.2. Использовать Территорию исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 2.1 настоящего Договора.

5.1.3. Осуществить мероприятия по развитию Территории в соответствии с графиком развития Территории (приложение № 3 к настоящему Договору).

5.1.4. В соответствии с графиком развития Территории при подготовке документации по планировке Территории согласовать с управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж  план реализации мероприятий по развитию Территории, включающий в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных жилых домов, расположенных на Территории, снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ, этапы строительства на Территории.

5.1.5. В течение 30 дней с даты подписания настоящего Договора согласовать с управлением жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж график передачи в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений в соответствии с пунктом 4.1 графика развития застроенной Территории. Помещения передаются в муниципальную собственность на основании заключаемых управлением жилищных отношений и Инвестором-Застройщиком соглашений.

5.1.6. Создать либо приобрести и передать собственникам благоустроенные жилые помещения взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5.1.7. В случае если собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, признанном в установленном порядке аварийным, не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа, Инвестор-Застройщик уплачивает возмещение за изымаемые жилые помещения Администрации. Уплата возмещения осуществляется на основании соглашения, заключаемого Администрацией и Инвестором-Застройщиком.

5.1.8. В ходе реализации мероприятий по развитию Территории приобретение прав на земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в границах Территории и не подлежащие изъятию для муниципальных нужд, Инвестором-Застройщиком осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

5.1.9. За свой счет обеспечить в установленном порядке проведение работ по установлению местоположения границ земельных участков, расположенных на Территории (далее – Участки, Участок), и их государственный кадастровый учет в целях принятия уполномоченным органом решения об их предоставлении в соответствии с пунктом 1 статьи 39.5 и подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.3.4 настоящего Договора.

5.1.10. Cоздать и (или) реконструировать объекты инженерной,   социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенные для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории с учетом существующих объектов инфраструктуры, расположенных на Территории, в том числе:

-  Здание ТП-681 (ул. Силикатная, 19т), лит. 1А площадью 10,8 кв.м,  находится в собственности АО «Воронежская горэлектросеть»,              расположено на земельном участке площадью 87 кв.м, кадастровый номер 36:34:0502012:29,  разрешенное использование: трансформаторная подстанция, находящемся в собственности АО «Воронежская горэлектросеть».

Проведение работ по ликвидации существующей ТП должно осуществляться после завершения строительства и ввода в эксплуатацию альтернативной ТП,  при этом взаимодействие инвестора-застройщика и АО «Воронежская горэлектросеть» осуществляется в соответствии с нормами гражданского и земельного законодательства.

Формирование земельного участка под строительство альтернативной  ТП осуществляется силами и за счет Инвестора-Застройщика по согласованию с АО «Воронежская горэлектросеть». Возведение альтернативной  трансформаторной подстанции, кабельных и воздушных линий для подключения к ней, регистрационные действия в отношении альтернативной  трансформаторной подстанции и занимаемого ей земельного участка осуществляется за счет Инвестора-Застройщика.

- Здание котельной (ул. Романтиков, 2к), лит. А, А1, А2, А3, А4, а площадью 290,9 кв.м, кадастровый номер 36:34:0102076:480, передано по концессионному соглашению ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация», право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием городской округ город Воронеж, расположено на земельном участке  площадью 719 кв.м, кадастровый номер 36:34:0502013:582, находящемся в муниципальной собственности городского округа город Воронеж и предоставленном в аренду ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

- Сеть тепловая в границах ул. Садовая - ул. Силикатная - ул. Защитников Родины - ул. Мосина, от котельной ул. Романтиков, 2к, кадастровый номер 36:34:0000000:42585, право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием городской округ город Воронеж.

В случае ликвидации существующей котельной проведение соответствующих работ должно осуществляться  по согласованию с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж при получении технических условий, подготовке проектной документации и заключении договора о подключении к системе теплоснабжения всех объектов теплоснабжения, имевших присоединение к ликвидируемой котельной, и всех вновь построенных объектов к существующим инженерным тепловым сетям единой теплоснабжающей организации ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» от котельной ул. Защитников Родины, 8к, расположенной в пределах эффективного радиуса теплоснабжения согласно Схеме теплоснабжения городского округа город Воронеж, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 02.08.2019 № 812 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2034 года», с последующим  выводом  котельной  (ул. Романтиков, 2к), лит. А, А1, А2, А3, А4, а площадью 290,9 кв.м, кадастровый номер 36:34:0102076:480, из эксплуатации в надлежащем порядке.

Потребность населения прилегающей территории в услугах АО «Воронежская горэлектросеть» и ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» должна быть обеспечена на данных объектах беспрерывно.

Вопрос создания новых, а также реконструкции и ликвидации существующих объектов, указанных в настоящем пункте Договора,  решаются Инвестором-Застройщиком в установленном законом порядке по согласованию с уполномоченными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж по результатам технического обследования экспертной организацией  и  в соответствии с параметрами утвержденной документации по планировке территории (согласно пункту 2.2 настоящего Договора).

5.1.11. Осуществить ввод в эксплуатацию альтернативной  ТП  и других объектов инженерной инфраструктуры, указанных в подпункте 5.1.10 настоящего Договора, и в течение 4 месяцев с даты получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию безвозмездно передать их:

- вновь построенную ТП - в собственность АО «Воронежская горэлектросеть»;

- вновь построенные тепловые сети  –  в муниципальную собственность городского округа город Воронеж путем передачи ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» для оформления от имени  Администрации  права муниципальной собственности и ограничения правом концессионера на созданные в порядке замены или реконструированные линейные объекты, вместе с документами, обеспечивающими государственный  кадастровый учет  и регистрацию прав, а также актуализированными  картографическими материалами, с последующим внесением изменений в концессионное соглашение в отношении отдельных объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город Воронеж, между Публичным акционерным обществом «Квадра – Генерирующая компания» (концессионером), муниципальным образованием городской округ город Воронеж (концедентом), действующим на стороне концедента муниципальным казенным предприятием «Воронежтеплосеть» (предприятием), и самостоятельной стороной концессионного соглашения, субъектом Российской Федерации Воронежской областью (Воронежская область) от 01.02.2019. Сроки, этапы передачи, а также формы организации контроля за передачей определяются по соглашению с  ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация».

При осуществлении передачи объектов Инвестор-Застройщик вместе с документами, необходимыми для регистрации права собственности на указанные объекты, обязан предоставить документы, подтверждающие факт создания объектов, и всю исполнительно-техническую документацию, необходимую для эксплуатации имущества, подтверждающую его характеристики и постановку на учет в органах Ростехнадзора.

5.1.12. Передать безвозмездно на время проектирования и строительства городскому округу город Воронеж земельные участки, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, для строительства объектов инженерного, социального, коммунально-бытового назначения и дорог общего пользования, предназначенных для обеспечения застроенной территории.

5.1.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию возводимых (реконструируемых) на Участках объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры до их передачи в муниципальную собственность.

5.1.14. При осуществлении мероприятий по развитию Территории  до 20-го числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, ежеквартально представлять в управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж сведения о реализации мероприятий в рамках Договора, информацию об объемах выполненных работ, информацию о текущем расселении с приложением документов, подтверждающих выполненные мероприятия (в качестве подтверждающих документов Инвестор-Застройщик вправе предоставить сводную таблицу с указанием расселяемого и предоставляемого жилья,    копии договоров мены, купли-продажи, соглашений о намерениях и т.п.), и объеме затраченных средств за истекший квартал.

5.1.15. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение предоставления коммунальных услуг) возводимых (реконструируемых) на Участках объектов жилищного строительства до передачи их собственникам или организации, выбранной собственниками для эксплуатации и обслуживания объектов недвижимости.

5.1.16. В связи с наличием на Территории объекта, находящегося в муниципальной собственности:

- здание бани № 13 (ул. Романтиков, 2), правообладатель муниципальное казенное предприятие «Производственное объединение банно-прачечного хозяйства «Чайка» (далее – МКП ПО БПХ «Чайка»), кадастровый номер 36:34:0102076:160, площадью 617,8 кв.м, находится в собственности муниципального образования городской округ город Воронеж; земельный участок (ул. Романтиков, 2) площадью 1214 кв.м, кадастровый номер 36:34:0502013:424, находится в муниципальной собственности, постановлением администрации городского округа город Воронеж                          от 10.11.2013 № 1025 предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование МКП ПО БПХ «Чайка» (право бессрочного пользования зарегистрировано).

В установленном законом порядке осуществить за счет собственных средств реконструкцию или снос указанного объекта при условии получения согласования  уполномоченного структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж;  в случае сноса за счет средств Инвестора-Застройщика  должно быть обеспечено создание либо приобретение, а также передача в муниципальную собственность объекта, обеспечивающего потребность населения прилегающей территории в услугах МКП «ПО Чайка» на объекте «Баня № 13»,  вместе с документами, необходимыми для регистрации права собственности; документами, подтверждающими факт создания объекта, и исполнительно-техническую документацию, необходимую для эксплуатации имущества.

В соответствии с настоящим Договором обязательство Инвестора-Застройщика по передаче здания вновь возведенной или приобретенной бани в муниципальную собственность должно быть выполнено до этапа сноса действующей муниципальной бани № 13. Передаваемый в муниципальную собственность объект должен быть площадью не менее 617,8 кв.м здания бани № 13 (ул. Романтиков, 2, кадастровый номер 36:34:0102076:160). При строительстве должно быть обеспечено соблюдение требований, предъявляемых при строительстве бань, предусмотрены санитарные зоны, подключение к электросетям, газо-, водоснабжению и канализации.

В ходе исполнения мероприятий, указанных в настоящем пункте, беспрерывно должна быть обеспечена потребность населения в услугах, получаемых на объектах, подлежащих сносу (реконструкции).

Вопрос создания новых, а также реконструкции и ликвидации существующих объектов, указанных в настоящем пункте 5.1.10 Договора,  решаются Инвестором-Застройщиком в установленном законом порядке по согласованию с уполномоченными структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж по результатам технического обследования экспертной организацией и в соответствии с параметрами утвержденной документации по планировке территории (согласно пункту 2.2 настоящего Договора).

5.1.17. В случае совершения сделки по отчуждению или передаче в пользование Участков, приобретенных Инвестором-Застройщиком в собственность, представить в Администрацию документы, подтверждающие совершение сделки, в 7-дневный срок с даты ее совершения.

5.1.18. В ходе выполнения мероприятий по развитию территории в рамках настоящего Договора Инвестор-Застройщик обязан выполнять утвержденные Правила благоустройства территорий городского округа город Воронеж.

5.2. Инвестор-Застройщик вправе:

5.2.1. Не позднее срока, предусмотренного пунктом 6 графика развития Территории, приобрести бесплатно в собственность или в аренду (по своему выбору) Участки, предназначенные в соответствии с документацией по планировке Территории для жилищного и иного строительства, если такие Участки находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на них не разграничена и они не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам.

Инвестор-Застройщик вправе в установленном порядке приобрести Участки, указанные в настоящем подпункте, по соответствующему договору бесплатно в собственность или в аренду после выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктом 1, и по мере выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4 графика развития Территории в соответствии с планом реализации мероприятий по развитию Территории, предусмотренным подпунктом 5.1.4 настоящего Договора, графиком передачи в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, предусмотренным подпунктом 5.1.5 настоящего Договора, и формирования Участков в соответствии с подпунктом 5.1.9 настоящего Договора.

5.2.2. В случае если Участки, указанные в подпункте 5.2.1 настоящего Договора, свободны от застройки или освобождены Инвестором-Застройщиком в ходе развития Территории в соответствии с планом реализации мероприятий по развитию Территории, предусмотренным подпунктом 5.1.4 настоящего Договора, то Инвестор-Застройщик вправе не позднее срока, предусмотренного пунктом 6 графика развития Территории, в установленном порядке приобрести такие Участки по соответствующему договору в собственность или аренду, в том числе для целей строительства стартового дома для переселения из аварийных домов граждан, проживающих на Территории.

5.3. Администрация обязуется:

5.3.1. Обеспечить утверждение подготовленной Инвестором-Застройщиком документации по планировке Территории в порядке и в сроки,  установленные действующими регламентами.

5.3.2. Обеспечить прием в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений, передаваемых Инвестором-Застройщиком в соответствии с подпунктом 4.1 графика развития Территории.

5.3.3. Согласовать план реализации мероприятий по развитию Территории, предусмотренный подпунктом 5.1.4 настоящего Договора.

5.3.4. В течение 30 дней со дня поступления от Инвестора-Застройщика заявления о предоставлении Участка, указанного в подпункте 5.2.1 настоящего Договора и находящегося в муниципальной собственности, бесплатно в собственность или в аренду в соответствии с пунктом 1 статьи 39.5 и подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации принять соответствующее решение о предоставлении Участка Инвестору-Застройщику.

Решения о предоставлении Участков, указанных в подпункте 5.2.1 настоящего Договора и находящихся в муниципальной собственности, принимаются Администрацией после выполнения Инвестором-Застройщиком мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктом 1 графика развития Территории, и по мере выполнения обязательств по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 графика развития Территории.

5.3.5. После формирования Инвестором-Застройщиком Участков в соответствии с подпунктом 5.1.9 настоящего Договора заключить с Инвестором-Застройщиком договор о передаче Участка бесплатно в собственность Инвестора-Застройщика или договор аренды Участка в течение 30 дней со дня поступления от Инвестора-Застройщика заявления о заключении соответствующего договора, но не позднее срока, предусмотренного  пунктом  6  графика  развития Территории.

5.3.6. Обеспечить прием в муниципальную собственность объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, созданных (реконструированных) Инвестором-Застройщиком и  передаваемых им в муниципальную собственность в соответствии с пунктами 7, 8 графика развития Территории.

5.3.7. Размер арендной платы за Участки, приобретаемые Инвестором-Застройщиком в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, определяется условиями договора аренды.

5.3.8. Предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если собственник жилого помещения, расположенного на Территории, не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение.

5.3.9. Осуществить на Территории в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа строительство и (или) реконструкцию за границами Участка или Участков, в отношении которых заключен договор, объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения подключения (технологического присоединения) на границах таких Участков к объектам коммунальной инфраструктуры, построенным на таких Участках, а также дорог общего пользования в соответствии с утвержденным проектом планировки Территории.

5.3.10. Оказывать Инвестору-Застройщику консультативную поддержку и необходимое содействие в реализации Договора, по вопросам, входящим в компетенцию Администрации на стадиях проектирования, строительства.

# 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Инвестор-Застройщик обязан в 60-дневный срок со дня заключения настоящего Договора представить в Администрацию оригинал банковской гарантии, обеспечивающей выполнение обязательств по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 графика развития Территории, в части обязательств по расселению расположенного на Территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Воронеж,                          ул. Силикатная, 12, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) на сумму 14 673 940 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят три тысячи девятьсот сорок) рублей (отчет об оценке рыночной стоимости начальной цены аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины - Мосина - Романтиков - Силикатная в городском округе город Воронеж от 30.04.2020 № 27/04/20-01а). Размер банковской гарантии является предварительным.

Окончательный размер банковской гарантии определяется на дату предоставления банковской гарантии на основании действующего отчета об оценке рыночной стоимости совокупного размера стоимости благоустроенных жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность по соглашению, предусмотренному подпунктом 5.1.5 настоящего Договора, размера возмещения в соответствии с пунктом 4.2 Графика и выкупной цены за жилые помещения в многоквартирных  домах и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, по соглашению, предусмотренному  подпунктом 5.1.7 настоящего Договора, и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

В случае признания в ходе развития Территории жилого дома аварийным и подлежащим сносу Инвестор-Застройщик обязан в 60-дневный срок со дня признания дома аварийным представить в Администрацию оригиналы банковских гарантий, обеспечивающих выполнение обязательств по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 графика развития Территории, в полном объеме с учетом стоимости расселения дома, признанного аварийным в ходе развития Территории.

6.2. Инвестор-Застройщик предоставляет банковскую гарантию, предусмотренную пунктом 6.1 настоящего Договора, на следующих условиях:

6.2.1. Банковская гарантия является безотзывной.

6.2.2. Банковская гарантия вступает в силу с даты ее выдачи.

6.2.3. Указание Администрации в качестве бенефициара по банковской гарантии.

6.2.4. Указание денежной суммы, выплачиваемой гарантом бенефициару в случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств по настоящему Договору (пункт 6.1 настоящего Договора).

6.2.5. Указание обязательств по настоящему Договору, при невыполнении которых бенефициар вправе обратиться к гаранту с требованием об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией (пункт 4 графика развития Территории).

6.2.6. Требование бенефициара об уплате денежной суммы, предусмотренной банковской гарантией, должно быть представлено гаранту до окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

6.2.7. Срок действия банковской гарантии определяется максимальным сроком выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных пунктом 4 графика развития Территории, либо до момента исполнения обязательств по расселению многоквартирных жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на Территории.

6.2.8. Письменное требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть представлено гаранту с приложением настоящего Договора, а также документов, которые подтверждают неисполнение Инвестором-Застройщиком обязательств по настоящему Договору в установленные сроки.

6.3. Предоставление банковской гарантии не требуется в случае исполнения Инвестором-Застройщиком обязательств, в обеспечение исполнения которых условиями настоящего Договора предусмотрено ее предоставление, до наступления сроков предоставления банковской гарантии.

6.4. Иные способы обеспечения выполнения Инвестором-Застройщиком мероприятий по развитию Территории в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж о развитии застроенной территории.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора:

7.1.1. Оставшаяся сумма платежа за право заключения настоящего Договора, указанная в пункте 3.3 настоящего Договора и выплаченная Инвестором-Застройщиком до момента расторжения настоящего Договора, возврату Инвестору-Застройщику не подлежит.

7.1.2. Благоустроенные жилые помещения, переданные Инвестором-Застройщиком к моменту расторжения Договора в муниципальную собственность в соответствии с подпунктом 4.1 графика развития Территории, а также денежные средства, составляющие возмещение за изымаемые у собственников жилые помещения в многоквартирных домах, расположенных на Территории, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, выплаченные Инвестором-Застройщиком к моменту расторжения  настоящего Договора в соответствии с пунктом 4  графика развития Территории, возврату Инвестору-Застройщику не подлежат.

7.1.3. Объекты незавершенного строительства, а также инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, возведенные Инвестором-Застройщиком на Территории во исполнение принятых им на себя обязательств по настоящему Договору, поступают в муниципальную собственность на безвозмездной основе, а также в собственность АО «Воронежская горэлектросеть» в соответствии с условиями пунктов 5.1.11, 5.1.16 настоящего Договора.

Инвестор-Застройщик обязан в 2-месячный срок со дня расторжения настоящего Договора представить в Администрацию документы, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для государственной регистрации права собственности на объекты незавершенного строительства, а также инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, включая документы технического и кадастрового учета.

7.2. При осуществлении оборота предоставленных в соответствии с настоящим Договором земельных участков к новым правообладателям переходят обязанности по выполнению обязательств по осуществлению  на Территории строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки; а также иных требований, если они являются существенными условиями настоящего Договора и определяют обязательства  Инвестора-Застройщика, подлежащие выполнению после предоставления указанных земельных участков.

Передача прав на земельные участки оформляется в соответствии с действующим законодательством. Внесение соответствующих изменений в Договор осуществляется на основании постановления  администрации городского округа город Воронеж.

# 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Сторона, нарушившая условия настоящего Договора, обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренных графиком развития Территории, Сторона, нарушившая их, выплачивает пени за каждый месяц просрочки в размере 400-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

8.3. В случае нарушения Инвестором-Застройщиком пункта 5.1.1 настоящего Договора начисляются пени за каждый месяц просрочки в размере 400-кратного МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

8.4. В случае нарушения иных условий настоящего Договора Сторона, нарушившая их, обязана уплатить штраф в размере 400-кратного МРОТ, установленного законодательством Российской Федерации на момент нарушения обязательства.

8.5. Инвестор-Застройщик перечисляет денежные средства, составляющие неустойку (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, на счет, указанный Администрацией.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, возложенных на них настоящим Договором.

8.7. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, отменяющих применение МРОТ для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, для целей настоящего раздела в настоящем Договоре применяется величина МРОТ, установленная для исчисления платежей по гражданско-правовым обязательствам, действовавшая до отмены применения МРОТ.

# 9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, которые с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. В случае если согласие Сторон по спорным вопросам не будет достигнуто в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего Договора, то спор разрешается судом в соответствии с действующим законодательством.

# 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором, но не позднее 31.12.2033.

# 11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И

# ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

11.1. Предложения Стороны о внесении дополнений и (или) изменений в настоящий Договор рассматриваются другой Стороной в течение 1 месяца. Дополнения и изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями.

Дополнения и изменения условий настоящего Договора, установленных на основании постановления администрации о развитии территории, вносятся на основании соответствующих постановлений администрации городского округа город Воронеж.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в судебном порядке при возникновении задолженности по внесению оставшейся суммы платежа за право заключения настоящего Договора,  предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора, и (или) пени, предусмотренной пунктом 8.3 настоящего Договора, в течение 3 месяцев независимо от последующего внесения платежей.

11.3. Администрация вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:

11.3.1. Невыполнения Инвестором-Застройщиком в установленные сроки мероприятий по развитию Территории, предусмотренных графиком развития Территории, или обязательств, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

11.3.2. В случае неисполнения Инвестором-Застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 настоящего Договора.

11.3.3. В иных случаях, установленных федеральным законом.

11.4. Инвестор-Застройщик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд полностью отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в следующих случаях:

11.4.1. В случае если Администрация в установленные сроки не обеспечит Инвестору-Застройщику необходимые условия для выполнения мероприятий по развитию Территории, предусмотренные пунктами 2, 3 и 6 графика развития Территории.

11.4.2. В случае неисполнения Администрацией обязательства, предусмотренного подпунктом 5.3.3 настоящего Договора.

11.4.3. В иных случаях, установленных федеральным законом.

11.5. Договор не может быть расторгнут по основаниям, указанным в пунктах 11.3 и 11.4 настоящего Договора, в соответствии с пунктами 9 и 10 статьи 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации при наличии факторов, обоснованно влияющих на своевременное исполнение условий настоящего Договора, а также документов, подтверждающих указанные обстоятельства.

11.6. В случаях, указанных в пунктах 11.3 и 11.4 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента получения Стороной уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора. Момент получения Стороной уведомления определяется в любом случае не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре.

# 12. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы одной из Сторон, по ее мнению, был нанесен значительный ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков исполнения обязательств, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.

12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

# 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 для каждой из Сторон договора.

# 14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

1) приложение № 1 – постановление администрации о развитии территории;

2) приложение № 2 – протокол аукциона;

3) приложение № 3 – график развития территории;

4) приложение № 4 – графическое описание местоположения границ Территории, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

5) приложение № 5 – перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу и (или) реконструкции при развитии Территории (в соответствии с постановлением администрации о развитии территории);

6) приложение № 6 – перечень земельных участков, расположенных в ориентировочных границах Территории, с указанием имеющихся сведений об их статусе (ограничениях, обременениях) и с приложением копий их кадастровых планов либо кадастровых паспортов (при наличии).

# 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы Сторон:

Администрация:

Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж

юридический адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45.

телефон: (473) 228-34-57, факс: (473) 277-82-61

Инвестор-Застройщик:

____________________________________________________________

юридический адрес: __________________________________________

телефон: _____________________________

Банковские реквизиты сторон:

Администрация:

УФК по Воронежской области (Управление строительной политики администрации городского округа

г. Воронеж)

ИНН 3664122837

КПП 366401001

Отделение Воронеж

Р/сч. 40101810500000010004

л/сч. 04313001030

БИК 042007001

ОКТМО 20701000

Код бюджетной классификации: КБК 977 1 11 09044 04 0000 120

«Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)».

Инвестор-Застройщик:

____________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

16. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Администрации

___________________       _____________________________  ___________

М.П.                                        (подпись)

От Инвестора-Застройщика

___________________       _____________________________  ___________

М.П.                                        (подпись)

Приложение №1

к договору о развитии

застроенной территории

Постановление администрации городского округа город Воронеж от 10.03.2020 № 176 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж».

http://www.voronezh-city.ru/administration/normative_base/detail/33317

Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

График

развития территории (в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж  о развитии застроенной территории  от 10 марта 2020 года № 176 «О развитии застроенной территории и проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж»)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории (далее – документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии Территории утвержденной документации по планировке данной Территории), в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. Подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж для последующего утверждения в установленном порядке администрацией городского округа город Воронеж. В составе документации по планировке Территории также осуществляется подготовка плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее – План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2020 |
| 2 | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии Территории утвержденной документации по планировке данной Территории) в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения | Администрация | В сроки, установленные действующими регламентами |
| 3 | Обеспечение принятия в установленном порядке решения об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на Территории, а также земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом (в случае необходимости): - жилой дом по ул. Силикатной, 12 | Администрация | В сроки, установленные действующим законодательством |
| 4 | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: 1) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Силикатная, д. 12 – аварийный жилой дом; 2) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Мосина, д. 3; - ул. Мосина, д. 5; - ул. Мосина, д. 7; 3) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Мосина, д. 1; - ул. Мосина, д. 2; - ул. Мосина, д. 4; 4) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Романтиков, д. 6; - ул. Силикатная, д. 10; - ул. Силикатная, д. 15; 5) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Силикатная, д. 16; - ул. Силикатная, д. 17; - ул. Силикатная, д. 18; 6) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по: - ул. Силикатная, д. 19; - ул. Силикатная, д. 20; - ул. Силикатная, д. 21; - ул. Силикатная, д. 23; - ул. Силикатная, д. 25. | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2021 До 31.12.2022 До 31.12.2023 До 31.12.2026 До 31.12.2027 До 31.12.2029 |
| 4.1 | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на Территории в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ | Инвестор-Застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и Администрацией, но не позднее 31.12.2029 |
| 4.2 | Уплата возмещения в размере: 12 242 412,0 руб. (двенадцать миллионов двести сорок две тысячи четыреста двенадцать рублей) за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе в общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размере возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) | Инвестор-Застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором- Застройщиком и Администрацией, но не позднее 31.12.2029 |
| 4.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за жилое помещение или других условиях его выкупа | Инвестор-Застройщик | По истечении 1 года с момента принятия решения об изъятии, указанного в пункте 3 настоящего графика, но не позднее 31.12.2021 |
| 5 | Снос (реконструкция) жилых домов, расположенных на Территории по адресам: - ул. Силикатная, д. 12 – аварийный жилой дом; - ул. Мосина, д. 7; - ул. Мосина, д. 5; - ул. Мосина, д. 4; - ул. Мосина, д. 3; - ул. Мосина, д. 2; - ул. Мосина, д. 1; - ул. Романтиков, д. 6; - ул. Силикатная, д. 20; - ул. Силикатная, д. 18; - ул. Силикатная, д. 16; - ул. Силикатная, д. 25; - ул. Силикатная, д. 23; - ул. Силикатная, д. 21; - ул. Силикатная, д. 19; - ул. Силикатная, д. 17; - ул. Силикатная, д. 15; - ул. Силикатная, д. 10. | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2029 |
| 6 | Предоставление Инвестору-Застройщику после выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 1 настоящего графика, и по мере выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего графика, без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с земельным законодательством, утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам | Администрация | До 30.06.2030 |
| 7 | Строительство новых и (или) реконструкция объектов, предназначенных для обеспечения Территории (объекты инженерной, социальной, коммунально-бытовой инфраструктуры) в соответствии с документацией по планировке Территории и Планом реализации мероприятий по развитию Территории, с учетом действующих объектов. Перечень объектов, указанных в настоящем пункте, уточняется после утверждения документации по планировке Территории | Инвестор-Застройщик, Администрация | До 31.12.2030 |
| 8 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность, в собственность АО «Воронежская горэлектросеть» построенных и (или) реконструируемых объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего графика | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2030 |
| 9 | Осуществление жилищного и иного строительства на Территории в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2033 |
| 10 | Создание либо приобретение, а также передача в муниципальную (федеральную, субъекта Российской Федерации) собственность объектов нежилого фонда взамен подлежащих сносу (реконструкции) при развитии Территории и находящихся в муниципальной (федеральной, субъекта Российской Федерации) собственности | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2033 |
| 11 | Строительство и (или) реконструкция на Территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения Территории, а также дорог общего пользования в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории | Инвестор-Застройщик | До 31.12.2033 |

Приложение №5

к договору о развитии

застроенной территории

Перечень адресов зданий, строений, сооружений,
подлежащих сносу и (или) реконструкции при развитии застроенной территории жилого квартала, ограниченного улицами                                Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (почтовый адрес ориентира) | Этажность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 1 | 2 |  |
| 2 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 2 | 2 |  |
| 3 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 3 | 2 |  |
| 4 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 4 | 2 |  |
| 5 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 5 | 2 |  |
| 6 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Мосина, д. 7 | 2 |  |
| 7 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Романтиков, д. 6 | 2 |  |
| 8 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 10 | 2 |  |
| 9 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 12 | 2 | аварийный (заключение ГМВК от 26.04.2013 № 7) |
| 10 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 15 | 2 |  |
| 11 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 16 | 2 |  |
| 12 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 17 | 2 |  |
| 13 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 18 | 2 |  |
| 14 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 19 | 2 |  |
| 15 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 20 | 2 |  |
| 16 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 21 | 2 |  |
| 17 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 23 | 2 |  |
| 18 | Жилой дом | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 25 | 2 |  |
| 19 | Нежилое здание Литер А | г. Воронеж, ул. Романтиков, д. 2 | 2 |  |
| 20 | Котельная, лит. А, А1, А2, А3, А4, а | г. Воронеж, ул. Романтиков, 2к | 1 |  |
| 21 | Здание ТП-681 литер 1А | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 19т | 1 |  |
| 22 | Сеть тепловая в границах ул. Садовая, ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Мосина, от котельной ул. Романтиков, 2к | г. Воронеж, сеть тепловая в границах ул. Садовая, ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Мосина, от котельной ул. Романтиков, 2к |  |  |

Приложение № 6

к договору о развитии

застроенной территории

Перечень земельных участков,

расположенных в ориентировочных границах территории жилого квартала, ограниченного улицами Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная в городском округе город Воронеж

| № п/п | Адрес земельного участка | Площадь (кв.м.) | Правоустанавливающий документ на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Романтиков, 6 (жилой дом) | 1093 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:41) |
| 2 | ул. Мосина, 1 (жилой дом) | 2158,80 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:20) |
| 3 | ул. Мосина, 2 (жилой дом) | 1154 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:21) |
| 4 | ул. Мосина, 3 (жилой дом) | 2504 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:22) |
| 5 | ул. Мосина, 4 (жилой дом) | 426 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:23) |
| 6 | ул. Мосина, 5 (жилой дом) | 3013 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:24) |
| 7 | ул. Мосина, 7 (жилой дом) | 2429 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:25) |
| 8 | ул. Силикатная, 10 (жилой дом) | 2788 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:43) |
| 9 | ул. Силикатная, 12 (жилой дом) | 1657 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:44) |
| 10 | ул. Силикатная, 15 (жилой дом) | 1520 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:20) |
| 11 | ул. Силикатная, 16 (жилой дом) | 1339 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:45) |
| 12 | ул. Силикатная, 17 (жилой дом) | 1748 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:21) |
| 13 | ул. Силикатная, 18 (жилой дом) | 2389 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:46) |
| 14 | ул. Силикатная, 19 (жилой дом) | 1708 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:22) |
| 15 | ул. Силикатная, 20 (жилой дом) | 2474 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:47) |
| 16 | ул. Силикатная, 21 (жилой дом) | 2955 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:23) |
| 17 | ул. Силикатная, 23 (жилой дом) | 2377 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:24) |
| 18 | ул. Силикатная, 25 (жилой дом) | 3143 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:25) |
| 19 | ул. Романтиков, 2 (фактически занимаемый баней) | 1214 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 08.06.2018 (кадастровый номер 36:34:050213:424) Правообладатель МКП ПО БПХ «Чайка» |
| 20 | ул. Романтиков, 2к (котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦТП)) | 719 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543143 (кадастровый номер 36:34:050213:582) |
| 21 | ул. Силикатная, 19т (трансформаторная подстанция ТП-681) | 87 | Выписка из единого государственного реестра на земельный участок от 26.06.2019 № КУВИ-001/2019-14543465 (кадастровый номер 36:34:050212:29) |